| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.09.2023 | № 209 |  | р.п. Каменоломни |
| О возможности изменения су-щественных условий контрактов |  |  |  |

В  соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и письмом Правительства Ростовской области от 24.03.2022 № 1.3-446, на основании протокола № 14 от 22.08.2023 года заседания коллегии Администрации Октябрьского района по рассмотрению изменений существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2024 года, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

- Установить, что при исполнении контракта № 035830038022300283 от 06.06.2023,  заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района и ООО «Армила» по объекту: «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд от а/д «г. Шахты – Наклонная» к п. Атюхта», в целях завершения ремонта, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части замены отдельных видов и объемов работ и продления срока выполнения работ до 01.10.2023 года.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Распоряжение вносит МКУ «ДС и ЖКХ» |  |
| --- | --- |