Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

РасПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2026 г.                                       № 95                                   р.п. Каменоломни

| О возможности изменения су-щественных условий контракта |  |
| --- | --- |

В  соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола № 1 от 08.04.2026 года заседания коллегии Администрации Октябрьского района по рассмотрению изменений существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2027 года,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта №500 от «30» декабря 2023 года, заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  и Обществом с ограниченной ответственностью «РСК» по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №43, расположенного в х. Ильичевка по ул. Заречная, 46 Октябрьского района Ростовской области», в целях завершения работ по капитальному ремонту, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий муниципального контракта в части продления срока выполнения работ до 31.03.2027 г. включительно.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

Временно исполняющий

обязанности главы

Администрации

Октябрьского района                                                                  Т.В. Юшковская

Распоряжение вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»