Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2022			                     № 134                                р.п. Каменоломни

| О возможности изменения су-щественных условий муници-пальных контрактов (контрак-тов) |  |
| --- | --- |

В  соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), письмом Правительства Ростовской области от 24.03.2022 № 1.3-446, протоколом № 2 от 07.06.2022 года заседания коллегии Администрации Октябрьского района по рассмотрению изменений существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2023 года, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

1. Утвердить перечень объектов для заключения дополнительных соглашений по изменению существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2023 года,  при исполнении которых допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), в части установления условия о выплате авансового платежа в размере не более 30 % от цены муниципального контракта (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели на соответствующий финансовый год, в целях своевременного завершения строительно-монтажных работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района		                                          Л.В. Овчиева

Распоряжение вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»

Приложение

к распоряжению Администрации

Октябрьского района

от  09.06.2022 № 134

Перечень объектов

для заключения дополнительных соглашений по изменению существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2023 года, если при их исполнении возникли не зависящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в части авансирования работ не более 30% от суммы остатка денежных средств предусмотренных на выполнение работ в 2022 году, в целях своевременного завершения строительно-монтажных работ.

- «Благоустройство территории площади имени 50 - летия Победы в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» по  муниципальному контракту № 0358300380222000094 от 12.04.2022 года заключенному между Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района, в лице начальника Геращенко Екатерины Юрьевны и Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНИНВЕСТ», в лице генерального директора – Тамразова Андрея Серобовича.

- «Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. Ленина, 15» по контракту № 11 от 04.03.2022 года заключенному между Муниципальным общеобразовательным учреждением гимназия № 20 имени С.С. Станчева, в лице директора Бутовой Ларисы Анатольевны, и Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГ-СТРОЙ», в лице генерального директора Данилова Максима Андреевича.

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района				А.А. Пригородова