РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025		     			          № 345			р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной	программы Октябрьского		района

«Территориальное планирование и обеспечение	доступным	и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2024 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018

№ 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, по результатам 2024 года согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от   18.03.2025 №  345

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2024 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Темп ввода жилья в эксплуатацию составил 110,3 %;

- Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,01 %;

- Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100 %.

Фактически введено в эксплуатацию в 2024 году 38,01 тыс. кв. м. общей площади жилья, в 2023 году – 34,47 тыс. кв. м. Темп роста 2024 года по отношению  к 2023 году составил 110,3 %, что выше запланированного показателя на начало 2024 года на 5,9 %.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов на 2024 год составил 2,01 %, который был рассчитан из соотношения двух основных показателей: общей площади жилья по Октябрьскому району на конец 2024 года, которая составила 1822,3 тыс. кв. м., и фактического показателя по вводу в эксплуатацию жилья – 38,01 тыс. кв. м.

В 2024 году получателем свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства стала 1 молодая семья, которая  приобрела жилое помещение с помощью социальных выплат и улучшила свои                 жилищные условия.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной      программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства». Мероприятия в текущем году не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов». Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации». Мероприятие в текущем году не запланировано.

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основного мероприятия является снижение     административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья:

- предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показателю и равен 8 дням;

- темп ввода жилья увеличен на 5,9 %

По подпрограмме 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе,  предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 4, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование развития рынка жилья», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является:

- доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса;

- средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2024 году

составила  79 220, 0 рублей, в 2023 году –68 992,0  рублей и соответствует плановому показателю 79 220,00 рублей.

Стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке остается высокой, в связи с повышением цен на строительные материалы, с отсутствием конкуренции на строительном рынке, изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, которые спровоцировали застройщиков отказаться от строительства многоквартирного жилищного фонда по договорам долевого участия.

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в 2024 году на 90,0 %.

Результатом реализации основного мероприятия является переселение  граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции:

- ликвидируемая площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции составила 1,12  тыс. кв. м (или 91,1%);

- переселены 27 семей в составе 45 человек из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Плановый показатель 2024 года по переселению выполнен на 90,0 %. Плановый показатель по ликвидации аварийного многоквартирного жилищного фонда фактически выполнен на 90,0 %, в связи  с тем, что по трем семьям ведутся судебные разбирательства по установлению права собственности.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», на 2024 год реализация показателя не была предусмотрена.

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основного мероприятия является улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы:

- получение 1молодой семьей социальных выплат;

- приобретение (строительство) молодыми семьями – получателями

социальных выплат,  общей площади жилья 0,1 тыс. кв. м.

Плановый показатель 2024 года по получению 1 молодая семья социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выполнен на 100 %. При этом плановый показатель по приобретению (строительству) жилых помещений молодыми семьями составлял 0,1 тыс. кв. м, фактически выполнен на 100% - молодыми семьями приобретено 0,1 тыс. кв. м. общей площади жилья.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основного мероприятия является решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- плановый показатель по количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, выполнен на 100 % и приобретены жилые помещения для 23 детей-сирот.. При этом плановые расходы на приобретение жилых помещений предусмотрены в сумме 60065,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 60065,4 тыс. рублей, в результате, образовалась экономия денежных средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей;

- плановый показатель общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 0,784 тыс. кв. м, фактически приобретено 0,785 тыс. кв. общей площади жилья, что           больше планового показателя на 100,1 %.

Основное мероприятие 3.5. «Расход на снос расселенных аварийных

домов», выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основного мероприятия является снос рассе-

ленного  аварийного дома по адресу: р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, д.3, площадью 580 кв.м. Плановые расходы предусмотрены в сумме 1320,0 тыс. руб. и фактически израсходованы на 100%.

Основное мероприятие 3.6. «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей - близнецов и десять или более несовершеннолетних детей». Реализация  мероприятия в 2024 году не предусмотрена.

По подпрограмме 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 5, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1: внесение изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации в части изменений условий строительства многоквартирного жилищного фонда с привлечением денежных средств граждан (долевое строительство), привело к отсутствию в 2024 году строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда.

фактор 2: в муниципальном образовании «Октябрьский район» строительные организации, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов, не готовы принять участие в реализации пилотных проектов по строительству жилья в целях дальнейшего предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, аренды, в связи с тем, что считают строительство домов для данных целей нерентабельным;

фактор 3: на территории муниципального образования «Октябрьский район» имеются 6 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные по адресам:

- Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41: общей площадью 639,7 кв. м, переселению подлежали 28 жителей (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.12.2017 г.);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 9-а, общей площадью 2318,1 кв. м, переселению подлежат 225 жителей (уточняется) – постановление Администрации Октябрьского района от 21.01.2019 № 46;

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 7: общей площадью 336,05 кв. м, переселению подлежали 14 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 08.05.2019 № 590);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 4: общей площадью 602,4 кв. м, переселению подлежали 24 жителя (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 6: общей площадью 624,4 кв. м, переселению подлежали 27 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590).

- Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Центральная, д.6: общей площадью 280,4 кв. м, переселению подлежит 21 житель (постановление Администрации Октябрьского района  от 08.12.2021 № 104).

В муниципальном образовании «Октябрьский район» переселению в 2024 году подлежало 3 многоквартирных дома по адресу:

1. Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 4 . Переселение граждан выполнено на 90% в связи с судебными разбирательствами.

2. Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д.6. Переселение выполнено на 80% в связи с судебными разбирательствами.

3. Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41. Переселение выполнено на 100% в соответствии с утвержденными объемами финансирования.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы  на 2024 год составил 143351,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4948,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 135723,3 тыс. рублей;

федерального бюджета – 1130,1 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 1549.6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План	ассигнований	в	соответствии	 с Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 141802,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 141802,1 тыс. рублей, в том числе   по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4948,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 135723,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1130,1 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе 140928,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4738,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 133673,1тыс. рублей;

федеральный бюджет 1130,1 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 1387.5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района отсутствует, средства в сумме 1 933,6 тыс. рублей образовались из-за того, что плановый показатель по ликвидации аварийного многоквартирного жилищного фонда выполнен на 90,0 %, в связи  с тем, что по трем семьям ведутся судебные разбирательства с целью установления права собственности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 15 из которых фактические значения соответствуют и превышают плановые , по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» - плановое значение – 109,0%, фактическое значение – 110,3 %.

Показатель 2 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - плановое значение – 1,9%, фактическое значение – 2,01 %.

Показатель 3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %.

Показатель 1.1 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса» - плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.2  «Общая площадь жилья по району на конец отчетного года» - плановое значение – 1875,9 тыс. кв. м, фактическое значение – 1882,3 тыс. кв. м.

Показатель 1.3 «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района» - плановое значение – 25,8 кв. м, фактическое значение – 29,9 кв. м.

Показатель 1.4 «Ввод в действие жилых домов» - плановое значение

– 35,97 тыс. кв. м, фактическое значение – 38,01 тыс. кв. м.

Показатель 1.5 «Ввод жилья на одного проживающего» - плановое значение – 0,49 кв. м, фактическое значение – 0,53 кв. м.

Показатель 2.1 «Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке» - плановое значение 0,0 %, фактическое значение – 0,0 %.

Показатель 2.2 «Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья» - плановое значение – 79220,0 рублей, фактическое значение – 79220 ,0 рублей.

Показатель 2.3 «Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах» - плановое значение – 0 %, фактическое значение – 0 %. Показатель не был запланирован на текущий год.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 1,23 тыс. кв. м, фактическое значение – 1,12 тыс. кв. м.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 30 семей, фактическое значение – 27 семей, в связи  с тем, что по трем семьям ведутся судебные разбирательства с целью установления права собственности.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 1 семья, фактическое значение – 1  семья.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» - плановое значение – 23 человек, фактическое значение – 23 человек.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» - плановое значение – 0,1 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,1 тыс. кв. м.

Показатель 3.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - плановое значение – 0,784 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,785 тыс. кв. м.

Показатель 3.7. « Обеспечение доступности ипотечных кредитов при приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» - плановый показатель – 1 единица, фактический – 1 единица.

Показатель 3.8. «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей- близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» - плановый показатель – 0 семей, фактический –  0           семей. Показатель не был запланирован на текущий год.

Показатель 3.9. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» - плановый показатель – 0 семей, фактический – 0 семей. Показатель не был запланирован на текущий год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Эффективность	муниципальной		программы		определяется	на	основании степени	выполнения	целевых	показателей,	основных	мероприятий	и	оценки

бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень	достижения	целевых	показателей	муниципальной	программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 110,3/109,0=1,01;

- степень достижения целевого показателя 2 – 2,01/1,9=1,06;

- степень достижения целевого показателя 3 - 100,0/100,0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 8/8=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1882,3/1875.9=1.0,

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 25.9/25.8=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.4 – 38,01/35.97=1,06;

- степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,53/0,49=1,08;

- степень достижения целевого показателя 2.1 -  0/0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 79220,0/79220,0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.3 - 0/0=1,0

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,12/1,23=0.91;

- степень достижения целевого показателя 3.2 – 27/30=0,9;

- степень достижения целевого показателя 3.3 - 1/1=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.4 - 23/23=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.5 - 0,1/0,01=1.0

- степень достижения целевого показателя 3.6 – 0,785/0,784=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (17/17) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

140928,8 тыс. рублей /143351,7 тыс. рублей =0,98

  - Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных  мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному               уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1= 0,98 в связи  с чем бюджетная эффективность реализации  муниципальной   программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0х 0,5+1,0х 0,3+0,98х 0,2 = 0,996, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности.

создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;

создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                 А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2024 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализац ии/ реализац ии не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализаци и | окончания реализаци и | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Шаповалова С.Н..), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов». | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Шаповалова С.Н..), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.),отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса – 8; |  |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий –Шаповалова С.Н.),отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 109,0 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда -1,9 % | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 110,3 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 2,01 % |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | фактически введено в 2024 году 38.01 тыс. кв. м жилья; снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 % |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства ( заведующий-Шаповалова С.Н.),отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района – Герасименко И.Ю.), | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |

|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительног комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис»,ООО «Стройгарант» и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (заместитель главы Администрации Октябрьского района – – Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК ЮгКранСервис»,ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 %, | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 %, Увеличение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 79220,0 рублей; |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | плановое значение – 30 семей, | фактическое значение – 27 семей ; 3 семьи не переселены в связи с тем, что ведутся судебные разбирательства с целью установления права собственности. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение жилищных условий молодых семей– участников основного мероприятия Программы | Улучшила жилищные условия 1 молодая семья – участница основного мероприятия Программы |  |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.Н.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | решение жилищной проблемы детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | жилыми помещениями обеспечены 23 ребенка-сироты |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий-Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий –Шаповалова С.Н.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 1 семья; количество детей - сирот и детей, | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 1 семья; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц |  |

|  |  |  |  |  |  | оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 23; Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,1 тыс. кв. м; Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0, 784тыс. кв. м | из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 23; общая площадь жилых помещений, приобретенная (строящихся) молодой семьей – претендентами на получение социальных выплат – 0,1 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,785 тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2024 года

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципально й программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Всего: | 143351,7 | 141802,1 | 140928,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 4948,7 | 4948.7 | 4738,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 136853.4 | 136853.4 | 134803,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 1130,1 | 1130,1 | 1130,1 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 135723,3 | 135723,3 | 133673,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1549,6 | х | 1387,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Всего: | 846.2 | 846.2 | 846,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 13.3 | 13.3 | 13,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 832.9 | 832.9 | 832,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 676,5 | 676,5 | 676,5 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |

| кодексом Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | х | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего: | 142505.5 | 140955,9 | 140082,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 4935,4 | 4935,4 | 4724,8 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 136020.5 | 136020.5 | 133970,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 453,6 | 453,6 | 453,6 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 135566.9 | 135566.9 | 133516,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1549.6 | х | 1387,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего: | 78946,7 | 77607,1 | 76524,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Всего: | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Всего: | 2173,3 | 2173,3 | 2173,2 |
| Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 60065,5 | 60065,5 | 60065,4 |
| Основное мероприятие 3.5. Расход на снос расселенных аварийных домов. | Всего | 1320,0 | 1110,0 | 1320,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Всего: | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2024 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному – 2023 г. | отчетный год – 2024 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | 140,8 | 109,0 | 109,5 |  |
| 2 | Показатель 2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,88 | 1,9 | 2,01 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2 | Показатель 1.2. Общая площадь жилья по району на конец отчетного года | тыс. кв. м | 1844,3 | 1875,9 | 1882.3 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района | кв. м | 25,2 | 25,8 | 25,9 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 34,7 | 35,97 | 38,01 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5.Ввод жилья на одного проживающего | кв.м | 0,45 | 0,49 | 0,53 |  |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья | рублей | 68992,0 | 79220.0 | 79220,0 |  |
| 2.3. | Показатель 2.4. Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1.Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1,7 | 1,23 | 1,12 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 66 | 30 | 27 |  |
| 3.3. | Показатель 3.3.Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Показатель 3.4.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 27 | 23 | 23 |  |
| 3.5. | Показатель 3.5.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,667 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.6. | Показатель 3.6.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,971 | 0,784 | 0,785 |  |