РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                            №333                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» по результатам работы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 11.12.2017 № 1168 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                               Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 12.03.2019  № 333

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

по результатам работы  за 2018 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее – программа) в 2018 году было выделено 400,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   400,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 300,0 тыс. рублей, что составляет 75 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   300,0 тыс. рублей или 75 %;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» в 2018 году было предусмотрено  400,0 тыс. рублей из бюджета района.

В рамках реализации подпрограммы освоено 400,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

По подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» в 2018 году денежных средств предусмотрено не было.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2018 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области благоустройства территорий, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2018 финансового года вносились изменения в программу в части уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 21.02.2018 №322 « О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 11.12.2017 № 1168», от 23.05.2018 №705 « О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 11.12.2017 № 1168», от 21.09.2018 №1298 « О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 11.12.2017 № 1168».

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует повышению уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) муниципального образования «Октябрьский район» от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» - план, установленный на 2018 год   33,3%, факт – 33,3%, выполнение - 100%;

- «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» - план на 2018 год – 0 процентов, факт – 0 процентов, выполнение 100%;

- «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» -  план на 2018 год – 45,6 процентов, факт – 45,6 процентов, выполнение 100%;

- «Количество руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях», план на 2018 год 2 человека, факт – 4 человека, выполнение 200%;

Реализация мероприятий программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

- повышен уровень  грамотности представителей сферы ЖКХ в части благоустройства, озеленения и ландшафтного оформления;

- обеспечена разработка проектов благоустройства общественных территорий.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» по результатам работы за 2018 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» за январь-декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 400,0 | 300,0 | Выполнена разработка проекта благоустройства, услуги оплачены в полном объеме | 300,0 |
| Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Х | Х | В 2018 году обеспечено участие в региональном конкурсе | Х |
| Участие в областном семинаре по благоустройству | Х | Х | В 2018 году обеспечено участие в областном семинаре | Х |
| Итого по подпрограмме | 400,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Х | Х | В 2018 году денежные средства не были предусмотрены, частичное благоустройство выполнялось силами жителей | Х |
| Обучение руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства | Х | Х | Пройдено обучение специалистов в Центре компетенции Ростовской области | Х |
| Участие в научнопрактических конференциях, семинарах, форумах, «круглых столах» с привлечением заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Х | Х | Обеспечено участие представителей района во всех проводимых мероприятиях | Х |
| Обеспечение заполнения информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Х | Х | Обеспечено заполнение информационного модуля в ГИС ЖКХ | Х |
| Итого по подпрограмме | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 400,0 | 300,0 |  | 300,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования «Октябрьский район»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение благоустроенности парков муниципального образования «Октябрьский район» | - | - | - | - |  | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) муниципального образования «Октябрьский район» от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.2. | Повышение благоустроенности общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | - | - | - | - |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | % | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | - | - | - | - |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | % | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 2.2. | Повышение уровня грамотности руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства | - | - | - | - |  | Количество руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях | Чел. | 0 | 2 | 4 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования «Октябрьский район»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| 1 | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) муниципального образования «Октябрьский район» от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» | 33,3% | 33,3% | 1,000 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 0% | 0% | 1,000 | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | 45,6% | 45,6% | 1,000 | 1 |
| 4 | Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях | 2 | 4 | 2,000 | 2 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 4 | 4 | 1,000 | 1 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 1 | 1 | 1,000 |  |
| Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1. |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз): |  |  |  |  |  |
|  | 300,0/400,0=0,75 |  |  |  |  |
| Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис): |  |  |  |  |  |
|  | 0,75/1=0,75 |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации программы признаётся удовлетворительной. |  |  |  |  |  |
| Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр): |  |  |  |  |  |
|  | 1*0,5+1*0,3+0,75*0,2=0,95 |  |  |  |  |
| Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы. |  |  |  |  |  |