РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                                  	  №101                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  С.В. Басакевича.

Глава Администрации

Октябрьского района                                Л.В. Овчиева

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- 30.11.2015  от  №101

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2016 год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет |  |  | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  |  | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2016 |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | - Платежные поручения | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| - 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | - Главы Каменоломненского г.п., - Персиановского с.п., Кривянского с.п.: - Каколевский В.П., - Еремин Р.В., - Филимонов С.Д. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2016 | 177,4 |  | - |  | - |  | 177,4 | - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов | - Главы Каменоломненского г.п., - Персиановского с.п., Кривянского с.п.: - Каколевский В.П., - Еремин Р.В., - Филимонов С.Д. | - Платежные поручения | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| - 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | - Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 31.12.2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | - Уменьшение числа обращений жителей Октябрьского района вопросам управления многоквартирными домами | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| - 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | - Повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение Министерством ЖКХ РО обучающих семинаров согласно графиков, утверждаемых на квартал текущего года | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | Повышение уровня правовой грамотности собственников, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса | 31.12.2016 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| - 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | 31.12.2016 | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Богданов А.А. | протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Администрации района об итогах конкурса | 15.10.2016 | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | - Главы муниципальных образований Октябрьского района | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2016 | - 874,3 |  | - - |  | - - |  | - - | - 874,3 |
| - 2.1.1 | - Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | - Главы муниципальных образований Октябрьского района | - снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства | - 31.12.2016 | - 764,3 |  | - - |  | - - |  | - - | - 764,3 |
| - 2.1.2 | - Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | - Глава Каменоломненского г.п. Каколевский В.П. | - снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства | - 31.12.2016 | - 110,0 |  | - - |  | - - |  | - - | - 110,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Глава Каменоломненского г.п. Каколевский В.П. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2016 | - - |  | - - |  | - - |  | - - | - - |
| - 2.2. | - Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Глава Каменоломненского г.п. Каколевский В.П. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2016 | - 560,0 |  | - - |  | - - |  | - - | - 560,0 |
| - 2.2.1. | - Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | Глава Каменоломненского г.п. Каколевский В.П. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2016 | - 560,0 |  | - - |  | - - |  | - - | - 560,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Глава Каменоломненского г.п. Каколевский В.П. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2016 | - - |  | - - |  | - - |  | - - | - - |
| - 2.3. | - Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - Главы муниципальных образований Октябрьского района | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания | - 25.12.2016 | - 28116,5 |  | - - |  | - 26007,8 |  | - 2108,7 | - - |
| - 2.3.1. | - Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - Главы муниципальных образований Октябрьского района | - сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги | - 25.12.2016 | - 28116,5 |  | - - |  | - 26007,8 |  | - 2108,7 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Главы муниципальных образований Октябрьского района | - Платежные поручения | - 25.12.2016 | - 28116,5 |  | - - |  | - 26007,8 |  | - 2108,7 | - - |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Заместитель главы Администрации Октябрьского района С.В. Басакевич | - Х | - Х | - 29728,2 |  | - - |  | - 26007,8 |  | - 2286,1 | - 1434,3 |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- И.О. Управляющего делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                 А.В. Польских