Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016                                        №253                              р.п. Каменоломни

О создании комиссии по приемке объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0 тыс.руб.) ремонту объектов соцсферы, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе

В целях  контроля  за  обеспечением целевого и эффективного  использования  бюджетных средств  всех уровней, выделенных  на строительство, реконструкцию, капитальный  и текущий (свыше 500,00 тыс.руб.) ремонт объектов муниципальной собственности,  руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  в Администрации  Октябрьского района  комиссию по приемке объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему (свыше 500,0тыс.руб.) ремонту объектов соцсферы, автомобильных дорог  и инженерной инфраструктуры  муниципального значения.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по приемке объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему (свыше 500,0тыс.руб.) ремонту объектов соцсферы, автомобильных дорог  и инженерной инфраструктуры  муниципального значения согласно  приложению   № 1.

2.2. Положение о комиссии по приемке  объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0 тыс.руб.) ремонту объектов  соцсферы, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры  муниципального значения согласно  приложению  № 2.

3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Октябрьского района обеспечить целевое и эффективное использование  бюджетных средств всех уровней.

4.Рекомендовать  главам городского и сельских поселений  принять  аналогичные нормативно-правовые акты.

5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 15.12.2012 № 1197 «О создании комиссии по приемке объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0 тыс.руб.) ремонту объектов соцсферы, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, ЖКХ и транспорту  Басакевича С.В.

И.о. главы Администрации

Октябрьского района	                                                                     Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит сектор финансового контроля Администрации Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  25.04.2016 № 253

СОСТАВ

комиссии по приемке  объема выполненных работ  по  строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0 тыс.руб.) ремонту объектов  соцсферы, автомобильных дорог  и инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе

| Симисенко Максим Сергеевич | - | начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Богданов Артем Анатольевич | - | начальник МУ Служба «Заказчика»; |
| Грачева Анна Валерьевна | - | заведующий сектором финансового контроля Администрации Октябрьского района - секретарь; |
| Гребенникова Юлия Александровна | - | главный специалист финансового инспектирования сектора финансового контроля Администрации Октябрьского района; |
| Представитель заказчика | - | ответственный по объекту (по согласованию); |
| Представитель строительного контроля | - | исполнитель контроля по объекту (по согласованию); |
| Представитель подрядчика | - | ответственный за выполнение работ по объекту (по согласованию). |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района 					Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 25.04.2016 №253

ПОЛОЖЕНИЕ

# о комиссии по приемке объема выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0 тыс.руб.) ремонту объектов  соцсферы,  автомобильных  дорог  и  инженерной  инфраструктуры

# в Октябрьском районе

1. Настоящее Положение определяет порядок работы членов комиссии по приемке объема выполненных работ  по строительству, реконструкции, капитальному и текущему (свыше 500,0тыс.руб.) ремонту объектов  соцсферы, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры муниципального значения.

2. Заказчик принимает объект и выполненные работы от подрядчика (исполнителя) в соответствии со строительными нормами и правилами. Проверяет сопровождающие документы (приложение № 3).

Заказчик проверенные документы с листом согласования (приложение №5) направляет в отдел муниципальных закупок комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района (далее – отдел строительства), сектор финансового контроля Администрации Октябрьского района (далее - сектор финансового контроля).

3. Отдел муниципальных закупок комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района  производит проверку  документов  в течение 2-х рабочих дней в части соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Отдел строительства  после получения документации проверяет представленные документы (Приложение № 4) в течение 4-х рабочих дней на предмет их наличия, соответствия сроков выполнения и объема выполненных работ  по ф. КС-2 данным проектно-сметной и исполнительной документации.

5. После проверки отделом строительства заказчик предоставляет документы в сектор финансового контроля. Сектор финансового контроля проводит проверку представленных документов в течение 5-ти рабочих дней и готовит заключение по итогам проверки.

6. Отдел строительства после проверки документов  сектором финансового контроля в течение 1 рабочего дня определяет дату и время контрольного обмера объема выполненных работ.

7. Отдел строительства уведомляет членов комиссии и заказчика о дате и времени проведения контрольных обмеров.

8. Комиссия правомочна осуществлять  свои функции, если при выполнении  контрольного  обмера работ присутствует не менее 50% общего числа ее членов.

9.  Комиссия  определяет:

-качество выполненных работ;

-объемы  фактически выполненных работ и его соответствие актам формы КС -2, представленных на проверку;

10. По итогам проверки комиссия составляет  акт контрольного обмера объема выполненных работ.

11. В случае отсутствия нарушений заказчик направляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района на санкционирование  заявку, подтверждающие документы  и акт контрольного обмера объема выполненных работ, подписанный всеми членами комиссии.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				       Н.Н.Савченко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 25.04.2016 № 253

Перечень документов, формируемых заказчиком:

- приказ о назначении ответственного по объекту;

- уведомление;

- муниципальная программа;

- разрешение на строительство;

- распоряжение заказчика об утверждении проектно-сметной документации;

-муниципальный акт на утверждение состава комиссии по осуществлению закупок;

- утвержденная документация о закупках;

- извещение об осуществлении закупок;

- протоколы проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок;

- соглашение о направлении в бюджет района субсидий (между министерством и районом) (при наличии);

- соглашение о  направлении в бюджет сельских поселений субсидий (между районом и сельскими поселениями) (при наличии);

- муниципальный контракт с подрядной организацией (в том числе: сводный сметный расчет, локальные сметы; расчет стоимости цены контракта (обоснование); график производства работ);

- обеспечение исполнения контракта, возврат обеспечение контракта;

- договор с организацией об оказании услуг по осуществлению технического надзора;

- свидетельство о государственной регистрации;

- кадастровый паспорт земельного участка;

- выписка из реестра муниципальной собственности по объекту (приложение № 6 к Положению об учете государственного имущества Ростовской области);

- дефектный акт;

- проектно-сметная документация;

- заключение на достоверность сметной стоимости (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт);

- сметная документация по выполненному объекту;

- графические схемы;

- ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий;

- формы КС-2, КС-3 по объекту, счет-фактуры (счета);

-дефектный акт, смета, форма КС-2 на непредвиденные работы;

- переписка между подрядчиком и заказчиком на включаемые и исключаемые работы;

- дефектный акт, смета, форма КС-2 на включаемые работы;

- дефектный акт, смета, на исключаемые работы;

- акт приемки законченного строительством объекта;

- разрешение на ввод в эксплуатацию объекта;

- заключение государственной экспертизы по объекту (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты качества на материалы;

- протоколы  испытаний образцов асфальтобетонного покрытия;

- технический паспорт;

- гарантийный паспорт;

- ф.КС-6а журнал учета выполненных работ.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 25.04.2016 №253

Перечень документов, проверяемых отделом  строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации  Октябрьского района:

- муниципальный контракт с подрядной организацией (в том числе: сводный сметный расчет, локальные сметы; расчет стоимости цены контракта (обоснование); график производства работ);

- договор с организацией об оказании услуг по осуществлению технического надзора;

- свидетельство о государственной регистрации;

- кадастровый паспорт земельного участка;

- выписка из реестра муниципальной собственности по объекту (приложение № 6 к Положению об учете государственного имущества Ростовской области);

- дефектный акт;

- проектно-сметная документация;

- заключение на достоверность сметной стоимости (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт);

- сметная документация по выполненному объекту;

- графические схемы;

- ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий;

- формы КС-2, КС-3 по объекту, счет-фактуры (счета);

-дефектный акт, смета, форма КС-2 на непредвиденные работы;

- переписка между подрядчиком и заказчиком на включаемые и исключаемые работы;

- дефектный акт, смета, форма КС-2 на включаемые работы;

- дефектный акт, смета, на исключаемые работы;

- акт приемки законченного строительством объекта;

- разрешение на ввод в эксплуатацию объекта;

- заключение государственной экспертизы по объекту (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты качества на материалы;

- протоколы испытаний образцов асфальтобетонного покрытия;

- технический паспорт;

- гарантийный паспорт;

- ф.КС-6а журнал учета выполненных работ.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 25.04.2016 №253

Лист согласования

Предмет закупки _____________________________________________________

| Учреждение, организация | ФИО, должность | Подпись, дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Отдел муниципальных закупок комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Сектор финансового контроля Администрации Октябрьского района |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко