| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.12.2024 | № 1873 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1615 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1615 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2024 год», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района | [SIGNERSTAMP1] | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района |  |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 28.12.2024 № 1873

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2024  год

| ## № п/п | ## Номер и ## наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего |  | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | ## Внебюджетные источники |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 |  | ## 9 |  |
| ## Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | ## Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., | ## Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2024 |  | 296497,5 | 296497,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ## Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2024 |  | 83857,8 | 83857,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ## Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | ## Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2024 |  | 169835,4 | 169835,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 31.12.2024 | 42804,3 |  | 42804,3 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., МКУ «ДС и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## уменьшение доли протяженности ав-томобильных до-рог общего пользо-вания муници-пального значения, ## не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных до-рог общего пользо-вания муници-пального значения | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| ## 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные поручения | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| ## 6 | ## Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 31.12.2024 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Платежные поручения | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Основное мероприятие 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Привлечение водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Установка камер фото-и видеофиксации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Снижение уровня нарушений ПДД | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| ## 8 | ## Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Изготовление и распространение информационных листовок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Не менее 500 листовок | 31.12.2024 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| ## 9 | Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ## 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Акты выполненных работ | ## 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 10 | ## Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | ## 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Оборудование макетами 2 пешеходных переходов | ## 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 11 | ## Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | ## 31.12.2024 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Организация не менее 4 мероприятий | ## 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 13 | ## Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 14 | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 15 | ## Основное мероприятие 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Организация новых маршрутов | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| ## 16 | ## Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Организация новых маршрутов | 31.12.2024 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ## Итого по муниципальной программе | Х | ## Х | Х | 296497,5 |  | 296497,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ## Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., | ## Х | Х | 212639,7 |  | 212639,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ## Соисполнитель 1 | Х | ## Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | ## Соисполнитель 2 | Х | ## Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | ## Участник 1 | Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» Сватеев А.М. | ## Х | Х | 83857,8 |  | 83857,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

### Управляющий делами

### Администрации  Октябрьского района                                                                                                                                А.А. Пригородова