Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

28.02.2017                                       № 144  	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» по результатам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района БессарабоваН.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы Администрации

##### Октябрьского района	                                                	Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

отдел информатизации

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 28.02.2017 №  144

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА 2014 - 2018 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) за I полугодие 2016 | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | - Администрация Октябрьского района | - Обеспечение реализации мероприятий по защите информации; - внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 515,1 | - 515,1 | - 515,1 | - 515,1 |
| - 1.1 | - Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность информационной системы "07.Образование" в сфере дошкольного образования | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 220,6 | - 220,6 | - 220,6 | - 220,6 |
| - 1.2 | - Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 37,3 | - 37,3 | - 37,3 | - 37,3 |
| - 1.3 | - Оплата услуг доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - Отдел культуры Октябрьского района | - Обеспечен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 117,7 | - 117,7 | - 117,7 | - 117,7 |
| - 1.4 | - Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - Отдел культуры Октябрьского района | - Развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 132,3 | - 132,3 | - 132,3 | - 132,3 |
| - 1.5 | - Выделенный канал связи VipNeT | - Отдел ЗАГС | - Повышение уровня защиты информации | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 7,1 | - 7,1 | - 7,1 | - 7,1 |
| - 2 | - Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | - МФЦ Октябрьского района | - Обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 17295,5 | - 17295,5 | - 17142,5 | - 17142,5 |
| - 2.1 | - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - МФЦ Октябрьского района | - Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 17 103,2 | - 17 103,2 | - 17103,2 | - 17103,2 |
| - 2.2 | - Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям на иные цели) | - МФЦ Октябрьского района | - Предоставление государственных и муниципальных услуг населению в любом МФЦ области вне зависимости от места регистрации заявителя (принцип экстерриториальности) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 72,5 | - 72,5 | - 19,4 | - 19,4 |
| - 2.3 | - Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) | - МФЦ Октябрьского района | - Предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 119,8 | - 119,8 | - 19,9 | - 19,9 |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко