Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2015                                         №477                                   р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление

Администрации   Октябрьского  района

от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении

Порядка     разработки,   реализации   и

оценки  эффективности муниципальных

программ Октябрьского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь частью 8 статьи 51 и частью 9 статьи 29 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от  16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»:

1.1.Абзац второй пункта 2 раздела 1 изложить в редакции:

«муниципальная программа Октябрьского района (далее – муниципальная программа ) является документом стратегического планирования, который содержит комплекс планируемых мероприятий, увязанных по задачам, срокам осуществления , исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Октябрьского района. Муниципальная программа может иметь несколько исполнителей».

1.2.Пункт 1 раздела 2 изложить в редакции:

«1.Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Октябрьского района, определенными стратегией социально-экономического развития Октябрьского района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Ростовской области , федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Октябрьского района.

Муниципальная программа состоит состоит из следующих частей:

1) паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

-общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

-прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

-перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

-паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

-описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

-обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации);

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)  по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

7) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

3.Подпункт 5 пункта 1 раздела  2 изложить в редакции:

«5.Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Октябрьского района), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются ФЭУ Октябрьского района (далее – методические рекомендации);

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

Информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет района, средств местных бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ, главным распорядителям средств бюджета Октябрьского района, а также по годам реализации муниципальной программы).

4.Пункт 6 раздела 3 изложить в редакции:

«6.Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает, согласовывает с исполнителями и представляет проект муниципальной  программы для согласования в ФЭУ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Октябрьского района), включаемому в муниципальную программу, представляет в ФЭУ Октябрьского района:

-копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского района».

5.Раздел 3 дополнить пунктом 12:

«12. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации».

6.Пункт 3 раздела 4 изложить в редакции:

«3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных  программ.

Обращение к Главе Октябрьского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в ФЭУ Октябрьского района (с приложением проекта правого акта и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям). В случае приведения муниципальных программ в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете Октябрьского района и о внесении изменений в решение Собрания депутатов и необходимости в связи с этим корректировки целевых показателей (индикаторов) получение поручения Главы Октябрьского района не требуется.

Ответственные исполнители муниципальных программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением наименований основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в случаях, установленных бюджетным законодательством».

7.Пункт 9 раздела 6 изложить в редакции:

«9.Вносит изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в случаях, установленных бюджетным законодательством».

8.Абзац 3 подпункта «б» пункта 6 раздела 7 изложить в редакции:

«по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период».

9. Пункт 1 раздела 8 изложить в редакции:

«1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в установленные сроки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

| И.о.Главы Октябрьского района Н.Д.Бессарабов |  |
| --- | --- |