РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2011г                                    №804                            р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление

Администрации Октябрьского района от

31.08. 2010 №582 об  утверждении

программы   « Модернизация   объектов

коммунальной инфраструктуры на 2011-

2014 годы Октябрьского района».

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г №512», руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08. 2010 №582.Об  утверждении долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Октябрьского района»:

1.1. Внести изменение в паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Октябрьского района» (согласно приложению №1).

1.2. Изложить приложение №2 постановления Администрации Октябрьского района от 31.08. 2010 №582 в следующей редакции (согласно приложению  №2).

2. Рекомендовать Главам поселений привести свои программы по модернизации объектов коммунальной  инфраструктуры  в соответствие с настоящим постановлением.

3.  Контроль за  выполнением   данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района И.Ю.Зюзина.

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава Октябрьского района                                           Е.П.Луганцев

приложение №1 к постановлению

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                                         от __.__.2011   №  ___

Изменение в паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры на 2011-2014годы».

1. Графы  «Состав, объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции.

| Состав программы | Приложение №1 «долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы" в Октябрьском районе Ростовской области. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: -в 2011 – 2014 годах – 87381,30 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета– 72739,80тыс. рублей; средства местных бюджетов – 14641,50 тыс. рублей; -в 2011 г. – 12970,60 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета–8821,30тыс. рублей; средства местных бюджетов –4149,30 тыс. рублей -в 2012 г. – 26900,00тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-23106,90тыс. рублей; средства местных бюджетов – 3793,1 тыс. рублей -в 2013 г. – 27916,40 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-23980,10тыс. рублей; средства местных бюджетов – 3936,30 тыс. рублей -в 2014 г. – 19594,30 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-16831,50тыс. рублей; средства местных бюджетов – 2762,80 тыс. рублей |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н.Савченко

Приложение №2 к постановлению

Администрации Октябрьского района

от                       №

Перечень объектов по строительству, реконструкции

Объектов водоснабжения

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы» в Октябрьском районе

Ростовской области.

| № п/п | Наименование объектов |  |  | Стоимость строительства в базисных ценах.(тыс.руб.) | Стоимость, тыс руб. | Примечание (дата ,№ экспертизы) | Год реализации в программе | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция распределительного водопровода по ул.Мокроусова,ул.Железнодорожная п.Каменоломни |  |  |  | 8 620,40 | 15.04.2008г. №61-1-5-0239-08(переходящий объект с 2008г.) | 2011 | 7 327,30 | 1 293,1 (15%) |
| 1.2. | Строительство подводящего водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 6576,8 | 1 757,70 | 30.12.2008г. №61-1-5-5350-08 | 2011 | 1 494,00 | 263,70 (15%) |
| 1.3. | Строительство подводящего водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 6576,8 | 11641,5 | 30.12.2008г. №61-1-5-5350-08 | 2012 | 10 000,0 | 1 641,5 (14,1%) |
| 1.4. | Строительство подводящего водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 3261,2 | 22563,00 | 28.07.2008г. №61-1-5-2279-08 | 2013 | 19 381,60 | 3 181,4 (14.1%) |
| 1.5. | Строительство подводящего водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 3261,2 | 19594,30 | 28.07.2008г. №61-1-5-2279-08 | 2014 | 16 831,50 | 2 762,8 (14.1%) |
| Итого: |  |  |  |  | 64176,90 |  |  | 55034,40 | 9142,50 |
| 2.Строительство скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кривошлыкова п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  | 135,3 | 987,10 | № 61-1-3-0868-08 от 01.07.2008г. | 2012 | 847,9 | 139,2 (14,1%) |
| 2.2. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кленовая п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  | 190,8 | 1392,00 | № 61-1-3-0867-08 от 01.07.2008г. | 2012 | 1 195,7 | 196,3 (14,1%) |
| 2.3. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кадамовская п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  | 184,5 | 1346,50 | № 61-1-3-0869-08 от 01.07.2008г. | 2013 | 1 156,6 | 189,9 (14,1%) |
| Итого: |  |  |  |  | 3725,60 |  |  | 3200,20 | 525,40 |
| 3.Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул.Школьная от распределительного колодца по ул.Гагарина до распределительного колодца по ул.Мичурина в п.Персиановский Октябрьского района,Ростовской области |  |  | 203,9 | 1352,90 | 29.08.2008г. №61-1-5-1929-08 | 2012 | 1 162,10 | 190,80 (14,1%) |
| 3.2. | Выборочный капиальный ремонт ограждения и помещения охраны и машинистов водонасосной станции п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  | 302,9 | 2009,60 | 31.03.2008г. №61-1-6-0359-08 | 2012 | 1 726,20 | 283,40 (14,1%) |
| 3.3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Новокадамово Октябрьского района Ростовской области |  |  | 604,0 | 4006,90 | Документы в "Главгосэкспертизе" | 2013 | 3 441,9 | 565,0 (14,1%) |
| 3.5. | Текущий ремонт водовода от НЗСП п.Персиановский-участок от ул.Южная до здания ВНС ул.Кривошлыкова п.Персиановский Октябрьского района |  |  |  | 2072,5 |  | 2011 | 0,0 | 2072,5 |
| 3.6. | Приобретение АДС 100 кВт на ВНС п.Персиановский |  |  |  | 520,0 |  | 2011 | 0,0 | 520,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 9961,90 |  |  | 6330,20 | 3631,7 |
| Всего по Октябрьскому району |  |  |  |  | 77864,4 |  |  | 64564,80 | 13299,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  | 12970,60 |  |  | 8821,30 | 4149,30 |
| 2012 год |  |  |  |  | 17383,10 |  |  | 14931,90 | 2451,20 |
| 2013 год |  |  |  |  | 27916,40 |  |  | 23980,10 | 3936,30 |
| 2014 год |  |  |  |  | 19594,30 |  |  | 16831,50 | 2762,80 |

Перечень объектов по строительству, реконструкции

коммунальной  теплоэнергетики

долгосрочной целевой программы «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы» в Октябрьском районе

Ростовской области.

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость строительства в базисных ценах.(тыс.руб.) | Стоимость ,тыс.руб. | Примечание (дата ,№ экспертизы) | Год реализации в программе | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной п.Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения Октябрьского района | 23133,6 | 9327,67 | 4.12.2009г. №61-1-53603-09 | 2012 | 8175,0 | 1341,9(14,1%) |
| Всего по Октябрьскому району |  |  | 9327,67 |  |  | 8175,0 | 1341,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2012 год |  |  | 9327,67 |  |  | 8175,0 | 1341,90 |
| 2013 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2014 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Управляющий делами Администрации района |  |  |  |  | Н.Н.Савченко |  |  |