Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2016                                           № 396                          р.п.  Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хо-зяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В целях  обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации  в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов  Администрации  Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  Октябрьского района и рекомендовать главам городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от  формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2015-2016 годов  и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в зимний период социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2.  Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района  расходы на эти цели.

1.3.  Представить в срок до 12.05.2016 года в МУ Служба «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании в Администрациях поселений штабов по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные главами городского и сельских поселений (главами администраций поселений), по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

1.4.  До 01.09.2016 года обеспечить  выполнение мероприятий, согласно  приложению № 4  по подготовке   к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов.

Для  нормального режима работы объектов жизнеобеспечения создать аварийный  запас  материалов.  До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 %  запаса котельно-печного топлива от общей потребности  на  весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 01.10.2016 года  проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6.  В срок до 20.07.2016 года  согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и  другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8.  Принять необходимые меры:

-   до 15.08.2016 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и воду в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и  водоснабжения;

-  по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам  жилищно-коммунальной сферы.

1.9.  Предоставлять в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

-  по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к  1 июля  текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (10-го, 20-го, 30-го  числа);

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода-

еженедельно;

-  по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

-  по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

-  по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год)  -  техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10.  С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать главам городского, сельских поселений (главами администраций поселений):

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов, подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности  установленной формы (приложения № 5 и № 6)  закончить не позднее 1 октября 2016 года.

1.11.  До 01.10.2016 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

2.  Руководителям  отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения центральной районной больницы Октябрьского района:

- до 01.07.2016 года согласовать с энергоснабжающими  организациями  лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и  представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 01.09.2016 года.

3.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 октября  2016 года.

4.  Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С. В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе  в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов (далее –районный штаб)  и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры Октябрьского района  к работе в  зимних условиях.

6. С целью  контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях и координации работы с администрациями городского и сельских поселений, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях (приложение №2).

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 3).

8.  Возложить на МУ Служба «Заказчика» (Богданова А.А.):

8.1.  Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского  района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2016–2017 годов (приложение № 4).

8.2.  Представлять отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном  сайте Администрации  Октябрьского  района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по строительству, ремонту, жилищно-коммунального хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

Глава  Администрации

Октябрьского  района					                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МУ Служба «Заказчика»

Октябрьского района

Приложение № 1

к  постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  18.06.2016  № 396

Состав

районного штаба по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов

| Басакевич С.В. | - заместитель главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, ЖКХ, и транспорту, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Богданов А.А. | - начальник МУ Служба «Заказчика», заместитель руководителя штаба |
| Зуфарова Т.В. | - экономист МУ Службы «Заказчика», секретарь (по согласованию) |

Члены штаба:

| Юшковская Т.В. | - заместитель главы Администрации Октябрьского района - начальник финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района; |
| --- | --- |
| Голубицкий О.В. | - начальник Октябрьского участка РЭС (по согласованию); |
| Симисенко М.С. | - начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района; |
| Иванин Т.С. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); |
| Сибилев К.Ю. | - директор ГУП РО «Октябрьское ДРСУ» (по согласованию); |
| Токарева И.И. | - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); |
| Кучеренко Т.А. | - главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района; |
| Татарченко В.В. | - начальник отдела ГО ЧС Администрации Октябрьского района. |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к  постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  18.06.2016  № 396

Список

членов районного штаба, ответственных за подготовку детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях и координацию работы с администрациями городского и сельских поселений

| Басакевич С.В. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территориях Каменоломненского городского поселения, Мокрологского сельского поселения, |
| --- | --- |
| Юшковская Т.В. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территориях Персиановского сельского поселения и Коммунарского сельского поселения; |
| Богданов А.А. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территориях Алексеевского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения; |
| Симисенко М.С. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территориях Красюковского сельского поселения и Краснокутского сельского поселения; |
| Кучеренко Т.А. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Артемовского сельского поселения; |
| Голубицкий О.В. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Керчикского сельского поселения; |
| Татарченко В.В. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территориях Бессергеневского сельского поселения и Кривянского сельского поселения |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к  постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  18.06.2016  № 396

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2016 - 2017 годов

| Басакевич С.В. | - заместитель главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, ЖКХ, и транспорту, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Богданов А.А. | - начальник МУ Служба «Заказчика», заместитель руководителя штаба |
| Бычкова Г.Н. | - инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика», секретарь (по согласованию) |

Члены комиссии:

| Каколевский В.П. | - глава Каменоломненского городского поселения (по согласованию); |
| --- | --- |
| Лофиченко Н.И. | - глава Алексеевского сельского поселения (по согласованию); |
| Топчий Т.П. | - глава Артемовского сельского поселения (по согласованию); |
| Рубцов Ю.Н. | - глава Бессергеневского сельского поселения (по согласованию); |
| Точеный А.Ю. | - глава Администрации Коммунарского сельского поселения (по согласованию); |
| Шаповалов Ю.П. | - глава Керчикского сельского поселения (по согласованию); |
| Еремин Р.В. | - глава Персиановского сельского поселения (по согласованию); |
| Каргина Е.И. | - глава Мокрологского сельского поселения (по согласованию); |
| Мартыненко В.В. | - глава Краснокутского сельского поселения (по согласованию); |
| Алентьев А.А. | - глава Краснолучского сельского поселения (по согласованию); |
| Филимонов С.Д. | - глава Администрации Кривянского сельского поселения (по согласованию); |
| Бугаев В.И. | - глава Администрации Красюковского сельского поселения (по согласованию); |
| Подройкина В.В. | - главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района; |
| Цуриков А.Д. | - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района; |
| Луговая Е.А. | - начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; |
| Курносова Л.В. | - начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; |
| Иванов А.И. | - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); |
| Токарева И.И. | - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); |
| Иванин Т.С. | – государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию). |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к  постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.06.2016 № 396

План мероприятий Октябрьского района по подготовке к осенне-зимнему периоду  2016-2017 годов

| № | Наименование объекта | Виды работ | Ориентировочная стоимость |  |  | Источник финансирования |  | Сроки выполнения работ |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные тепловые сети | Замена участка трубопровода отопления по ул. Российская | 76,6 |  |  | Тариф |  | июнь |  | Семёнова В.В. |
| 2 |  | Ремонт изоляции трубопроводов отопления и ГВС | 149,7 |  |  | Тариф |  | сентябрь |  | Семёнова В.В. |
| 3 | Котельная п. Казачьи Лагери | Оптимизация летнего режима ГВС | 100,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Семёнова В.В. |
| 4 |  | Монтаж и поверка газоанализаторов | 82,0 |  |  | Тариф |  | Май |  | Семёнова В.В. |
| 5 |  | Проверка газоходов | 50,0 |  |  | Тариф |  | Май |  | Семёнова В.В. |
| п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наружные тепловые сети | Замена участка трубопровода отопления насосной. | 75,9 |  |  | Тариф |  | Июнь |  | Семёнова В.В. |
| 7 |  | Замена участка трубопровода отопления между УТ29 и №55. | 168,2 |  |  | Тариф |  | Июль |  | Семёнова В.В. |
| 8 |  | Замена участка трубопровода отопления Мичурина,1а | 214,5 |  |  | Тариф |  | Сентябрь |  | Семёнова В.В. |
| 9 |  | Ремонт здания насосной. | 74,8 |  |  | Тариф |  | Август |  | Семёнова В.В. |
| 10 |  | Ремонт, замена запорной арматуры. | 318,3 |  |  | Тариф |  | Август |  | Семёнова В.В. |
| Итого по ООО "Тепловые сети" |  |  | 1310.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф |  |  | 1310,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газовая котельная ул. 40 лет Октября | поверка приборов узла учета газа: | 10,2 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
|  |  | промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой | 10,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| 12 | Газовая котельная пер. Северный 2б | поверка приборов узла учета газа: | 11,8 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
|  |  | промывка пластинчатых подогревателей ортофосфорной кислотой | 10,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| 13 | Газовая котельная ул. Комсомольская 17 | поверка приборов узла учета газа: | 7,2 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| 14 | Газовая котельная пер. Садовый 42б | поверка приборов узла учета газа: | 7,2 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| 15 | Газовая котельная пер. Садовый 23 (ЦРБ) | промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой | 10,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| п. Красногорняцкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Газовая котельная ул. Кирпичная 1г | -промывка котлов ортофосфорной кислотой | 10,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| п. Верхнегрушевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газовая котельная ул. Гагарина 6а | -промывка котлов ортофосфорной кислотой | 10,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| 18 | Регламентные работы по 9 объектам | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов | - |  |  |  |  | Апрель |  | Галицкий А.М. |
| Итого по ООО "УЖКХ" |  |  | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф |  |  | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по теплоснабжению |  |  | 6417,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства консолидированного бюджета |  |  | 5021,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф |  |  | 1396,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Колодцы и коллекторы | Ремонт оголовков колодцев с заменой люков, Прочистка канализационных коллекторов спецтехникой | 182,0 |  |  | Тариф |  | Март - октябрь |  | П.Ю. Васильченко |
| 20 | Насосы, задвижки | Ремонт | 200,0 |  |  | Тариф |  | Март - октябрь |  | Васильченко П.Ю. |
| 21 | Водопровод ул.Кривошлыкова д.63мм | Реконструкция | 40,0 |  |  | Тариф |  | Март - июнь |  | Васильченко П.Ю. |
| 22 | Насос ВНС | Замена | 85,0 |  |  | Тариф |  | Май |  | Васильченко П.Ю. |
| 23 | Напорный коллектор | ремонт | 22,0 |  |  | Тариф |  | Апрель |  | Васильченко П.Ю. |
| Всего по ООО «Вода и стоки» |  |  | 529,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф |  |  | 529,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЛИАЛ «ОКТЯБРЬСКИЙ» ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Каменоломни | Ремонт здания ВНС ул. Восточная, 2 | 20,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 25 |  | Установка люков на водопроводных колодцах по ул. Комсомольская | 20,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 26 | х. Верхняя Кадамовка | Замена электрической части (пускателя, арматуры) на ВНС | 3,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 27 | ст. Бессергеневская | Замена запорной арматуры d=80 мм в водопроводном колодце ул. Советская | 6,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 28 | х. Озерки | Замена запорной арматурына ВНС d= 50 мм | 4,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 29 | х. Залужный | Текущий ремонт горловины колодца на ВНС | 10,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 30 | х. Калиновка | Замена задвижек d=80 мм в ВК на врезке | 5,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 31 | х. Ильичевка | Текущий ремон участка водопровода по ул. Зарчной d=63 мм | 10,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 32 | п. Новоперсиановский | Замена электрической части (пускателя, теплового реле, реле потери фаз) на ВНС | 5,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 33 | п. Персиановский | Текущий ремонт аварийного участка водопровода по ул. Заречная d=50 мм | 9,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 34 | п. Новозарянский | Ремонт здания ВНС | 10,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| 35 | Водопровод "БИФ-Агро" | Утупление открытого участка водопровода | 35,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Бородин Р.А. |
| Итого по Филиалу «Октябрьский» ГУП РО УРСВ |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет тарифа |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению |  |  | 666,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф |  |  | 666,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "СПЕКТР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Мира, д. 2 | косметический ремонт подъездов | 44,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 37 | пер. Садовый, д. 446 | ремонт крыши, замена дверей | 38,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 38 | ул. Крупской, д. 38 | замена окон в подъездах | 36,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 39 | пер. Шоссейный, д. 3 | стяжка многоквартирного дома | 60,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 40 | пер. Шоссейный, д. За | ремонт отмостки вокруг дома, установка двери в 1-ом подъезде | 26,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 41 | ул. 40 лет Октября, д. 55 | установка козырьков над подъездами | 38,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 42 | ул. Калинина, д. 27 | утепление чердачного помещения | 25,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 43 | ул. Крупской, д. 61 | установка дверей на подвалы, ремонт подъездов | 96,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 44 | пер. Садовый, д. 21а | косметический ремонт подъездов | 27,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 45 | пер. Первомайский, д. 50а | установка входной двери в подъезд | 16,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 46 | пер. Шоссейный, д. 21 | ремонт козырьков перед подъездами | 15,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 47 | ул. Мира, д. 6 | устройство кафельной плитки в подъезде № 3, установка окон в 1-ом подъезде | 60,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 48 | пер. Первомайский, д. 43а | ремонт кровли | 20,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 49 | ул. Мира, д. 8 | замена стояка холодной воды в кв. 12,15,18 | 8,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 50 | ул. 40 лет Октября, д. 51 | ремонт цоколя, заделка трещин стен | 15,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 51 | ул. Дзержинского, д. 2а | косметический ремонт подъездов | 21,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 52 | пер. Шоссейный, д. 15 | замена двери в подъезде № 1 | 16,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 53 | пер. Шоссейный, д. 7 | замена окон в подъездах | 30,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 54 | пер. Садовый, д. 44а | замена окон в подъездах | 40,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 55 | ул. Крупской, д. 36 | замена окна во 2-м подъезде | 16,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 56 | пер. Северный, д. 2 | косметический ремонт подъездов | 20,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 57 | ул. Пролетарская, д. 9 | устройство асфальтового покрытия двора | 30,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 58 | пер. Северный, д. 7 | устройство сброса ливневых вод | 16,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 59 | ул. Крупской, д. 1а | ремонт лестничных маршей | 15,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 60 | пер. Садовый, д. 216 | монтаж системы водоотливов | 60,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 61 | пер. Северный, д. 5 | стяжка многоквартирного дома | 90,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 62 | ул. Дзержинского, д. 1а | ремонт отмостки дома | 50,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 63 | ул. Комсомольская, д. 7 | установка входной двери в подъезд | 16,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 64 | ул. Крупской, д. 63 | замена стояка канализации во 2 и 3 подъездах, перекрытие кровли над 4,5,6 подъездами | 110,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| Итого по п. Каменоломни |  |  | 1054,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Петрушко, д. 2/7 | герметизация межпанельных швов лицевой стороны, частичный ремонт подъездов, устройство цементной стяжки перед подъездами № 4,5 | 120,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 66 | ул. Российская, д. 3 | ремонт подъездов | 130,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 67 | ул. Российская, д. 5 | ремонт подъездов № 2,3, замена ХВС по подвалу | 140,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 68 | ул. 60 лет Победы, д. 14 | благоустройство придомовой территории | 60,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 69 | ул. Петрушко, д. 6 | ремонт кровли | 20,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 70 | ул. Петрушко, д. 4 | частичный ремонт кровли, замена силового кабеля | 60,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| Итого по п. Казачьи Лагери |  |  | 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Мостовая, д. 7 | замена окон на пластиковые, спил 2-х деревьев | 86,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 72 | ул. Мостовая, д. 8 | ремонт кровли | 26,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| 73 | ул. Мостовая, д. 5 | ремонт внутридомовых газовых сетей, ремонт балконных плит кв. 90,75 | 37,0 |  |  | Тариф |  | 3 квартал |  | Федосеев А.А. |
| Итого по ст. Кривянская |  |  | 149,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по ООО "СПЕКТР" |  |  | 1733,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Союз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Мичурина д. 1 | Установка общедомовой телевизионной антенны |  | 21,0 | Тариф |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Очистка фасада от граффити |  | 5,0 | Тариф |  | 1 квартал |  |  |  |
|  |  | Заделка швов |  | 60,0 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Замена аварийного участка теплотрассы |  | 30,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 6,8 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Уборка подвального помещения от захламления |  | 3,0 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 75 | ул. Мичурина д. 1а | Установка общедомовой телевизионной антенны |  | 21,0 | Тариф |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 6,4 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Уборка подвального помещения от захламления |  | 3,0 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 76 | ул. Мичурина д. 1б | Ревизия системы электроснабжения |  | 7,0 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Установка общедомовой телевизионной антенны |  | 21,0 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Уборка подвального помещения от захламления |  | 3,0 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 77 | ул. Мичурина д. 23 | Ревизия системы электроснабжения |  | 5,4 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Замена стояка отопления |  | 12,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонт напольного покрытия |  | 1,8 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы плиты перекрытия |  | 14,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы балконной плиты |  | 6,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 78 | ул. Мичурина д. 3а | Ремонт системы отопления |  | 40,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 5,4 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы по канализационным выпускам |  | 6,8 | Тариф |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 79 | ул. Весенняя д. 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 2,2 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Замена трубопроводов 20-40 мм теплотрассы в подвале дома |  | 60,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 8,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 81 | ул. Кривошлыкова д. 9а | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 3,6 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы в местах общего пользования |  | 4,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы фасада |  | 30,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Восстановление штукатурного слоя |  | 3,0 | Тариф |  | 1 квартал |  |  |  |
| 82 | ул. Кривошлыкова д. 9б | Ревизия системы электроснабжения |  | 3,6 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | ТО газопровода и ГРПШ |  | 65,0 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 83 | ул. Мира д. № 1 стр. 2 | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,7 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Установка домофона |  | 21,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 84 | ул. Мира д. № 1 стр. 3 | Ревизия системы электроснабжения |  | 3,0 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Установка двери и домофона |  | 57,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 85 | пер. Новый, д. 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырька над подъездом |  | 7,0 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 86 | пер. Новый, д. 2 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,6 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 87 | пер. Новый, д. 4 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Замена общедомового прибора учета электроэнергии |  | 5,0 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
| 88 | ул. Московская д. 26 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,4 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 89 | ул. Московская д. 24 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 1,5 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Замена общедомового прибора учета электроэнергии |  | 5,0 | Тариф |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| 90 | ул.Октябрьская д. 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  | 3,0 | Тариф |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |  |
|  |  | Ревизия системы электроснабжения |  | 2,1 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | ТО и эксплуатация котла |  | 199,4 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | Работы по энергосбережению |  | 2,3 | Тариф |  | 4 квартал |  |  |  |
| Всего по ООО "Союз" |  |  |  | 869,4 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "УправДомПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. 60 лет Победы, д. 2 | Замена крыловых задвижек с участком трубы (железо) по отоплению | 15,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Замена лежака ГВС | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена лежака ХВС | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остекление окон | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. 60 лет Победы ,д. 4 | Ремонт кровли | 100,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Ремонт системы отопления в подъездах | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка окон в подъездах | 179,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. 60 лет Победы, д. 6 | Ревизия задвижек теплоснабжения, ГВС и ХВС | Финансирование не требуется |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Ремонт рамки ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена выпусков КНС | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт лежака ГВС | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. 60 лет Победы, д. 8 | Ревизия задвижек теплоснабжения, ГВС и ХВС | 5,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
| 95 | ул. Российская, д. 12/8 | Ремонт рамки ГВС и отопления | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ул. Российская, д. 4 | Частично замена стояков КНС | 10,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Ремонт рамки ГВС (сварочные работы) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ревизия задвижек ХВС ГВС и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена выпусков | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. 60 лет Победы, д. 12/8 | Частично замена стояков КНС | 8,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Ремонтные рамки ГВС и отопления | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли (примыкания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена выпусков | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. 60 лет Победы, д. 16 | Замена прибора учета отопления | 0,0 |  |  | Тариф |  | май - сентябрь |  | Забродченко Ю.В. |
|  |  | Ремонт кровли | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО "УправДомПлюс" |  |  | 1027,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по ЖИЛФОНДУ |  |  | 3629,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | МУ «Октябрьский РДК» п.Каменоломни | Текущий ремонт | 20,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Ращупкина А.Е. |
| 100 | Алексеевское сельское поселение | Текущий ремонт | 30,0 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Лофиченко Н.И. Федченко Г.В. |
| 101 | Персиановское сельское поселение | Текущий ремонт | 800,0 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Еремин Р.В. Круковский В.С. |
|  | СК п.Казачьи Лагери | Капитальный ремонт полового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК Кадамовский СДК | Замена окон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Кривянское сельское поселение | Косметический ремонт | 20,0 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Филимонов С.Д. Рыбальченко С.Л. |
| 103 | Мокрологское сельское поселение | Текущий ремонт | 10,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Каргина Е.И. Кузнецова О.В. |
| 104 | Артемовское сельское поселение | Косметический ремонт | 52,0 |  |  | Спонсорская помощь |  | Август |  | Топчий Т.П. Бессарабова Е.В. |
| 105 | Керчикское сельское поселение | Текущий ремонт | 32,3 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Шаповалов Ю.П. Алпатьева Н.К. |
| 106 | Краснокутское сельское поселение | Текущий ремонт | 25,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Мартыненко В.В. Виноградова Л.В. |
| 107 | Краснолучское сельское поселение | Текущий ремонт | 40,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Алентьев А.А. Клименко Л.А. |
| 108 | Коммунарское сельское поселение | Текущий ремонт | 40,0 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Точеный А.Ю. Неледвина Н.В. |
|  | СДК п. Красногорняцкий | Косметический ремонт | 58,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 109 | Бессергеневское сельское поселение | Косметический ремонт | 45,3 |  |  | Местный бюджет |  | Август |  | Рубцов Ю.Н. Ковалева В.Н. |
| ВСЕГО по отделу культуры, в том числе: |  |  | 1172,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1025,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Спонсорская помощь |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Ремонт палат № 3 14, 12 хирургия | Электропроводка, осветительные приборы, штукатурка, окрашивание, замена линолеума плиткой | 124,3 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 111 | Главный корпус, кровля операционной | Ремонт мягкой кровли главного корпуса площадью 264 м², замена рубероида Бикростом в два слоя | 119,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Июнь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 112 | Фельдшерско-акушерские пункты, всего 48 объектов. | Проведение текущего обслуживания помещений и прилегающей территории ФАП побелка, окрашивание, кровля, отопление и т.д.) | 303,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Июль |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 113 | Поликлиника ЦРБ | Текущий ремонт помещения регистратуры и холла, туалета стоматологов, коридор второго этажа | 134,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Сентябрь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 114 | Подвал хирургического корпуса | Замена магистрального трубопровода отопления отдельными участками Ø 63мм, 50мм, общей длиной 58м/п | 64,8 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
|  |  | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм ,общей длиной 88м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена разводящей системы канализации по подвалу полипропиленовыми трубами Ø100мм и 50 мм, общей длиной 117 м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Обследование дымоходов, ремонт угольных печей | Проверка дымоходов, 32 объекта | 70,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Сентябрь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
|  |  | ремонт печей 2 объектов (Киреевка, Ягодинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Подвал терапевтического корпуса | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм, общей длиной 106м/п замена магистрального трубопровода отопления Ø63мм, 88м. | 160,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Сентябрь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 117 | ФАП п. Персиановский | Монтаж модульного ФАП, благоустройство, инженерные коммуникации | 570,4 |  |  | Бюджет района |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
|  |  |  | 1028,3 |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 118 | Провести техническое обслуживание и замену приборов безопасности | Ежегодные регламентные работы | 32,6 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 119 | Обеспечение объектов МБУЗ ЦРБ Октябрьского района углем 14 объектов | 130,5 тонн на 14 объектов | 656,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 120 | Участковая больница ст. Кривянская | Замена запорной арматуры 2х тепловых узлов, систем безопасности | 112,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Сентябрь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 121 | Программа энергосбережения МБУЗ ЦРБ | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные светильники в помещениях и наружного освещения в ЦРБ, замена провода наружного освещения на СИП | 678,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Август |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 122 | Канализационно-насосная станция | Замена насосной группы дренажного отделения, ремонт системы автоматического откачивания фекальных вод | 79,7 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 123 | Теплотрасса ЦРБ от котельной до реабилитационного отделения | ПСД на ремонт магистральной теплотрассы ЦРБ | 110,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Июнь |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 124 | Текущий ремонт кровли терапевтического отделения | Текущий ремонт кровли терапевтического отделения 308 м², замена ломаного шифера, отливов | 287,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 125 | Реконструкция подсобного помещения в палату на одного больного (неврология) | Реконструкция подсобного помещения в палату на одного больного (неврология) с отдельным туалетом и душевой | 102,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 126 | Гинекология ЦРБ | Текущий ремонт кабинетов врачей и бокса патологии | 56,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 127 | Кардиология ЦРБ | Текущий ремонт палаты № 9, № 6 | 56,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 128 | ФАП Новоперсиановский 1 отделение | Водопровод, резервная емкость, умывальник | 9,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| 129 | Объекты ЦРБ | Промывка канализации | 160,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | Май |  | Подройкина В.В. Фролов А.В. |
| ВСЕГО по МБУЗ ЦРБ, в том числе: |  |  | 4912,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 1028,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 570,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 3313,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | МБОУ СОШ № 6 | Ремонт электропроводки | 300,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Кацилова И.А. |
| 131 | МБОУ СОШ № 9 | Текущий ремонт системы отопления | 150,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Аксенов А.А. |
| 132 | МБОУ СОШ № 33 | Ревизия системы отопления, устранение неполадок | 100,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Долматова Т.В. |
|  |  | Замена корректора учета газа | 50,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | до 01.08.2016 |  |  |
| 133 | МБОУ СОШ № 62 | Ремонт электропроводки с заменой светильников | 400,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Блюхес Г.Н. |
| 134 | МБОУ лицей № 82 п. Каменоломни | Ремонт электропроводки | 1500,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Марусина Л.И. |
| Итого по школам |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | МБДОУ д/с № 28 | Капитальный ремонт кровли | 3030,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Журавлева Л.Г. |
| 136 | МБДОУ д/с № 30 | Ремонт электропроводки | 1200,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Афанасова И.Г. |
| 137 | МБДОУ д/с № 39 | Текущий ремонт кровли | 2000,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  | Цуриков А.Д. Денисова О.С. |
|  |  | Ремонт электропроводки | 950,0 |  |  | Бюджет Октябрьского района |  | до 01.08.2016 |  |  |
| Итого по детским садам |  |  | 7180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по отделу образования |  |  | 9680,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Административное здание УСЗН | Ревизия системы отопления, водоснабжения, покраска газовых труб, обследование кровли | Финансирование не требуется |  |  | - |  | до 01.08.2016г. | Новиков С.В. |  |
|  |  | Ревизия газовых котлов, газопровода | 4,3 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымоходов | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка датчиков загазованности | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Приют «Огонек» | Ревизия системы водоснабжения, отопления, газоснабжения, электроснабжения котельной чистка вытяжной трубы от сажи и окалины | Финансирование не требуется |  |  | - |  | до 01.08.2016г. | Киселева Л.И. |  |
|  |  | Текущий ремонт фасада здания | 300,7 |  |  | Областной бюджет |  | до 01.08.2016г. |  |  |
| 140 | Административные здания МУ ЦСО и СРО МУ ЦСО | Обработка чердачного помещения СРО 2 корпус | 20,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | апрель | Е.К.Гулумян |  |
|  |  | Косметический ремонт в котельных | 5,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | май |  |  |
|  |  | Замена котла в СРО (КСУВ-100) | 300,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | август |  |  |
|  |  | Побелка и покраска зданий, замена окон во втором корпусе административного здания | 70,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | август |  |  |
|  |  | Проверка газоиспользующего оборудования | 8,0 |  |  | Внебюджетные средства |  | август |  |  |
| ВСЕГО по УСЗН, в том числе |  |  | 721,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 300,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 403,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Здание администрации | ремонт системы отопления | 65,0 |  |  | местный бюджет |  | Апрель |  | Кузнецов О.П. |
|  |  | ремонт электропроводки | 35,0 |  |  | местный бюджет |  | Май |  | Кузнецов О.П. |
| ВСЕГО |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего по Октябрьскому району | 22278,9 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Областной бюджет | 1329,0 |
| Районный бюджет | 9968,6 |
| Местный бюджет | 1125,6 |
| Внебюджетные средства | 4111,4 |
| Тариф | 5692,3 |
| Средства спонсоров | 52,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          					Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к  постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  18.06.2016  №  396

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов

_____________________	                                 «	»	20	г.

(место составления акта)	    					 (дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

_______________________;

_______________________;

_______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение  № 6

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  18.06.2016  №  396

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

___________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко