РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2013                              №267                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 09.06.2012 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 № 17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010г. №582 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» по результатам за 2012 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Зюзина И.Ю.

Глава

Октябрьского района                                                    Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от 04.04.2013г. № 267

Отчет

по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы

в Октябрьском районе Ростовской области»

по результатам за 2012 год

- Основные результаты

По районной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 56 102,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 41 125,3 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   14 976,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 55 601,6 тыс. рублей, что составляет 99,1 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 40 695,8 тыс. рублей (99%);

консолидированного бюджета района – 14 905,8 тыс. рублей (99,5%).

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2012 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2012-го финансового года вносились изменения в Программу в части увеличения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введение новых к реализации объектов, что закреплено соответствующим постановлением Главы Октябрьского района №744 от 01.11.2012г. «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 г. №582».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2012 года, реализованы в полном объеме (кроме переходящих на 2013 год).

- Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения) и количества аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей для вновь строящегося промышленного комплекса позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат в Октябрьском районе.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

- 1) снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по:

- водоснабжению на 20,9 %;

2) снижение уровня физического износа оборудования по:

- теплоснабжению на 7 %;

- водоснабжению на 10%;

3) снижение количества аварийных ситуаций на:

- тепловых сетях на 53,3 %;

4) обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения;

5) снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных;

6) снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

-снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг;

-обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;

-снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры;

-модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий;

- разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования;

- привлечение средств внебюджетных источников;

-стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты;

-улучшение экологической обстановки;

-обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, (план – 64 %), в 2012 году составила 69,4 %. Выполнение 108,4 %.

2. Доля тепловых и паровых сетей, отремонтированных, от общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном  исчислении, в 2012 году  составила  4,3 %.

3. Оснащенность объектов тепло-, водоснабжения передвижными источниками электроснабжения в 2012 году выполнение составило 100% (план – 4 шт.).

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки  эффективности показал:

-ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

-бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

-бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 927 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» и постановлением Администрации Октябрьского района от 11.02.2013 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 582 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» объем ассигнований на 2013 год составляет 105 356,8 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 96 507,0 тыс.рублей, средства консолидированного бюджета района – 8 849,8 тыс.рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 925 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010 № 277» и постановлением Администрации Октябрьского района от 11.02.2013 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 582 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» объем ассигнований на 2014 год составляет 22 813,9 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 20 897,4 тыс.рублей, средства консолидированного бюджета района – 1 916,5тыс.рублей.

Все изменения,  внесенные Областным  законом  «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы», отработаны и внесены  в действующую районную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области». Реализацию мероприятий Программы следует продолжить, оптимизация бюджетных расходов нецелесообразна.

Управляющий делами

Администрации района                                                                  Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2012 год

ОТЧЕТ

о  финансировании и освоении проводимых мероприятий районной долгосрочной целевой программы Октябрьского района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы

в Октябрьском районе» за 2012 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 56102,2 |  | 41125,3 | 14976,9 |  | 56102,2 |  | 41125,3 | 14976,9 |  | 55601,6 |  | 40695,8 | 14905,8 |  |  |
| 1 | Строительство подводящего водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко | 14656,6 |  | 12590 | 2066,6 |  | 14656,6 |  | 12590 | 2066,6 |  | 14656,6 |  | 12590 | 2066,6 |  |  |
| 2 | Приобретение ПСД на строительство разводящих сетей с.Алексеевка и х.Шевченко | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |
| 3 | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений п.Казачьи Лагери. Внесение изменений в проектную документацию | 1583,7 |  | 1359,5 | 224,2 |  | 1583,7 |  | 1359,5 | 224,2 |  | 1583,7 |  | 1359,5 | 224,2 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной п.Казачьи Лагери | 23518,4 |  | 20343,5 | 3174,9 |  | 23518,4 |  | 20343,5 | 3174,9 |  | 23518,4 |  | 20343,5 | 3174,9 |  |  |
| 5 | Приобретение коммунальной техники | 3412,9 |  | 3412,9 |  |  | 3412,9 |  | 3412,9 |  |  | 3412,9 |  | 3412,9 |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от колодца №9 до колодца №11 (диам.219-57 мм, 302 м) по ул.Школьная п.Персиановский | 914,9 |  |  | 914,9 |  | 914,9 |  |  | 914,9 |  | 914,8 |  |  | 914,8 |  | Экономия по торгам |
| 7 | Капитальный ремонт участка центральной магистрали теплотрассы от УТ1 до УТ19 п.Персиановский (диам.273-57 мм, 207 м.) | 1434,7 |  |  | 1434,7 |  | 1434,7 |  |  | 1434,7 |  | 1434,6 |  |  | 1434,6 |  | Экономия по торгам |
| 8 | Текущий ремонт водовода п.Персиановский - участок от п.Октябрьский до Садового общества | 1398,5 |  |  | 1398,5 |  | 1398,5 |  |  | 1398,5 |  | 1398,4 |  |  | 1398,4 |  | Экономия по торгам |
| 9 | ПИР на техническое перевооружение системы газоснабжения с монтажом газопровода ср.давления котельной ул.Московская, 26 а п.Персиановский | 197,4 |  |  | 197,4 |  | 197,4 |  |  | 197,4 |  | 197,3 |  |  | 197,3 |  | Экономия по торгам |
| 10 | Техническое перевооружение системы газоснабжения с монтажом газопровода ср.давления котельной ул.Московская, 26 а п.Персиановский | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 399,9 |  |  | 399,9 |  | Экономия по торгам |
| 11 | Приобретение погружного фекального насоса ПФ2 80/315,312-18,5/4-016 для КНС п.Казачьи Лагери | 293,9 |  |  | 293,9 |  | 293,9 |  |  | 293,9 |  | 293,8 |  |  | 293,8 |  | Экономия по торгам |
| 12 | Приобретение оборудования и материалов для котельных мкр.Южный (пер.Садовый 42 Б), мкр.Центральный (ул.Комсомольская 17) п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 858,0 |  |  | 858,0 |  | 858,0 |  |  | 858,0 |  | 858,0 |  |  | 858,0 |  |  |
| 13 | Передвижные источники электроснабжения для объектов теплоснабжения (АДС 30кВт) газовая котельная пер.Садовый 42бп.Каменоломни | 407,5 |  | 350,0 | 57,5 |  | 407,5 |  | 350,0 | 57,5 |  | 374,9 |  | 322,0 | 52,9 |  | Экономия по торгам |
| 14 | Передвижные источники электроснабжения для объектов теплоснабжения (АДС 30кВт) газовая котельная ул.Комсомольская17 п.Каменоломни | 407,5 |  | 350,0 | 57,5 |  | 407,5 |  | 350,0 | 57,5 |  | 374,9 |  | 322,0 | 52,9 |  | Экономия по торгам |
| 15 | Передвижные источники электроснабжения для объектов теплоснабжения (АДС 60кВт) газовая котельная №1ул. Октябрьская 2-г Кривянского сельского поселения | 698,5 |  | 600,0 | 98,5 |  | 698,5 |  | 600,0 | 98,5 |  | 695,0 |  | 597,0 | 98,0 |  | Экономия по торгам |
| 16 | Передвижные источники электроснабжения для объектов теплоснабжения (АДС 150кВт) газовая котельная п.Персиановский | 1513,4 |  | 1300,0 | 213,4 |  | 1513,4 |  | 1300,0 | 213,4 |  | 1082,1 |  | 929,5 | 152,6 |  | Экономия по торгам |
| 17 | Разработка ПСД для строительства электрических сетей наружного освещения в х.Яново-Грушевский | 954,0 |  | 819,4 | 134,6 |  | 954,0 |  | 819,4 | 134,6 |  | 954,0 |  | 819,4 | 134,6 |  |  |
| 18 | Строительный контроль МБДОУ №12 п. Персиановский | 258,2 |  |  | 258,2 |  | 258,2 |  |  | 258,2 |  | 258,2 |  |  | 258,2 |  |  |
| 19 | Строительный контроль МДОУ х.Шевченко | 160,7 |  |  | 160,7 |  | 160,7 |  |  | 160,7 |  | 160,7 |  |  | 160,7 |  |  |
| 20 | Строительный контроль МДОУ №8 «Петушок» п.Залужный | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
| 21 | Строительный контроль МДОУ №48 п.Новозарянский | 414,5 |  |  | 414,5 |  | 414,5 |  |  | 414,5 |  | 414,5 |  |  | 414,5 |  |  |
| 22 | Строительный контроль по приобретению модульных фельдшерско-акушерских пунктов | 28,9 |  |  | 28,9 |  | 28,9 |  |  | 28,9 |  | 28,9 |  |  | 28,9 |  |  |

Приложение №2 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочных целевых программ Октябрьского района

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 год | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом | % | 62,3 | 64 | 62,3 | - | 69,4 | +5,4 |
| 2 | Доля тепловых и паровых сетей, отремонтированных, от общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | % | - | 4,3 | - | - | 4,3 | - |
| 3 | Приобретение передвижных источников электроснабжения для объектов тепло-, водоснабжения | шт. | - | 4 | - | - | 4 | - |