РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017                                              №206                          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 23.09.2013 №816 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 14.03.2017  №206

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

по результатам работы  за 2016 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – программа) в 2016 году было выделено 25 649,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 22 398,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   1 817,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 434,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 25 126,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 21 911,8 тыс. рублей или 97,8%;

консолидированного бюджета района –   1 779,9 тыс. рублей или 97,9%;

внебюджетных источников – 1 434,3 тыс. рублей или 100 %.

По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» в 2016 году мероприятий требующих финансирования предусмотрено не было.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» в 2016 году было предусмотрено 25 649,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 22 398,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   1 817,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 434,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 25 126,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 21 911,8 тыс. рублей или 97,8%;

консолидированного бюджета района –   1 779,9 тыс. рублей или 97,9%;

внебюджетных источников – 1 434,3 тыс. рублей или 100%.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и  выполненным работам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2016 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2016 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2016 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 30.01.2015 №78 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816», от 22.06.2015 №437 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2016 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья» - план, установленный на 2016 год   32,7%, факт – 32,7%, выполнение - 100%;

- «Количество управляющих организаций» - план на 2016 год – 3 компании, факт – 3 компании, выполнение 100%;

- «Количество товариществ собственников жилья» -  план на 2016 год – 56 шт., факт – 56 шт., выполнение 100%;

- «Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья», план на 2016 год 69 МКД, факт – 69 МКД, выполнение 100%;

- «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», план на 2016 год 8 человек, факт – 8 человек, выполнение 100%;

- «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - при плане на 2016 год 57,7 % факт составил 57,7 %, выполнение 100%;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района – план на 2016 год 82,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 составил 85,0% или 103,7%. Перевыполнение показателя произошло за счёт подключения новых абонентов к существующим водопроводным сетям;

- «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - план на 2016 год 82,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 составил 82,0 % или 100%;

- «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - план на 2016 год 7,6 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 составил 7,6%;

- «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»- план на 2016 год 49,1%, по факту данный показатель на 01.01.2017 составил 38,2 %или 129%;

- «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района» - план на 2016 год 62,9 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 составил 62,9% или 100%;

- «Уровень газификации Октябрьского района» - план на 2016 год 89%, факт 89% или 100%.

Реализация мероприятий программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

- повышен уровень  правовой грамотности представителей сферы ЖКХ и, как следствие, улучшено качество работы жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2016 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за январь-декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | 764,3 | 764,3 | Концессионные соглашения за 2016 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 764,3 |
| Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | 110,0 | 110,0 | Концессионные соглашения за 2016 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 110,0 |
| Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | 560,0 | 560,0 | Концессионные соглашения за 2016 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 560,0 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 24215,5 | 23691,7 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме, экономия по соглашениям составила 486,2 тыс. рублей | 23691,7 |
| Итого по подпрограмме | 25649,8 | 25126,0 |  | 25126,0 |
| Итого по муниципальной программе | 25649,8 | 25126,0 |  | 25126,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам работы за 2016 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности. | - | - | - |  | - | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | % | 33,5 | 32,7 | 32,7 |
| 2. | Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 1817,5 | 22398,0 | 1779,9 |  | 21911,8 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,1 | 57,7 | 57,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |  | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | Ед. | 1 | 4 | 4 |
| 1.2. | Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами | - | - | - | - |  | Количество управляющих организаций | Ед. | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | товариществ собственников жилья | Ед. | 50 | 56 | 56 |
| 1.3. | Создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами | - | - | - | - |  | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | % | 33,5 | 32,7 | 32,7 |
|  |  | - | - | - | - |  | Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | Ед. | 65 | 69 | 69 |
| 1.4. | Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | - | - | - | - |  | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Чел. | 2 | 8 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка муниципальных образований района в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения | 1817,5 | 22398,0 | 1779,9 | 21911,8 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,1 | 57,7 | 57,7 |
| 2.2. | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | % | 71,3 | 82 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 8,8 | 7,6 | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % | 60,0 | 62,9 | 62,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 49,4 | 49,1 | 49,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень газификации Октябрьского района | % | 79,1 | 89,0 | 89,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам работы за 2016  год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=4/4=1;

S2 = Rф2  / RП2=3/3=1;

S3 = Rф3  / RП3=56/56=1;

S4 = Rф4  / RП4=32,7/32,7=1;

S5 = Rф5  / RП5=69/69=1.

S6 = Rф6  / RП6=8/8=1.

Вес показателей: MП  = 1 /6=0,17.

IР=1х0,17х6=1,02 .

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 7 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=57,7/57,7=1;

S2 = Rф2  / RП2=85/82=1,04;

S3 = Rф3  / RП3=82/82=1;

S4 = Rф4  / RП4=7,6/7,6=1;

S5 = Rф5  / RП5=62,9/62,9=1;

S6 = Rф6  / RП6=49,1/49,1=1;

S7 = Rф7  / RП7=85,1/85=1;

Вес показателей: MП  = 1 /7=0,14.

IР= 1х0,14+1,04х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14=1,0

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района»:

IЭ  = 25126,0х1/25649,8=0,98

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.