РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2023                                              № 493                            р.п. Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов Администрации Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Октябрьского района и рекомендовать главам Администраций городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 годов и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в зимний период социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2. Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района расходы на эти цели.

1.3. Представить в МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании штабов в Администрациях поселений по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные главами Администраций городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

1.4. До 01.09.2023 года обеспечить выполнение мероприятий, согласно  приложению № 4 по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов.

Для нормального режима работы объектов жизнеобеспечения создать аварийный запас материалов. До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 % запаса котельно-печного топлива от общей потребности на весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 01.10.2023 года проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6. В срок до 20.07.2023 года согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8. Принять необходимые меры:

- до 15.08.2023 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и водоснабжения;

- по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунальной сферы.

1.9. Предоставлять в МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района отчетность:

- по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к 1 июля текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (10-го, 20-го, 30-го  числа);

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода - еженедельно;

- по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

- по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

- по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год) - техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10. С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать главам городского, сельских поселений:

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснаб-жающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности установленной формы согласно приложению № 5 и № 6 к настоящему постановлению, закончить не позднее 01.10.2023 года.

1.11. До 01.10.2023 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

1.12. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских поселений Октябрьского района в соответствии с пунктом 11 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» осуществлять контроль в газифицированном жилищном фонде за предоставлением жилищно-эксплуатационными организациями, УК, ТСЖ, лицами, ответственными за содержание МКД, актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным сезоном.

2. Руководителям отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, государственного бюджетного учреждения «Центральная районная больница» в Октябрьском районе:

- согласовать с энергоснабжающими организациями лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 01.09.2023 года.

3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 01.10.2023 года.

4. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов  и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Октябрьского района к работе в зимних условиях.

6. С целью контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях, и координации работы с городским и сельскими поселениями, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

8. Возложить на МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района (Сватеев А.М.)

8.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

8.2. Представлять отчетность по форме 1–ЖКХ (зима) в  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

### Глава Администрации

### Октябрьского  района					                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»

Октябрьского района

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

Состав

районного штаба по контролю за ходом подготовки объектов социальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

| Иванов А.Н. Сватеев А.М. Чернышев М.Н. | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района, руководитель штаба; - начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района, заместитель руководителя штаба; - инженер по эксплуатации и развитию сетей водоснабжения, водоотведения, организации обращения с ТКО МКУ «ДС и ЖКХ» (по согласованию), секретарь штаба; |
| --- | --- |

Члены штаба:

| Дубовсков А.А. Иванин Т.С. Иванов А.И. Агаев А.Р. Дьяченко А.А. Барабаш С.С. Ушаков Д.А. Шаповалова Л.А. Юшковская Т.В. Бутова Л.А. Тараско А.А. Бессарабова Е.В. Грибов А.С. | - начальник Октябрьского участка РЭС (по согласованию); - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); - мастер службы внутридомового газового оборудования ПТО филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Шахты (по согласованию); - директор АО «Октябрьское ДРСУ» (по согласованию); - начальник отдела ЖКХ МКУ «ДС и ЖКХ» (по согласованию); - начальник Муниципального казенного учреждения Октябрьского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"; - главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры Администрации Октябрьского района; - заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района; - заместитель главы Администрации Октябрьского района; - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района; - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; - начальник Каменоломненского РЭС филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайоные электрические сети. |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

Список

членов районного штаба, ответственных за подготовку детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной защиты

населения Октябрьского района к работе в зимних условиях и координацию работы с администрациями городского и сельского поселений.

| Иванов А.Н. Сватеев А.М. Барабаш С.С. Ушаков Д.А. Шаповалова Л.А. Юшковская Т.В. | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Каменоломненского городского поселения, Красюковского сельского поселения, Керчикского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Мокрологского сельского поселения, Алексеевского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Артемовского сельского поселения, Коммунарского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Бессергеневского сельского поселения и Кривянского сельского поселения. - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Краснокутского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Персиановского сельского поселения. |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

Приложение № 3

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2023 - 2024 годов

| Иванов А.Н. Сватеев А.М. Чернышев М.Н. | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель комиссии; - начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района, заместитель председателя комиссии; - инженер по эксплуатации и развитию сетей водоснабжения, водоотведения, организации обращения с ТКО МКУ «ДС и ЖКХ» (по согласованию), секретарь комиссии; |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Бабенко Н.В. Безрукавая О.В. Бессарабова Е.В. Гоффман О.М. Гудков А.М. Агеев А.Р. Иванин Т.С. Иванов А.И. Кочин Г.В. Кузнецов О.П. Кашпор Ю.В. Огнев В.Н. Палько А.В. Подройкина В.В. Симисенко М.С. Степаненко Д.В. Страданченков Е.Г. Тараско А.А. Шаблий А.С. | - глава Администрации Красюковского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Коммунарского сельского поселения (по согласованию); - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; - начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - глава Администрации Бессергеневского сельского поселения (по согласованию); - мастер службы внутридомового газового оборудования ПТО филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Шахты (по согласованию); - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); - глава Администрации Мокрологского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Артемовского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Алексеевского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Краснокутского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Керчикского сельского поселения (по согласованию); - главный врач ГБУ РО «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (по согласованию); - глава Администрации Каменоломненского городского поселения (по согласованию); - глава Администрации Персиановского сельского поселения (по согласованию); - глава Администрации Кривянского сельского поселения (по согласованию); - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района; - глава Администрации Краснолучского сельского поселения (по согласованию). |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                        А.А. Пригородова

Приложение № 4

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| СДК с. Алексеевка | Текущий ремонт | 25 | 0 | 0 | 25 | 01.08.2023 |
| СК х. Шевченко | Текущий ремонт | 15 | 0 | 0 | 15 | 01.08.2023 |
| ФАП с.Алексеевка | Текущий ремонт | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.09.2023 |
| ФП х.Шевченко | Текущий ремонт | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.09.2023 |
| ФАП х. Ильичевка | Текущий ремонт | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.09.2023 |
| МБОУ СОШ №43 | Текущий ремонт | 20 | 0 | 10 | 10 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ №48 | Текущий ремонт | 20 | 0 | 10 | 10 | 01.08.2023 |
| МБДОУ №40 | Текущий ремонт | 10 | 0 | 5 | 5 | 01.08.2023 |
| МБДОУ №3 | Текущий ремонт | 10 | 0 | 5 | 5 | 01.08.2023 |
| Водоснабжение | Реконструкция водопроводной сети х. Ильичевка, ул. Заречная | 1 529,2 (Средства ГУП РО "УРСВ") | 0 | 0 | 1 529,2 (Средства ГУП РО "УРСВ") | 01.09.2023 |
| Ремонт дорог | Ямочный ремонт дороги к кладбищу, расположенной по адресу Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский район, х.Ильичевка, ул. Кирпичный завод | 340,8 | 0 | 340,8 | 0 | 01.05.2023 |
| Общественная территория | Благоустройство общественной территории по адресу: улица Заречная х. Ильичевка Ростовской области | 25 954,10 | 518,2 | 42 | 0 | 01.11.2023 |
| Многофункциональная спортивная площадка | Обустройство многофукциональной спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с.Алексеевка, ул.Бондаревского | 2 598,70 | 2 000 | 598,7 | 0 | 01.11.2023 |
| Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ № 50 "Радуга" | Текущий ремонт | 15 | 0 | 0 | 15 | 31.08.2023 |
| МБДОУ д/с № 14 "Аленушка" | Выборочный капитальный ремонт ( демонтаж деревянных окон и установка пластиковых) | 2 264,91 | 0 | 2 264,91 | 0 | до 01.09.2023 |
|  | Косметический ремонт здания (покраска групповых, коридора); ремонт фундамента, покраска фундамента здания; покраска игрового оборудования на территории Д\С, замена ламп на здании сада, завоз песка в песочницы | 97,00 | 0 | 0,00 | 97,00 | до 01.09.2023 |
| МБОУ ООШ№27 | Косметический ремонт здания и помещений | 18 | 0 | 0 | 18 | 01.08.2023 |
|  | Проверка дымоходов вентиляционных каналов | 20 | 0 | 20 | 0 | 31.08.2023 |
|  | Пропитка чердачных помещений | 23,5 | 0 | 23,5 | 0 | 31.08.2023 |
| МБОУ СОШ № 3 | Профилактическое обслуживание газовых котлов | 7 | 0 | 7 | 0 | 01.08.2023 |
|  | Замеры сопротивления | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 01.08.2023 |
|  | ТО газопровода | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 | 01.08.2023 |
|  | ревизия и ремонт запорной арматуры | 10 | 0 | 10 | 0 | 01.05.2023 |
|  | обследование дымоходов | 20 | 0 | 20 | 0 | 01.09.2023 |
| МБДОУ №28 "Солнышко" | Текущий ремонт | 15 | 0 | 10 | 5 | 01.08.2023 |
| СДК п.Новокадамово | Обследование вент каналов и дымоходов | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 30.06.2023 |
| СК п.Равнинный | Обследование вент каналов и дымоходов | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 30.06.2023 |
| СДК х.Киреевка | Обследование вент каналов и дымоходов | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 30.06.2023 |
| СДК х.Новая Бахмутовка | Обследование вент каналов и дымоходов | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 30.06.2023 |
| ГБПОУ РО ОАТТ | Провести текущий ремонт кровли на ТП | 20 | 20 | 0 | 0 | июл.23 |
|  | Провести текущий ремонт кровли на спортзале учебного корпуса | 60 | 60 | 0 | 0 | авг.23 |
|  | Провести текущий ремонт системы отопления в учебном корпусе СХМ и комбайны | 150 | 150 | 0 | 0 | апрель-июль 2023 |
|  | Провести текущий ремонт учебных корпусов, общежития (окраска, побелка) | 150 | 150 | 0 | 0 | июнь-август 2023 |
|  | Провести промывку котлов и трубопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | май.23 |
|  | Провести проверку дымоходов и вентиляционных каналов от газового оборудования | 20 | 20 | 0 | 0 | июн.23 |
|  | Провести гидравлическое испытание в пределах котельных установок (котлов) и наружных тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | май-июнь 2023 |
|  | Провести текущий ремонт на линиях водоснабжения | 80 | 80 | 0 | 0 | апрель- май 2023 |
| Бессергеневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ФАП ст. Бессергеневская | Побелка котельной | 3 | 0 | 0 | 3 | 01.05.2023 г |
| ФАП ст. Бессергеневская | Чистка дымохода | 2 | 0 | 0 | 2 | 01.05.2023 г. |
| ФАП ст. Бессергеневская | Заготовка дров | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.05.2023 г. |
| ФАП ст. Бессергеневская | Завоз твердого топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2023 г. |
| ФАП ст. Бессергеневская | Пробная топка | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2023 г. |
| Амбулатория ст. Заплавская | Ревизия системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09.2023 г. |
| Амбулатория ст. Заплавская | Чистка дымоходов | 2 | 0 | 0 | 2 | 01.05.2023 г. |
| Амбулатория ст. Заплавская | Косметический ремонт внутренний части здания | 3 | 0 | 0 | 3 | 01.06.2023 г. |
| Амбулатория ст. Заплавская | Косметический ремонт наружной части здания | 3 | 0 | 0 | 3 | 01.05.2023 г. |
| МБДОУ № 7 «Берёзка», ст. Заплавская | Текущий ремонт | 100 | 0 | 0 | 100 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ № 52, ст. Заплавская | Замена неисправного котла отопления (в случае выделения средств) | 1 300 (в случае выделения денежных средств) | 0 | 1 300 (в случае выделения денежных средств) | 0 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ № 41, ст. Бессергеневская | Текущий ремонт | 30 | 0 | 0 | 30 | 01.08.2023 |
| СДК ст. Бессергеневская | Текущий ремонт | 38 | 0 | 38 | 0 | 01.08.2023 |
|  | замена водопровода | 70 | 0 | 70 | 0 | 01.08.2023 |
| СДК ст.Заплавская | Текущий ремонт | 188 | 0 | 38 | 150 | 01.08.2023 |
| СК х. Калинин | Текущий ремонт | 4 | 0 | 4 | 0 | 01.08.2023 |
| Внутрипоселковые дороги | Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог: ст. Бессергеневская, ст. Заплавская, х. Калинин | 2 901 | 0 | 2 901 | 0 | Весь 2023 год |
| Территория населенных пунктов | Содержание и ремонт уличного освещения, покос сорной растительности, уборка случайного мусора и свалочных очагов | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | Весь 2023 год |
| Керчикское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ № 8 | Текущий ремонт | 25 | 0 | 0 | 25 | 01.08.2023 |
| Амбулаторий X. Керчик-Савров | Ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | Средства ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 0 | 0 | Средства ГБУ РО «ЦРБ» | 01.08.2023 г |
| ФАП п.Залужный | Ревизия системы отопления, косметический ремонт | Средства ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 0 | 0 | Средства ГБУ РО «ЦРБ» | 01.08.2023 г |
| ФАП X. Веселая Бахмутовка | Ревизия системы отопления | Средства ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 0 | 0 | Средства ГБУ РО «ЦРБ» | 01.08.2023 г |
| Детский сад №25 «Солнышко» х.Керчик-Савров | Текущий ремонт и газификация | 2 530 | 0 | 0 | 2 530 | 25.08.2023 |
| Детский сад №8 «Петушок» п.Залужный | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | Средства отдела образования | 0 | 0 | Средства отдела образования | 01.09.2023г |
| МБОУ СОШ № 1 х. Керчик-Савров | Текущий ремонт | 20 | 0 | 0 | 20 | 01.09.2023г |
|  | Газификация | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 01.09.2023г |
| СДК х. Керчи-Савров | Ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | Средства поселения | 0 | Средства поселения | 0 | 01.08.2023г |
| СДК п. Залужный | Косметический ремонт, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | Средства поселения | 0 | Средства поселения | 0 | 01.08.2023г |
| СДК х. Веселая Бахмутовка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | Средства поселения | 0 | Средства поселения | 0 | 01.08.2023г |
| Дороги поселения | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог на территории Керчиксгого сельского поселения | Средства местного бюджета, областной бюджет | 0 | Средства местного бюджета, областной бюджет | 0 | 01.08.2023г |
| Водопроводные сети | Ремонт и содержание водонапорных сетей | Средства ГУП РО "УРСВ" | 0 | 0 | Средства ГУП РО "УРСВ" | В соответствии с планом |
| Электрические сети, Технологические подстанции | Обрезка деревьев, ревизия ТП, перетяжка проводов | Средства Октябрьского РЭС | 0 | 0 | Средства Октябрьского РЭС | В соответствии с планом |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ д/с №22 | Текущий ремонт | 25 | 0 | 0 | 25 | 01.07.2023-31.07.2023 |
| МБОУ СОШ №33 | Текущий ремонт | 27 | 0 | 0 | 27 | 01.08.2023 |
| МБДОУ д/с №43 | Текущий ремонт | 81 | 0 | 31 | 50 | 01.08.2023 |
| МБДОУ д/с №17 | Текущий ремонт | 12 | 0 | 0 | 12 | 01.07.2022-31.07.2022г. |
| МБОУ СОШ №23 | Ремонт котла КСУВ-150, текущий ремонт | 178 | 0 | 170 | 8 | 31.08.2023 |
| СДК п. Красногорняцкий | Текущий ремонт | 30 | 0 | 30 | 0 | 31.08.2023 |
| СК п. Верхнегрушевский | Текущий ремонт | 5 | 0 | 5 | 0 | 01.09.2023 |
| СК п. Новосветловский | Текущий ремонт | 5 | 0 | 5 | 0 | 02.09.2023 |
| СК х. Коммуна | Текущий ремонт | 5 | 0 | 5 | 0 | 03.09.2023 |
| СК п. Малая Сопка | Текущий ремонт | 5 | 0 | 5 | 0 | 04.09.2023 |
| Трансформаторы напряжения электросети. | Текущий ремонт трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | до 30.10.2023 |
| Внутрипоселковые дороги местного значения | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием местного значения общего пользования в населенных пунктах поселения | 300 | 0 | 300 | 0 | 2 квартал 2023 |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| СК х. Новопавловка | Текущий ремонт | 3 | 0 | 0 | 3 | до 01.10.2023 |
| СДК х.Красный Кут | Текущий ремонт подвального помещения Проверка дымоходов | 5 | 0 | 360 | 5 | до 01.10.2023 |
| СК х. Марьевка | Приобретение угля АКО 28 тон Проверка дымоходов | 340,4 | 0 | 340,4 | 0 | до 01.10.2023 |
| СК х.Калиновка | Проверка дымоходов | 3 | 0 | 0 | 3 | до 01.10.2023 |
| СК п. Интернациональный | Проверка дымоходов | 7 | 0 | 0 | 7 | до 01.10.2023 |
| Внутрипоселковые дороги местного значения | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием местного значения общего пользования в населенных пунктах поселения | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 2 квартал 2023 |
| Внутрипоселковые дороги местного значения | Обновление разметки пешеходных переходов, нанесение горизонтальной разметки, установка дорожных знаков | 367,4 | 0 | 367,4 | 0 | 2 квартал 2023 |
|  | Обрезка аварийных деревьев | 23,1 | 0 | 23,1 | 0 | 2 квартал 2023 |
| Трансформаторы напряжения электросети. | Текущий ремонт трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | до 30.10.2023 |
| МДОУ №26 "Колосок" | Косметический ремонт Замена котлов оттопления Проверка дымоходов | 203,9 | 0 | 198,9 | 5 | до 01.09.2023 |
| МБОУ СОШ № 26 | Косметический ремонт Проверка дымоходов | 60 | 0 | 0 | 60 | до 30.08.2023 |
| МБОУ ООШ № 19 | Косметический ремонт Проверка дымоходов | 133,5 | 0 | 93,5 | 40 | до 30.08.2023 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Красюковского сельского поселения | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 31.08.2023 |
| МБДОУ д/с № 35 "Родничок" | Текущий ремонт | 5 | 0 | 0 | 5 | 31.08.2023 |
| МБДОУ д/с № 44 "Вишенка"" | Текущий ремонт | 10 | 0 | 0 | 10 | 01.08.2023 |
| МУК «Красюковский СДК» | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования | 12 | 0 | 0 | 12 | 31.08.2022 |
| МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская | косметический ремонт | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ №63 | Текущий ремонт | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 31.08.2023 |
| МБОУ СОШ № 68 | Текущий ремонт | 25 | 0 | 0 | 25 | 01.08.2023 |
| МБОУ "Школа детский сад №18" | текущий ремонт | 10 | 0 | 0 | 10 | 01.08.2023 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ №55 «Непоседы» | Покраска стен, покраска игровых модулей, штукатурка и покраска цоколя. | 100 | 0 | 0 | 100 | Август 2023г. |
| МБДОУ №31 «Золотая рыбка» | Косметический ремонт возрастных групп, подсобных помещений, лестничных маршей, покраска игровых модулей | 5 | 0 | 0 | 5 | Август-сентябрь 2023 |
| МБОУ СОШ №73 | Текущий ремонт | 35 | 0 | 0 | 35 | Август-сентябрь 2024 |
| МБОУ СОШ №72 | Проверка отопительной системы | 30 | 0 | 15 | 15 | 01.08.2023 |
| МУК «Кривянский СДК №1» | Текущий ремонт | 20 | 0 | 20 | 0 | Июль 2023 |
| МУК «Кривянский СДК №2» | Текущий ремонт | 20 | 0 | 20 | 0 | Июль 2024 |
| Кривянская участковая больница | Монтаж прожекторов 3шт | 7,5 (Средства ЦРБ) | 0 | 0 | 7,5 (Средства ЦРБ) | 10.07.2023 |
|  | Замена трубы подачи отопления от котла 6 метров, ᴓ63, пластик | 2,1 (Средства ЦРБ) | 0 | 0 | 2,1 (Средства ЦРБ) | 15.09.2023 |
| Газовая котельная ул. Октябрьская 2г. ст. Кривянская | Поверка приборов узла учета газа | 45 | 0 | 0 | 45 | Май - Август 2023 |
| Г/к ул. Кирпичная 1г, ст. Кривянская | Ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, ремонт котлов, предохранительных клапанов, промывка котлов, ортофосфорной кислотой, сдача котельной инспектору Ростехнадзора | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | авг.23 |
| Здание Администрации Кривянского сельского поселения | Подготовка котельной здания Администрации Кривянского сельского поселения, промывка системы отопления, замены радиаторов в здании администрации 2 штуки | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 квартал 2023 |
| Содержание дорог на территории Кривянского сельского поселения | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, Грейдирование с добавлением щебня, Разметка дорог, Установка знаков, Содержание дорог от снега, Ямочный ремонт | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 2023 |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Октябрьский РДК» рп. Каменоломни | ТО газопровода | 15 | 0 | 15 | 0 | Август 2023г. |
|  | ТО УУРГ | 5,4 | 0 | 5,4 | 0 | Июль 2023г. |
|  | ТО тепловой части оборудования | 29 | 0 | 29 | 0 | Июль 2023г. |
|  | ТО котла | 60 | 0 | 60 | 0 | Июнь-август 2023г. |
| МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Косметический ремонт | 40 | 0 | 0 | 40 | До 01.07.2023г. |
| Обследование и ремонт дымоходов, вентиляционных каналов | Ремонт с заменой отдельных участков. Проверка дымоходов 12 объектов | 52 | 0 | 0 | 52 | До 20 августа 2023г. |
| Подвал терапевтического корпуса | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм, общей длиной 41м/п замена магистрального трубопровода отопления 40мм, 32м. | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 2–3 квартал 2023 г |
| Провести техническое обслуживание, ремонт и замену приборов безопасности котельных. | Ежегодные регламентные работы с заменой отдельных приборов | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 | 1-30 августа 2023г |
| Канализационно -насосная станция | Удаление мусора, удаление ила, промывка канализационной трубы от КПП до КНС длиной 54 метра. Удаление мусора, удаление ила, промывка канализационной трубы от северного входа хирургического корпуса до морга длиной 62 метра | 136 | 0 | 0 | 136 | До 1 июля 2023 г |
| Текущий ремонт кровли терапевтического отделения | Текущий ремонт кровли терапии 56 м², замена ломаного шифера, отливов | 43 | 0 | 0 | 43 | До 30 июля 2023 |
| Выборочный ремонт помещений здания поликлиники, главного корпуса терапии | Отделочные работы, откосы, замена кафеля | 98.0 | 0 | 0 | 98 | До 10 октября 2023 года |
| МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского | Капитальный ремонт основного здания и здания, приспособленного под начальные классы по ул. им. Крупской,39,41 (замена полов, перекрытий, крыши, коммуникаций, отопления, окон…), с благоустройством двора | 86 081, 36 | 79 625, 2 | 6 456, 16 | 0 | 2021г-2023г |
| МБДОУ д/с № 30 «Зоренька» | Косметический ремонт групповых помещений | 12 | 0 | 0 | 12 | С 17.07.2023г.по 13.08.2023г. |
|  | Обследование и чистка дымоходов и вентиляционных каналов в здании | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | Июнь 2023г. |
|  | Ревизия и чистка отопительных котлов | 7,05 | 0 | 7,05 | 0 | Июнь 2023г. |
| МБДОУ д/с № 45 «Ласточка» | - ревизия сетевых насосов ГВ | 4 | 0 | 0 | 4 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - ревизия сетевых насосов (отопления) | 4 | 0 | 0 | 4 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - ревизия электрооборудования | 2 | 0 | 0 | 2 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - замена монометров (10 шт.) | 5 | 0 | 0 | 5 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - замена обвязки пластинчатых подогревателей ГВС | 70 | 0 | 0 | 70 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - замена 3-х ходовых клапанов сист. отопления | 95 | 0 | 0 | 95 | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | - промывка ортофосфорной кислотой пластинчатых подогревателей сист. отопления и ГВС | 10 | 0 | 0 | 10 | Июнь-сентябрь 2023 |
| МБДОУ д/с № 42 «Сказка» | Установка металлопластиковых дверей (пожарный выход) 2 шт. | 56 | 0 | 0 | 56 | Февраль |
|  | Поверка теплосчетчика | 28 | 0 | 0 | 28 | Апрель-июль |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ФАП х. Красный Луч | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 3 | 0 | 0 | 3 | 01.08.2023г |
| ФАПх. Ягодинка | Косметический ремонт | 2 | 0 | 0 | 2 | 01.08.2023г |
| ФАПх. Первомайский | Косметический ремонт | 2 | 0 | 0 | 2 | 01.08.2023г |
| ФАПх. Озерки | Косметический ремонт | 2 | 0 | 0 | 2 | 01.08.2023г |
| ФАП п. Нижнедонской | Косметическийремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 3 | 0 | 0 | 3 | 01.08.2023г |
| Детский сад №11 п. Нижнедонской | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.08.2023г |
| Детский сад №15 х. Красный Луч | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 319,5 | 0 | 312,5 (районный бюджет) | 7 | 01.08.2023г |
| Детский сад № 10 х. Ягодинка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 164,5 | 0 | 162,5 (районный бюджет) | 2 | 01.08.2023г |
| МБОУ СОШ № 4 х. Ягодинка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, закупка угля, монтаж подводящего газопровода. | 10 | 0 | 0 | 10 | 01.08.2023г |
| МБОУ СОШ № 9 п. Нижнедонской | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. Ремонт кровли. | 10 | 0 | 0 | 10 | 01.08.2023г |
| МБОУ НОШ № 8 х. Красный Луч | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, закупка угля. | 245 | 0 | 240 (районный бюджет) | 5 | 01.08.2023г |
| СДК х. Красный Луч | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.08.2023г |
| СДК п. Нижнедонской | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.08.2023г |
| СК х. Ягодинка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.08.2023г |
| СК х. Первомайский | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углём, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. | 159 | 0 | 154 | 5 | 01.08.2023г |
| СК х. Озерки | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. | 89 | 0 | 8,4 | 5 | 01.08.2023г |
| Внутрипоселковые дороги | Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог: х. Красный Луч, п. Нижнедонской, х. Ягодинка, х. Первомайский, х. Озерки | 5 755 | 0 | 5 755 | 0 | 2023 |
| Территория населенных пунктов | Содержание и ремонт уличного освещения, покос сорной растительности, уборка случайного мусора и свалочных очагов, ремонт памятников ВОВ и т.д. | 4 110 | 0 | 4 110 | 0 | 2023 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| СДК п. Кадамовский | чистка дымохода, проверка газоанализатора | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 кв. 2023 г |
| СДК п. Персиановский РТП | чистка дымохода ремонт системы газоснабжения | 206 | 0 | 206 | 0 | 3 кв. 2023 г |
| ФАП п. Кадамовский 1 отд. ул. Садовая 9 | Ремонт фундамента здания, оштукатуривание, дымоходной трубы, покраска газового трубопровода предписание ГАЗ технадзора, спил деревьев закрывающих дымоход(по предписанию ВДПО) 3 шт | 40,5 | 0 | 0 | 40,5 | До 1 сентября 2023 |
| МБОУ ООШ №75 п. Кадамовский, ул. Советская, 14 | Текущий ремонт | 40 | 0 | 40 | 0 | до 31.08.2023 |
| МБОУ ООШ №77 п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1 | Текущий ремонт | 25 | 0 | 25 | 0 | до 31.08.2023 |
| МБДОУ № 12 «Казачок» п. Персиановский, ул. Майская, 21 | Текущий ремонт | 30 | 0 | 30 | 0 | 31.07.2023 |
| МБДОУ № 33 п. Кадамовский, ул. Садовая, 5а | Текущий ремонт | 20 | 0 | 20 | 0 | 31.07.2023 |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| СДК п.Новозарянский | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 7,6 | 0 | 7,6 | 0 | 01.08.2023 |
| СДК х. Маркин | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 7,6 | 0 | 7,6 | 0 | 01.08.2023 |
| СДК п. Мокрый Лог | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 7,6 | 0 | 7,6 | 0 | 01.08.2023 |
| ФАП х. Маркин | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | - | 0 | Средства ЦРБ | 0 | 01.08.2023 |
| ФАП х.Костиков | Текущий ремонт, | - | 0 | Средства ЦРБ | 0 | 01.08.2023 |
| ФАП п. Мокрый Лог | Текущий ремонт, | - | 0 | Средства ЦРБ | 0 | 01.08.2023 |
| ФАП х. Николаевка | Текущий ремонт, | - | 0 | Средства ЦРБ | 0 | 01.08.2023 |
| ФАП п.Новозарянский | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | - | 0 | Средства ЦРБ | 0 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ 6 | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 10 | 0 | 0 | 10 | 01.08.2023 |
| МБОУ СОШ 5 | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 28 | 0 | 0 | 28 | 01.08.2023 |
| Администрация | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 25 | 0 | 25 | 0 | 01.08.2023 |
| МБДОУ 48 Теремок | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 271 | 0 | 0 | 271 | 01.08.2023 |
| МБДОУ 9 х. Маркин | Текущий ремонт, ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов, | 16,9 | 0 | 0 | 16,9 | 01.08.2023 |
| Управляющая компания ООО "Спектр" |  |  |  |  |  |  |
| п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 2 | ремонт подъездов: в 2022 огоду подъезд № 4, в 2023 году подъезд № 3 в 2024 году подъезд № 5 | 213,88 (Средства собственников) | 0 | 0 | 213,88 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 4 | ремонт подъезда № 5, герметизация мезпанельных швов кв. 64,66, ремонт подъезда № 2 в 2023 году | 230,79 (Средства собственников) | 0 | 0 | 230,79 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 12/8 | заштукатурить торцы всех ступеней, ремонт 2,4 подъездов, устройство конструкции под плетущуюся розу, закрыть воздуховоды решетками | 79,29 (Средства собственников) | 0 | 0 | 79,29 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы д. 14 | ремонт балконной плиты кв. 70, опиловка деревьев подъезд № 1,4, реботы по необходимости | 182,81 (Средства собственников) | 0 | 0 | 182,81 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко д. 2/7 | замена окон на м/п в подъездах № 3,4,5, косметический ремонт подъездов | 181,24 (Средства собственников) | 0 | 0 | 181,24 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко д. 4 | замена окон на п/п в подъездах, ремонт крыши, потравить тараканов в подвале и подъездах, устройство парковки для машин, ремонт межпанельных швов кв. 34 | 164,53 (Средства собственников) | 0 | 0 | 164,53 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко д. 6 | замена аварийных стояков ХВС, ГВС, водоотведения, ремонт кровли, ремонт подъездов | 145,34 (Средства собственников) | 0 | 0 | 145,34 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д. 1/11 | ремонт козырьков перед подъездами, замена аварийной канализации | 167,98 (Средства собственников) | 0 | 0 | 167,98 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Российская д. 3 | установить поливочный кран на 1 подъезде, ремонт подъездов | 297,2 (Средства собственников) | 0 | 0 | 297,2 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Российская д. 4 | косметический ремонт тамбуров в подъездах, замена запорной арматуры на УУТЭ, замена ливневки на 1 подъезде | 272,34 (Средства собственников) | 0 | 0 | 272,34 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Казачьи Лагери, ул. Российская д. 5 | ремонт подъезда № 1,4,5, замена окон в подъездах, ремонт межпанельных швов на торцах дома | 109,37 (Средства собственников) | 0 | 0 | 109,37 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Весенняя д. 1 | косметический ремонт подъезда № 3, установка домофона на дверь подъезда № 3, устройство ливневой системы, ремонт ступеней на спуске к 1 подъезду | 72,32 (Средства собственников) | 0 | 0 | 72,32 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Мичурина д. 3а | косметичнский ремонт подъездов, аварийные работы | 91,34 (Средства собственников) | 0 | 0 | 91,34 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Мичурина д. 21 | аварийные работы | 25,11 (Средства собственников) | 0 | 0 | 25,11 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Мира д. 1 стр. 1 | аварийные рабботы | 21,07 (Средства собственников) | 0 | 0 | 21,07 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Мира д. 1 стр. 3 |  | 7,49 (Средства собственников) | 0 | 0 | 7,49 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Мира д. 1 стр. 5 | косметический ремонт подъездов | 55,04 (Средства собственников) | 0 | 0 | 55,04 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Московская д. 24 | косметический ремонт подъездов | 22,05 (Средства собственников) | 0 | 0 | 22,05 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Московская д. 26 | аварийные работы, косметический ремонт подъездов | 18,91 (Средства собственников) | 0 | 0 | 18,91 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, пер. Новый д. 1 | электромонтажные работы | 13,73 (Средства собственников) | 0 | 0 | 13,73 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, пер. Новый д. 2 | аварийные работы, косметический ремонт подъездов | 22,96 (Средства собственников) | 0 | 0 | 22,96 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, пер. Новый д. 4 | ремонт отмостки вокруг дома, замена стояков отопления и установка на них кранов | 30,67 (Средства собственников) | 0 | 0 | 30,67 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская д. 1 | аварийные работы | 18,96 (Средства собственников) | 0 | 0 | 18,96 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. 40 лет Октября д. 51 | ремонт фасада и фундамента, ремонт дверей уличного туалета | 53,83 (Средства собственников) | 0 | 0 | 53,83 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. 40 лет Октября д. 53 | ремонт фасада, аварийные работы | 28,35 (Средства собственников) | 0 | 0 | 28,35 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. 40 лет Октября д. 55 | частичный ремонт кровли, замена двери выхода на чердак, установка забора между домом 55 и 55а, асфальтирование дорожки внутри двора по проходу вдоль дома | 25,49 (Средства собственников) | 0 | 0 | 25,49 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. 40 лет Октября д. 61 | аварийные работы | 18,38 (Средства собственников) | 0 | 0 | 18,38 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. 40 лет Октября д. 63 | ремонт или отсыпка въезда во двор со стороны 2 подъезда | 42,36 (Средства собственников) | 0 | 0 | 42,36 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. 40 лет Октября, д. 78 | ремонт подъезда № 2, ремонт фундамента, заделка трещин на стенах, покраска стены сос тороны двора, ремонт ливневок, восстановление асфальтового покрытия вокруг дома (отмостка) | 22,72 (Средства собственников) | 0 | 0 | 22,72 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Восточная д. 36 |  | 50,95 (Средства собственников) | 0 | 0 | 50,95 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Дзержинского, д. 1а | штукатурка и побелка цоколя, косметический ремонт подъездов, ремонт крыши подвала 3 подъезда, облагораживание полисадников | 119,64 (Средства собственников) | 0 | 0 | 119,64 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Дзержинского, д. 2а | ремонт подъездов, устройство навеса над столиком и двумя лавочками, ремонт асфальтового покрытия при необходимости | 81,66 (Средства собственников) | 0 | 0 | 81,66 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Калинина, д. 27 | замена сливных лотков, ремонт подъездов № 2,3 | 59,84 (Средства собственников) | 0 | 0 | 59,84 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Комсомольская, д. 3 | чистка желобов водостока, ремонт входных подъездных дверей или замена на новые | 58,42 (Средства собственников) | 0 | 0 | 58,42 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Комсомольская, д. 5 | аварийные работы | 29,92 (Средства собственников) | 0 | 0 | 29,92 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 1а | ремонт подъездов после капремонта дома, перенести светильник со стороны ОВД на угол между домами 1а и 1б | 15,88 (Средства собственников) | 0 | 0 | 15,88 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 1б | аварийные работы | 27,86 (Средства собственников) | 0 | 0 | 27,86 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 30 | аварийные работы | 18,33 (Средства собственников) | 0 | 0 | 18,33 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 36 | стяжка дома | 32,13 (Средства собственников) | 0 | 0 | 32,13 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 38 | косметический ремонт подъезда № 2 | 18,02 (Средства собственников) | 0 | 0 | 18,02 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 42 | аварийные работы, ремонт дымоходов | 29,84 (Средства собственников) | 0 | 0 | 29,84 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 44 | устранить течь крыши под слуховым окном в 1 подъезде, ремонт подъездов, окраска входных дверей подъездов, ремонт слуховых окон, вентиляционных труб, заделка трещин на фасаде, установить в 1 подъезде освещение с выключателем света и датчиком движения, установка забора по периметру | 46,15 (Средства собственников) | 0 | 0 | 46,15 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 61 | замена теплотрассы в подвале, ремонт тамбуров подъезды № 1,3,4,5, ремонт подъезда № 4,5 | 252,94 (Средства собственников) | 0 | 0 | 252,94 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Крупской, д. 63 | осмотр и ремонт кровли и парапета по необходимости, замена стояков по письменным заявкам всех собственников помещений по стояку, аварийные работы. Все работы согласовывать с председателем. | 147,06 (Средства собственников) | 0 | 0 | 147,06 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Луганский, д. 14а |  | 15,93 (Средства собственников) | 0 | 0 | 15,93 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Мира, д. 2 | косметический ремонт подъездов, установить лавочку возле 1 подъезда, ремонт фундамента | 32,15 (Средства собственников) | 0 | 0 | 32,15 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Мира, д. 8 | открыть приямки, в 3 подъезде поштукатурить стену, потравить блох, отремонтировать люк в 3 подъезде, подправить или поменять ливневки над подъездами, поменять трубу канализации между 1 и 2 подъездами, косметический ремонт подъездов, ремонт отмостки | 46,16 (Средства собственников) | 0 | 0 | 46,16 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Первомайский д. 50а | ремонтные работы по необходимости | 29,45 (Средства собственников) | 0 | 0 | 29,45 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Почтовый д. 5 | аварийные работы | 19,92 (Средства собственников) | 0 | 0 | 19,92 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Пролетарская д. 1 |  | 28,01 (Средства собственников) | 0 | 0 | 28,01 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Пролетарская д. 9 | аварийные работы | 27,59 (Средства собственников) | 0 | 0 | 27,59 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Садовый, д. 27 | аварийные работы | 47,05 (Средства собственников) | 0 | 0 | 47,05 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д 2 | косметический ремонт подъезда | 44,98 (Средства собственников) | 0 | 0 | 44,98 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 2а | ремонт отмостки, ремонт фасада, частичный ремонт подъездов, аварийные работы | 3,78 (Средства собственников) | 0 | 0 | 3,78 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 5 | чистка водоотливов, косметический ремонт подъездов № 1,2, ремонт трещин по фасаду, содейтсвие в вопросе замены водопроовда по пер. Северный к домам № 5 и 7. | 52,22 (Средства собственников) | 0 | 0 | 52,22 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 6 | косметический ремонт подъезда, укрепить входную дверь, покрасить лестничную клетку в подъезде , установить замок в щиток общедомового электросчетчика | 10,27 (Средства собственников) | 0 | 0 | 10,27 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 7 |  | 47,3 (Средства собственников) | 0 | 0 | 47,3 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 8 | аварийные работы | 6,91 (Средства собственников) | 0 | 0 | 6,91 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Северный, д. 10 | собирать денежные средства на косметический ремонт подъезов | 78,33 (Средства собственников) | 0 | 0 | 78,33 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Строительная , д. 11а стр. 1 |  | 124,67 (Средства собственников) | 0 | 0 | 124,67 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Узкий, д. 43 | ремонт цоколя | 46,22 (Средства собственников) | 0 | 0 | 46,22 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 3 | заделать трещины на доме, косметический ремонт тамбуров подъездов | 43,93 (Средства собственников) | 0 | 0 | 43,93 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 3а | косметический ремонт двух подъездов, ремонт водостока, ремонт фундамента стен внутри подвальонго коридора, заузить вентиляционные окна подвала, ремонт трещин фасада дома, бетонирование пола подвального коридора | 64,48 (Средства собственников) | 0 | 0 | 64,48 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 5а | ремонт и чистка желобов водостока | 100,33 (Средства собственников) | 0 | 0 | 100,33 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 7 | устройство отмостки вокруг дома, покрасить во 2 подъезде панели, снаружи заделать трещины, убрать мох в подвале 2 подъезда слева, покраска фасада дома, заменить кабель к кобре на здании | 57,08 (Средства собственников) | 0 | 0 | 57,08 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 13 | восстановление крыльца подъезд № 2 | 34,08 (Средства собственников) | 0 | 0 | 34,08 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 17 | аварийные работы | 68,46 (Средства собственников) | 0 | 0 | 68,46 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни пер. Шоссейный, д. 21 | устройство отмостки вокруг дома, ремонт подъездов, замена почтовых ящиков, покраска газовых труб | 56,59 (Средства собственников) | 0 | 0 | 56,59 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Энгельса, д. 45а | ремонт крыши дома, ремонт подъездов, закрыть приямник на подвале, ремонт панельных швов дома, ремонт водостоков крыши | 27,57 (Средства собственников) | 0 | 0 | 27,57 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Каменоломни ул. Энгельса, д. 47а стр. 3 | текущий ремонт по мере необходимости | 142,18 (Средства собственников) | 0 | 0 | 142,18 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 4 | аварийные работы, ремонт и окраска дымоходов на крыше | 29,6 (Средства собственников) | 0 | 0 | 29,6 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| п. Красногорняцкий, ул. Борзик, д. 43-в | аварийные работы | 42,32 (Средства собственников) | 0 | 0 | 42,32 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. 40 лет Победы д. 1 | косметический ремонт подъездов с заделкой трещин на стенах, ремонт козырьков и отливов, ремонт оконных откосов в 6 подъезде, ремонт дороги | 209,25 (Средства собственников) | 0 | 0 | 209,25 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 1 | ремонт балконной плиты кв. 15, установить освещение над входными дверями подъездов, услуги озеленения | 82,52 (Средства собственников) | 0 | 0 | 82,52 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 3 | косметический ремонт всех подъездов, обработка подвала от блох, мышей, тараканов, устройство щебня по дорожке к мусорным бакам | 230,97 (Средства собственников) | 0 | 0 | 230,97 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 5 | ремонт отмостки вокруг дома, асфальтирование дороги возле подъездов | 241,57 (Средства собственников) | 0 | 0 | 241,57 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 7 | ремонт оконных откосов (24 шт.), ремонт подъездов | 180,24 (Средства собственников) | 0 | 0 | 180,24 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 8 | замена стояков по необходимости | 22,86 (Средства собственников) | 0 | 0 | 22,86 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| ст. Кривянская ул. Мостовая, д. 15 | косметический ремонт подъезда | 108,1 (Средства собственников) | 0 | 0 | 108,1 (Средства собственников) | 3 кв. 2023 г. |
| Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание УСЗН | Ревизия системы отопления | без оплаты | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
|  | Ревизия системы водоснабжения | без оплаты | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
|  | Обследование крыши на предмет течи | без оплаты | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание газовых котлов, газопровода | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 | Выполнено |
|  | Организация работы по обследованию дымоходных каналов | 4,4 | 0 | 4,4 | 0 | До 01.09.2023 |
|  | Поверка датчиков загазованности | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | До 01.09.2023 |
|  | Замена запорного газового клапана с электромагнитным приводом | 7,6 | 0 | 7,6 | 0 | До 01.09.2023 |
| МУЦСО (СРО) Октябрьского района, ул. Строительная 17б | Промывка системы теплопотребления водопроводной водой Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления Проверка и чистка дымоходов | 47 | 0 | 0 | 47 | Июль-май 2023 |
| МУЦСО (Аппарат) Октябрьского района, пер. Четвертый3а | Поверка сигнализаторов загазованности Замена газового счетчика | 96 | 0 | 0 | 96 | Июль-август 2023 |
| Подведомственные учреждения отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО ДШИ р.п.Каменоломни | Текущий ремонт | 40 | 0 | 0 | 40 | 01.07.2023 |
| МБУДО ДШИ п.Персиановский | Текущий ремонт, замена теплового счетчика (бюджет) | 20 | 0 | 0 | 20 | 01.08.2023 |
| МУК "Краеведческий музей" | Текущий ремонт | 9 | 0 | 9 | 0 | 01.09.2023 |
| Теплоснабжающая компания ООО "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная ул. 40 лет Октября п.Каменоломни | Ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, промывка пластинчатого подогревателя ортофосфорной кислотой, сдача котельной инспектору Ростехнадзора | 25 | 0 | 0 | 25 | Май-август 2023 |
| Газовая котельная пер. Северный 2б п.Каменоломни | Ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, промывка пластинчатых подогревателей ортофосфорной кислотой, сдача котельной инспектору Ростехнадзора | 25 | 0 | 0 | 25 | Май-август 2023 |
| Газовая котельная ул. Комсомольская 17 п.Каменоломни | Ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 25 | 0 | 0 | 25 | июн.23 |
| Газовая котельная пер. Садовый 42б п.Каменоломни | Поверка приборов узла учета газа, датчик давления 415М-ДИ, ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, промывка подогревателей ортофосфорной кислотой, сдача котельной инспектору Ростехнадзора | 35 | 0 | 0 | 35 | Май-август 2023 |
| Газовая котельная пер. Садовый 23 (ЦРБ) п.Каменоломни | Поверка приборов узла учета газа, термометр сопротивления ТПТ-17, ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 40 | 0 | 0 | 40 | Май-июль 2023 |
| Газовая котельная ул. Ленина 15а п.Каменоломни | Поверка приборов узла учета газа, термометр сопротивления ТПТ-17, ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов, сдача котельной инспектору Ростехнадзора, промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 35 | 0 | 0 | 35 | Май-август 2023 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          				    	                       А.А. Пригородова

Приложение № 5

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

«	»	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     А.А. Пригородова

Приложение  № 6

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 05.05.2023 № 493

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     А.А. Пригородова