РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                            № 350                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013г. №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации	       Л. В. Овчиева

Октябрьского района

Постановление вносит

Отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.02.2018  № 350

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2017 год

Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено: 52 511,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 10 227,9 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 39 569,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 714,2 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 50 843,6 тыс. рублей, что составляет 96,8% процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 10 227,9 (100,0 %);

консолидированного бюджета района – 37 901,5 тыс. рублей. (95,8%);

внебюджетные источники – 2 714,2 тыс. рублей (100,0 %);

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2017 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2017 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2017 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 2,7 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 59,30% процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила – 40,70 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2015 № 619 «О распределении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем ассигнований на 2018 год составляет – 145 277,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 110 548,5 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  34 729,3 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2017 года

ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольская (от ул. Крупской в южном направлении до ПК34+30) п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (второй этап от ул. Крупской в южном направлении от ПК17+25 до ПК34+30) | 6 348,0 | 6 348,0 | Кредиторская задолженность по ранее выполненным работам | 6 348,0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 11 057,7 | 11 057,6 | Фактическое выполнение работ | 11 057,6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 25 572,8 | 23 911,4 | Фактическое выполнение работ | 23 911,4 |
| Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 3 757,8 | 3 751,8 | Экономия по налогам | 3 751,8 |
| Возмещение расходов на осуществление укрепления и принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог | 2 658,0 | 2 658,0 | Работы выполнены на 100% | 2 658,0 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная Каменоломненское г. п. Октябрьского района, Ростовской области | 3 060,7 | 3 060,6 | Фактическое выполнение работ | 3 060,6 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», «Водитель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисципли-ны», и профилакти-ческих мероприятий:«Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах» и т.д. | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, дорожной техники | 56,24 | 56,24 | Работы выполнены на 100% | 56,24 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2017 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2017 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района | 39 458,0 | 13 053,2 | 37 790,4 | 13 053,2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41,45 | 40,70 | 40,70 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 22 | 20 | 20 |
| 3. | Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием технологий ГЛОНАСС | - | - | - | - | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | - | - | - | - | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,15 | 0 | 2,7 |
| 4. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 22 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | у.ед. | 16,8 | 17,56 | 17,56 |
| 5. | Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием | - | - | - | - | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 64,87 | 90 | 90 |
| 6. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием | - | - | - | - | Обеспечение содержания внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | км | 309,5264 | 309,5264 | 309,5264 |
| 7. |  | - | - | - | - | Обеспечение содержания межпоселковых автомобильных дорог местного значения | км | 110,5687 | 110,5687 | 110,5687 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам  работы за 2017 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 7 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1 / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2 / RП2=2,7;

S3 = Rф3 / RП3=20/20=1;

S4 = Rф4 / RП4=17,56/17,56=1;

S5 = Rф5 / RП5=90/90=1;

S6  = Rф6 / Rп6=309,5264/309,5264=1;

S7  = Rф7  /  Rп7=110,5687/110,5687=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 7=0,15.

IР= 1х0,15+2,7х0,15+1х0,15+1х0,15+1х0,15+1х0,15+1х0,15=1,3.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:

IЭ  = (50 843,6 х 1,3) / 52 511,2 = 1,26

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.