РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016                                              №66                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2015 год

В соответствии с постановлением Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013г. №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  16.04.2016      № 66

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2015 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено:  258 151,0  тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 41 472, 6 тыс. рублей;

федерального бюджета -10 704,6 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –  98 410,9 тыс. рублей;

бюджета поселений - 34 143,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 73 419, 3 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 223 118,0 тыс. рублей, что составляет 86,42 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 34 686, 3 (83,63 %);

консолидированного бюджета района – 88 357, 4 тыс. рублей. (90,3%);

внебюджетные источники – 60 154, 3 тыс. рублей (82,5 %);

бюджета поселений – 31 199,0 тыс. рублей  (91,4 %);

федерального бюджета – 7721,0 тыс. рублей (72,12%);

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2015 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2015 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 32, 7 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 58,82% процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 41,18 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2015 № 619 «О распределении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем ассигнований на 2016 год составляет - 41 647, 2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 8740, 6 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  14 186, 1 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 312,2, внебюджетные источники – 18 408, 3

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2015 года

ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2015 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Строительство дороги к детскому саду по ул.Кирпичная, 2а в ст. Кривянской Октябрьского района Ростовской области (кредиторская задолжность за 2014 год) | 2 278,2 | 2 278,2 | кредиторская задолжность погашена в полном объеме | 2278,2 |
| Строительство дороги к детскому саду по ул.Советская, 169в в сл.Красюковская Октябрьского района Ростовской области (кредиторская задолжность за 2014 год) | 2 337,3 | 2 337,3 | кредиторская задолжность погашена в полном объеме | 2337,3 |
| Строительство подъездной дороги по ул. Пролетарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова,123 | 20 000,0 | 12 591,7 | 4698,5-экономия по результатам торгов. 2709,8-не освоены. | 12 591,7 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 6 320,5 | 5346,1 | 974,3-экономия по результатам торгов | 5346,1 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул.Комарова в ст.Бессергеневская Октябрьского района Ростовской области | 4 384,1 | 2 374,9 | 318, 7- экономия по результатам торгов, 1612,72- сложившаяся экономия в результате исключения отдельных видов работ на авторский надзор и т.д., 77,78-экономия по факту выполненных работ. | 2 374,9 |
| Разработка проектной документации на строительство а/д от п. Новоперсиановка – до сл. Красюковская (кредиторская задолжность за 2014 год) | 2 568,5 | 2 568,4 | кредиторская задолжность погашена в полном объеме | 2 568,4 |
| Разработка проектной документации по объекту «Строительство подъездной дороги по ул. Проле-тарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразова-тельному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова,123 (кредиторская задолжность за 2014 год) | 2 042,7 | 2 042,7 | кредиторская задолжность погашена в полном объеме | 2042,7 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от магистрали «Дон» к п. Новоперсиановский» | 679,9 | 679,9 | работы выполнены на 100% | 679,9 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от а/д «г. Шахты-х.Керчик –Савров» к п. Залужный ( бывший п. Шахтинский) | 4159,3 | 4159,2 | 0,1-экономия по факту выполненных работ | 4159,2 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от магистрали «Дон» к п. Новоперсиановский» (3,97 км.) | 13 754,7 | 13 754,7 | работы выполнены на 100% | 13 754,7 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 2 911,8 | 1 769,0 | остаток средств будет освоен в 2016 году | 1769,0 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Большая в Кривянском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области | 3 605,2 | 3 605,2 | работы выполнены на 100% | 3 605,2 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 2693,6 | 2 552,8 | 140,8- муниципальные контракты на данную сумму не заключались. | 2552,8 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств остатка акциз на 01.01.2015) | 1502,1 | 1502,1 | работы выполнены на 100% | 1502,1 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. кредиторская задолжность за 2014 год) | 13 925,9 | 13 925,9 | работы выполнены на 100 % | 13 925,9 |
| Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 4173,4 | 4173,4 | работы выполнены на 100% | 4173,4 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Комсомольская (от ул.Крупской в южном направлении до ПК34+30)п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области первый этап от ул. Крупской в южном направлении до ПК17+25 | 10 328,2 | 10 328,2 | работы выполнены на 100% | 10 328,2 |
| Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева с.Алексеевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 5 608,6 | 5 317,2 | 291,4-экономия по торгам | 5 317,2 |
| Ремонт а/дороги по ул. Садовая от ул. Дружбы до ул. Восточная в п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 2 669,2 | 2 669,2 | работы выполнены на 100% | 2 669,2 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в п.Кадамовский | 7 727,7 | 7 669,7 | 58,0 –экономия по факту выполненных работ | 7669,7 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Калинин октябрьского района | 6 912,3 | 6 912,3 | работы выполнены на 100% | 6 912,3 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская сл.Красюковская Октябрьского района Ростовской области | 14 364,4 | 14 364,4 | работы выполнены на 100% | 14 364,4 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольская (от ул. Крупской в южном направлении до ПК34+30) п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (второй этап от ул. Крупской в южном направлении от ПК17+25 до ПК34+30) | 29 249, 2 | 22 559,5 | 6 689,7- кредиторская задолженность 2015 года. Средства бюджета Октябрьского района. | 22 559,2 |
| Ремонт а/дороги по ул. Центральная в х. Калиновка, Октябрьского района, Ростовской области | 7 559,3 | 7 559,2 | 0,1-экономия по факту выполненных работ | 7 559,2 |
| Ремонт дороги по ул. Красноармейская, р.п. Каменоломни, Октябрьского района, Ростовской области | 768,5 | 768,4 | 0,1-экономия по факту выполненных работ | 768,4 |
| Ремонт а/дороги к х. Суворовка Персиановского (с) поселения, Октябрьского района Ростовской области | 1349,6 | 0,00 | 1349,6-кредиторская задолженность, в.т.ч. бюджет Октябрьского района-1079,7, бюджет Персиановского сельского поселения-269,9. Ведется претензионная работа по вопросу некачественного выполнения работ подрядчиком. | 0,00 |
| Ремонт а/дорог по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная, пер. Шоссейный, ул. Восточная, ул. Комсомольская в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 2 724,7 | 2 724,7 | работы выполнены на 100% | 2 724,7 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая в ст. Кривянской Октябрьского района Ростовской области | 3 589,4 | 3 589,3 | 0,1- экономия по факту выполненных работ | 3 579,3 |
| Возмещение расходов на осуществление укрепления и принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов:«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 223,1 - км 310.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «Участок «Писаревка-Анапа», км 310 - км 436.»в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» и на восстановление автомобильных дорог после завершения строительства. | 73 419,3 | 60 154,3 | 13 265,0-средства будут освоены в 2016 году. | 60 154,3 |
| Приобретение многофункциональной дорожной машины (Администрация Бессергеневского сельского поселения) | 2 493,4 | 2 493,4 | средства освоены в полном объеме 100%. Агрегат предоставлен. | 2 493,4 |
| Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги ул. Революционная ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области" | 1 446,4 | 0,00 | 1446,4-будет оплачено после завершения прохождения подрядчиком процедуры положительного заключения экспертизы проекта. | 0,00 |
| Всего по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»: | 258 151,0 | 223 118,0 | 35 033,0-отклонение, в результате экономии по торгам, экономии по факту выполненных работ, кредиторской задолжности, фактического невыполнения обязательств подрядчиком, некачественного выполнения работ подрядчиком. |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», «Води-тель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисци-плины», и профилактических мероприятий: «Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | 0,0 | 0,0 | в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат | 0,0 |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, дорожной техники | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются |  |
| Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» | 0,0 | 0,0 | в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат | 0,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2015 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2015 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41,45 | 41,18 | 41,18 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 22 | 24 | 24 |
| 3. | Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием технологий ГЛОНАСС | - | - | - | - | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | шт. | 6 | 12 | 12 |
| 3. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 98 410,9 | 73 419,3 | 88 957,4 | 60 554,3 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,55 | 5,80 | 32, 7 |
| 4. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 22 | 24 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | у.ед. | 16,8 | 20,18 | 20,18 |
| 5. | Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием |  | - |  | - | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 64,87 | 73,33 | 73,33 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам работы за  2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» (2014-2017 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Выполнение полномочий органов мест-ного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструк-цию, капиталь-ный ремонт, включая разработку проект-но-сметной документации, ремонт и содержание авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирова-ние и строительство (ре-конструкцию) автомобилль-ных дорог общего пользо-вания мест-ного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта М.С.- Симисенко, Начальник МУ Служба «Заказчика» -А.А. Богданов | 2020 год | 2014 год | 2020 год | 258 151,0 тыс. рублей | 223 118,0 тыс. рублей | 35 032,95 отклонение, в результате экономии по торгам, экономии по факту выполненных работ, кредиторской задолжности, фактического невыполнения обязательств подрядчиком, некачественного выполнения работ подрядчиком. |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - М.С. Симисенко, Начальник МУ Служба «Заказчика»-А.А. Богданов | 2020 год | 2014 год | 2020 год | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - М.С. Симисенко, МБУЗ ЦРБ, ФГКУ (13 УФПС) г.Шахты 68 пожарная часть, Отдел полиции №3 МУ МВД РФ (Новочеркасское), МУ Октябрьского района «Промтрансснаб», ООО «Октябрьское», ИП Слесаренко, ГУП РО «Октябрьское ДРСУ», главы муниципальных образований Октябрьского района | 2020 год | 2014 год | 2020 год | - | - | - |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам  работы за 2015 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2015 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 5 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2  / RП2=32,7/5,80=5,63;

S3 = Rф3  / RП3=22/24=0,9;

S4 = Rф4  / RП4=20,18/20,18=1;

S5 = Rф5  / RП5=73,33/73,33=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+5,63х0,2+0,9х0,2+1х0,2+1х0,2=1,9

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:

IЭ  = (223 118,0  х1,9)/258 151=1,64

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.