Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016     		      		№ 76	             	 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815

В целях уточнения показателей реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, во исполнение государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С момента официального опубликования настоящего постановления, признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 05.08.2015 № 526 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту С.В. Басакевича.

Глава Администрации

Октябрьского  района				   			Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.02.2016 № 76

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; содействие условиям стимулирования жилищного строительства; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» 2. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья». 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы, тыс. рублей: |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета Октябрьского района, тыс. руб. | 1551,2 | 711,1 | 367,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |
| Средства областного бюджета, тыс. руб. | 122613,5 | 52346,3 | 25036,7 | 20458,5 | 12386,0 | 12386,0 |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 6496,9 | 2451,6 | 4045,3 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»: |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м | 125,3 | 20,6 | 23,1 | 24,3 | 25,0 | 32,3 |
| - средняя обеспеченность населения жильем, кв.м/на 1 жителя | - | 18,7 | 18,9 | 19,01 | 19,44 | 19,8 |
| - ввод жилья на душу населения за год, кв. м/на 1 жителя | - | 0,3 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,46 |
| Подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»: |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе, семей | 32 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| - обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, семей | 115 | 18 | 23 | 23 | 14 | 37 |
| - предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего, семей | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, чел. | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2013 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв.м.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м общей площади, в 2011 году – 0,20 кв. м, в 2012 году – 0,21 кв. м, в 2013 году – 0,25 кв.м.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, которые препятствуют инвестиционной активности в строительстве.

Проблематика, существующая в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

В связи с этим возникает необходимость повышать доступность жилья за счет поддержки массового жилищного строительства путем:

повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками;

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье;

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Настоящая Программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения Октябрьского района. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный;

социальные риски, которые преимущественно связаны со спадом уровня занятости населения в сельских поселениях и снижением возможности в приобретении жилья, с недовольством граждан сокращением объемов финансирования строительства объектов социального назначения, наличием несанкционированного строительства, неконтролируемым ростом цен на строительные материалы и жилье, повышением платы за наем жилых помещений.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий Программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы.

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых муниципальным образованием «Октябрьский район», сельскими (городским) поселениями района разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой»;

содействие условиям стимулирования жилищного строительства. Решение данной задачи характеризует показатели «Темп ввода жилья в эксплуатацию» и «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Период реализации Программы рассчитан на семь лет – с 2014 по
2018 год.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Поставленные в рамках Программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в Программе сформированы четыре подпрограммы:

1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе».

2. «Стимулирование развития рынка жилья».

3. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач Программы.

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» направлена на повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства.

В рамках данной подпрограммы Администрацией Октябрьского района совместно с Администрациями муниципальных образований сельских и городского поселений района будут проводиться следующие мероприятия: вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, разработка проектов планировки перспективных территорий жилищного строительства; реализация мер по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства путем уменьшения количества и сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономкласса.

Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» направлена на повышение доступности жилья для населения, развитие жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

В подпрограмму включена реализация мероприятий по содействию внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, а также создание сектора арендного жилья коммерческого использования в муниципальных образованиях Октябрьского района.

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия по:

переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания;

обеспечению жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении № 16 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Октябрьского района, областного и федерального бюджетов на реализацию Программы приведены в приложении № 15 к муниципальной программе.

Раздел 4. Участие муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района в реализации Программы

Целевые показатели достижения программных показателей по муниципальному образованию Октябрьский район установлены следующие:

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году;

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках реализации Программы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 
130 661,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 55 509,0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 29 449,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 20 621,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 12 548,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 533,3 тыс. рублей;

объем финансирования из бюджета  Октябрьского района -  1 551,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 711,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 367,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 162,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 162,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 147,3 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 122 613,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 52 346,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 25 036,7 тыс. рублей,

в 2016 году – 20 458,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 12 386,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 386,0 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 6 496,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 2 451,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 045,3 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Социальная поддержка граждан», а также федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

Расходы бюджета Октябрьского района, федерального и областного бюджетов  на реализацию Программы приведены в приложении № 15, 16  к муниципальной программе

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Октябрьского района;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной  программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной  программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной  программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Октябрьского района рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района из федерального и областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района из федерального и областного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района из федерального и областного бюджетов по следующей формуле:

где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

уровень реализации муниципальной  программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной  программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников Программы

Ответственным исполнителем Программы является сектор по организации строительства и создания  условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем Программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, администраций муниципальных образований сельских и городского поселений района, участвующих в реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы. Для мониторинга отклонений от целевых значений показателей и оперативного реагирования на эти отклонения органы местного самоуправления сельских и городского поселений должны:

ежемесячно, в срок до 25-го числа текущего месяца, представлять отчеты по объему вводимого в эксплуатацию жилья с учетом сведений о количестве жилья экономического класса;

в срок до 25-го числа последнего месяца полугодия представлять отчеты о доле перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления сельских и городского поселений района разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

отчеты о земельных участках, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»;

отчеты о предельном количестве процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

отчеты о предельном сроке прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

ежемесячно, в срок до 25-го числа текущего месяца, представлять отчеты по объему созданного арендного жилья коммерческого использования;

ежегодно, в срок до 10 апреля года следующего за отчетным периодом, представлять отчет о производственной деятельности крупных и средних предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых в жилищном строительстве, на территории муниципального образования;

в срок до 15-го января года, следующего за отчетным годом, представлять отчеты о доле молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие территорий
для жилищного строительства в Октябрьском районе»
муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

8.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие территорий
для жилищного строительства в Октябрьском районе»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территорий; уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения в Октябрьском районе реализуется градостроительная политика, являющаяся ключевым элементом как комплексного развития территорий поселений, так и снижения административных барьеров в жилищном строительстве.

Выполнению контрольных показателей по вводу жилья способствовало обеспечение устойчивого территориально-градостроительного развития Октябрьского района, реализация мероприятий по снижению административных барьеров, упрощение процедуры разработки проектной документации, экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

С целью проведения единой жилищной политики в Октябрьском районе реализуется комплекс мер, направленных на достижение прогнозируемых темпов развития территорий для жилищного строительства:

внесение изменений в документы территориального планирования и разработка документации по планировке территорий;

подготовка новых территорий под жилищное строительство и реализация проектов комплексной застройки;

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства инженерной инфраструктурой.

В то же время наибольшие проблемы, препятствующие реализации комплекса мер, направленных на развитие территорий для жилищного строительства, состоят в следующем: недостаточное финансовое обеспечение разработки проектов планировки; недостаточное административное сопровождение проектов жилищного строительства, воздействие неурегулированных административных процедур, препятствующих реализации инвестиционной деятельности; нескоординированность различных государственных, муниципальных программ, программ организаций коммунального комплекса и инвестиционных программ участников проектов жилищного строительства в своевременном обеспечении территорий инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В результате реализации комплекса мер территориально-градостроительного развития Октябрьского района в муниципальных образованиях сельских и городского поселений района должна быть сформирована комфортная среда проживания, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состоянию окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе обеспечивающая полноценную жизнедеятельность для маломобильных групп населения, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурных и досуговых потребностей граждан.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса;

обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства;

улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

Решение для первых задач характеризует показатель «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории».

Решение третьей задачи характеризуют показатели: предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:

увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории;

уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикатора) подпрограммы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Период реализации подпрограммы рассчитан на семь лет – с 2014 по
2018 год.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития 
территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях 
жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса»

С целью вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства (в том числе жилья экономкласса) Администрацией Октябрьского района совместно с Администрациями муниципальных образований сельских и городского поселений осуществляет подготовку земельных участков. Развитие и освоение территорий под жилищное строительство ведется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Данные территории включены в Перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (приложение № 3 к муниципальной программе) (далее – Перечень).

В состав Перечня входят земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, в муниципальной собственности, а также земельные участки, на которые государственная собственность не разграничена, для их последующего предоставления в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях жилищного строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, и земельные участки различных форм собственности, предоставленные или возможные для освоения в целях жилищного строительства, которые группируются в разрезе муниципальных образований.

Перечень содержит следующие сведения о земельных участках:

площади, на которых они расположены;

их местоположении;

целевом назначении и виде их разрешенного использования;

правах, ограничениях (обременениях) прав на них;

градостроительных регламентах.

Основным методом формирования Перечня земельных участков является их целенаправленный поиск, то есть поиск земельных участков, востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, с целью вовлечения таких земельных участков в оборот для последующего предоставления для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства и в рамках договоров о развитии застроенных территорий, а также для строительства необходимой инфраструктуры.

При проведении целенаправленного поиска рассмотрены земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, с установленным видом разрешенного использования «для жилищного строительства», либо земельные участки, существующий вид разрешенного использования которых может быть изменен в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования на вид разрешенного использования «для жилищного строительства» (до предоставления таких земельных участков).

Формирование Перечня осуществлялось с учетом сложившейся в Октябрьском районе рынка жилищного строительства и строительных материалов, а также рынка работ по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству объектов капитального строительства.

Фонд «РЖС» провел аукцион по продаже права аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного в Октябрьском районе (пос. Персиановский) площадью 11,0 га для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (приложения №№ 3, 4, 5,6,7 к муниципальной программе).

В зависимости от степени готовности земельных участков к предоставлению в целях жилищного строительства, в том числе их комплексного освоения в целях жилищного строительства, размещения объектов инфраструктуры, заключения договора о развитии застроенной территории,  План мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельного участка может содержать следующее:

мероприятия по включению земельного участка в границы населенного пункта (в случае строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта – перевод такого земельного участка в земли промышленности), установлению или изменению вида разрешенного использования земельного участка;

организацию работ по формированию земельного участка и его постановки на кадастровый учет;

организацию разработки документации по планировке территории 
(за исключением проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства);

определение объема жилищного строительства и типов строящегося жилья в соответствии с градостроительными регламентами;

определение этапов и сроков начала и окончания жилищного строительства применительно к каждой очереди строительства на земельном участке;

определение технических условий подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения либо внесение изменений в инвестиционные программы организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в случае недостаточности существующих мощностей для подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, в том числе внесение изменений в инвестиционные программы электросетевых организаций;

определение объема расходных обязательств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, на территории которого расположен земельный участок, объема средств, привлекаемых из иных источников на проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

определение планируемой даты (квартала) предоставления земельного участка, включенного в Перечень, для целей жилищного строительства.

В отношении земельных участков, предназначенных для строительства объектов инфраструктуры, для обеспечения реализации проектов жилищного строительства, составляются планы предоставления таких земельных участков способами, предусмотренными земельным законодательством Российской Федерации.

Мероприятия, включенные в планы предоставления земельных участков, предназначенных для строительства объектов инфраструктуры, синхронизированы с мероприятиями, включенными в планы освоения земельных участков для целей жилищного строительства, по срокам строительства и ввода таких объектов в эксплуатацию.

В зависимости от степени готовности земельных участков к освоению включены следующие мероприятия:

принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории земельного участка, в том числе предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

разработка проекта планировки земельного участка;

проверка органом местного самоуправления документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

принятие органом местного самоуправления решения о направлении документации по планировке территории на утверждение главе муниципального образования или о направлении ее на доработку;

проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельного участка, предоставленного, в том числе, для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

утверждение и публикация решения органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке территории;

организация работ по постановке на государственный кадастровый учет образуемых земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

обеспечение жилищного строительства, подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство с определением начала и окончания каждого этапа строительства, сроков начала и ввода в эксплуатацию первой и последующих очередей строительства, объемов ввода жилья по окончании каждой очереди строительства;

организация строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, обустройство территорий общего пользования, синхронизированных по срокам строительства с очередями жилищного строительства;

оформление имущественных прав граждан и юридических лиц на объекты жилищного и иного строительства, в том числе объекты инженерной инфраструктуры, созданные в результате реализации проекта жилищного строительства;

заключение гражданско-правовых договоров (инвестиционных, купли-продажи, пожертвования и других) в целях обеспечения возможности соответствующему публичному образованию надлежащего функционирования объектов социальной и транспортной инфраструктуры, объектов обустройства территорий общего пользования, оформления права муниципальной собственности муниципального образования Ростовской области (в зависимости от полномочий, для осуществления которых необходимы объекты) на указанные объекты;

оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустройства территорий общего пользования;

иные мероприятия, предусмотренные земельным и гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

План освоения земельного участка рекомендуется согласовать со всеми участниками проекта жилищного строительства, на которых в соответствии с планом освоения возложены обязательства по реализации конкретных мероприятий.

В случае, если земельный участок предоставляется для жилищного строительства с аукциона, информация о плане освоения земельного участка включается в аукционную документацию.

Планы освоения земельных участков, которые предоставлены для целей жилищного строительства и размещения объектов инфраструктуры в частную собственность, составляются по согласованию с собственниками (правообладателями) таких земельных участков.

В качестве перспективных проектов жилищного строительства, перечень которых приведен в приложении № 3 к муниципальной программе, рассматриваются:

земельные участки для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, по результатам аукционов, проводимых в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 381 и 382 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельные участки для строительства, в том числе объектов инфраструктуры, переданные в безвозмездное срочное пользование на срок строительства таких объектов лицам, с которыми заключен государственный 
или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств бюджета Ростовской области или средств местного бюджета, на основе процедур, проводимых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, на срок строительства таких объектов;

земельные участки для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов с лицами, с которыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, заключен договор о развитии застроенной территории;

земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование кооперативам, создаваемым в порядке, установленном федеральными законами из числа отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Ростовской области;

земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование или в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, по результатам аукционов с обязательством застройщика по продаже такого жилья по фиксированным ценам отдельным категориям граждан, установленным законодательством Российской Федерации;

земельные участки, предоставленные  однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей (согласно приложению № 11 к муниципальной программе).

Основное направление реализации жилищной политики – дальнейшее развитие массового строительства доступного малоэтажного жилья и жилья экономического класса в рамках комплексного освоения крупных территорий.

Выполнение данных мероприятий позволит осуществить:

передачу земельных участков в безвозмездное срочное пользование категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, входящих в жилищно-строительные кооперативы;

организацию бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономкласса, при условии ограничения продажной цены на такое жилье, а также бесплатную передачу земель гражданам, имеющим трех и более детей.

Освоение данных перспективных территорий предусматривается с учетом реализации планов освоения таких земельных участков, которые будут скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие дорожной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Жилищные некоммерческие объединения граждан и индивидуальных застройщиков будут получать государственную поддержку при условии строительства жилья экономического класса.

Информационная, правовая и организационная поддержка в создании кооперативов оказывается гражданам органами местного самоуправления Октябрьского района.

Администрацией Октябрьского района осуществляется прием граждан и формирование списков граждан, имеющих право на вступление в члены кооператива, из числа работников учреждений образования, здравоохранения и культуры. Данные категории граждан определены на основании положений федеральных и областных нормативных актов.

Перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

План мероприятий по предоставлению и освоению земельных участков муниципального образования «Октябрьский район» приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сетевой график формирования и освоения перспективных земельных участков приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Информация о перспективных жилищных застройках приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

План формирования и предоставления земельных участков, находящихся в собственности на основе совместной работы с федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для целей жилищного строительства в Октябрьском районе приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Территории перспективной жилой застройки, на которых запланировано выделение земельных участков многодетным семьям в 2015  и 2016 годах, приведены в приложениях № 9, 10 к муниципальной программе.

План мероприятий по предоставлению гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, однократно бесплатно земельных участков на 2016-2018 годы приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение перспективных земельных
участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»

В целях формирования территорий для жилищного строительства проводится планомерная работа по обеспечению перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий.

Стратегическим документом, определяющим основные направления территориального развития, в том числе территории жилищного строительства, является Схема территориального планирования Октябрьского района и каждого сельского и городского поселений.

В рамках выполнения мероприятия по созданию условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, будут выполнены проектные работы, направленные на реализацию основных положений Схемы территориального планирования Октябрьского района, а именно, разработка проектов планировки перспективных территорий жилищного строительства.

Основные мероприятия по обеспечению перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий осуществляются путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования, направленных на формирование приоритетных и перспективных земельных участков жилищного строительства.

В целях формирования территорий для жилищного строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

разработка плана формирования, предоставления и освоения земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий и определение земельных участков под указанные цели;

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства;

реализация проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий;

стимулирование частной инициативы граждан, содействие в формировании условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

Основное мероприятие 1.3. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса,

путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2550-р определено понятие «эталонный объект капитального строительства непроизводственного назначения» объект капитального строительства общей площадью не более 6000 кв. м;

установлены значения показателя, характеризующего предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в единицах);

установлены значения показателя, характеризующего предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в днях).

Дополнительно к объектам жилищного назначения, в том числе для жилья экономкласса, следует считать эталонными объекты, отвечающие следующим условиям:

объекты капитального строительства, имеющие предоставленный земельный участок с видом разрешенного использования для жилищного строительства;

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенные на отдельном земельном участке и имеющие выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Предельное количество процедур и сроки их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2018 года, направленные на улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р.

При реализации проектов жилищного строительства необходимо руководствоваться проектом Перечня установленных на федеральном уровне административных процедур при реализации проектов в сфере жилищного строительства, разработанного Министерством регионального развития Российской Федерации во исполнение абзаца 5, подпункта «г», пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

При реализации проектов жилищного строительства выполнение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономкласса, будет направлено на уменьшение предельного количества процедур и сроков их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2020 года.

Снижению административных барьеров будет способствовать реализация следующих мер:

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства документами территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территорий;

первоочередная подготовка и формирование земельных участков для предоставления через аукционы в целях жилищного строительства;

разработка административных регламентов муниципальных услуг, оказываемых при осуществлении проектов жилищного строительства, предоставления данных услуг по принципу «одного окна», перевод данных услуг в электронный вид в целях ускорения их предоставления;

обеспечение мер по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Реализация мер, направленных на снижение административных барьеров, в том числе для создания жилья экономкласса, позволит обеспечить мероприятия по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства, уменьшению количества и сроков прохождения процедур, необходимых для реализации проектов жилищного строительства, увеличению объемов строительства жилья и доступности его для населения.

Сведения о планируемых результатах реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основное мероприятие 1.4 «Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 
2020 годы», предусмотрено предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета на реализацию проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в том числе на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жильем экономкласса.

Особое внимание уделяется реализации проектов комплексной застройки микрорайонов, где кроме строительства жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и коммерческой нежилой недвижимости предусмотрено формирование дорожной и транспортной инфраструктур, что позволяет значительно увеличить их инвестиционную привлекательность.

8.5. Участие муниципальных образований сельских и городского поселений района в реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением администраций муниципальных образований сельских и городского поселений района, участвующих в реализации подпрограммы, с целью контроля за ходом выполнения ее мероприятий, принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по его итогам корректировок в подпрограмму.

Целевые показатели достижения программных мер по муниципальному образованию «Октябрьский район»:

доля земельных участков, включенных в Перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории. Ожидаемый результат реализации подпрограммы – увеличение доли земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в Перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории;

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса. Ожидаемый результат – уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса. Ожидаемый результат – уменьшение срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов на софинансирование расходов по разработке проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов на софинансирование расходов по разработке проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местном бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующим администратором доходов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов осуществляется:

на основании соглашений о предоставлении субсидий на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования;

после представления администрациями муниципальных районов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по вопросам местного значения

Перечисление субсидий на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области производится поэтапно на основании представленных отчетных документов за фактически выполненный объем работ.

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, рассчитывается по формуле:

- Sмоi = Сппимi х Уiоб/100,

где  Sмоi – объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;

Сппимi – стоимость разработки проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, рассчитанная в соответствии с действующими справочниками базовых цен на проектные работы для строительства и на основании объема работ, подлежащих выполнению;

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, выраженный в процентах.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальному образованию Октябрьский район приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для перечисления средств главный распорядитель средств областного бюджета в течение 5 рабочих дней после представления получателями субсидий документов, установленных порядком расходования средств (иных документов-оснований), формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.

8 .6. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

- муниципальной программы

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, не требующие финансовых затрат.

Раздел 9. Подпрограмма
«Стимулирование развития рынка жилья»

9.1. Паспорт

подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья»

| Наименование подпрограммы | «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района; содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке; повышение доступности жилья для населения; создание арендного жилищного фонда коммерческого использования |  |  |  |  |  |  |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2014 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2010 г. он составил 1222,7 млн. кв. м общей площади, на начало 2015 года – 1291,7 млн. кв. м общей площади.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв.м, в 2014 – 18,05 кв. м.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м общей площади, в 2011 году – 0,20 кв. м, в 2012 году – 0,21 кв. м, в 2013 году – 0,25 кв.м, в 2014 – 0,29 кв. м.

Всего по организациям различных форм собственности в Октябрьском районе введено в действие жилых домов: в 2010 году – 13,087 тыс. кв. м, в 2011 году – 14,852 тыс. кв. м, в 2012 году – 15,325 тыс. кв. м, в 2013 году – 18,1 тыс. кв. м,  в 2014 году – 20,73 тыс. кв. м общей площади.

Структура жилищного строительства в Октябрьском районе практически не изменилась. На рынке жилья по-прежнему отмечается дисбаланс спроса и предложения. Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. В связи с этим возникает необходимость повышать доступность жилья с помощью оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Основными параметрами прогноза развития сферы жилищного строительства на территории Октябрьского района являются:

создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;

содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

содействие внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач.

Создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей:

снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке;

средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья;

коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек).

Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Решение данной задачи характеризует показатель – доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Конечный результат реализации подпрограммы:

снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке;

повышение доступности жилья для населения;

создание арендного жилищного фонда коммерческого использования.

Прогноз развития жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Программа строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2015 и 2016 годах приведена в приложении №13 к муниципальной программе.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство»

В рамках создания условий по снижению стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса, будут реализованы общие меры по стимулированию строительства жилья экономического класса, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

Мероприятия подпрограммы сформированы на основании следующих приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности:

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 5 процентов;

формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

дальнейшее развитие массового строительства доступного малоэтажного жилья и жилья экономического класса в рамках комплексного освоения крупных территорий;

стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса;

стимулирование частной инициативы граждан, формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов;

развитие рынка доступного арендного жилья;

стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создание условий для их использования в жилищном строительстве.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» разработана и утверждена программа «Жилье для российской семьи».

Программа «Жилье для российской семьи» (далее – Программа) направлена на стимулирование строительства жилья экономического класса, снижение стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, формирование механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

Основные условия и меры реализации программы, критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Для застройщика основными условиями реализации Программы являются:

ввод в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. объектов жилищного строительства, общая площадь жилья экономического класса в которых составляет не менее 10 тыс. кв. метров;

реализация жилья экономического класса гражданам, включенным в сводный список субъекта Российской Федерации, по цене не более 
35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

На региональном уровне в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 принято постановление Правительства Ростовской области от 16.10.2014 № 702 «О мероприятиях, связанных с участием в реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Производство строительных материалов, изделий и конструкций является материальной основой строительного комплекса, который существенно влияет на темпы роста всей экономики Октябрьского района. В разделе рассматриваются основные направления развития предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на период до 2018 года.

При разработке раздела использовалась информация инвесторов о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах по созданию новых производств по выпуску строительных материалов.

В качестве исходных данных для оценки и прогноза объемов производства и потребления строительных материалов были использованы следующие основные показатели: объемы инвестиций в основной капитал, объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», объемы и структура жилья, вводимого в эксплуатацию, численность населения Октябрьского района.

В разделе рассматриваются основные (базовые) строительные материалы, изделия и конструкции, от наличия которых в первую очередь зависит возможность увеличения объемов жилищного строительства в Октябрьском районе.

Октябрьский район расположен вблизи крупных промышленных центров г. Шахты, г. Новошахтинска  и г. Новочеркасска, на территории которых находятся предприятия по производству строительных материалов и изделий стройиндустрии. Кроме того, на территории Октябрьского района находятся такие объекты стройиндустрии как ООО «Ирдон», ОАО «ВКТГ» ОП «МКЗ»,ООО «НСЗМ», ООО «Металл-Дон», выпускающие различные виды бетонов, растворов, железобетонных изделий промышленного, гражданского, инженерного и дорожного строительства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выпуском тротуарной плитки и др.

Предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере производства строительных материалов и реализующие свою продукцию на территории

Октябрьского района

| № | Наименование предприятия | Наименование производимых материалов | Ед. измерения | Проектная мощность/ год | Планируемый объем производства до 2018 года | Фактический объем производства (за 2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ирдон» | Быстровозводимые железобетонные утепленные панели | Тыс. м2 | 50-70(в зависимости от конструкций | 50 | 35 |
| 2 | ОАО «ВКТГ» ОП «МКЗ» | Керамический облицовочный кирпич марки 125-150 одинарный, полуторный, двойной, одинарный фактурный, двойной фактурный | Тыс. штук | 60 000 | 60 000 | 58 636 |
| 3 | ООО «НЗСМ» | ж/бетон, бетон | Тыс. м3 | 40 | 35 | 29,8 |
| 4 | ООО «Металл-Дон» | Металлоконструкции Сэндвич – панели Горячее оцинкование металла Окраска металлоконструкций | тн. м2 тн. тн. | 15203 1176000 26280 7776 | 16831,36920000 19964 8764 | 16831,36920000 19964 8764 |

Инвестиционные проекты в сфере производства строительных материалов,

реализуемые на территории Октябрьского района

| № | Наименование проекта | Основные виды выпускаемой продукции | Обеспеченность проекта сырьевыми ресурсами, в т.ч. за счет внутреннего рынка Ростовской области | Год начала реализации проекта | Год ввода объекта в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. рублей | Планируемое количество рабочих мест | Планируемая мощность производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения (ООО «КСМК-Север») | Блок из газобетона | песок – 100% цемент – 0% известь – 100% гипс – 0% паста алюминиевая – 0% | 2014 | 2016 | 1 576,0 | 150 | 285 000 м3/год |
| 2 | Строительство предприятия по производству силикатного кирпича (ООО «ИННОВА) | Кирпич силикатный | песок – 100% известь – 100% | 2011 | 2016 | 178,45 | 100 | 50 млн. штук кирпича/год |
| 3 | Строительство завода по производству ЖБИ и товарного бетона (ООО «ГринПик») | Товарный бетон, ЖБИ | песок – 100% цемент – 50% - Новороссийск, 50% - Волгоград щебень – 100% хим. добавка – 100% Краснодар | 2013 | 2016 | 35,0 | 5 | 140 000 м3/год |

Перечень средних и крупных предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, действующих на территории муниципального образования «Октябрьский район» приведен в приложении № 14 к муниципальной программе.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие рынка 
доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода»

Арендное жилье является одним из сегментов формирующегося современного рынка жилья. Арендное жилье предоставляется в доходных многоквартирных жилых домах, специально построенных для целей сдачи в длительную аренду. Арендное жилье – тип жилья, распространенный в дореволюционной России и в современных развитых экономиках зарубежных стран. По соотношению доли недвижимости, находящейся в собственности и аренде, практически все страны имеют близкие показатели: доля арендного жилья, как правило, составляет 30 – 50 процентов.

В России развитие этого сегмента тормозят демпинг со стороны частных арендодателей, неочевидная экономика доходного жилья и культура населения, сформированная советским строем, когда каждому обещали жилье в собственность. Ситуацию осложняет слишком большой срок окупаемости такого жилья, что не привлекательно для инвесторов.

Необходимость формирования легального конкурентоспособного рынка арендного жилья в Октябрьском районе обусловлена следующими факторами:

значительная часть населения не имеет возможности приобрести жилье в собственность, однако способна арендовать благоустроенное и комфортное жилье;

современная экономическая модель стимулирует высокую мобильность населения;

развитие экономики предполагает постоянный приток трудовой миграции в Октябрьском районе;

создание конкуренции в предоставлении услуг в секторе арендного жилья, что в дальнейшем обеспечит снижение платы за аренду, так как сложившийся «серый рынок» арендного жилья в значительной степени не соответствует потребностям государства, бизнеса и населения.

Институциональное формирование рынка арендного жилья признано одним из важнейших инструментов по обеспечению граждан Российской Федерации качественным и доступным жильем.

Достижения необходимых темпов ежегодного строительства арендного жилья возможно путем создания специальных условий для долгосрочного ипотечного кредитования приобретения домов арендного жилищного фонда или новации строительных кредитов в долгосрочные ипотечные кредиты.

В соответствии с этим для повышения доступности арендного жилья юридическим лицам, заинтересованным в создании арендного жилищного фонда, ОАО «Агентством по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК») предложен ипотечный продукт «Арендное жилье», включающий требования к ипотечным кредитам, которые могут предоставляться банками юридическим лицам на цели строительства или приобретения многоквартирных домов, предназначенных для сдачи внаем. Возврат такого кредита осуществляется компанией-заемщиком за счет поступающей платы за наем жилого помещения. ОАО «АИЖК» будет выкупать кредиты, соответствующие требованиям продукта, снимая с банков долгосрочные риски, связанные с удержанием таких долгосрочных кредитов, а также возмещая ликвидность.

В рамках развития рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений  по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования»  образовался новый институт найма жилых помещений жилищного фонда  социального использования.

Предметом договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования является жилое помещение в наемном доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющийся таким домом жилой дом. Договор заключается на срок от 1 года до 10 лет. Нанимателями могут быть граждане Российской Федерации с уровнем дохода, не позволяющим им приобрести жилое помещение за счет собственных или наемных средств. При этом граждане не должны относиться к категории малоимущих и должны стать на учет в качестве лиц, нуждающихся в предоставлении жилья по рассматриваемому договору, который ведется органами местного самоуправления. Наймодателями являются органы, выступающие собственниками помещений государственного или муниципального жилищного фонда, уполномоченные ими организации, а также организации – собственники помещений частного жилищного фонда, отвечающие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Конкретный размер платы за наем жилых помещений жилищного фонда социального использования устанавливается органом государственной власти или местного самоуправления, наймодателем по согласованию с органом местного самоуправления или договором об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома.

Кроме того, до 50 процентов всех помещений в наемном доме социального использования инвесторы вправе предоставлять по договору коммерческого найма, что позволит быстрее окупить стоимость вложений в строительство дома. Вместе с тем надо отметить, что концепция доходных домов социального использования нацелена не на быструю окупаемость строительства таких домов и скорейшее получение прибыли инвесторами, а на решение социальной задачи по удовлетворению потребности в жилье граждан.

Основное мероприятие 2.3«Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот)»

Выделение субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство и реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) направлено на:

обеспечение муниципальных образований проектно-сметной документацией на объекты жилищного строительства социального значения;

обеспечение муниципальных образований проектно-сметной документацией на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства в сельских районах и городских округах с последующим финансированием строительства указанных объектов с привлечением федеральных, областных и внебюджетных средств.

9.5. Участие муниципальных образований
в реализации подпрограммы

Условия предоставления и методика расчета субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, 
а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот)

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот), являются:

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

подтверждение права муниципальной собственности на выделенный земельный участок, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется после представления администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов.

Отбор участников осуществляется на основе предложений органов местного самоуправления, исходя из экономической целесообразности и социальной значимости мероприятий.

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований производится 
по формуле:

Sмоi = Спсдi х Уiоб(j) / 100,

где Спсдi – стоимость разработки проектно-сметной документации, рассчитанная в соответствии с действующими справочниками базовых цен на проектные работы для строительства и на основании объема работ, подлежащих выполнению;

Уiоб(j) – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на соответствующий финансовый год, утверждаемый постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», выраженный в процентах.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальном образовании Октябрьский район приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведены в приложении 15 к муниципальной программе.

Для перечисления средств главный распорядитель средств областного бюджета в течение 5 рабочих дней после представления получателями субсидий документов, установленных порядком расходования средств (иных документов-оснований), формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.

9.6 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, не требующие финансовых затрат.

Раздел 10. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

10.1. Паспорт

подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

| Наименование подпрограммы | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого: |
|  | Всего, в том числе: | 55 509,0 | 29 449,0 | 20 621,4 | 12 548,9 | 12 533,3 | 130 661,6 |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | 711,1 | 367,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 | 1551,2 |
|  | Средства областного бюджета | 52 346,3 | 25 036,7 | 20 458,5 | 12 386,0 | 12 386,0 | 122 613,5 |
|  | Средства федерального бюджета | 2451,6 | 4045,3 | 0 | 0 | 0 | 6496,9 |
|  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | будет ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2014 г.; участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.

Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носит социальный характер и направлено на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

В муниципальных образованиях решение проблемы переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение поселенческой и районной  среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Начиная с 2013 года за счет средств областного бюджета Октябрьскому району было оказано  содействие в переселении граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда.

В период до 1 сентября 2017 г. планируется завершить ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г.

В данный период планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2014 г.

В связи с тем, что данная площадь установлена расчетным путем (исходя из степени ветхости зданий в настоящее время и вероятности их перехода в статус аварийного вследствие естественного износа в каждый последующий год), ее значение может меняться в ходе реализации запланированных мероприятий.

Невыполнение запланированных показателей данного направления подпрограммы может быть следствием несвоевременного ввода строящихся домов в эксплуатацию (при реализации соответствующего способа отселения граждан), отсутствия предложений на рынке недвижимости жилых помещений соответствующих площадей, отсутствия согласованных решений с отселяемыми гражданами в вопросе выбора способа отселения.

Октябрьский район  участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –2020 годы, а также принимала участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы и реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. С 2006 года улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании поддержки за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Октябрьского района, 98 молодых семей.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы в дальнейшем станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан. Формируется единая информационная база данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно определяются объемы средств областного и федерального бюджетов, выделяемых на данные цели.

Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514
«О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

По договору социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, проживающим более 5 лет на территории Ростовской области. Данным гражданам на основании ходатайства главы муниципального образования, в котором они проживают, предоставляется благоустроенное жилое помещение площадью не менее нормы предоставления жилья.

10.3.Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи.

Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Решение данной задачи измеряется достижением ряда показателей:

планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению 
до 1 сентября 2017 г.;

площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г.

Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Решение данной задачи оценивается:

количеством семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

количеством молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

численностью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года;

количеством семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей;

количеством граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего;

общей площадью жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Период реализации подпрограммы рассчитан на семь лет – с 2014 по
2018 год.

Конечный результат реализации подпрограммы:

многоквартирный аварийный жилищный фонд, признанный таковым на
1 января 2017 г., будет ликвидирован;

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

участникам подпрограммы будут предоставлены специальные условия ипотечного жилищного кредитования.

10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Подлежат расселению многоквартирные дома, признанные аварийными 
до 1 января 2014 г., в порядке очередности исходя из даты признания.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принимается ответственным исполнителем мероприятий на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома. Перечень таких домов утверждается приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

В случае поступления из государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Ростовскую область обращений граждан в рамках реализации приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 709/пр, они подлежат рассмотрению Региональной комиссией по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, деятельность которой регламентируется приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Переселение граждан осуществляется следующими способами:

выкупом изымаемых у собственников жилых помещений, а также предоставлением собственникам иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену либо предоставлением жилого помещения по договору социального найма;

приобретением муниципальными образованиями Октябрьского района жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий;

строительством домов, при условии их ввода в эксплуатацию не позднее 
III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения. 
По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену либо, в случае его признания нуждающимся в жилых помещениях, может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления.

Выкуп изымаемых у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений, а также приобретение жилых помещений для предоставления собственникам взамен изымаемых производится в пределах цены, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность, или на основании соглашения с собственником жилого помещения в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Жилое помещение должно предоставляться гражданам общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и (или) местного бюджета жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Муниципальным образованиям сельских и городского поселений Октябрьского района  необходимо не позднее 10 ноября текущего года представить в Администрацию Октябрьского района  следующие документы:

муниципальные программы, утвержденные в установленном порядке и предусматривающие средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов;

документы о признании многоквартирных домов аварийными (акт обследования помещения, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, постановление об утверждении заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу);

технические паспорта многоквартирных домов;

согласия собственников жилых помещений на предоставление им иных жилых помещений взамен изымаемых, с зачетом их стоимости в выкупную цену (при реализации соответствующего способа переселения граждан);

расчет общей площади жилых помещений, требуемой для переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, включенного в муниципальную программу на планируемый период, и потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан.

Муниципальному образованию «Октябрьский район необходимо не позднее 30 ноября текущего года предоставить в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области следующие документы:

муниципальные программы, утвержденные в установленном порядке и предусматривающие средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов;

документы о признании многоквартирных домов аварийными (акт обследования помещения, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, постановление об утверждении заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу);

технические паспорта многоквартирных домов;

согласия собственников жилых помещений на предоставление им иных жилых помещений взамен изымаемых, с зачетом их стоимости в выкупную цену (при реализации соответствующего способа переселения граждан);

расчет общей площади жилых помещений, требуемой для переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, включенного в муниципальную программу на планируемый период, и потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан.

Соглашение о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местного бюджетов, должно быть заключено не позднее 60 дней с момента доведения муниципальному образованию лимитов на текущий финансовый год. В случае невыполнения данного условия может быть рассмотрен вопрос о перераспределении средств, предусмотренных данному муниципальному образованию, иным участникам программных мероприятий.

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, являются:

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется после представления администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов.

Авансовые платежи и окончательный расчет по муниципальным контрактам производятся пропорционально, за счет средств софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и за счет средств местных бюджетов.

Расчет субсидий производится по формуле:

V = V1 + V2 + Vi + V... + Vn,

где V – общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в областном законе об областном бюджете;

V1, V2, Vi, V..., Vn – объемы субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.

Объем субсидий бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = [Ci + (Si х Рi) + (Siстр х Рi)] - Dm,

где Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию;

Сi – суммарная стоимость жилых помещений, изымаемых у собственников в i-м муниципальном образовании путем выплаты выкупной цены;

Si – общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании, для последующего их предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;

Рi – расчетная стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения, применяемая в целях формирования мероприятий;

Siстр – общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании, предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;

- Dm – доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета (в том числе на приобретение жилья с учетом нормы предоставления).

Для перечисления средств министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в течение 5 рабочих дней после представления получателями субсидий документов, установленных порядком расходования средств (иных документов-оснований), формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение 
жильем молодых семей в Октябрьском районе»

Молодым семьям оказывается государственная поддержка в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», настоящей Программой, постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы на территории Ростовской области» и нормативными правовыми актами муниципальных образований Ростовской области и Октябрьского района.

Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям,
не имеющим детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и одного или более ребенка.

Социальная выплата молодой семье может предоставляться как за счет средств одного из бюджетов (федерального, областного или местного), так и за счет средств нескольких бюджетов. При этом уровень софинансирования мероприятий из бюджета Октябрьского района устанавливается не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определяемого в соответствии с постановлением Правительством Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302.

Условия и порядок предоставления средств федерального бюджета для софинансирования настоящих мероприятий определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможно финансирование мероприятий в полном объеме за счет средств областного и бюджета Октябрьского района вне зависимости от наличия средств федерального бюджета и результатов федерального конкурсного отбора. Порядок расходования средств областного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

В случае, если молодой семье (членам молодой семьи) ранее была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов и бюджета Октябрьского района, социальная выплата в рамках настоящей подпрограммы не предоставляется.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и (или) бюджета Октябрьского района в размере 5 процентов от расчетной средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Молодая семья имеет право использовать дополнительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с погашением кредита или займа на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома), либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

Администрация Октябрьского района определяет объемы ежегодного финансирования мероприятий и предусматривает эти объемы в бюджете Октябрьского района.

Расчет субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете, по следующей формуле:

Смi = Vоб х ДМСi,

где Смi – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;

Vоб – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на обеспечение жильем молодых семей;

ДМСi – удельный вес молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях области, участвующих в реализации подпрограммы.

Расчет удельного веса молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях Ростовской области, участвующих в реализации подпрограммы, производится по следующей формуле:

ДМСi = КМСi / КМСоб, где

КМСi – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году;

КМСоб – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях Ростовской области, участвующих в реализации подпрограммы, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.

Данные о количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы, представляются Администрацией Октябрьского района, ведущим учет данной категории граждан, комитету по молодежной политике Ростовской области.

Субсидии, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета, распределяются между муниципальными образованиями Ростовской области дополнительно к средствам областного бюджета по данной методике.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется путем отбора при соблюдении следующих условий:

наличие утвержденной муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей со сроком действия в планируемом году, предусматривающей выделение средств из бюджета Октябрьского района на софинансирование мероприятий подпрограммы в объеме не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в бюджете муниципального образования средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям в планируемом году, и направление документов, содержащих сведения о размере данных средств, в комитет по молодежной политике Ростовской области. Размер данных средств не может быть уменьшен до конца планируемого года;

наличие молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками подпрограммы по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение предоставления жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в общеобластной список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, а также с учетом стоимости одного квадратного метра, утверждаемой ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, и площади предоставляемого помещения. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными потребностями, исходя из особенностей категории.

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление по договору

социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей»

Жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети-близнецы являются несовершеннолетними, проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении, а также гражданам, проживающим пять и более лет на территории Ростовской области, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении.

По договору социального найма предоставляются жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет выделенных на эти цели средств областного бюджета в муниципальную собственность.

Порядок предоставления жилых помещений определен постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

Основное мероприятие 3.5. «Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего»

Настоящее мероприятие определяет порядок исполнения муниципальным образованием «Октябрьский район» судебных постановлений, обязывающих органы местного самоуправления обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, отличном от целей предоставления субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – решения судов).

Решение о предоставлении жилого помещения гражданину, в отношении которого вступило в силу и не исполнено соответствующее решение суда,  принимается на основании списка, утвержденного протоколом заседания областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан (далее – областная межведомственная комиссия).

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области:

по информации администраций муниципальных образований Ростовской области формирует список граждан, в отношении которых приняты, вступили в законную силу и не исполнены решения судов (далее – список). Форма списка утверждается приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Список формируется в хронологической последовательности в соответствии с датами вступления в силу решений судов;

вносит изменения в список в случае представления администрациями муниципальных образований Ростовской области ходатайства о принятии и вступлении в законную силу решений судов об обеспечении жильем граждан, 
в порядке, отличном от целей предоставления субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

направляет в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области подписанный список для согласования;

направляет список в областную межведомственную комиссию;

направляет утвержденный список в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области:

на основании представленного министерством общего и профессионального образования Ростовской области списка, согласно приказу министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на квартал, в котором рассматривается список, определяет размер денежных средств, необходимых для исполнения вступивших в законную силу решений судов;

согласовывает сформированный список и направляет его в министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

на основании утвержденного списка осуществляет в установленном порядке перечисление средств для исполнения решений судов после заключения договоров на финансирование с администрациями муниципальных образований Ростовской области.

Областная межведомственная комиссия:

рассматривает и утверждает список на очередной финансовый год с распределением по муниципальным образованиям Ростовской области;

рассматривает и утверждает изменения в списке об исключении граждан из списка в случае представления органами местного самоуправления информации о невозможности обеспечения жилым помещением данных граждан (смерть, пребывание в местах лишения свободы);

принимает решения о перераспределении приобретенного муниципальными образованиями Ростовской области жилья при представлении министерством общего и профессионального образования Ростовской области документов, подтверждающих невозможность обеспечения жильем гражданина, которому было приобретено жилье (смерть, пребывание в местах лишения свободы).

Администрация Октябрьского района Ростовской области:

заключает договоры на финансирование с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в течение 
10 рабочих дней после получения соответствующего уведомления от него;

в течение 10 рабочих дней после заключения договоров на финансирование направляет в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заявки на финансирование;

обеспечивает целевое использование средств областного бюджета, выделенных на исполнение вступивших в законную силу решений судов, принятие жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление их гражданам, в порядке, предусмотренном принятым решением суда;

направляют средства областного бюджета на:

приобретение жилых помещений и (или) жилых домов на первичном и вторичном рынках;

долевое участие в строительстве многоквартирных домов;

строительство жилых помещений и (или) жилых домов, заказчиком которых выступает;

вправе предоставлять гражданам, для обеспечения которых выделены средства областного бюджета, жилые помещения, соответствующие требованиям принятых решений судов, в имеющемся муниципальном жилищном фонде при условии направления выделенных средств областного бюджета на строительство или приобретение других жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения;

обеспечивает предоставление жилого помещения гражданину в том же финансовом году, в котором получены субвенции из областного бюджета.
В случае, если:

средства областного бюджета направлены в муниципальное образование «Октябрьский район» на долевое участие в строительстве или строительство дома, – обеспечивает предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданину не позднее 31 декабря следующего финансового года;

средства областного бюджета направлены в муниципальное образование «Октябрьский район»  в 4 квартале текущего года, – обязана предоставить жилое помещение гражданину не позднее 2 квартала следующего финансового года.

вправе приобретать жилое помещение в муниципальную собственность по цене, выше установленной министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в случаях, если доля, превышающая установленную предельную стоимость жилого помещения, будет оплачена за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников;

в течение одного месяца со дня приобретения жилого помещения информирует министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  об обеспечении жилым помещением гражданина и направляют следующие документы:

копию договора купли-продажи, долевого участия в строительстве, инвестиционного договора, муниципального контракта и другие договоры, подтверждающие направление средств областного бюджета на строительство (завершение строительства) жилых помещений и (или) жилых домов, заверенную Администрацией Октябрьского района;

копию протокола подведения итогов торгов или конкурса на приобретение жилого помещения, заверенную администрацией муниципального образования Ростовской области;

решение муниципального образования «Октябрьский район» о принятии приобретенного жилого помещения в муниципальную собственность;

решение о предоставлении жилья гражданину, для обеспечения которого оно приобреталось;

копию договора социального найма или договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с гражданином, для обеспечения которого приобретено жилье, заверенную Администрацией Октябрьского района Ростовской области;

отчет об использовании средств областного бюджета.

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 15 к муниципальной программе.

Сведения о перечне мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 16 к муниципальной программе.

Основные мероприятия 3.6. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан

Настоящие мероприятия направлены на обеспечение прав граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма, и сокращению периода ожидания в очереди на получение жилых помещений из жилищного фонда социального использования в отношении граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация данных мероприятий осуществляется путем строительства жилых домов, долевого участия в строительстве жилых домов, а также приобретения жилья в муниципальную собственность для предоставления жилых помещений по договорам социального найма одним из двух способов финансирования   за счет бюджетных средств муниципального образования «Октябрьский район» и (или) за счет средств муниципального образования сельского (городского) поселения.

- Организационные мероприятия по реализации мероприятий по обеспечению проживающих в сельских (городском) поселениях и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями предусматривают следующие меры:

- -  приобретение или строительство сельским (городским) поселением жилых помещений за счет средств бюджета,

- -  предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

По договору социального найма предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда сельского (городского) поселения согласно Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

### На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, принимаются граждане, признанные муниципальным образованием сельского (городского) поселения  нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с Областным законом  от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений муниципальных образований сельских (городского) поселений. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое с соблюдением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, является основанием заключения соответствующего договора социального найма в срок, установленный данным решением.

По договору социального найма жилое помещение предоставляется гражданам на территории Октябрьского района Ростовской области общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования сельского (городского) поселения.

Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

В исключительных случаях общая площадь предоставляемого жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов, при условии отсутствия подходящего по метражу жилья в связи с проектным решением, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру.

Отдельным категориям граждан предоставляется дополнительная общая площадь жилого помещения в размере не более 10 метров общей площади жилого помещения. Порядок и условия предоставления дополнительной общей площади жилого помещения и перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, устанавливаются федеральным и областным  законодательством.

- В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений муниципальное образование сельского (городского) поселения вправе приобретать за счет средств районного бюджета, или за счет средств районного бюджета и (или) местных бюджетов поселения жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Объем межбюджетных трансфертов на приобретение муниципальным образованием сельского (городского) поселения жилого помещения для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, рассчитывается по формуле:

МТ = (Sс x Ch) x Ni, где

МТ – размер межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образованию сельского (городского) поселения на приобретение жилого помещения для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

Sс – состав семьи гражданина, подлежащего обеспечению жилым помещением по муниципальному образованию сельского (городского) поселения;

Ch – площадь жилого помещения, приобретаемого для семьи гражданина, в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной законодательством Ростовской области;

Ni – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по
муниципальному образованию «Октябрьский район»;

В случае если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого (строящегося) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, утвержденной муниципальным образованием «Октябрьский район», размер межбюджетных трансфертов подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. м общей площади жилья.

В случае если общая площадь приобретаемого (строящегося) жилья меньше или больше размера, установленного для семей разной численности, размер межбюджетных трансфертов определяется исходя из фактической площади жилья.

Муниципальное образование сельского (городского) поселения в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

### 1. Принимает граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, согласно Жилищным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с Областным законом  от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».

2. В целях приобретения жилого помещения для граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, за счет средств муниципального образования «Октябрьский район», направляет в Администрацию Октябрьского района: ходатайство, учетное дело на гражданина.

3. Заключает с Администрацией Октябрьского района соглашение о перечислении бюджетных средств на приобретение жилого помещения, предназначаемого для предоставления гражданам по договорам социального найма.

4. Выносит решение о пофамильном распределении денежных средств.

5. Приобретает за счет средств, предусмотренных на эти цели из бюджета муниципального образования «Октябрьский район», жилые помещения в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и в течение 10 рабочих дней после регистрации права собственности включает в реестр муниципальной собственности сельского (городского) поселения.

6. Для перечисления межбюджетных трансфертов и оплаты приобретаемого жилого помещения представляет в Администрацию Октябрьского района:

копию и подлинник договора купли-продажи жилого помещения, долевого участия в строительстве, зарегистрированного в установленном законом порядке;

копию и подлинник свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;

Документы должны быть представлены в Администрацию Октябрьского района в течение 2 рабочих дней с даты  государственной регистрации права.

При приобретении двух и более жилых помещений указанные в настоящем пункте документы представляются на приобретаемые жилые помещения одновременно.

7. Выносит решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое с соблюдением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которого заключает соответствующий договор социального найма в срок, установленный данным решением.

8. Обеспечивает целевое использование денежных средств.

Администрация Октябрьского района:

1. Формирует список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по ходатайству муниципального образования сельского (городского) поселения.

2. Выносит на рассмотрение Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области вопрос о выделении муниципальному образованию сельского (городского) поселения (подавшему ходатайство) районных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3. Перечисляет денежные средства муниципальному образованию сельского (городского) поселения на основании предоставленного им пакета документов, подтверждающего целевое использование денежных средств: копии и подлинник договора купли-продажи жилого помещения, долевого участия в строительстве, зарегистрированного в установленном законом порядке; копии и подлинник свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение.

10.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 
130 661,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 55 509,0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 29 449,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 20 621,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 12 548,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 533,3 тыс. рублей;

объем финансирования из бюджета  Октябрьского района -  1 551,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 711,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 367,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 162,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 162,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 147,3 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 122 613,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 52 346,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 25 036,7 тыс. рублей,

в 2016 году – 20 458,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 12 386,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 386,0 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 6 496,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 2 451,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 045,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов, бюджета Октябрьского района подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведены в приложении № 15 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района

на 2014-2018 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | - | - | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,3 | 113,8 | 114,5 | 112,1 | 110,8 | 110,9 |
|  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,60 | 1,63 | 1,79 | 1,95 | 2,1 | 2,3 |
| 2. | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | - | - | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 0,70 | 71,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» 59 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | - | - | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 12,5* |
| 2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | - | - | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 40 | 30* | 15* | 13* | 12* | 11* |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | - | - | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 350 | 280* | 130* | 90* | 75* | 56* |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 2,97 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,77 | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 60 63 |
|  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 30.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,77 | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г., по годам реализации до 31.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,059 | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 18 | 23 | 15 | 15 | 15 64 |
|  |  |  |  | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | семей | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,37 | 0,37 | 0,37 62 65 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м | 0 | 1,096 | 0,114 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

66

Приложение № 2

к муниципальной программе

- Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |  | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | V=Vотч/Vпред |  | Vотч – объем ввода жилья в эксплуатацию в отчетном году |
|  |  |  |  |  | Vпред – объем ввода жилья в эксплуатацию в предшествующем отчетному году |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | U=S1/Sжф*100% . |  | S1 – введенная общая площадь жилых домов за отчетный год |
|  |  |  |  |  | Sжф – общая площадь жилищного фонда на начало отчетного года |
| 3. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | Dm = (К /N)*100% Значение показателя на конец отчетного года запланировано в пределах 67-75 %, поскольку, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы, срок реализации свидетельств о праве на получение социальной выплаты составляет 9 месяцев, а реализованы они могут быть только после поступление средств из федерального бюджета (согласно практике реализации 3-4 квартал текущего финансового года |  | K - количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий |
|  |  |  |  |  | N - количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» 67 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | Показатель утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р |  | - |
| 1.2 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | Показатель утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов |  | DH=Hар/Hобщ*100% | – объем ввода арендного жилья в эксплуатацию в год |
|  |  |  |  |  | – общий объем ввода жилья в эксплуатацию в год |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым до 2016 года включительно. Площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего ликвидации в этот период, рассчитана условно. |  | - |
| 3.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года | тыс. кв. м | значение данного показателя определено постановлением Администрации Октябрьского района от 26.06.2013 № 494 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 г., расположенного на территории Октябрьского района» |  | - 68 |
| 3.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2015 года | тыс. кв. м | Значение данного показателя определено постановлением Администрации Октябрьского района от 26.06.2013 № 494 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 г., расположенного на территории Октябрьского района» |  | - |
| 3.4. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  | - |
| 3.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и отдела образования Администрации Октябрьского района |  | - |
| 3.6. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  | - 69 |
| 3.7. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет субвенции | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |
| 3.8. | Количество граждан – претендентов на получение сертификатов | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |
| 3.9. | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма | семей | количество участников определяется по данным муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |
| 3.10. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | S = К*33+K* 42+K*54+К*72 определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты: 1 человек – 33 кв. м 2 человека – 42 кв. м 3 человека и более – по 18 кв. м на 1 человека |  | К – количество участников по мероприятию 70 |
| 3.11. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | S = K*42+K*54 + К*…, определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты: 2 человека – 42 кв. м; 3 человека и более – по 18 кв. м на 1 человека |  | К – количество участников по мероприятию |
| 3.12. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | S = K*25, определяется исходя из нормы предоставления общей площади жилья – не менее 25 кв. м на сироту |  | К – количество участников по мероприятию |
| 3.13. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | S = K*N |  | К – количество участников по мероприятию. |
|  |  |  |  |  | N - норма предоставления жилья на состав семьи – по 18 кв. м на человека |
| 3.14. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | площадь жилых помещений, которые должны быть приобретены (построены) для граждан, проживающих в аварийном многоквартирном жилищном фонде, принята равнозначной отселяемой площади |  | - |
| 3.15. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами – получателями сертификатов | тыс. кв. м | S = К*N определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты |  | К – количество участников по мероприятию N - норма предоставления жилья на состав семьи – по 18 кв. м на человека 71 |
| 3.16. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | S = K*N |  | К – количество членов семьи по мероприятию N - норма предоставления жилья на состав семьи , установленная в муниципальном образовании сельского (городского) поселения |

72

Приложение № 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения

в целях жилищного строительства

| № п/п | Наименование муниципального образования и адресной площадки | Площадь земельного участка (га) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения обременения | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и другие) | Наличие объектов недвижимости на земель-ном участке (имеются, отсутствуют) | Предполагаемое использование земельного участка | Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень | Вид застройки: К – комплексная; Т – точечная; И – индивидуальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

73

| 1. | Жилая застройка в пос. Персиа-новском по ул. Ростовская (федеральные земли) | 11,00 | 61:28: 0110101:1469 | земли насе-ленных пунктов | для малоэтажной жилой застройки | свободно от застройки | федеральные земли | ООО СМК «Стандарт» | постоянное бессрочное пользование | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | для мало-этажной застройки | Фонд содействия развитию жилищного строительства | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилая застройка в пос. Красно-горняцкий | 14,20 | 61:28: 0600020:141 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | государственная собственность, не разграничена | ООО «Атлант» | аренда на 5 лет | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | смешанная | ОМС | К |
| 3 | п. Каменоломни | 13,00 | 61:28: 0600020 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Каменоломненское городское поселение, частная собственность | - | постоянное бессрочное пользование | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствует | смешанная | ОМС | К |
| 4 | ст. Кривянская, восточная часть | 13,00 | кадастровый квартал 61: 28:0600022 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | государственная собственность не разграничена | Кривянское сельское поселение | муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | не имеются | смешанная | ОМС | К |

74

| 5 | п. Новосветловский* | 5,10 | 61:28: 0090205 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободная от застройки | государственная собственность не разграничена | Коммунарское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | п. Персиановский* | 13,50 | кадастровые кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017, | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Персиановское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| 7 | п. Кадамовский* | 2,50 | кадастровый квартал 61:28:0600021 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Персиановское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| 8 | ст. Кривянская, северная часть* | 13,0 | Кадастровый квартал 61:28:0600022 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Кривянское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |

Примечание: * - земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.

75

Приложение № 4

к муниципальной программе

- План

- мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельных участков

- муниципального образования «Октябрьский район»

| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, юго-восточная часть. категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0600020 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность – муниципального образования «Каменоломненское городское поселение», частная. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования мероприятия |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |

| 1.1. |  | Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. |  | Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Администрация Октябрьского района |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | - |
| 1.4. |  | Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2 |  | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  | - |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  | - |
| 3.2. |  | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | ОАО «Ростовэнерго» |  |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.3. |  | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. |  | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | 2017-2019 |  | - |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка |  |  |  |  | 2017-2019 |  | - |  |  |  |  |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет 77 |
| 4.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Выдача разрешения на строительство | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  |  | 2018 |  | - |  |  |  | - |
| V. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2017-2018 |  |  | - |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  | 2018-2019 |  |  | - |  |  |  |  |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2019-2020 |  |  | - |  |  | - |  |
| VI. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2019-2020 |  |  | - | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |
| VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2019-2020 |  |  | - | Областной бюджет Местный бюджет 78 |  |  |
| VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8.3. |  | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий. категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0600020:141 площадь - 140000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность - государственная собственность не разграничена, ООО «Атлант» по договору аренды сроком 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.2. |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевание территории, градостроительных планов земельных участков) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.4. |  | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.5. |  | Подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | - |
| 1.6. |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - 79 |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2. |  | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | 2015-2016 |  | - |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| 3.2. |  | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Коммунарского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | Администрация Коммунарского сельского поселения, организация определенная по итогам проведения аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет 80 |
| 4.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 4.3. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  | Будет определено после Разработки ПСД |  |  |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |
| 4.4. |  | Выдача разрешения на строительство | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2018 | - |  |  |  |  | - |
| V. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, застройщик |  | 2016-2020 |  |  | - |  |  | Средства застройщика Областной бюджет |  |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства. (Сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  | Застройщик |  | 2016-2020 |  |  | - |  |  | Средства Застройщика Областной бюджет |  |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2018-2020 |  |  | - |  |  | - |  |
| VI. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, застройщик |  | 2018-2020 |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  | 2018-2020 |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0090205 площадь- 51000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность - государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2016 |  | - | Областной бюджет, Местный бюджет |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  |  | - |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.4. | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Коммунарского сельского поселения. | 2016-2017 |  | - | - 82 |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2016-2017 |  | - | Местный бюджет |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Граждане | 2016-2018 | - |  | Собственные средства граждан |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2016-2018 | - |  | Местный бюджет 83 |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2016-2017 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  | 2018-2020 |  | - |

| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Коммунарского сельского поселения. | 2016-2017 | - | - |  |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - |  | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Коммунарского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | Администрация Коммунарского сельского поселения | Будет определено после разработки ПСД |  | - |  |

73

| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Граждане | 2018-2019 | - | Собственные средства граждан |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Граждане | 2018-2019 | - | Собственные средства граждан |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2019-2020 | - | - |

| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, Местный бюджет |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 7.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |

84

| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, восточная часть категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:060022 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность - государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  | - |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | 2016-2017 |  | Местный бюджет |
| 1.4. | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | 2016-2017 |  | - |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2016-2017 |  | - |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2017 | - | Местный бюджет |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  |  |  |  |

85

77

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2017 |  |  | - |  |  | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2018 |  |  | - |  |  | - |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - | Местный бюджет |  |  |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | Будет определено после Разработки ПСД |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |  |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство |  |  |  | 2018 | - |  |  | - |  |

86

| V. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  | 2016-2018 | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 5.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения. Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2016-2018 | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 5.3. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  | 2016-2018 | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 5.4. | Выдача разрешения на строительство |  |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2018 | - |  |  |  | - |
| VI. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Администрация Кривянского сельского поселения, застройщик |  | 2017-2018 |  | - |  |  | Средства застройщика, областной бюджет |  |
| 6.2. |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2018-2020 |  | - |  |  | - |  |
| VII. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  |  | 2018-2019 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VIII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  |  | 2018-2019 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| IХ. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства |  | Застройщик и граждане |  |  |  | 2019-2020 |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 9.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый квартал-61:28:0110101, 61:28:0600017, площадь - 13,50 Га вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  | Администрация Персиановского сельского поселения, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  | 2017-2018 | - | Местный бюджет, областной бюджет |
| 1.2. |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  |  |  | - |
| 1.3. |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  |  | Местный бюджет, областной бюджет 88 |
| 1.4. |  | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Персиановского сельского поселения. |  | 2017-2018 | - | - |
| 1.5. |  | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2017-2018 | - | - |
| 1.6. |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  | Граждане |  | 2016-2018 |  | - | Собственные средства граждан |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2016-2018 |  | - | Местный бюджет |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2016-2018 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  | 2018-2020 | - | - |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2017-2018 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - | Собственные средства граждан |

89

| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Персиановского сельского поселения, есурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД | Областной бюджет Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |

| 3.5. | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | Администрация Персиановского сельского поселения | Будет определено после разработки ПСД - |  | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Граждане | 2018-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района проектов | 2019-2020 | - | - |

90

| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 7.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |

| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:060022 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2017 | - | Областной бюджет 91 |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  | - |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | 2016-2017 | - | Местный бюджет |
| 1.4. | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  | - |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  | - |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2016-2017 |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Граждане | 2016-2017 | - | Собственные средства граждан |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2017 | - | Местный бюджет |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2017 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры

92

| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2018 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго», «Донэнерго» | 2016-2018 | - | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. | 2016-2018 | - | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |

| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Граждане |  | 2017-2018 |  | - |  |  | Собственные средства граждан |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2018-2020 |  | - |  |  | - |
| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  | 2018-2019 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  | 2018-2019 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| VII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  | Граждане |  | 2019-2020 |  | - | Собственные средства граждан |  |
| 7.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:28:0600021 площадь – 25 000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Персиановского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2017-2018 | - | Местный бюджет, областной бюджет |  |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  |  | - |  |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  | Местный бюджет, областной бюджет |  |
| 1.4. | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Персиановского сельского поселения. |  | 2017-2018 | - | - 94 |  |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района, Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2017-2018 | - | - |  |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  |  |  | - |  |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Граждане | 2016-2018 |  | - |  | Собственные средства граждан |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Персиановского сельского поселения | 2016-2018 |  | - |  | Местный бюджет 89 |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2016-2018 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  | 2018-2020 |  | - |

| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения. | 2017-2018 | - | - |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - | Собственные средства граждан |

95

| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Персиановского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД | Областной бюджет Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |

| 3.5. | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | Администрация Персиановского сельского поселения | Будет определено после разработки ПСД | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| IV.Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Граждане | 2018-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2019-2020 | - | - |

| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |

| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |

96

| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 7.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  |  |

97

Приложение № 5

к муниципальной программе

ПЛАН

развития перспективных территорий для жилищного строительства в ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ на 2014-2020 годы

| № п/п | Местоположение территорий, планируемых к застройке | Вид застройки (мало- этажная, много- этажная, смешанная) |  | Площадь территории, планируемая под застройку (га) |  | Ожидаемая площадь вводимого жилья (тыс. кв. м) |  | Годы реализации проектов |  | Потребность финансирования документации по планировке территории (да/ нет) |  | Прогнозируемые затраты на обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети водоснабжения |  | сети канализации |  |  | электросети |  | сети газоснабжения и теплоснабжения |  |  | автодороги, проезды |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
|  | Жилая застройка по ул. Ростовская, пос. Персиановский, Октябрьский (с) район (федеральные земли) |  | мало-этажная |  | 11,0 |  | 10,0 |  | 2016 – 2020 |  | нет | 152 000,00 |  | 25 000,00 |  | 12 000,00 |  |  | 50 000,00 |  | 15 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | Жилая застройка в пос. Красногорняцкий |  | смешанная |  | 14,2 |  | 19,94 |  | 2016 – 2020 |  | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка в п. Каменоломни, Октябрьский район |  | смешанная |  | 13,0 |  | 1,65 |  | 2016 – 2020 |  | да | 56267,71 | 11957,07 |  |  |  | 9102,40 |  | - |  | 2924,7 |  | 32283,54 98 |

|  | ст. Кривянская, восточная часть, Октябрьский район | смешанная | 13,0 | 3,0 | 2016 – 2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Новосветловский, Октябрьский район | мало-этажная | 10,50 | 2,85 | 2016-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | п. Персиановский, Октябрьский район | мало-этажная | 13,50 | 5,25 | 2016-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | п. Кадамовский, Октябрьский район | мало-этажная | 2,50 | 1,125 | 2016-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | ст. Кривянская, северная часть, Октябрьский район | мало-этажная | 13,00 | 3,0 | 2016-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |

99

Приложение № 6

к муниципальной программе

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
формирования и освоения перспективных земельных участков

в целях развития жилищного строительства на территории Октябрьского района

в 2014 году и на перспективу до 2020 года

| Наименование участка | Вид застройки | Проведение процедур по формированию земельных участков |  |  | Обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  | Строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь участка (га) | сроки формирования земельного участка | средства на формирование земельного участка (тыс. рублей) | сроки обеспечения земельного участка коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | стоимость строительства сетей и объектов коммунальной, инженерной и транс-портной инфраструктуры (тыс. рублей) | в том числе |  |  |  |  | сроки строительства объектов социальной инфраструктуры (годы) | наименование объекта | стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры (тыс. рублей) | сроки освоения земельных участков путем возведения объектов жилищного строительства (годы) | площадь вводимого жилья (тыс. кв. м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сети водоснабжения | сети канализации | электросети | сети газоснабжения и теплоснабжения | авто-дороги, проезды |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 – 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ул. Ростовская, пос. Персиановский, (федеральные земли) | мало-этажная | 12,29 | 2011 | 250,0 | 2017 | 152 000 | 25 000 | 12 000 | 50 000 | 15 000 | 50 000 | не требуется |  | уточняется | 2017-2020 | 30,7 | - | 9,0 | 10,0 | 11,7 100 |
| п. Красногорняцкий | смешанная | 14,2 | 2013 | 420,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 11 | - | - | - | 11 |
| п. Каменоломни | смешанная | 13 | 2012 | 83,6 | 2016-2017 | 56267,71 | 11957,07 | 9102,40 | _ | 2924,7 | 32283,54 | уточняется |  |  | 2017-2020 | 8 | - | - | - | 8 |
| ст. Кривянская, восточная часть | смешанная | 13 | 2012 | - | Будет определено после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| п. Новосветловский | ИЖС | 10,50 | 2014 | 112,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 2,85 | - | - | - | 2,85 |
| п. Персиановский | ИЖС | 13,50 | 2012 | 280,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 5,25 | - | - | - | 5,25 |
| п. Кадамовский | ИЖС | 2,50 | 2014 | 60,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 1,125 | - | - | - | 1,125 |
| ст. Кривянская, северная часть | ИЖС | 13 | 2012 | 160,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |

101

Приложение № 7

к муниципальной программе

ИНФОРМАЦИЯ

о перспективных жилищных застройках

на территории Октябрьского района в период 2014 – 2018 годов

| № п/п | Муниципальное поселение | Наименование микрорайонов перспективной жилой застройки | Площадь земельного участка (га) | Срок подготовки земельного участка (годы) | Срок предоставления земельного участка (годы) | Программа ввода жилья (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  | Тип застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 – 2018 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персиановское сельское поселение | ул. Ростовская (федеральные земли) | 12,29 – два участка | 2017 | 2017 | 30,7 | – | – | 9,0 | 10,0 | 11,7 | малоэтажная |
|  |  | ул. Мира, ул. Весенняя, | 16,4 | 2010 | 2010 | 16,0 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | комплексная |
| 2. | Каменоломненское городское поселение | ул. Гвардейская | 13,0 | 2016-2017 | 2018-2019 | 8 | - | - | - | - | 8 | комплексная |
| 3 | Коммунарское сельское поселение | сформирован | 14,2 | 2016 | 2017-2018 | 11 | - | - | - | - | 11 | комплексная |
| 4 | Кривянское сельское поселение | восточная часть | 13 | 2012-2015 | 2015 | 3 | - | - | - | - | 3 | комплексная |
| 5 | Персиановское сельское поселение* | п. Персиановский ул.2-я степная, ул. Донская, ул. Семьи | 13,50 | 2012-2015 | 2012-2015 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | индивидуальная 102 |
| 6 | Персиановское сельское поселение* | п. Кадамовский ул. Юбилейная | 2,5 | 2014 | 2014 | 1,125 | - | - | - | - | 1,125 | индивидуальная |
| 7 | Коммунарское сельское поселение* | п. Новосветловский, ул. Милиховская, ул. Южная, ул. Школьная | 10,50 | 2013 | 2013-2015 | 2,85 | _ | _ | _ | _ | 2,85 | индивидуальная |
| 8 | Кривянское сельское поселение* | Северная часть | 13 | 2012 | 2012-2015 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | индивидуальная |

103

Приложение № 8

к муниципальной программе

ПЛАН

формирования и предоставления земельных участков, находящихся в

федеральной собственности на основе совместной работы с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для целей жилищного строительства

в Октябрьском районе

| № п/п | Местоположение (адрес) | Кадастровый номер |  | Категория земель |  | Вид разрешенного использования |  | Фактическое использование |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь части земельного участка, предлагаемой к использованию (га) |  | Наименование правообладателя (ФГУП, ФГУ, государственная академия наук, созданная такой государственной академией организация)3 |  | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) |  |  | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и др.) |  |  | Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют) |  | Предлагаемое использование земельного участка |  | Срок предоставления земельного участка (годы) |  | Примечание 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки предоставленные (запланированные к предоставлению) Правительственной Комиссией в целях жилищного строительства в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Персиановский, ул. Школьная, 6б |  | 61:28:110101:0165 |  | земли населенных пунктов |  | под зданиями, сооружениями Донского государственного аграрного университета |  | не используется |  | 72,2 |  | 0,282 |  | Донской государственный аграрный университет |  | постоянное бессрочное пользование | обременений нет |  |  | нет | отсутствуют |  | многоквартирный жилой дом |  | 2017 |  | передан в имущество Фонда |  |
| 2. | Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Ростовская |  | 61:28:110101:0165 |  | земли населенных пунктов |  | под зданиями, сооружениями Донского государственного аграрного университета |  | не используется |  | 72,2 |  | 12,29 |  | Донской государственный аграрный университет |  | постоянное бессрочное пользование | обременений нет |  |  | нет | отсутствуют |  | индивидуальное жилищное строительство |  | 2017 |  | передан в имущество Фонда |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  | 12,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

105

Приложение № 9

к муниципальной программе

Территории перспективной жилой застройки,

на которых выделены земельные участки многодетным семьям в 2015  году

Таблица № 1

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Наличие проекта планировки и межевания территории | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Количество участков предназначенных для предоставления многодетным семьям всего (шт.) | Количество участков, предоставленных многодетным семьям до 01.01. 2015 (шт.) | Количество участков, предоставленных многодетным семьям в 2015 году (шт.) | Площадь территории предназначенной для иной жилой застройки (га) | Ориентировочная градостроительная емкость территории предназначенной для иной жилой застройки (тыс. м2 жилья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть, квартал 61:28:0600022 | - | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, х. Костиков, ул. Новоселов квартал 61:28:0600008 | Разработан в 2014 году за счет средств местного бюджета. | 5.0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 106 |
| 3 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | _ | 13,50 | 6,80 | 70 | 39 | 3 | 2.0 | 1,125 |
| 4 | Октябрьский район, п. Новосветловский, Школьная квартал ,61:28:0090202, ул. Мелиховская, ул. Южная, квартал 61:28:0090205 | _ | 10,50 | 5,70 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1,20 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Октябрьский район, п. Кадамовский, квартал 61:28:0600021 | - | 2,50 | 1,20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Октябрьский район, п. Каменоломни, квартал 61:28:600020 | Разработан в 2013 году | 10,41 (17) | 1,7 | 22 | 22 | 0 | 4,5 | 4,98 |
| ИТОГО: |  |  |  | 26,6 | 212 | 151 | 30 | 4,51 | 6,105 |

107

Таблица № 2

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  |  |  |  | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  | Потребность в средствах на обеспечение территорий коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | электроснабжение | дороги | ВСЕГО |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | газоснабжение |  | электроснабжение |  | дороги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть, квартал 61:28:0600022 | 13 | 9 | нет | нет | нет | да | нет | 9666,00 | 0,00 | 3439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4351,40 | 0,00 | 0 | 0 | 1874,59 | 0 |
|  |  |  |  | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, х. Костиков, ул. Новоселов, квартал 61:28:0600008 | 5.0 | 1 | да | да | да | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 108 | 0 |
| 3 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | 13,50 | 6,80 | нет | нет | нет | да | нет | 4430,12 | 0 | 983,03 | 0 | 0 | 0 | 2175,17 | 0 | 0 | 0 | 1271,92 | 0 |
| 4 | Октябрьский район, п. Новосветловский, Школьная квартал ,61:28:0090202, ул. Мелиховская, ул. Южная, квартал 61:28:0090205 | 10,50 | 5,70 | нет | нет | нет | да | нет | 8717,7 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 707,70 | 0 | 0 | 0 | 5807 | 0 |
|  |  |  | 1,20 | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Октябрьский район, п. Кадамовский, квартал 61:28:0600021 | 2,50 | 1,20 | нет | нет | нет | да | да | 2487,4 | 0 | 766,61 | 0 | 0 | 0 | 1720,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Октябрьский район, п. Каменоломни, квартал 61:28:600020 | 10,41 (17) | 1,7 | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 56267,71 | 0 | 11957,07 | 0 | 9102,40 | 0 | 2924,70 | 0 | 0 | 0 | 32283,54 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 25301,22 | 56267,71 | 7392,59 | 11957,07 | 0 | 9102,4 | 8955 | 2924,7 | 0 | 0 | 8953,51 | 32283,54 |

109

Приложение № 10

к муниципальной программе

Территории перспективной жилой застройки,

на которых запланировано выделение земельных участков многодетным семьям в 2016 году

Таблица № 1

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Наличие проекта планировки и межевания территории | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Количество участков предназначенных для предоставления многодетным семьям всего (шт.) | Количество участков, предоставленных многодетным семьям до 01.01. 2015 (шт.) | Количество участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в 2016 году (шт.) | Площадь территории предназначенной для иной жилой застройки (га) | Ориентировочная градостроительная емкость территории предназначенной для иной жилой застройки (тыс. м2 жилья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район х. Костиков, 61:28:0600008 | - | 5 | 1,0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0,0 |
| 2 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | - | 13,5 | 6,8 | 70 | 39 | 3 | 3 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 18,5 | 7,8 | 82 | 39 | 12 | 6 | 0 |

110

Таблица № 2

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  |  |  |  | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  | Потребность в средствах на обеспечение территорий коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | электроснабжение | дороги | ВСЕГО |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | газоснабжение |  | электроснабжение |  | дороги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Октябрьский район х. Костиков, 61:28:0600008 | 5 | 1,0 | да | да | да | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | 13,5 | 6,8 | нет | нет | нет | да | нет | 4430,12 |  | 983,03 | 0 | 0 | 0 | 2175,17 | 0 | 0 | 0 | 1271,92 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4430,12 | 0,00 | 983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175,17 | 0,00 | 0 | 0, | 1271,92 | 0,00 |

111

Приложение № 11

к муниципальной программе

План мероприятий по предоставлению гражданам,

имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, однократно бесплатно

земельных участков на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество участков, предоставленных гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  | Количество участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в т.ч.: |  |  |  | Всего: | в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 26 | 3 | 7 | 11 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 33 | 0 | 12 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Краснолучское сельское поселение | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Краснокутское сельское поселение | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 50 | 18 | 8 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Кривянское сельское поселение | 45 | 17 | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Керчикское сельское поселение | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 38 | 12 | 14 | 12 |
| 10 | Мокрологское сельское поселение | 28 | 1 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Персиановское сельское поселение | 61 | 6 | 22 | 25 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Каменоломненское городского поселение | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 17 | 20 |
|  | Всего: | 324 | 75 | 81 | 84 | 84 | 186 | 60 | 64 | 62 |

112

Приложение № 12

к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
развития жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 13,087 | 20,6 | 23,1 | 24,3 | 25,0 | 32,3 | 33,5 | 35,0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м / на 1 жителя | 18,1 | 18,7 | 18,9 | 19,01 | 19,44 | 19,8 | 20,27 | 20,75 |
| Ввод жилья на душу населения за год | кв. м / на 1 жителя | 0,19 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,46 | 0,48 | 0,5 |

113

Приложение № 13

к муниципальной программе

| Таблица № 1 Программа строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2015 году на территории муниципального образования "Октябрьский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (этажность, количество квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | из них: |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | по стандартам экономкласса* | малоэтажное строительство** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.40 лет Октября, д. 28. | ООО СК «Бостон» | 0,371 | 0 | 0,371 | 0 | 0 | 0,371 | 0,371 |
| 2. | 3-х-этажный 21-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, д. 27. | ООО СК «Бостон» | 1,103 | 0 | 0 | 1,103 | 0 | 1,103 | 1,103 |
| 3 | 3-х-этажный 6-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41- а. | ООО СК «Бостон» | 0,368 | 0 | 0 | 0,368 | 0 | 0,368 | 0,368 |
| 4 | 3-х-этажный 30-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Восточная, д. 36 | ООО "Атлант" | 0,852 | 0 | 0 | 0,852 | 0 | 0,852 | 0,852 114 |
| 5 | 3-х-этажный 15-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 1, секц. 2. | ООО СК «Каскад» | 0,758 | 0 | 0 | 0 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| 6 | 3-х-этажный 15-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 3, секц. 3. | ООО СК «Каскад» | 0,756 | 0 | 0 | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,756 |
| 7 | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Пролетарская, д. 36. | ООО «СТРОЙДОНСНАБ» | 0,479 | 0 | 0 | 0,479 | 0 | 0,479 | 0,479 |
| 8 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Бульварная, д. 16, стр. 2. | ООО «Жилстройинвест» | 0,512 | 0 | 0 | 0 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 9 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Бульварная, д. 16, стр. 1. | ООО «Жилстройинвест» | 0,512 | 0 | 0 | 0 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 10 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 1, секц. 1. | ООО СК «Каскад» | 0,631 | 0 | 0 | 0,631 | 0 | 0,631 | 0,631 |
| 11 | многоквартирный жилой дом с сервисным центром | ст. Кривянская, пер. Мостовой, 1-б | Косяков Н.И. | 0,214 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
|  | ИТОГО: |  |  | 6,556 | 0 | 0,371 | 4,189 | 1,996 | 6,556 | 6,556 115 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | 16,885 | 3,070 | 4,769 | 4,548 | 4,498 | _ | _ |
|  | ИТОГО: |  |  | 23,441 |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица № 2 Программа строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2016 году на территории муниципального образования "Октябрьский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта (этажность, количество квартир) |  | Адрес строительства |  | Наименование застройщика |  | Общая площадь жилья (тыс. кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | их них: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | по стандартам экономкласса* |  | малоэтажное строительство** |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3-этажный, 21-квартирный |  | п. Каменоломни, ул. Строительная 12а |  | ООО "Атлант" |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 2 |  | 2-этажный, 6 квартирный |  | п. Каменоломни, пер. Первомайский, 28 |  | ООО "Атлант" |  | 0,41 |  | 0 |  | 0,41 |  | 0 |  | 0 |  | 0,41 |  | 0,41 |  |
| 3 |  | 3- этажный, 30 квартирный |  | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.1 |  | ООО СК "Каскад" |  | 0,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0,8 |  | 0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 4 |  | 3-этажный, 18 квартирный |  | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.2 |  | ООО СК "Каскад" |  | 0,95 |  | 0 |  | 0 |  | 0,95 |  | 0 |  | 0,95 |  | 0,95 |  |
| 5 |  | 3-этажный, 27 квартирный |  | п. Каменоломни, ул. Крупской, 65 |  | ООО СК "Бостон" |  | 1,5 |  | 0 |  | 1,5 |  | 0 |  | 0 |  | 1,5 |  | 1,5 116 |  |
| 7 |  | 3-этажный, 8 квартирный |  | п. Каменоломни, ул. Мира, 30 а |  | ООО "Стройгарант" |  | 0,395 |  | 0,395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,395 |  | 0,395 |  |
| 8 |  | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом |  | Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Первомайский, д. 28. |  | ООО «Атлант» |  | 0,332 |  | 0 |  | 0,332 |  | 0 |  | 0 |  | 0,332 |  | 0,332 |  |
| 9 |  | 2-х-этажный 2-квартирный жилой дом |  | Ростовская область, Октябрьский район, р. п.Каменоломни, ул.Пролетарская, д. 18-а. |  | ООО «Атлант» |  | 0,219 |  | 0 |  | 0,219 |  | 0 |  | 0 |  | 0,219 |  | 0,219 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 5,706 |  | 0,395 |  | 2,461 |  | 2,85 |  | 0 |  | 5,706 |  | 5,706 |  |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х |  | х |  | х |  | х |  | 18,594 |  | 5,923 |  | 3,614 |  | 3,225 |  | 5,832 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: |  | 24,3 |  | 6,318 |  | 6,075 |  | 6,075 |  | 5,832 |  | 5,155 |  | 5,155 |  |

117

Приложение № 14

к муниципальной программе

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                средних и крупных предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций,

действующих на территории муниципального образования "Октябрьский район"

Таблица № 1

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование производимых материалов, изделий и конструкций (основные, дополнительные) | Ед. изм. | Проектная мощность производства | Объемы производства (факт) |  |  |  |  |  |  | Объемы производства (план) |  |  |  | Неиспользуемая мощность производства* (ед.изм) | Причины отклонения проектного объема от фактического |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014г. |  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ООО " Ирдон" | быстровозводимые железобетонные утепленные панели | тыс.кв.м. | 70 | - |  |  | 22 |  | 35 |  | 35,35 | 35,7 |  | 38 | 20 | в связи с недостаточным вложением финансовых средств в развитие производства (носят временный характер) 118 |
| 2 | ОАО "Владимирский карьер тугоплавких глин Маркинский кирпичный завод" (ОАО "ВКТГ МКЗ") | керамический облицовочный кирпич (марка 125-150, одинарный, полуторный, двойной, одинарный фактурный, полуторный фактурный, двойной фактурный) | тыс.шт | 60 |  | 59,112 | 60,016 |  | 58636 |  | 57,322 |  | 57,895 |  | 58 | - | в связи с уменьшением спроса на продукцию |
| 3 | ООО "Новочеркасский завод строительных материалов" (ООО "НЗСМ") | железобетонные конструкции | тыс.м.куб. | 40 |  | 33,3 | 29,3 |  | 29,8 |  | 12,8 |  | предприятие планирует перерегистрироваться в г. Новочеркасск с 4 кв. 2015 года |  |  | 20 | в связи с уменьшением спроса на продукцию (носят временный характер) |
| 4 | ООО " Металл-Дон" | металлоконструкциисендвич-панелигорячее оцинкование металлаокраска металлоконструкций | тыс.т тыс. кв.м.тыс. ттыс. т | 15,2031176,00026,2807,776 |  | 10,8631038,53620,592 - | 13,530594,4260,531 - |  | 16,831920,00019,9648,764 |  | 14,307 782,000 16,969 7,449 |  | 14,45 789,82 17,14 7,52 | 14,6 797,72 17,31 7,6 |  | - | в связи с уменьшением спроса на продукцию (носят временный характер) |

119

Таблица № 2

| № п/п | Наименование предприятия | Рынок сбыта |  | Фактический адрес предприятия (строит., производственная площадка) | Наименование управляющей компании или группы компаний, в которую входит предприятие | Юридический адрес предприятия | Потребность предприятия в развитии рынка сбыта**, в поиске инвестора, в модернизации производства и т.д. | модернизация | Оборудование используемое в производстве основных производимых материалов, изделий и конструкций (наименование, оборудования, страна производства, год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ростовская область (%) | Другие: субъекты РФ, страны (наименование, %) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО " Ирдон" | 100% | - | 1. г. Шахты, ул. Евдакова,51 2. Аксайский район, п. Темерницкий, ул. Летняя,1 | ООО ЕВРОДОН | 346488, Октябрьский район, х. Красный Луч, ул. Западная,12 | Потребность есть, решают своими силами | - | специализированное оборудование немецкого производителя Avermann |
| 2 | ОАО "Владимирский карьер тугоплавких глин Маркинский кирпичный завод" (ОАО "ВКТГ МКЗ") | 100% | - | Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова,1 | ОАО ВКТГ холдинг юнитайл | Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская, (карьер) 346376 | - | - | поставщик основного технологического оборудования итальянская компания ipa lfnf gjcnfdrb 2008 u 120 |
| 3 | ООО "Новочеркасский завод строительных материалов" (ООО "НЗСМ") | 80% | Краснодарский край | Ростовская обл, Октябрьский район, 11-й км. автодороги г. Новочеркасск - Багаевка | ООО Тибл-Групп г. Ростов - на - Дону | г. Ростов на Дону, ул. Текучева, 139/94 | гос. заказ, заказ основных потребителей железобетонных опор линий электропередач, инвестирование в модернизацию на взаимовыгодных условиях | реконструкция склада на 600 т (обеспечение страхового заказа) | бетоносмеситель, бетоноукладчик, вибростол, стол нагрева, глубинный вибратор - советское оборудование марки СНЦ |
| 4 | ООО " Металл-Дон" | 41,983,4895,1100 | ЮФО, Ставропольский край, Дагестан, Мордовия Тамбовская обл, Белгородская обл., Воронежская обл., Московская обл., Татарстан, Нижегородская обл., Алтайский край, Липицкая обл., Курская обл., Калужская обл., Брянская обл., Смоленская обл., Карачаево-Черкеск, Тверская обл., Казахстан, Самарская обл., Калининградская обл., г. Новосибирск. | 346488, Октябрьский район, Краснокутское (с) поселение, автодорога "Шахты-Раздорская" 10 км+350 м (слева) | ООО ЕВРОДОН | 346488, Октябрьский район, Краснокутское (с) поселение, автодорога "Шахты-Раздорская" 10 км+350 м (слева) | потребность в участии в форумах, выставках и иных мероприятиях, запланированных при поддержке органов исполнительной власти актуальна | - | оснащен оборудованием ведущих мировых производителей: голландская фирма Vortman, австрийская фирма ingeniy, итальская фирма Stam, немецкая фирма Heneke |

121

Приложение № 15

к муниципальной программе

Сведения оБ ОБОСНОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района

НА 2014-2018 ГОДЫ»

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - 122 |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - 123 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  | 130 661,6 | 55 509,0 | 29 449,0 | 20 621,4 | 12548,9 | 12533,3 | - |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Областной бюджет | Vi = [Ci + (Si х Рi) + (Siстр х Рi)] - Dm, где Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию; Сi – суммарная стоимость жилых помещений, изымаемых у собственников в i-м муниципальном образовании путем выплаты выкупной цены; Si – общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании, для последующего их предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену; Рi – расчетная стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения, применяемая в целях формирования мероприятий; Siстр – общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании, предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену; - Dm – доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета (в том числе на приобретение жилья с учетом нормы предоставления) |  | 2 992,9 | 2 992,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  | 274,5 | 274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 124 |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Федеральный бюджет | Смi = Vоб х ДМСi, где Смi – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья; Vоб – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на обеспечение жильем молодых семей; ДМСi – удельный вес молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях области, участвующих в реализации подпрограммы. |  | 6 496,9 | 2451,6 | 4045,3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 14 793,4 | 5 134,0 | 4001,4 | 1886,0 | 1886,0 | 1886,0 | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  | 1 276,7 | 436,6 | 367,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 | - 125 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в общеобластной список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, а также с учетом стоимости одного квадратного метра, утверждаемой ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, и площади предоставляемого помещения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 70 200,0 | 13 320,0 | 17307,5 | 18 572,5 | 10 500,0 | 10 500,0 | - 126 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Областной бюджет | Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлены постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 34 627,2 | 30899,4 | 3 727,8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Областной бюджет | Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, установлены постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 127 |
| 3.6. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан | Бюджет Октябрьского района | МТ = (Sс x Ch) x Ni, где МТ – размер межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образованию сельского (городского) поселения на приобретение жилого помещения для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; Sс – состав семьи гражданина, подлежащего обеспечению жилым помещением по муниципальному образованию сельского (городского) поселения; Ch – площадь жилого помещения, приобретаемого для семьи гражданина, в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной законодательством Ростовской области; Ni – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию «Октябрьский район» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 128 |

129

Приложение № 16

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

(ПОДПРОГРАММЫ)

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса |  | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 130 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории земельного участка; 2. Разработка проекта планировки земельного участка; 3. Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ; 3. Принятие решения о направлении документации по планировке территории на утверждение главе муниципального образования или о направлении ее на доработку; 4. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельного участка; 5. Утверждение и публикация решения об утверждении документации по планировке территории; 6. Организация работ по постановке на государственный кадастровый учет образуемых земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; 7. Обеспечение жилищного строительства, подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство с определением начала и окончания каждого этапа строительства, сроков начала и ввода в эксплуатацию первой и последующих очередей строительства, объемов ввода жилья по окончании каждой очереди строительства; 8. Организация строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, обустройство территорий общего пользования, синхронизированных по срокам строительства с очередями жилищного строительства; 9. Оформление имущественных прав граждан и юридических лиц на объекты жилищного и иного строительства, в том числе объекты инженерной инфраструктуры, созданные в результате реализации проекта жилищного строительства; 132 11. Заключение гражданско-правовых договоров; 12. оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустройства территорий общего пользования; 13. Иные мероприятия, предусмотренные земельным и гражданским законодательством РФ и законодательством РФ о градостроительной деятельности. | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 1. Разработка плана формирования, предоставления и освоения земельных участков; 2. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства; 3. Реализация проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий; 4. Стимулирование частной инициативы граждан, содействие в формировании условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов. | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 133 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 1. Обеспечение перспективных территорий жилищного строительства документами территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территорий; 2. Первоочередная подготовка и формирование земельных участков для предоставления через аукционы в целях жилищного строительства; 3. Разработка административных регламентов муниципальных услуг, оказываемых при осуществлении проектов жилищного строительства, предоставления данных услуг по принципу «одного окна», перевод данных услуг в электронный вид в целях ускорения их предоставления; 4. Обеспечение мер по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 134 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района 135 | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Основные условия и меры реализации программы, критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Электронный аукцион | Итого | 2014-2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района 136 | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  | Итого | 2014-2018 | 130 661,6 | 55 509,0 | 29 449,0 | 20 621,4 | 12 548,9 | 12 533,3 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1551,2 | 711,1 | 367,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 122 613,5 | 52 346,3 | 25 036,7 | 20458,5 | 12 386,0 | 12 386,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 6496,9 | 2451,6 | 4045,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заключение Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с гражданами: заключение договоров купли-продажи, договоров выкупа, или приобретение жилья через электронный аукцион | Итого | 2014-2018 | 3 267,4 | 3 267,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района 137 | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 274,5 | 274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 2992,9 | 2992,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Заключение Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Договор купли-продажи | Итого | 2014-2018 | 22567,0 | 8022,2 | 8413,7 | 2048,9 | 2048,9 | 2033,3 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1276,7 | 436,6 | 367,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 14793,4 | 5134,0 | 4001,4 | 1886,0 | 1886,0 | 1886,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 6496,9 | 2451,6 | 4045,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Заключение Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Электронный аукцион | Итого | 2014-2018 | 70200,0 | 13320,0 | 017307,5 | 18572,5 | 10500,0 | 10500,0 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 70200,0 | 13320,0 | 17307,5 | 18572,5 | 10500,0 | 10500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Заключение Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Электронный аукцион | Итого | 2014-2018 | 34627,2 | 30899,4 | 3727,8 | 0 | 0 | 0 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 138 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 34627,2 | 30899,4 | 3727,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заключение Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, электронный аукцион | Итого | 2014-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района 139 | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.6. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан | Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, проведение электронного аукциона | Итого | 2014-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

»

# Управляющий делами

# Администрации Октябрьского района 											         Н.Н. Савченко

140