Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

21.08.2017                                       № 821  	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» за 6 месяцев 2017 года

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» за 6 месяцев 2017 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района                   Н.Д. Бессарабова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                                Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел информатизации

Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 21.08.2017 № 821

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА 2014 - 2018 ГОДЫ» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) за I полугодие 2016 | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | - Факт на отчет-ную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | - Администрация Октябрьского района | - Обеспечение реализации мероприятий по защите информации; - внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 230,8 | - 230,8 | - 90,9 | - 90,9 |
| - 1.1 | - Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность информационной системы "07.Образование" в сфере дошкольного образования | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 210,0 | - 210,0 | - 90,9 | - 90,9 |
| - 1.2 | - Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 20,8 | - 20,8 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | - МФЦ Октябрьского района | - Обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 16740,2 | - 16132,6 | - 7891,4 | - 7891,4 |
| - 2.1 | - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - МФЦ Октябрьского района | - Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 16547,9 | - 15940,3 | - 7870,9 | - 7870,9 |
| - 2.2 | - Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям на иные цели) | - МФЦ Октябрьского района | - Предоставление государственных и муниципальных услуг населению в любом МФЦ области вне зависимости от места регистрации заявителя (принцип экстерриториальности) | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 72,5 | - 72,5 | - 9,3 | - 9,3 |
| - 2.3 | - Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) | - МФЦ Октябрьского района | - Предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - 09.01.17 | - 29.12.17 | - 119,8 | - 119,8 | - 11,2 | - 11,2 |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                         Н.Н. Савченко