Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

21.01.2014                                            №  31                                р.п. Каменоломни

Об утверждении Реестра инвести-ционных проектов Октябрьского района Ростовской области на 2014г. и Реестра приоритетных инвестиционных проектов, намеченных к реализации в 2014-2016 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от   19.12.2013г.  №200 «О бюджете Октябрьского района на 2014 год и плановый период на 2015-2016гг», а также в целях обеспечения устойчивого экономического роста, наращивания общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу, эффективного использования бюджетных и привлеченных внебюджетных ресурсов, руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «Реестр инвестиционных проектов Октябрьского района Ростовской области на 2014 год» согласно приложению №1  к настоящему постановлению.

2.Утвердить «Реестр приоритетных инвестиционных проектов, намеченных к реализации в 2014-2016 гг.» согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

3.Заместителям Главы Администрации Октябрьского района, руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Октябрьского района обеспечить реализацию реестра инвестиционных  проектов Октябрьского района Ростовской области на 2014 год.

4.Заместителям Главы Администрации Октябрьского района, ответственным исполнителям оказать содействие в сопровождении «Реестра приоритетных инвестиционных проектов, намеченных к реализации в 2014-2016 гг.» и  разработать мероприятия, обеспечивающие их реализацию на территории Октябрьского района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора Протасова М.Н.

Глава

Октябрьского района                                                                           Е.П. Луганцев

Приложение №1

к Постановлению Администрации Октябрьского района

№ 31 от 21.01.2014

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Октябрьского района Ростовской области

на 2014 год

| Отрасли и направления финансирования | Объем инвестиций, всего | Источники инвестиций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Средства предприятий | Средства населений |
| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - ВСЕГО | 6105263,8 | 177,7 | 382554,8 | 34712,3 | 5371099,0 | 316720,0 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ всего, в том числе | 29 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29820,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод в х. Новопавловка | 17 900,0 |  |  |  | 17 900,0 |  |
| Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) (ПИР) | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |
| Распределительные газопроводы низкого давления на ст. Заплавская (2 этап) | 3920,0 |  |  |  | 3920,0 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ всего, в том числе | 19 650,7 | 0,0 | 18000 | 1650,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей: | 19 650,7 | 0,0 | 18000 | 1650,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей: | 19 650,7 | 0,0 | 18000 | 1650,7 | 0,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО всего, в том числе | 486 036,8 | 0,0 | 31570,9 | 745,9 | 137000,0 | 316720,0 |
| Строительство жилья: | 480036,8 | 0,0 | 31570,9 | 745,9 | 137000,0 | 316720,0 |
| Строительство индивидуального жилья (10700 кв.м*29,6 т.р.за 1 кв. м.) | 316720,0 |  |  |  |  | 316720,0 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (31 человек) | 27180,0 |  | 27180,0 |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей (жилище) | 4793,6 |  | 4390,9 | 402,7 |  |  |
| Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 343,2 |  |  | 343,2 |  |  |
| ООО "Атлант" Строительство многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |
| -3-х этажный дом 18.кв.п. Каменоломни, ул. Строительная, 11а, стр.1, сек.2 | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |
| -3-х этажный дом 15кв. п. Каменоломни, ул. Строительная, 11а, стр.2, сек.1 | 7000,0 |  |  |  | 7000,0 |  |
| -3-х этажный дом 12.кв.п. Каменоломни, ул. Строительная, 11а, стр.2, сек.2 | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |
| ООО "Бостон" Строительство многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |
| -3-х этажный 21 кв. п. Каменоломн, пер. Садовый, 27 | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |  |
| -3-х этажный 21 кв. . п. Каменоломн, ул. Восточная, 34 (800 кв.м.) | 15000,0 |  |  |  | 15000,0 |  |
| -2х-уровневый 4 кв.. п.Каменоломни, ул 40 лет Октября , 28 (320 кв.м.) | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |
| ООО "Каскад" строительство многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |
| -3-х этажный 20 кв. в п. Персиановский, ул. Мира 1, стр. 2 (920 кв.м.) | 14000,0 |  |  |  | 14000,0 |  |
| -3-х этажный 15 кв. в п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.3 сек 1 (700 кв.м.) | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |
| -3-х этажный 15 кв. в п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.3 сек 2 (850 кв.м.) | 14000,0 |  |  |  | 14000,0 |  |
| Физ.лицо Омаров Е. А. 2х-уровневый 3 кв. п. Каменоломни, ул. Красноармейская, 1-ж (240 кв.м.) | 40400,0 |  |  |  | 40400,0 |  |
| ООО"Жилстройинвест"Строительство многоквартирных жилых домов: |  |  |  |  |  |  |
| -в п. Персиановский по ул. Бульварная 16/1 (515 кв. м.) | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |
| -в п. Персиановский по ул. Бульварная 16/2 (515 кв. м.) | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО всего, в том числе | 3 664,7 | 0,0 | 3356,8 | 307,9 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов, Персиановское сельское поселение п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы, 8 (ДОС - 1) | 964,7 |  | 883,6 | 81,1 |  |  |
| Развитие материальной базы муниципальной образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | 2700,0 |  | 2473,2 | 226,8 |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ всего, в том числе | 254803,0 | 0.0 | 233399,6 | 21403,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, капитальный ремонт учреждений, разработка ПСД | 254 803,0 | 0,0 | 233399,6 | 21403,4 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №41 ст. Бессергеневская | 44048,8 |  | 40184,1 | 3685,0 |  |  |
| Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | 10157,4 |  | 9304,2 | 853,2 |  |  |
| Выкуп детского сада на 80 мест в х. Киреевка | 63000,0 |  | 57708,0 | 5292,0 |  |  |
| Строительство детского садика в сл. Красюковская на 120 мест | 36307,8 |  | 33257,9 | 3049,9 |  |  |
| Строительство детского садика в Кривянском с/п на 220 мест | 43 618,3 |  | 39954,4 | 3663,9 |  |  |
| Строительство детского сада на п. Каменоломни на 280 мест | 57850,4 |  | 52991 | 4859,4 |  |  |
| КУЛЬТУРА всего, в том числе | 1 648,7 | 177,7 | 1025,9 | 445,1 | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек | 447,2 | 177,7 | 45,9 | 223,6 |  |  |
| Капитальный ремонт "Памятник воинам ВОВ в х. Новая Бахмутовка, Артемовского с. П., октябрьского района" | 382,5 |  | 348,8 | 33,7 |  |  |
| Капитальный ремонт памятника воинам ВОВ, х. Керчик-Савров Керченского с. п., Октябрьского района | 191,0 |  | 175,0 | 16,0 |  |  |
| Капитальный ремонт мемориала памяти в ст. Кривянская, Кривянского с. п., Октябрьского района Ростовской области | 318,3 |  | 291,6 | 26,7 |  |  |
| Капитальный ремонт "Памятник погибшим воинам ВОВ в п. Новозарянский, Мокрологского с. п., Октябрьского района | 179,7 |  | 164,6 | 15,1 |  |  |
| Закупка компьютерного оборудования и офисного оборудования для учреждений в сфере культуры | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
| Приобретение лицензионного програмного обеспечения (системного, офисного) в сфере культуры | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| Разработка (создание) сайтов учреждений в сфере культуры | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ всего, в том числе | 83,6 | 0,0 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение оборудования, всего: | 83.6 | 0,0 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение медицинского оборудования | 83,6 | 0,0 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ всего, в том числе | 866,4 | 0,0 | 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт социального прияюта для детей и подростков Октябрьского района "Огонек" | 866,4 | 0,0 | 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОРОГИ всего, в том числе | 104410,9 | 0,0 | 94251,6 | 10159,3 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, строительство: | 104410,9 | 0,0 | 94251,6 | 10159,3 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство подъездной дороги по ул. Пролетарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова, 123 | 2600,0 |  | 2381,6 | 218,4 |  |  |
| Строительство дороги к детскому саду по ул. Советская. 169в, в ст. Красюковская | 4150,0 |  | 3801.4 | 348,6 |  |  |
| Ремонт сквера памятника "Вечный огонь (2 этап) Каменоломенское г.п. | 7701,8 |  |  | 7701,8 |  |  |
| Строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная, 2а, в ст. Кривянская | 2880,0 |  | 2638,0 | 242,0 |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги от п. Новоперсиановка - до сл. Красюковская | 7097,6 |  | 6501,4 | 596,2 |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство а/д от х. Миллерово - до сл. Красюковская | 12526,7 |  | 11474,4 | 1052,3 |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги Шахты – Цимлянск 4,321 м | 34030,9 |  | 34030,9 |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги Шахты – Белая Калитва 1 уч 2,411 км | 13982,0 |  | 13982,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги Шахты – Белая Калитва 2 уч. 0,865 км | 4590,8 |  | 4590,8 |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги Шахты – Керчик Савров 2,6 км | 14851,0 |  | 14851,0 |  |  |  |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ всего, в том числе | 81591,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 81591,0 | 0,0 |
| Здание поста ЭЦ ст. Каменоломни | 81591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81591,0 | 0,0 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО всего, в том числе | 2538650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2538650,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция помещений: | 2314200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2314200,0 | 0,0 |
| ООО "Евродон-Юг": создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Октябрьском районе Ростовской области | 500000,0 |  |  |  | 500000,0 |  |
| ООО "Евродон" увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки в Октябрьском районе Ростовской области до 67 тыс. тонн в живом весе | 1800000,0 |  |  |  | 1800000,0 |  |
| ООО "Фабрика вкуса" реконструкция помещения | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  |
| СПССК "Кривянский" строительство овощехранилища | 7100,0 |  |  |  | 7100,0 |  |
| СПССК "Равнинный", реконструкция ЗАВ-40, сортплощадки | 3400,0 |  |  |  | 3400,0 |  |
| СПССК "Молочный дом" линня по пакетированию молока | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
| Приобретение техники, оборудования: | 116950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116950,0 | 0,0 |
| СПССК "Кривянский" спец. техника | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |
| ООО "НРК" (Новочеркасский рыбокомбинат) приобретение оборудования | 90000,0 |  |  |  | 90000,0 |  |
| ОАО "Бессергеневский рыборазводящий завод" приобретение оборудования | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| СПССК "Молочный дом" оборудование для переработки молока | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| ООО "Фабрика вкуса" приобретение спец. транспорта | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |
| ТНВ "Белбородов и Теплянский", комбайн | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
| ОАО "Ленинградское" филиал "Кадамавское", с\х техника | 3050,0 |  |  |  | 3050,0 |  |
| ИП Свитальский В. С. - глава КФХ, трактор | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |
| ИП Приколотин А. Г. - глава КФХ, с\х трактор | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |
| ООО "Маркинская пф", приобретение техники и оборудования | 15000,0 |  |  |  | 15000,0 |  |
| Агроландшафтная система земледелия: | 107500,0 |  |  |  | 107500,0 |  |
| Культуртехнические работы | 1700,0 |  |  |  | 1700,0 |  |
| Рубка уходные работы в лесополосах | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
| Посев многолетних трав | 3900,0 |  |  |  | 3900,0 |  |
| Внесение минеральных удобрений | 99800,0 |  |  |  | 99800,0 |  |
| Внесение органических удобрений | 1900,0 |  |  |  | 1900,0 |  |
| ТОРГОВЛЯ, СФЕРА УСЛУГ | 1036650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1036650,0 | 0,0 |
| ООО "Меркурий" Строительство банно-прачечного комбината в п. Каменоломни | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |
| ЗАО "Тандер" Строительство распределительного центра-склада продовольственных и непродовольственных в п. Интернациональный Октябрьского района | 500000,0 |  |  |  | 500000,0 |  |
| ООО "Таир" Строительство магазина строительных материалов | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |
| ООО "Этна" Строительство предприятия снэковой продукции в ст. Бессергеневской | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |  |
| ООО "Строймаш" Строительство складского помещения под стройоборудование,в Краснокутском поселении | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 |  |
| ООО "Лента" Строительство торгового комплекса "Лента" в Краснокутском поселении | 500000,0 |  |  |  | 500000,0 |  |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ всего, в том числе | 1459698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459698,0 | 0,0 |
| Строительство и приобретение оборудования: | 1459698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459698,0 | 0,0 |
| ООО "Иннова" Строительство завода стеновых материалов мощностью 50 млн. штук в год | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |
| ООО"ЭкоСтройДон" Строительство мусороперерабатывающего комбината на 600 тысяч тонн | 374698,0 |  |  |  | 374698,0 |  |
| ООО"Интессо" Строительство второй очереди производственной площади предприятия по разработке и производству светодиодных источников света | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |  |
| ООО "РокТронРусЮг" Строительство завода РокТрон по комплексной переработке золошлаковых отходов | 120000,0 |  |  |  | 120000,0 |  |
| ООО "Ростовский завод упаковки и полиграфии " Строительство завода упаковочных материалов из пластика и вспененного полистирола | 200000,0 |  |  |  | 200000,0 |  |
| ООО "Стеркорат" Строительство предприятия по производству органических удобрений | 175000,0 |  |  |  | 175000,0 |  |
| ОАО "Краснодаргазстрой" Строительство компрессорной станции "Шахтинская" газпровода "Южный поток" в Октябрьском районе | 500000,0 |  |  |  | 500000,0 |  |
| ООО "ЮГ-ПРОМ" Строительство предприятия по производству электрической продукции | 15000,0 |  |  |  | 15000,0 |  |
| Инвестиции за счет средств фонда местного развития | 87690.0 |  |  |  | 87690,0 |  |

Управляющий делами

Администрации  района                                                   Н.Н.Савченко

Приложение №2

к Постановлению Администрации Октябрьского района

№ 31от 21.01.2014

Реестр

приоритетных инвестиционных проектов

по Октябрьскому району на 2014 -2016 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ориентировочная стоимость (млн.руб.) |  | Инициатор | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Атлант» - в п. Каменоломни, ул. Мира, 23б (8 квартир и 9 гаражей) | 1,0 |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014 |
| 2 | ф.л. Омаров Е.А. в п. Каменоломни ул. Красноармейская, 1-ж (3-х кв. жилой дом) | 5,0 |  | ф.л. Омаров Е.А. | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014 |
| 3 | ООО «Атлант» в п. Каменоломни, ул. Строительная (1 стр. 1 секция – 30кв.) | 2,0 |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014 |
| 4 | ООО «Атлант» в п. Каменоломни, ул. Строительная (1 стр. 2 секция – 18кв.) | 6,0 |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 5 | ООО «Атлант» - в п. Каменоломни, ул. Строительная (2 стр. 1 секция – 15кв.) | 7,0 |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 6 | ООО «Бостон» п. Каменоломни, пер. Садовый (Дом медиков– 21кв) | 6,0 |  | ООО «Бостон» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 7 | ООО «Бостон» в п. Каменоломни, ул. Восточная, 34 (15кв.ж.д.) | 15,0 |  | ООО «Бостон» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 8 | ООО «Бостон» в п.Каменоломни, ул.40 лет Октября, 28 (5кв. жилой дом) | 6,0 |  | ООО «Бостон» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 9 | ООО «Атлант» Комплексная застройка в п.Красногорняцкий | --- |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Безрукавая О.В. | 2014-2016 |
| 10 | Омаров Е.А. п.Каменоломни, п. Луганский,14 | --- |  | Омаров Е.А. | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2015-2016 |
| 11 | ООО «Атлант» п. Каменоломни, ул. Комсомольская | --- |  | ООО «Атлант» | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2015-2016 |
| 12 | Омаров Е.А. п. Каменоломни ул. Строительная (р-н ж.д) | --- |  | Омаров Е.А. | Басакевич С.В. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 13 | ООО «Каскад» п. Персиановский, ул.Мира,1 стр.3 секция 1 (15кв. ж.д.) | 10,0 |  | ООО «Каскад» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2015 |
| 14 | ООО «Каскад» п.Персиановский, ул.Мира,1 стр.3 секция 2 (30кв. ж.д.) | 14,0 |  | ООО «Каскад» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2015 |
| 15 | ООО «Каскад» п.Персиановский, ул.Мира,1 стр.2 (20кв.ж.д.) | 14,0 |  | ООО «Каскад» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2015 |
| 16 | ООО «Стройпартнер» Строительство 3-х этажного 33 квартирного жилого дома по ул. Кривошлыкова в п. Персиановский | 67,4 |  | ООО «Строй партнер» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2015 |
| 17 | ИП Ким. Комплексная застройка в сл. Красюковская | 17,5 |  | ИП Ким | Басакевич С.В. Швиденко Л.Н. | 2013-2014 |
| 18 | ООО «Жилстройинвест» 18 кв. жилой дом в п.Персиановский по ул. Бульварная,16/1 | 2,0 |  | ООО «Жилстрой инвест» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2014 |
| 19 | ООО «Жилстройинвест» 18 кв. жилой дом в п.Персиановский по ул. Бульварная,16/2 | 2,0 |  | ООО «Жилстрой инвест» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2013-2014 |
| 20 | ООО «Ветеран» Комплексная жилая застройка в х.Калинин | --- |  | ООО «Ветеран» | Басакевич С.В. Рубцов Ю.Н. | 2014-2015 |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ООО «ЕвроДон – Юг» 1-й этап строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе | 1500,0 |  | ООО «ЕвроДон – Юг» | Мартюк Н.В. | 2014-2015 |
| 22 | ООО «Евро – Дон» Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тысяч тонн | 1800,0 |  | ООО «ЕвроДон» | Мартюк Н.В. | 2014-2015 |
| 23 | ООО «АкваКультураДон» Завод по производству чёрной икры и рыбопродуктов | --- |  | ООО «Аква Культура Дон» | Мартюк Н.В. Алентьев А.А. |  |
| 24 | ООО «Валмонт Евразия» Предприятие по производству дождевальных машин на Октябрьской промзоне. | --- |  | ООО «Валмонт Евразия» | Протасов М.Н. Алентьев А.А. |  |
| 25 | ООО «Бизнес Эйр» Торгово-логистический комплекс на М-4 «Дон» (1024 км) | --- |  | ООО «Бизнес Эйр» | Мартюк Н.В. Швиденко Л.Н. | 2014-2016 |
| 26 | ООО «Этна» Предприятие по производству снэковой продукции в ст.Бессергеневской | 20,0 |  | ООО «Этна» | Мартюк Н.В. Рубцов Ю.Н. | 2014-2015 |
| 27 | ООО «СтерКорат» Предприятие по производству органических удобрений | 175,0 |  | ООО «Стер Корат» | Мартюк Н.В. Алентьев А.А. | 2014-2015 |
| 28 | Молочно-товарная ферма | --- |  | Инвестор не определён | --- | --- |
| 29 | Сенаторов Н.А. Предприятие по по производству чипсов и снеков в х.Красный Кут, южнее пер.Колхозный | --- |  | Сенаторов Н.А. | Мартюк Н.В. Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| 30 | ООО «Монолит Строй» Складские помещения для создания логистического Фруктового центра в районе п.Новоперсиановка | --- |  | ООО «Монолит Строй» | Мартюк Н.В. Швиденко Л.Н. | 2014-2015 |
| 31 | ООО «Агропредприятие Бессергеневское» Складские помещения в ст. Бессергеневской | --- |  | ООО «Агропред приятие Бессергенев ское» | Мартюк Н.В. Рубцов Ю.Н. | 2014-2015 |
| 32 | ИП Мамедянов Логистический центр овощной продукции в п.Интернациональный | --- |  | ИП Мамедянов | Мартюк Н.В. Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ЗАО «Тандер» Распределительный центр – склад продовольственных и непродовольственных товаров в п. Интернациональный |  | 500,0 | ЗАО «Тандер» | Бессарабов Н.Д. Мартыненко В.В. | 2014 |
| 34 | ООО «Лента» Торговый комплекс |  | 500,0 | ООО «Лента» | Бессарабов Н.Д. Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| 35 | ООО «Альянс Авто» Автосалон на а\д М-4 Шахты, 0,6 км справа по ходу километража |  | --- | ООО «Альянс Авто» | Бессарабов Н.Д. Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| 36 | КарапетянА.М. Торговый центр в п. Каменоломни, п. Шоссейный |  | --- | Карапетян А.М. | Бессарабов Н.Д. Каколевский В.П. | 2014-2015 |
| 37 | Андреянов Торговый центр в п.Каменоломни по пер.Садовый |  | --- | Андреянов | Бессарабов Н.Д. Каколевский | 2014-2015 |
| 38 | ООО «Таир» Магазин строительных материалов п. Персиановский |  | 5,0 | ООО «Таир» | Бессарабов Н.Д. Ерёмин Р. | 2014-2015 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ООО «УглеХимКомбинат» Антрацит» Углеперерабатывающий комбинат | 100,0 |  | ООО «УглеХим Комбинат» Антрацит» | Протасов М.Н. Алентьев А.А. | ---- |
| 40 | ООО «Индустриальный парк» Индустриальный парк на Октябрьской промзоне | 20,0 |  | ООО «Индустриальный парк» | Протасов М.Н. Алентьев А.А. | ---- |
| 41 | ООО «Ростовский завод упаковки и полиграфии» Реконструкция производственного здания цеха (корпуса сырцеха) и сооружений под производство пищевой упаковки из полимерных материалов | 200,0 |  | ООО «Ростовский завод упаковки и полиграфии» | Протасов М.Н. Алентьев А.А. | 2014-2015 |
| 42 | ООО «ИНТЕССО» Предприятие по производству светодиодной продукции | 25,0 |  | ООО «ИНТЕССО» | Протасов М.Н Зеленков Л.Г. | 2014-2015 |
| 43 | ООО «ЮГ ПРОМ» Цех по производству электрической продукции в п. Персиановский | 15,0 |  | ООО «ЮГ ПРОМ» | Протасов М.Н Ерёмин Р.В. | 2014-2015 |
| 44 | ООО «СтройМаш» Складское помещение под стройоборудование | 1,65 |  | ООО «СтройМаш» | Протасов М.Н Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| 45 | ООО ПКФ «Донметалл-2000» Машиностроительное предприятие | --- |  | ООО ПКФ «Донметалл-2000 | Протасов М.Н Ерёмин Р.В. | 2014-2015 |
| Стройиндустрия |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «ИННОВА» Строительство завода стеновых материалов мощностью 50 млн. штук усл. кирпича в год | 50,0 |  | ООО «ИННОВА» | Басакевич С.В. Зеленков Л.Г. | 2014 |
| 47 | ООО «Ремстрой» Строительство кирпичного завода и карьера (Казак Д.В.) в х.Шевченко | --- |  | ООО «Ремстрой» | Басакевич С.В. Лофиченко Н.И. | 2014-2015 |
| 48 | ООО «ГринПик» Предприятие по производству ж/б конструкций спец.назначения в х.Заречный | --- |  | ООО «ГринПик» | Басакевич С.В. Безрукавая О.В. | 2014-2015 |
| 49 | ООО «КСМК – Север» Завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения в п.Кадамовский | --- |  | ООО «КСМК – Север» | Басакевич С.В. Ерёмин Р.В. | 2014-2015 |
| Экология |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ООО «ЭкоСтройДон» Строительство мусороперерабатывающего комбината на 600 тысяч тонн | 374, 7 |  | ООО «ЭкоСтройДон» | Протасов М.Н. Мартыненко В.В. | 2014-2015 |
| 51 | ООО «РокТронРусЮг» Строительство завода по переработке золошлаковых отходов мощностью 800 тысяч тонн | 120,0 |  | ООО «РокТрон РусЮг» | Протасов М.Н. Зеленков Л.Г. | 2014-2015 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ОАО «Краснодаргазстрой» Строительство компрессорной станции «Шахтинская» газопровода «Южный поток» | 500,0 |  | ОАО «Краснодар газстрой» | Басакевич С.В. Безрукавая О.В. | 2013-2015 |
| 53 | ОАО «Краснодаргазстрой» Газопровод « Южный поток» |  |  | ОАО «Краснодар газстрой» | Басакевич С.В. | 2014-2015 |
| 54 | ООО «Доступное небо» Аэроклуб | --- |  | ООО «Доступное небо» | Протасов М.Н. Швиденко Л.Н. | ---- |
| 55 | Шульман М.С. Предприятие по сборке самолётов | --- |  | Шульман М.С. | Протасов М.Н. Швиденко Л.Н | ---- |
| 56 | Шульман М.С. Жилой посёлок | --- |  | Шульман М.С. | Протасов М.Н. Швиденко Л.Н | ---- |
| 57 | ООО «Агропредприятие Бессергеневское» Надземный склад ГСМ | --- |  | ООО «Агропред приятие Бессергенев ское» | Протасов М.Н. Рубцов Ю.Н. | 2014-2015 |
| 58 | Высоцкий Междугородний автовокзал вблизи п.Интернациональный | --- |  | Высоцкий | Протасов М.Н. Мартыненко В.В. | ---- |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ООО «РоЛайм» Строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» х. Калинин | --- |  | ООО «РоЛайм» | Кокалевский С.П. Рубцов Ю.Н. | 2013-2015 |
| 60 | ООО «Чаргунцы» Стрелковый стадион (Центр отдыха) в х.Весёлый | --- |  | ООО «Чаргунцы» | Кокалевский С.П. Мартыненко Ю.Н. | 2013-2014 |
| 61 | ОАО «Газпром» Строительство стадиона в ст. Бссергеневской | ---- |  | ОАО «Газпром» | Кокалевский С.П. Рубцов Ю.Н. | ---- |
| 62 | Администрация Краснолучского поселения Размещение модульного спортивного зала со спортивной площадкой в х.Красный Луч | --- |  | Администрация Краснолучс кого поселения | Кокалевский С.П. Алентьев А.А. | 2014 |
| 63 | Отдел культуры Администрации Октябрьского района Культурный центр в п.Персиановский | ---- |  | Отдел культуры Администрации Октябрьского района | Кокалевский С.П. Ерёмин Р.В. |  |
| 64 | Отдел образования Администрации Октябрьского района Бассейн в п.Персиановский | --- |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Овчиева Л.В. Ерёмин Р.В. |  |
| 65 | ООО «Кава ди Пьетро» Гостиница | --- |  | ООО «Кава ди Пьетро» | Кокалевский С.П. Каколевский В.П. |  |
| 66 | ООО «Сервис-связь» Административное здание | --- |  | ООО «Сервис-связь» | Кокалевский С.П. Каколевский В.П. | 2014 |
| 67 | ООО «Меркурий» Банно-прачечный комбинат | 10,0 |  | ООО «Меркурий» | Кокалевский С.П. Каколевский В.П. | 2012-2015 |
| 68 | Отдел образования Администрации Октябрьского района Детский сад на 280 мест в п.Каменоломни | 57,9 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Овчиева Л.В. Каколевский В.П. | 2013-2015 |
| 69 | Отдел образования Администрации Октябрьского района Детский сад на 220 мест в ст.Кривянской | 43,6 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Овчиева Л.В. Зеленков Л.Г. | 2013-2015 |
| 70 | Отдел образования Администрации Октябрьского района Детский сад на 120 мест в сл.Красюковской | 36,3 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Овчиева Л.В. Швиденко Л.Н. | 2013-2015 |
| 71 | Отдел образования Администрации Октябрьского района Детский сад на 80 мест в х.Киреевка | 63,0 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Овчиева Л.В. Топчий Т.П. | 2013-2015 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФАП в п.Интернациональный | --- |  | МБУЗ ЦРБ | Протасов М.Н. Мартыненко В.В. |  |
| 73 | Встроенно-пристроенная поликлиника в п.Персиановский по ул.Мира | --- |  | МБУЗ ЦРБ | Протасов М.Н. Ерёмин Р.В. |  |
| 74 | Диагностический медицинский центр (на базе ж\д больницы) | --- |  | МБУЗ ЦРБ | Протасов М.Н. Каколевский В.П. |  |
| 75 | Надземный переход между терапевтическим и хирургическими корпусами | --- |  | МБУЗ ЦРБ | Протасов М.Н. Каколевский В.П. |  |

Управляющий делами

Администрации  района                                                   Н.Н. Савченко