РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                       №162                          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013г. №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                              Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 25.02.2015  № 162

Отчет

по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам за 2014 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2014 году было предусмотрено:   114 038,40 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 39 127,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   74 911,4 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 110 406,71 тыс. рублей, что составляет 96,81 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 38 767,4 тыс. руб. (99,08%);

консолидированного бюджета района – 71 639,31 тыс. руб. (95,63%).

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2014 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2014 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 5,82 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 58,68 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 41,32 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом министерства транспорта Ростовской области от 03.02.2014 №14 «Об утверждении перечня объектов разработки проектной документации и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году»,  приказом министерства транспорта Ростовской области от 26.02.2014 №40 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Ростовской области от 03.02.2014г. №14»  объем ассигнований на 2015 год составляет 38 752,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 27 060,6 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  11 692,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам 2014 года

ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Строительство дороги к детскому саду по ул.Кирпичная, 2а в ст. Кривянской | 3 634,8 | 3 634,69 | 0,22 – экономия по результатам торгов, 2 278,183 – кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета. 318,177 – экономия по факту выполненных работ | 1038,22 |
| Строительство дороги к детскому саду по ул.Советская, 169в в сл.Красюковская | 2 692,4 | 2551,56 | 140,84 - экономия по результатам торгов, 2337,23– кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета | 214,33 |
| Капитальный ремонт дороги по ул.Комсомольская от ул.Крупская до пер. Шинкоренко 1 этап | 49 700,0 | 49 065,37 | 634,63 – экономия по факту выполнения работ, 10 328,15 – кредиторская задолженность за счет средств бюджета Октябрьского района | 38 737,22 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Мокроусова , ул.Железнодорожная в р.п. Каменоломни, Октябрьского района, Ростовской области | 5 656,2 | 5656,17 | работы выполнены на 100% | 5656,17 |
| Погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Разработка проектной документации на строительство а/д от п. Новоперсиановка – до сл. Красюковская | 777,0 | 777,0 | кредиторская задолженность погашена в полном объеме | 777,0 |
| Погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Разработка проектной документации на строительство дороги к детскому саду по ул. Советская, 169 в, в ст.Красюковская) | 824,4 | 824,4 | кредиторская задолженность погашена в полном объеме | 824,4 |
| Погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта территориям многоквартирных домов населенных пунктов (разработка проектной документации на строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная, 2а, в ст. Кривянской) | 815,3 | 815,3 | кредиторская задолженность погашена в полном объеме | 815,3 |
| Разработка проектной документации по объекту «Строительство подъездной дороги по ул. Проле-тарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразова-тельному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова,123 | 2 230,1 | 2230,0 | 0,1 – экономия по результатам торгов, 2 042,68 – кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета | 187,32 |
| Разработка проектной документации на строительство а/д от х. Миллеров – до сл. Красюковская | 9 042,4 | 9042,30 | 0,1 – экономия по результатам проведения торгов | 9042,30 |
| Разработка проектной документации на строительство а/д от п. Новоперсиановка – до сл. Красюковская | 3 393,2 | 3 393,01 | 0,19 – экономия в ходе выполнения работ, 2 568,41 - кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета | 824,60 |
| Приобретение имущества в муниципальную собственность муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» | 1 919,4 | 1 919,4 | работы выполнены на 100% | 1 919,4 |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.Большая и ул. Сухоревка в Кривянском сельском поселении | 970,0 | 970,0 | работы выполнены на 100% | 970,0 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Большая в Кривянском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области | 3657,7 | 3605,18 | 3 605,18 – кредиторская за счет средств бюджета Октябрьского района. 52,52 – экономия по результатам торгов | 0 |
| Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» | 900,0 | 900,0 | работы выполнены на 100% | 900,0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 4 493,9 | 1732,9 | Плановый объем поступлений акцизов в 2014 году составляет 6 476,5 тыс. рублей. В 2014 году объем поступлений акцизов фактически составил – 5 217, 4 тыс. рублей, в результате чего недополучение средств в бюджет района составил 1259,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств дорожного фонда составляет 1502,1 тыс. рублей. | 1732,9 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19085,1 | 19042,9 | 5 185,3 - кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета, из них 42,2 - экономия по результатам торгов, | 13 857,6 |
| Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 4246,5 | 4246,5 | работы выполнены на 100% | 4246,5 |
| Всего по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»: | 114038,4 | 110 406,71 | 236,17 - экономия по результатам торгов, 952,80 - экономия по факту выполнения работ, 14 411,80 - кредиторская задолженность за счет областного бюджета, 13 933,33 - кредиторская задолженность за счет средств бюджета Октябрьского района. Плановый объем поступлений акцизов в 2014 году составляет 6 476,5 тыс. рублей. В 2014 году объем поступлений акцизов фактически составил – 5 217, 4 тыс. рублей, в результате чего недополучение средств в бюджет района составил 1259,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств дорожного фонда составляет 1502,1 тыс. рублей. | 84 504,29 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», «Води-тель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисци-плины», и профилактических мероприятий: «Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | 0,0 | 0,0 | в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат | 0,0 |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, дорожной техники | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются |  |
| Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» | 0,0 | 0,0 | в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат | 0,0 |

Приложение №2

к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам  2014 года

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2014 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 год | Достигнутое значение показателя за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41,45 | 41,32 | 41,32 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 22 | 26 | 26 |
| 3. | Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием технологий ГЛОНАСС | - | - | - | - | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | шт. | 6 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 71231,1 | 40 790,03 | 57 297,77 | 54 053,9 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,55 | 4,82 | 4,82 |
| 4. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 22 | 26 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | у.ед. | 16,8 | 15,7 | 15,7 |
| 5. | Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием |  | 751,73 |  | 751,73 | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 64,87 | 73,98 | 73,98 |

Приложение №3

к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам  2014 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 5 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2  / RП2=4,82/4,82=1;

S3 = Rф3  / RП3=26/26=1;

S4 = Rф4  / RП4=19,25/19,25=1;

S5 = Rф5  / RП5=73,98/73,98=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2=1

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:

IЭ  = (113209,88х1)/114038,40=0,9

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.