РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                     №155                         р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 23.09.2013г. №816 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                    Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 25.02.2015  №155

Отчет

по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

по результатам за 2014 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – программа) в 2014 году было выделено 30 845,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 21 829,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   8 845,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 170,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 30 688,1 тыс. рублей, что составляет 99,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 21 824,2 тыс. рублей или 99,9%;

консолидированного бюджета района –   8 693,7 тыс. рублей или 98,3%;

внебюджетных источников – 170,2 тыс. рублей или 100 %.

По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» в 2014 году было предусмотрено 1 284,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 883,6 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   231,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 170,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 1 134,9 тыс. рублей или 88,3 % от запланированного, в том числе из средств:

областного бюджета – 883,6 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района –   81,1 тыс. рублей или 35,1%;

внебюджетных источников – 170,2 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» в 2014 году было предусмотрено 29 560,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 20 946,2 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   8 614,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 29 553,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 20 940,6 тыс. рублей или 99,9%;

консолидированного бюджета района –   8 612,6 тыс. рублей или 99,9%.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам, выполненным работам, а также переноса реализации запланированных мероприятий на 2015 год.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2014 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2014 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2014 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 26.03.2014 №238 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816», от 20.08.2014 №837 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816», от 24.11.2014 №1143 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2014 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» - в 2014 году произведен капитальный ремонт многоквартирного дома в п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 8, выполнение данного показателя 100%;

- «Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья» - план, установленный на 2014 год   35,6%, факт – 33,5%, выполнение – 94,1%. Невыполнение показателя произошло по причине ввода в эксплуатацию МКД в количестве 7 домов, которые не определились с формой управления;

- «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - при плане на 2014 год 68,0 % факт составил 58,1%, выполнение 117%. Перевыполнение показателя связано с модернизацией и ремонтом инфраструктуры поселений – реконструкцией подающего водопровода по ул. Комсомольская п. Каменоломни, выборочным капитальным ремонтом водопровода в п. Нижнедонской, ремонтом теплотрассы в п. Персиановский, ремонтом водовода в п. Персиановский от линии НЗСП;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района – план на 2014 год 83,1 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 76,2%. Невыполнение показателя произошло по причине того, что к введенным в эксплуатацию водоводам в с. Алексеевка, х. Шевченко, сл. Красюковская в 2014 году подключилось незначительная часть абонентов, кроме того проведена инвентаризация домовладений, в результате которой исключены аварийные, заброшенные домовладения;

- «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - план на 2014 год 95,4 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 82,0 %. Невыполнение показателя произошло по причине физического износа до 95% и, вследствие этого, неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации п. Казачьи Лагери, локальных очистных сооружений х. Маркин;

- «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - план на 2014 год 12,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 8,2%. Перевыполнение показателя произошло в результате замены устаревшего оборудования и тепловых сетей – произведен ремонт котлов в п. Казачьи Лагери, заменены 2 участка  теплотрассы в п. Персиановский, приобретен и смонтирован котел в котельную по пер. Садовй п. Каменоломни;

- «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района» - план на 2014 год 50,95 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 61,5%. Перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию новых линий сетей уличного освещения в п. Кадамовский, п. Новозарянский, х. Маркин, х. Шевченко, х. Красный Луч, х. Ягодинка;

- «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» - план на 2014 год 100%, факт 100%.

Реализация мероприятий программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

- улучшено техническое состояние многоквартирного дома, условия проживания граждан;

- повышен уровень  правовой грамотности представителей сферы ЖКХ и, как следствие, улучшено качество работы жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

- Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 30.01.2015 №78 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816» объем ассигнований на 2015 год составляет 19 739,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 16 782,5 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района – 1 539,1 тыс. рублей, другие источники – 1 418,3 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам за 2014 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за январь-декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик  Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКД по ул.60 лет Победы 8 (ДОС-1) п.Казачьи Лагери | 1134,9 | 1134,9 | Муниципальный контракт исполнен, мероприятие выполнено, средства освоены | 1134,9 |
| Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | 150,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено по причине несостоявшегося конкурса | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 1284,9 | 1134,9 |  | 1134,9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Производство работ по объекту: «Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольская п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» II этап | 6691,7 | 6691,6 | Муниципальный контракт исполнен, мероприятие выполнено, средства освоены, экономия в ходе работ составила 0,1 тыс.рублей | 6691,6 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 22869,1 | 22861,6 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме, экономия по соглашениям составила 7,5 тыс.рублей | 22861,6 |
| Итого по подпрограмме | 29560,8 | 29553,2 |  | 29553,2 |
| Итого по муниципальной программе | 30845,7 | 30688,1 |  | 30688,1 |

Приложение №2

к отчету по реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам за 2014 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности. | 81,1 | 1053,8 | 81,1 |  | 1053,8 | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | % | 35,6 | 35,6 | 33,5 |
| 2. | Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 8614,6 | 20946,2 | 8612,6 |  | 20940,6 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,5 | 68,0 | 58,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме | 81,1 | 1053,8 | 81,1 | 1053,8 |  | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение качества водоснабжения | 6691,7 | - | 6691,6 | - |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | % | 83,2 | 83,1 | 76,2 |
| 2.2. | Повышение качества водоотведения и очистки сточных вод | - | - | - | - |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 95,3 | 95,4 | 82,0 |
| 2.3. | Повышение качества теплоснабжения | - | - | - | - |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 12,4 | 12,0 | 8,2 |
| 2.4. | Повышение уровня обеспеченности наружным освещением | - | - | - | - |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % | 50,95 | 50,95 | 61,5 |
| 2.5. | Повышение удовлетворен-ности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания | 1922,9 | 20946,2 | 1921,0 | 20940,6 |  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету по реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам за 2014 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 5 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=76,2/83,1=0,9;

S2 = Rф2  / RП2=82/95,4=0,9;

S3 = Rф3  / RП3=12/8,2=1,5;

S4 = Rф4  / RП4=61,5/50,95=1,2;

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 0,9х0,2+0,9х0,2+1,5х0,2+1,2х0,2+1х0,2=1,1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе»:

IЭ  = 1134,9х1/1284,9=0,9

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района»:

IЭ  = 29553,2х1,1/29560,8=1,1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.