РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014                              №254                          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2013 год

В соответствии с п.3. постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации   долгосрочной целевой программы Октябрьского района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010г. №582 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» по результатам за 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

Глава

Октябрьского района                                                    Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 31.03.2014г. № 254

Отчет

по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы

в Октябрьском районе Ростовской области»

по результатам за 2013 год

- Основные результаты

По районной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе Ростовской области» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 123 816,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 104 114,5 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   19 702,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 102 361,3 тыс. рублей, что составляет 82 процента от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 82 749,8 тыс. рублей (79%);

консолидированного бюджета района – 19 611,5 тыс. рублей (99%).

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности средств областного бюджета.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2013 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2013-го финансового года вносились изменения в Программу в части увеличения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введение новых к реализации объектов, что закреплено соответствующим постановлением Главы Октябрьского района №677 от 21.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 г. №582».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2013 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) и количества аварийных ситуаций. Строительство новых сетей позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат в Октябрьском районе.

Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

- 1) снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по:

- водоснабжению на 20,9 %;

2) снижение уровня физического износа оборудования по:

- электроснабжению на 20,3 %;

- водоснабжению на 17%;

3) снижение количества аварийных ситуаций на:

- водопроводных  сетях на 15 %;

4) обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения;

5) снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных;

6) снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

-снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг;

-обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;

-снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры;

-модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий;

- привлечение средств внебюджетных источников;

-стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты;

-улучшение экологической обстановки;

-обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

- Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом.

План на 2013 год– 69 %, по факту данный показатель на 01.01.2014 г. составил 71,3 %. Выполнение 103,3 %. Рост произошел за счет проведения работ по реконструкции подающего водопровода по ул. Комсомольской  р.п. Каменоломни  и авариного ремонта водовода п.Персиановский-линия НЗСП. В результате чего были переподключены старые абоненты и подключены новые.

2. Потери тепловой энергии в 2013 году  снизились с 12 % до 6%.

Снижение данного индикатора произошло вследствие реконструкции  котельной в п. Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения  за счет внедрения современного энергосберегающего отопительного оборудования и ввода ее в эксплуатацию.

3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов  Октябрьского района.

По состоянию на 01.01.2013 г. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов  Октябрьского района составляла 37,7 %, на 01.01.2014 г. данный индикатор вырос на 1,1 % и составил 38,8 %. Прирост произошел за счет строительства электрических сетей наружного освещения х. Яново-Грушевский Красюковского сельского поселения.

4. Оснащенность объектов водоснабжения передвижными источниками

электроснабжения.

Запланировано в 2013 году приобретение 5 передвижных резервных источников  электроснабжения для объектов водоснабжения. По факту было приобретено 5 дизельных станций, выполнение 100 %.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки  эффективности показал:

-ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

-бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2013 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 №816 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» районная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» признана утратившей силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями  объем ассигнований на 2014 год составляет 8 502,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 883,6 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района – 7 448,2 тыс. рублей, другие источники – 170,2 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2013 год

ОТЧЕТ

о  финансировании и освоении проводимых мероприятий районной долгосрочной целевой программы Октябрьского района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы

в Октябрьском районе» за 2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 123816,5 |  | 104114,5 | 19702,0 |  | 123816,5 |  | 104114,5 | 19702,0 |  | 102361,3 |  | 82749,8 | 19611,5 |  |  |
| 1 | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области | 26606,0 |  | 24366,9 | 2239,1 |  | 26606,0 |  | 24366,9 | 2239,1 |  | 26601,4 |  | 24366,9 | 2234,5 |  | Экономия в ходе проведения работ |
| 2 | Производство работ по объекту: "Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольская п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области" | 5498,3 |  |  | 5498,3 |  | 5498,3 |  |  | 5498,3 |  | 5498,2 |  |  | 5498,2 |  |  |
| 3 | Аварийный ремонт водовода п.Персиановский-линия НЗСП (пртяженность-1000 мп.,диаметр трубы 219 мм) | 2576,0 |  |  | 2576,0 |  | 2576,0 |  |  | 2576,0 |  | 2576,0 |  |  | 2576,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений п.Казачьи Лагери. Внесение изменений в проектную документацию | 732,7 |  | 624,6 | 108,1 |  | 732,7 |  | 624,6 | 108,1 |  | 706,7 |  | 624,6 | 82,1 |  | Не освоение средств по причине неполучения положительного заключения экспертизы |
| 5 | Реконструкция котельной п. Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 73504,7 |  | 67330,3 | 6174,4 |  | 73504,7 |  | 67330,3 | 6174,4 |  | 62355,2 |  | 56213,5 | 6141,7 |  | По областному бюджету – кредиторская задолженность в сумме 10698,3 тыс.руб., по местном бюджету – экономия в ходе проведения работ |
| 6 | Строительство электрических сетей наружного освещения х.Яново-Грушевский Красюковского сельского поселения Октябрьского района | 8310,804 |  | 7612,7 | 698,104 |  | 8310,804 |  | 7612,7 | 698,104 |  | 698,104 |  | - | 698,104 |  | По областному бюджету – кредиторская задолженность в сумме 7612,7 тыс.руб. |
| 7 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения для нужд Бессергеневского с.п. Октябрьского р-на (АД 50 кВт) | 363,8 |  | 333,2 | 30,6 |  | 363,8 |  | 333,2 | 30,6 |  | 361,0 |  | 330,7 | 30,3 |  | Экономия по торгам |
| 8 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения для нужд Коммунарского с.п. Октябрьского р-на (АДС 100 кВт) | 1 109,9 |  | 877,5 | 232,4 |  | 1 109,9 |  | 877,5 | 232,4 |  | 232,4 |  | - | 232,4 |  | По областному бюджету – кредиторская задолженность в сумме 586,4 тыс.руб. |
| 9 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения для нужд Краснокутского с.п. Октябрьского р-на (АДС 100 кВт) | 958,0 |  | 877,5 | 80,5 |  | 958,0 |  | 877,5 | 80,5 |  | 53,8 |  | - | 53,8 |  | По областному бюджету – кредиторская задолженность в сумме 586,4 тыс.руб. |
| 10 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения для нужд Кривянского с.п. Октябрьского р-на (АД 50 кВт) | 363,8 |  | 333,2 | 30,6 |  | 363,8 |  | 333,2 | 30,6 |  | 363,5 |  | 333,0 | 30,5 |  | Экономия по торгам |
| 11 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения для нужд Мокрологского с.п. Октябрьского р-на (АДС 100 кВт) | 1 089,4 |  | 877,5 | 211,9 |  | 1 089,4 |  | 877,5 | 211,9 |  | 211,9 |  | - | 211,9 |  | По областному бюджету – кредиторская задолженность в сумме 586,4 тыс.руб. |
| 12 | Приобретаемая техника: илососная (вакуумная) машина КО, Каменоломненское поселение | 1743,3 |  | 881,1 | 862,2 |  | 1743,3 |  | 881,1 | 862,2 |  | 1743,3 |  | 881,1 | 862,2 |  |  |
| 13 | Приобретение светодиодного осветительного оборудования для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | 627,1 |  |  | 627,1 |  | 627,1 |  |  | 627,1 |  | 627,1 |  |  | 627,1 |  |  |
| 14 | Приобретение щита управления светодиодным оборудованием наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | 67,0 |  |  | 67,0 |  | 67,0 |  |  | 67,0 |  | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |
| 15 | Монтаж светодиодного осветительного оборудования для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети по пер.Садовый п.Каменоломни | 265,7 |  |  | 265,7 |  | 265,7 |  |  | 265,7 |  | 265,7 |  |  | 265,7 |  |  |

Приложение №2 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы в Октябрьском районе» по результатам за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочных целевых программ Октябрьского района

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 год | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 год | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом | % | 62,3 | 64,0 | 69,0 | 62,3 | - | 69,4 | +5,4 | 71,3 | +2,3 |
| 2 | Потери тепловой энергии | % | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | -6 |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Октябрьского района | % | - | - | 37,7 | - | - | - | - | 38,8 | +1,1 |
| 4 | Приобретение передвижных источников электроснабжения для объектов тепло-, водоснабжения | шт. | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | - | 5 | - |