РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                            № 374                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013 №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л. В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 18.03.2019 № 374

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2018 год

Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено: 141 120,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 49 168,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 56 220,2 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 35 732,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 140 453,1 тыс. рублей, что составляет 99,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 49 017,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 56 077,5 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 35 358,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2018 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 10,9 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 59,58% процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила – 40,42%.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2015 № 619 «О распределении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем ассигнований на 2019 год составляет – 150 137,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 113 824,8 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  36 312,4 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2018 года

ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 106 260,3 | 105 965,8 | Фактическое выполнение работ | 105 965,8 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 31 316,7 | 30 943,5 | Фактическое выполнение работ | 30 943,5 |
| Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 3 543,8 | 3 543,8 | Фактическое выполнение работ | 3 543,8 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», «Водитель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисципли-ны», и профилакти-ческих мероприятий:«Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах» и т.д. | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |
| Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2018 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2018 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района | 35 615,3 | 105 505,5 | 35 241,8 | 105 211,3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41,45 | 40,46 | 40,42 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 22 | 19 | 16 |
| 3. | Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием технологий ГЛОНАСС | - | - | - | - | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | - | - | - | - | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,15 | 0 | 0 |
| 5. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 22 | 19 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | у.ед. | 16,8 | 16,32 | 15,24 |
| 6. | Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием | - | - | - | - | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 64,87 | 100 | 100 |
| 7. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием | - | - | - | - | Обеспечение содержания внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | км | 309,5264 | 389,1311 | 389,1311 |
| 8. |  | - | - | - | - | Обеспечение содержания межпоселковых автомобильных дорог местного значения | км | 110,5687 | 110,5687 | 110,5687 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам  работы за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2018 год

| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40,46% | 40,42% | 1,001 | 1 |
| 2 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | 19,0 | 16,0 | 1,188 | 1 |
| 3 | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 1 |
| 4 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 1 |
| 5 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | 16,3 | 15,2 | 1,071 | 1 |
| 6 | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | 100,0% | 100,0% | 1,000 | 1 |
| 7 | Обеспечение содержания внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | 389,1311 | 389,1311 | 1,000 | 1 |
| 8 | Обеспечение содержания межпоселковых автомобильных дорог местного значения | 110,5687 | 110,5687 | 1,000 | 2 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 8 | 8 | 1,000 | 1 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |  |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 1 | 1 | 1,000 |  |
| Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1. |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз): |  |  |  |  |  |
|  | 141120,8/140453,1=1,0 |  |  |  |  |
| Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис): |  |  |  |  |  |
|  | 1/1=1 |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой. |  |  |  |  |  |
| Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр): |  |  |  |  |  |
|  | 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1 |  |  |  |  |
| Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |  |