| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.03.2025 | № 323 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по результатам работы за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018 № 1569   по результатам работы за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 13.03. 2025 № 323

Отчет

О реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2024году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:

Выполнен ремонт ул.Мира п.Персиановский-0,708км; ремонт ул.Мостовая п.Интернациональный-0,695км; ремонт ул.Комарова п.Красногорняцкий-1,08км, ремонт ул.Ленина п.Верхнегрушевский-1,23км; ул.Чапаева п.Красногорняцкий- 0,92км; 60 лет Победы п.Казачьи Лагери-0,465 км, ул.Солнечная х.Сусол-1,455 км,ремонт автомобильной дороги общего пользования "п. Майский - х. Марьевка" в Октябрьском районе Ростовской области-4,4 км, ремонт ул.Комсомольская р.п.Каменоломни-3,43км, пер.Садовый Каменоломни-1,442км, Ремонт дороги и тротуара по ул. Мичурина в п. Персиановский-1,675км;Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Персиановский -0,3 км; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от магистрали «Дон» к п. Заречный» 2 этап-0,5 км, ремонт дороги по ул. Кирпичный завод в х. Ильичевка-1,263 км,  ремонт дороги по ул. Дорурс в ст. Кривянская-0,812 км, ремонт дороги по ул. Советская в п. Кадамовский-0,570 км, ремонт дороги по ул. Набережная в п. Персиановский-0,412 км, ремонт участка дороги по ул. Калинина в п. Каменоломни-1,846 км, ремонт участка дороги по пер. Почтовый в п. Каменоломни-0,916 км.         .

Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024 году  – 533,062км, отремонтировано 24,119 км. Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составила- 68,86 %.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2024 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует:

повышению скорости, удобству и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2024 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составил 24,119 км, что позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района», предусмотрена реализация 14-ти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Выполнено.

Выполнен ремонт ул.Мира п.Персиановский-0,708км; ремонт ул.Мостовая п.Интернациональный-0,695км; ремонт ул.Комарова п.Красногорняцкий-1,08км, ремонт ул.Ленина п.Верхнегрушевский-1,23км; ул.Чапаева п.Красногорняцкий- 0,92км; 60 лет Победы п.Казачьи Лагери-0,465 км,

Исполнено в полном объеме. Общий объем средств – 42751,3 тыс.рублей. За счет средств областного бюджета – 42323,5 тыс. руб. и средств  местного бюджета  427,8 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. Сусол Октябрьского района Ростовской области - 1,475 км, ремонт автомобильной дороги общего пользования "п. Майский - х. Марьевка" в Октябрьском районе Ростовской области-4,4 км, ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области - 0,973км.

Исполнено в полном обьеме. Общий обьем средств- 77550,6 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета – 76775,0 тыс.рублей, средств местного бюджета-775,6 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.2. Разработка документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено.

Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.Выполнено.

Изготовлен Проект на капитальный ремонт подъездной дороги к х.Калинин.

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодорог. Данное мероприятие не запланировано в 2024 году.

Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данное мероприятие не запланировано  в 2024 году.

Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данное мероприятие не запланировано в 2024 году.

Основное мероприятие  2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. Выполнено. Установлена 1 камера в р.п.Каменоломни.

Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиод-ными знаками. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи обра-зовательных учреждений свето-отражающими макетами пешеходов. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники. Мероприятие выполнено. МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» оснащено оборудованием ГЛОНАСС.

Основное мероприятие  3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок. Выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 296497,5  тыс. руб.,

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 150716,9 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района – 145780,6 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на основании Решения Собрания Депутатов Октябрьского района от 24.12.2023 №189 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», составил – 296497,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 150716,9 тыс. руб.

Бюджет Октябрьского района – 145780,6 тыс. руб.;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 293325,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет -150663,8 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района –   142661,5 тыс. руб.;

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 3179,1 тыс. руб. Экономия по Областному бюджету –  53,0 тыс. руб. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения »

-плановое значение 39,7 %, фактическое значение – 31,1%

Показатель 2 «снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий »

-плановое значение - 6 чел., фактическое значение -6 чел.

Показатель 1.1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям »

-плановое значение – 465,3 км, фактическое значение – 533,06 км.

Показатель 1.2 «количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог»

-плановое значение-7,4км, фактическое значение – 24,119 км.

Показатель 2.1 «количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района»

-плановое значение - 51ед., фактическое значение - 23ед.

Показатель 2.2 «Количество средств фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения»

-плановое значение - 5, фактическое значение - 10.

Показатель 3.1 «Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта»

-плановое значение - 14 ед., фактическое значение - 16 ед.

Показатель 3.2 «Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием»

-плановое значение -100 %, фактическое значение -100%.

Показатель 3.3 «Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок »

-плановое значение - 49 ед., фактическое значение - 49 ед.

Показатель 3.4 «Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования»

-плановое значение – 1630 тыс. чел., фактическое значение – 1647,0 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,27;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,05 (10,56/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0(12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,1 (4,41/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

293265,4 тыс. рублей /296497,5 тыс. руб. =0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,98 = 1,02 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,05х 0,5+                0,98х0,3+1,02х0,2 = 1,01 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                А.А. Пригородова

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение технического состояния автомобильных дорог | Обеспечено содержание 836,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения отремонтировано 24,119 км дорог | - |
|  | ОМ 1.2 Разработка сметной документации на ремонт, капитальный ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | выполнено |  |
|  | ОМ 1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | выполнено |  |
|  | ОМ 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не планировалось в 2024 году |  |
|  | ОМ 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не планировалось в 2024 году |  |
|  | ОМ 1.6. Строительство (реконструкция ) авто-мобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов |  |  |  |  |  | В 2024 году не планировалось |  |
|  | ОМ 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, круп-ногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов |  |  |  |  |  | выполнено |  |