РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                          № 1459                        р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» изменения, изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 31.07.2019 № 956 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 14.11.2018  №1569».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района  Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                      Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского   района

05.12.2019 №1459

Муниципальная программа Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Октябрьского района»

Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Октябрьского района»

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | «Развитие транспортной системы Октябрьского района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Соисполнители муниципальной программы Октябрьского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Октябрьского района | - Муниципальное учреждение Служба "Заказчика" Октябрьского района; - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы Октябрьского района | - Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района; - Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Октябрьского района; - повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Октябрьского района | - обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. - создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Октябрьском районе. - развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, транспорта служб экстренного реагирования на территории Октябрьского района с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС (оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием). |
| Целевые показатели муниципальной программы Октябрьского района | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Октябрьского района | 2019 – 2030 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составит 1 343 865,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 145 017,3 тыс. руб.; 2020 год – 153 010,4 тыс. руб.; 2021 год – 149 003,7 тыс. руб.; 2022 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2023 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2024 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2025 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2026 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2027 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2028 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2029 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2030 год – 99 648,2 тыс. руб. Источники финансирования: 1.Средства бюджета района, всего– 445 122,6 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 40 099,8 тыс. руб.; 2020 год – 33 924,7 тыс. руб.; 2021 год – 33 014,9 тыс. руб.; 2022 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2023 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2024 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2025 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2026 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2027 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2028 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2029 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2030 год – 37 564,8тыс. руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 6 777,4 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 15,3 тыс. руб.; 2020 год – 91,1 тыс. руб.; 2021 год – 91,1 тыс. руб.; 2022 год – 731,1 тыс. руб.; 2023 год – 731,1 тыс. руб.; 2024 год – 731,1 тыс. руб.; 2025 год – 731,1 тыс. руб.; 2026 год – 731,1 тыс. руб.; 2027 год – 731,1 тыс. руб.; 2028 год – 731,1 тыс. руб.; 2029 год – 731,1 тыс. руб.; 2030 год – 731,1 тыс. руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 790 895,2 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 104 902,2 тыс. руб.; 2020 год – 67 064,6 тыс. руб.; 2021 год – 66 757,7 тыс. руб.; 2022 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2023 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2024 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2025 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2026 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2027 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2028 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2029 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2030 год – 61 352,3 тыс. руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 101 070,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 51 930,0 тыс. руб.; 2021 год – 49 140,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района | - развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Октябрьского района; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Октябрьском районе; - рост удовлетворенности населения транспортным обслуживанием, как следствие увеличение пассажирооборота. |

Паспорт

подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»

| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы 1 | - Муниципальное учреждение Служба "Заказчика" Октябрьского района; - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составит 1 343 865,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 145 017,3 тыс. руб.; 2020 год – 153 010,4 тыс. руб.; 2021 год – 149 003,7 тыс. руб.; 2022 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2023 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2024 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2025 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2026 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2027 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2028 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2029 год – 99 648,2 тыс. руб.; 2030 год – 99 648,2 тыс. руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 445 122,6 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 40 099,8 тыс. руб.; 2020 год – 33 924,7 тыс. руб.; 2021 год – 33 014,9 тыс. руб.; 2022 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2023 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2024 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2025 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2026 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2027 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2028 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2029 год – 37 564,8 тыс. руб.; 2030 год – 37 564,8тыс. руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 6 777,4 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 15,3 тыс. руб.; 2020 год – 91,1 тыс. руб.; 2021 год – 91,1 тыс. руб.; 2022 год – 731,1 тыс. руб.; 2023 год – 731,1 тыс. руб.; 2024 год – 731,1 тыс. руб.; 2025 год – 731,1 тыс. руб.; 2026 год – 731,1 тыс. руб.; 2027 год – 731,1 тыс. руб.; 2028 год – 731,1 тыс. руб.; 2029 год – 731,1 тыс. руб.; 2030 год – 731,1 тыс. руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 790 895,2 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 104 902,2 тыс. руб.; 2020 год – 67 064,6 тыс. руб.; 2021 год – 66 757,7 тыс. руб.; 2022 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2023 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2024 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2025 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2026 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2027 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2028 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2029 год – 61 352,3 тыс. руб.; 2030 год – 61 352,3 тыс. руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 101 070,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 51 930,0 тыс. руб.; 2021 год – 49 140,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - совершенствование нормативной базы, внедрение инновационных технологий и материалов; - содержание сети автомобильных дорог в полном объеме. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; - развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования. |

Паспорт

подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»

| Наименование подпрограммы 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы | - Муниципальное учреждение Служба "Заказчика" Октябрьского района; - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского района. |
| Задачи подпрограммы 2 | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Октябрьского района. |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района; - Оборудование автомобильных дорог местного значения средствами фото- и видеофиксации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Октябрьского района. |

Паспорт

подпрограммы  «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте»

| Наименование подпрограммы 3 | Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы | - Муниципальное учреждение Служба "Заказчика" Октябрьского района; - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | - создание единой навигационно-информационной системы на территории Октябрьского района. |
| Задачи подпрограммы 3 | - увеличение доли подвижного состава автомобильного транспорта, соответствующего требованиям; - повышение уровня удовлетворенности населения транспортным обслуживанием; - развитие сети межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов; - развитие существующих навигационно-информационных центров; - оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием. |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | - Количество обновленного подвижного состава автомобильного транспорта; - Количество транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием; - Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | - оснащение навигационно-связным оборудованием 100 процентов транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; - увеличение пассажирооборота на общественном транспорте. |

Приоритеты и цели

в сфере дорожно-транспортного хозяйства Октябрьского района

Приоритетным направлением в сфере дорожно-транспортного хозяйства Октябрьского района является обеспечение населения района качественными автомобильными дорогами и транспортными услугами.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Октябрьского района.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- Внедрение автоматизированной системы управления дорожно-транспортной инфраструктуры:

- распространение компонентов ситуационного и адаптивного управления во всех муниципальных образованиях (комплексы фото- и видеофиксаций, системы мониторинга пассажирских перевозок и электронного билетирования, системы управления дорожным движением, системы «умных» парковок), в т.ч путем внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог;

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование передовых технологий, инженерных решений и материалов (в т.ч. применяемых для строительства «умных» дорог), инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла;

- повышение безопасности и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 50,0%, до 18-20 единиц в год;

- обеспечение 100,0% доступности информации о состоянии транспортной системы в режиме реального времени.

- Обеспечение населения района качественными автомобильными дорогами и транспортными услугами:

- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих населенные пункты с основными автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения;

- применение новых механизмов содержания и эксплуатации дорожной сети, в том числе с использованием наилучших технологий и материалов;

- с обустройство необходимого количества стояночных мест на территории Октябрьского района, в том числе парковочным мест для инвалидов;

- организация внутрирайонного транспортного сообщения, регулярных маршрутов пассажирских перевозок в г.п. Каменоломни.

- Повышение экологичности и энергоэффективности транспорта:

- массовый переход на альтернативные виды топлива (водород, природный газ, синтетическое топливо), в т.ч. перевод общественного транспорта на экологически чистое топливо до 20,0% к 2024 году и до 50,0% к 2030 году;

- распространение электрифицированных и немоторизованных транспортных средств;

- развитие системы обслуживания транспортных средств, использующих альтернативное топливо / электричество, по всей территории района;

Сведения о показателях муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района», подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Характеристика участия муниципальных образований Октябрьского района в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований в мероприятиях, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и повышения уровня безопасности дорожного движения, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Сведения о показателях муниципальной программы  по муниципальным образованиям Октябрьского района формируется в соответствии с приложением № 5 к Муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведено в приложении № 6 к Муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

- к муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | процентов | 49,3 | 49,0 | 47,7 | 46,0 | 44,0 | 42,5 | 41,5 | 39,7 | 37,7 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 |
|  | Показатель 2. снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | человек | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | ведомственный | км | 410,7 | 422,2 | 427,5 | 436,2 | 445,0 | 449,7 | 457,1 | 465,3 | 475,6 | 486,0 | 498,5 | 519,3 | 541,4 | 567,0 |
|  | Показатель 1.2. количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог | ведомственный | км | 1,3 | 11,5 | 5,3 | 8,7 | 8,8 | 4,7 | 7,4 | 8,2 | 10,3 | 10,4 | 12,5 | 20,8 | 22,1 | 25,6 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района | ведомственный | единиц | 70 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
|  | Показатель 2.2. Количество средств фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения | ведомственный | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Подпрограмма 3. «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта | ведомственный | единиц | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|  | Показатель 3.2. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | ведомственный | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель 3.3. Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок | ведомственный | единиц | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 1: обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МУ Служба «Заказчика» | 2019 | 2030 | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 1.1 |  |
|  | ОМ 1.2 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МУ Служба «Заказчика» | 2019 | 2030 |  |  | 1.1, 1.2 |  |
|  | ОМ 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МУ Служба «Заказчика» | 2019 | 2030 |  |  | 1.1, 1.2 |  |
|  | ОМ 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МУ Служба «Заказчика» | 2019 | 2030 |  |  | 1.1, 1.2 |  |
|  | ОМ 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта , МУ Служба «Заказчика» |  |  |  |  | 1.1, 1.2 |  |
|  | ОМ 1.6. Строительство (реконструкция ) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МУ Служба «Заказчика» | 2019 | 2030 |  |  | 1.1, 1.2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 2: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 2: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | привлечение водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений | Рост нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений ввиду отсутствия ответственности | 2.2 |  |
|  | ОМ 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | Снижение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | 2.1 |  |
|  | ОМ 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | повышение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 2.1 |  |
|  | ОМ 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних лиц | повышение количества ДТП с участием несовершеннолетних лиц | 2.1 |  |
|  | ОМ 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Отсутствие формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | 2.1 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: создание единой навигационно-информационной системы на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 3: увеличение доли подвижного состава автомобильного транспорта, соответствующего требованиям обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и развитие сети межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | увеличение доли автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | снижение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 3.2 |  |
|  | ОМ 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок |  |  |
|  | ОМ 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 3.3 |  |
|  | ОМ 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 3.3 |  |
|  | ОМ 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках | Снижение пассажирооборота на транспортных перевозках | 3.3 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

РАСХОДЫ

Бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <4> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 337 087,8 | 145 002,0 | 152 919,3 | 148 912,6 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | X | X | X | 678 005,1 | 108 070,7 | 97 924,2 | 93 917,5 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 |
|  | участник 2: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего : | 904 | X | X | X | 659 082,7 | 36 931,3 | 54 995,1 | 54 995,1 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 337 087,8 | 145 002,0 | 152 919,3 | 148 912,6 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | X | X | X | 678 005,1 | 108 070,7 | 97 924,2 | 93 917,5 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 | 42 010,3 |
|  | участник 2: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего : | 904 | X | X | X | 659 082,7 | 36 931,3 | 54 995,1 | 54 995,1 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 | 56 906,8 |
| ОМ 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 129 336,7 | 50 340,2 | 94 813,7 | 93 928,9 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 | 98 917,1 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | 0409 | 1510025550 | 610 | 94 825,2 | 7 144,3 | 8 448,0 | 7 563,2 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 | 7 963,3 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3510 | 610 | 375 428,8 | 6 264,6 | 31 370,6 | 31 370,6 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 | 34 047,0 |
|  | участник 2: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего: | 904 | 0409 | 1510083510 | 540 | 304 732,6 | 31 820,3 | 24 484,0 | 24 484,0 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 | 24 882,7 |
|  |  | 904 | 0409 | 15100S3510 | 540 | 354 350,1 | 5 111,0 | 30 511,1 | 30 511,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 | 32 024,1 |
| ОМ 1.2 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения соединительная "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 94 661,8 | 94 661,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | 0409 | 15100S3490 | 610 | 94 661,8 | 94 661,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.3 Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 45 417,0 | - | 15 609,0 | 29 808,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | 0409 | 151R153930 | 610 | 45 417,0 | - | 15 609,0 | 29 808,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.4 Ремонт транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 67 672,3 | - | 42 496,6 | 25 175,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | 0409 | 151R153930 | 610 | 67 672,3 | - | 42 496,6 | 25 175,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего : | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте | всего, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика" всего | 902 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего : | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

- РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 1 343 865,2 | 145 017,3 | 153 010,4 | 149 003,7 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 445 122,6 | 40 099,8 | 33 924,7 | 33 014,9 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 891 965,2 | 104 902,2 | 118 994,6 | 115 897,7 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | - федерального бюджета, | 101 070,0 | 0,0 | 51 930,0 | 49 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 790 895,2 | 104 902,2 | 67 064,6 | 66 757,7 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 6 777,4 | 15,3 | 91,1 | 91,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» | Всего | 1 343 865,2 | 145 017,3 | 153 010,4 | 149 003,7 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 445 122,6 | 40 099,8 | 33 924,7 | 33 014,9 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 891 965,2 | 104 902,2 | 118 994,6 | 115 897,7 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | - федерального бюджета, | 101 070,0 | 0,0 | 51 930,0 | 49 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 790 895,2 | 104 902,2 | 67 064,6 | 66 757,7 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 6 777,4 | 15,3 | 91,1 | 91,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 1 136 114,1 | 50 355,5 | 94 904,8 | 94 020,0 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 | 99 648,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 443 185,1 | 39 063,9 | 33 461,4 | 32 576,6 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 | 37 564,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 686 151,6 | 11 276,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 686 151,6 | 11 276,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 | 61 352,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 6 777,4 | 15,3 | 91,1 | 91,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 | 731,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения соединительная "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Всего | 94 661,8 | 94 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 1 035,9 | 1 035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 93 625,9 | 93 625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 93 625,9 | 93 625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3 Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 45 417,0 | 0,0 | 15 609,0 | 29 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 362,1 | 0,0 | 124,5 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в т.ч. за счет средств: | 45 054,9 | 0,0 | 15 484,5 | 29 570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 40 590,0 | 0,0 | 13 950,0 | 26 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 4 464,9 | 0,0 | 1 534,5 | 2 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4 Ремонт транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 67 672,3 | 0,0 | 42 496,6 | 25 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 539,5 | 0,0 | 338,8 | 200,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 67 132,8 | 0,0 | 42 157,8 | 24 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 60 480,0 | 0,0 | 37 980,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 6 652,8 | 0,0 | 4 177,8 | 2 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях  по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 49,3 | 49,0 | 47,7 | 46,0 | 44,0 | 42,5 | 41,5 | 39,7 | 37,7 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 31,6 | 31,6 |
|  | Артемовское сельское поселение | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 46,5 | 45,1 | 42,8 | 42,8 | 39,3 | 39,3 | 37,0 | 34,6 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 53,1 | 48,8 | 46,7 | 46,7 | 43,6 | 43,6 | 39,4 | 33,7 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 38,1 | 17,2 | 17,2 | 13,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 7,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Керчикское сельское поселение | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 54,5 | 54,0 | 50,9 | 47,8 | 43,1 | 38,5 | 33,8 | 29,9 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 36,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 32,1 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 45,2 | 45,2 | 39,6 | 39,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 35,3 | 35,3 | 33,2 | 33,2 | 32,7 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 55,3 | 51,5 | 47,7 | 44,9 | 37,4 | 33,8 | 32,1 |
|  | Красюковское сельское поселение | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 43,4 | 43,4 | 38,8 | 35,8 | 30,0 |
|  | Кривянское сельское поселение | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 44,3 | 39,5 | 33,5 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 54,6 | 50,7 | 47,3 | 47,3 | 40,4 | 35,3 | 31,7 |
|  | Персиановское сельское поселение | 49,7 | 48,3 | 48,3 | 46,1 | 38,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 22,5 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 410,7 | 422,2 | 427,5 | 436,2 | 445,0 | 449,7 | 457,1 | 465,3 | 475,6 | 486,0 | 498,5 | 519,3 | 541,4 | 567,0 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 43,6 | 43,6 |
|  | Артемовское сельское поселение | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 46,4 | 47,6 | 49,6 | 49,6 | 52,6 | 52,6 | 54,6 | 56,7 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 44,6 | 48,6 | 50,6 | 50,6 | 53,6 | 53,6 | 57,6 | 63 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 32,3 | 43,2 | 43,2 | 45 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 48,4 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
|  | Керчикское сельское поселение | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 29,2 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 29,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 32 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 52,1 | 52,1 | 57,4 | 57,4 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 61,5 | 61,5 | 63,5 | 63,5 | 64 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 29,2 | 33,2 | 35,1 | 36 |
|  | Красюковское сельское поселение | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 37,2 | 37,2 | 40,2 | 42,2 | 46 |
|  | Кривянское сельское поселение | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 46,9 | 50,9 | 56 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 26,6 | 28,9 | 30,9 | 30,9 | 34,9 | 37,9 | 40 |
|  | Персиановское сельское поселение | 22,4 | 23 | 23 | 24 | 27,5 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 34,5 |
| 3. | количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог | 1,3 | 11,5 | 5,3 | 8,7 | 8,8 | 4,7 | 7,4 | 8,2 | 10,3 | 10,4 | 12,5 | 20,8 | 22,1 | 25,6 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,4 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 0,6 | 10,9 | 0,0 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 1,9 | 0,9 |
|  | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,8 |
|  | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,1 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,1 |
|  | Персиановское сельское поселение | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 4. | Количество средств фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Артемовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Персиановское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- Субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Октябрьского района и направлениям расходования средств

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 2123,2 | 1835,5 | 287,7 | 0 | 3598,1 | 1880,4 | 1717,7 |  | 0 |  | 3598,1 |  | 1880,4 |  | 1717,7 |  | 0 |  | 3755,4 |  | 2038,3 |  | 1717,1 |  | 0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 2910,0 | 2665,9 | 244,1 | 0 | 4196,0 | 2738,8 | 1457,2 |  | 0 |  | 4196,0 |  | 2738,8 |  | 1457,2 |  | 0 |  | 4335,4 |  | 2878,2 |  | 1457,2 |  | 0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 3152,6 | 2945,4 | 207,2 | 0 | 5429,2 | 3114,0 | 2315,2 |  | 9810,0 |  | 4262,6 |  | 3026,5 |  | 1236,1 |  | 0 |  | 4386,4 |  | 3150,3 |  | 1236,1 |  | 0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 1510,0 | 0,0 | 1510,0 | 0 | 10578,6 | 117,3 | 10461,3 |  | 13140,0 |  | 9989,9 |  | 73,1 |  | 9916,8 |  | 8190,0 |  | 9015,9 |  | 0 |  | 9015,9 |  | 0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 1683,4 | 1589,4 | 94,0 | 0 | 2191,6 | 1615,9 | 575,7 |  | 0 |  | 2191,6 |  | 1615,9 |  | 575,7 |  | 0 |  | 2268,4 |  | 1692,7 |  | 575,7 |  | 0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 1638,1 | 1248,3 | 389,8 | 0 | 4603,7 | 2277,0 | 2326,7 |  | 0 |  | 4603,7 |  | 2277,0 |  | 2326,7 |  | 0 |  | 4804,8 |  | 2478,1 |  | 2326,7 |  | 0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 3208,2 | 2955,5 | 252,7 | 0 | 4545,0 | 3039,3 | 1505,7 |  | 0 |  | 4545,0 |  | 3039,3 |  | 1505,7 |  | 0 |  | 4687,8 |  | 3182,1 |  | 1505,7 |  | 0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 1383,0 | 1207,8 | 175,2 | 0 | 2269,5 | 1224,3 | 1045,2 |  | 0 |  | 2269,5 |  | 1224,3 |  | 1045,2 |  | 0 |  | 2383,0 |  | 1337,2 |  | 1045,8 |  | 0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 4091,0 | 3786,6 | 304,4 | 0 | 4717,8 | 2903,1 | 1814,7 |  | 0 |  | 4717,8 |  | 2903,1 |  | 1814,7 |  | 0 |  | 4882,6 |  | 3067,9 |  | 1814,7 |  | 0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 3427,3 | 2879,4 | 547,9 | 0 | 6244,0 | 2975,1 | 3268,9 |  | 0 |  | 6244,0 |  | 2975,1 |  | 3268,9 |  | 0 |  | 6512,0 |  | 3243,1 |  | 3268,9 |  | 0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 1954,2 | 1705,7 | 248,5 | 0 | 3225,3 | 1743,9 | 1481,4 |  | 0 |  | 3225,3 |  | 1743,9 |  | 1481,4 |  | 0 |  | 3366,5 |  | 1885,1 |  | 1481,4 |  | 0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 6047,6 | 5234,7 | 812,9 | 0 | 6896,2 | 1333,1 | 5563,1 |  | 6480,0 |  | 6125,6 |  | 1275,3 |  | 4850,3 |  | 0 |  | 6508,6 |  | 1658,3 |  | 4850,3 |  | 0 |

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 2210,1 | 1922,4 | 287,7 | 0 | 3755,4 | 2038,3 | 1717,1 |  | 0 | 2210,1 |  | 1922,4 |  | 287,7 |  | 0 |  | 3755,4 |  | 2038,3 |  | 1717,1 |  | 0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 3023,9 | 2779,8 | 244,1 | 0 | 4335,4 | 2878,2 | 1457,2 |  | 0 | 3023,9 |  | 2779,8 |  | 244,1 |  | 0 |  | 4335,4 |  | 2878,2 |  | 1457,2 |  | 0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 3274 | 3066,8 | 207,2 | 0 | 4386,4 | 3150,3 | 1236,1 |  | 0 | 3274 |  | 3066,8 |  | 207,2 |  | 0 |  | 4386,4 |  | 3150,3 |  | 1236,1 |  | 0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 1510 | 0 | 1510 | 0 | 9015,9 | 0 | 9015,9 |  | 0 | 1510 |  | 0 |  | 1510 |  | 0 |  | 9015,9 |  | 0 |  | 9015,9 |  | 0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 1747,7 | 1653,7 | 94 | 0 | 2268,4 | 1692,7 | 575,7 |  | 0 | 1747,7 |  | 1653,7 |  | 94 |  | 0 |  | 2268,4 |  | 1692,7 |  | 575,7 |  | 0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 2710,9 | 2321,1 | 389,8 | 0 | 4804,8 | 2478,1 | 2326,7 |  | 0 | 2710,9 |  | 2321,1 |  | 389,8 |  | 0 |  | 4804,8 |  | 2478,1 |  | 2326,7 |  | 0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 3333,2 | 3080,5 | 252,7 | 0 | 4687,8 | 3182,1 | 1505,7 |  | 0 | 3333,2 |  | 3080,5 |  | 252,7 |  | 0 |  | 4687,8 |  | 3182,1 |  | 1505,7 |  | 0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 1439,2 | 1264 | 175,2 | 0 | 2383 | 1337,2 | 1045,8 |  | 0 | 1439,2 |  | 1264 |  | 175,2 |  | 0 |  | 2383 |  | 1337,2 |  | 1045,8 |  | 0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 3249,8 | 2945,4 | 304,4 | 0 | 4882,6 | 3067,9 | 1814,7 |  | 0 | 3249,8 |  | 2945,4 |  | 304,4 |  | 0 |  | 4882,6 |  | 3067,9 |  | 1814,7 |  | 0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 3570,4 | 3022,5 | 547,9 | 0 | 6512 | 3243,1 | 3268,9 |  | 0 | 3570,4 |  | 3022,5 |  | 547,9 |  | 0 |  | 6512 |  | 3243,1 |  | 3268,9 |  | 0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 2033,6 | 1785,1 | 248,5 | 0 | 3366,5 | 1885,1 | 1481,4 |  | 0 | 2033,6 |  | 1785,1 |  | 248,5 |  | 0 |  | 3366,5 |  | 1885,1 |  | 1481,4 |  | 0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 2143,9 | 1331 | 812,9 | 0 | 6508,6 | 1658,3 | 4850,3 |  | 0 | 2143,9 |  | 1331 |  | 812,9 |  | 0 |  | 6508,6 |  | 1658,3 |  | 4850,3 |  | 0 |

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 2210,1 | 1922,4 | 287,7 | 0 | 3755,4 | 2038,3 | 1717,1 |  | 0 | 2210,1 |  | 1922,4 |  | 287,7 |  | 0 |  | 3755,4 |  | 2038,3 |  | 1717,1 |  | 0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 3023,9 | 2779,8 | 244,1 | 0 | 4335,4 | 2878,2 | 1457,2 |  | 0 | 3023,9 |  | 2779,8 |  | 244,1 |  | 0 |  | 4335,4 |  | 2878,2 |  | 1457,2 |  | 0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 3274 | 3066,8 | 207,2 | 0 | 4386,4 | 3150,3 | 1236,1 |  | 0 | 3274 |  | 3066,8 |  | 207,2 |  | 0 |  | 4386,4 |  | 3150,3 |  | 1236,1 |  | 0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 1510 | 0 | 1510 | 0 | 9015,9 | 0 | 9015,9 |  | 0 | 1510 |  | 0 |  | 1510 |  | 0 |  | 9015,9 |  | 0 |  | 9015,9 |  | 0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 1747,7 | 1653,7 | 94 | 0 | 2268,4 | 1692,7 | 575,7 |  | 0 | 1747,7 |  | 1653,7 |  | 94 |  | 0 |  | 2268,4 |  | 1692,7 |  | 575,7 |  | 0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 2710,9 | 2321,1 | 389,8 | 0 | 4804,8 | 2478,1 | 2326,7 |  | 0 | 2710,9 |  | 2321,1 |  | 389,8 |  | 0 |  | 4804,8 |  | 2478,1 |  | 2326,7 |  | 0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 3333,2 | 3080,5 | 252,7 | 0 | 4687,8 | 3182,1 | 1505,7 |  | 0 | 3333,2 |  | 3080,5 |  | 252,7 |  | 0 |  | 4687,8 |  | 3182,1 |  | 1505,7 |  | 0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 1439,2 | 1264 | 175,2 | 0 | 2383 | 1337,2 | 1045,8 |  | 0 | 1439,2 |  | 1264 |  | 175,2 |  | 0 |  | 2383 |  | 1337,2 |  | 1045,8 |  | 0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 3249,8 | 2945,4 | 304,4 | 0 | 4882,6 | 3067,9 | 1814,7 |  | 0 | 3249,8 |  | 2945,4 |  | 304,4 |  | 0 |  | 4882,6 |  | 3067,9 |  | 1814,7 |  | 0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 3570,4 | 3022,5 | 547,9 | 0 | 6512 | 3243,1 | 3268,9 |  | 0 | 3570,4 |  | 3022,5 |  | 547,9 |  | 0 |  | 6512 |  | 3243,1 |  | 3268,9 |  | 0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 2033,6 | 1785,1 | 248,5 | 0 | 3366,5 | 1885,1 | 1481,4 |  | 0 | 2033,6 |  | 1785,1 |  | 248,5 |  | 0 |  | 3366,5 |  | 1885,1 |  | 1481,4 |  | 0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 2143,9 | 1331 | 812,9 | 0 | 6508,6 | 1658,3 | 4850,3 |  | 0 | 2143,9 |  | 1331 |  | 812,9 |  | 0 |  | 6508,6 |  | 1658,3 |  | 4850,3 |  | 0 |