Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

25.09.2012    	         		       №607		                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы»

На основании распоряжения Администрации Октябрьского района от 16.07.2012 №273 «О разработке проекта районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы», в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 №17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

- Установить, что в ходе реализации районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Рекомендовать Главам поселений принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных районной долгосрочной целевой программой «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово – экономического управления Л.В. Овчиеву.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района

Глава

Октябрьского района							Е.П. Луганцев

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 25.09.2012 №607

- _______

- Районная долгосрочная целевая программа

- «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 - 2016 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Распоряжение от 16.07.2012 №273 «О разработке проекта районной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района на 2014 – 2016 годы»» Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями); Федеральный закон от 9.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |
| Координатор программы | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| Исполнители программы | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений, главные распорядители бюджетных средств: отдел культуры Октябрьского района, отдел образования Октябрьского района, управление социальной защиты населения Октябрьского района, МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, КУМИ Октябрьского района |
| Цель программы | Повышение качества исполнения функций и обеспечение открытости органов местного самоуправления путем последовательного расширения использования современных информационных технологий |
| Задачи программы | Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде Задача 2. Развитие единой системы электронного документооборота в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях. Задача 3. Обеспечение безопасности информационных ресурсов Администрации Октябрьского района, развитие системы защиты информации и персональных данных. Задача 4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в районк. Развитие официального сайта района. Задача 5. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района. Задача 6. Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений Администрации района, муниципальных учреждений в области использования информационных технологий. |
| Основные целевые индикаторы программы | - доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Октябрьского района, имеющих доступ к системе электронного документооборота и делопроизводства – 100%; - доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства – 90%; - доля внутренних локальных сетей в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях и структурных подразделениях-100%; - количество служащих, прошедших специальную подготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности - 100% - доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение – 100%; - доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным представлением информации о своей деятельности – 100%; - количество компьютеров в муниципальных библиотеках, имеющих доступ к сети Интернет – 100%; - доля каталогов в электронном виде в муниципальных библиотеках – 100%; - количество муниципальных услуг для жителей района, которые можно получить в электронном виде – не менее 78; - доля граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг от общего количества граждан опрошенных с помощью интерактивного социологического опроса на официальном сайте Администрации района-90%; |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы будет осуществляться в течение 2014-2016 годов в три этапа. Первый этап: 01.01 2014 – 31.12.2014 Второй этап: 01.01.2015 – 31.12.2015 Третий этап: 01.01.2016 – 31.12.2016 |
| Объемы финансирования программы | На реализацию мероприятий программы из бюджета Октябрьского района планируется направить 23172,8 тыс. руб., в том числе: - в 2014 году - 14445,2 тыс. руб.; - в 2015 году - 4569,8 тыс. руб.; - в 2016 году - 4157,8 тыс. руб. Объем финансирования на плановый период 2014-2016 годов будет уточняться ежегодно при формировании бюджета Октябрьского района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Октябрьского района, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных программой в планируемом году. |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: - сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации Октябрьского района с организациями района, а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства на 100% рабочих мест в сельских поселениях и структурных подразделениях; - повышения доли документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства до 100%; - увеличение доли муниципальных служащих Октябрьского района, прошедших специальную подготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности до 100%; - сокращение затрат на дублирование путем организации 100% работ по системе электронного документооборота и делопроизводства для всех структурных подразделений. - увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде для жителей района, до 78; - доведение доли граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг в электронном виде до 90%; - увеличение доли персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение, до 100%; - увеличение количества программно-аппаратных комплексов защиты информации до 25; - доведение доли структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности до 100%; |

РАЗДЕЛ 1.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Основные цели и задачи определяются основными направлениями государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, которая в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской Федерации до 2015 года.

К числу основных задач развития информационного общества отнесены: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Данные задачи предполагается решить в ходе реализации мероприятий программы в целях обеспечения развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, формирования условий для подключения к открытым информационным системам, в том числе посредством сети "Интернет", а также обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского района с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечения развития культуры и повышения качества социальной защиты населения, образования, здравоохранения за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий.

В целом решены задачи, связанные с формированием современной базовой информационно-технологической инфраструктуры Администрации Октябрьского района, частично удовлетворены потребности в вычислительной технике и средствах телекоммуникаций структурных подразделений Администрации Октябрьского района, проведена работа по приобретению лицензионного программного обеспечения. В сети «Интернет» функционирует официальный сайт муниципального образования Октябрьский район www.octobdonland.ru, на котором размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная информация. В отдельных структурных подразделениях Администрации Октябрьского района реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций.

Необходимо также продолжение работы по обеспечению информационной безопасности и защите информационных систем, переходу на лицензионное программное обеспечение, предотвращению угроз использования информационно-коммуникационных технологий в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.

Для создания эффективной системы планирования и управления процессом информатизации органов местного самоуправления Октябрьского района, муниципальных предприятий и учреждений необходима реализация единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное развитие муниципальных информационных систем, элементов инфраструктуры.

В сложившихся условиях особенно актуальными становятся вопросы эффективного использования средств бюджета Октябрьского района в достижении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района, муниципальных предприятий и учреждений носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных учреждений, организаций и предприятий района. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

- РАЗДЕЛ 2.                                                                                                                             Цели, задачи, показатели и целевые индикаторы,                                         позволяющие оценивать ход реализации Программы

Цель Программы – повышение качества исполнения функций и обеспечение открытости органов местного самоуправления путем последовательного расширения использования современных информационных технологий.

Система целевых показателей (индикаторов), решаемых Программой.

| Цели, задачи и показатели Программы | Единица измерения | Базовое значение | Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, сельских поселениях и структурных подразделениях Октябрьского района, имеющих доступ к системе электронного документооборота и делопроизводства | % | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.2. Доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | % | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 2.1. Доля муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы Октябрьского района | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.2. Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети передачи данных | % | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 2.3. Доля внутренних локальных сетей в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях | % | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 3.1. Число отказов муниципальных информационных систем вследствие воздействия внешних и внутренних угроз информационной безопасности | Шт. | - | 10 | 8 | 5 |
| 3.2. Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях и структурных подразделениях, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 50 | 50 | 80 | 90 |
| 4.1. Доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным представлением информации о своей деятельности | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 4.2. Число посещений официального сайта Администрации района в месяц | Шт. | 28000 | 35000 | 45000 | 60000 |
| 5.1. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде для жителей района | Шт. | 11 | 25 | 50 | 78 |
| 5.2. Доля граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества граждан, опрошенных с помощью интерактивного социологического опроса на официальном сайте Администрации района | % | - | - | 70 | 80 |
| 7.1. Доля муниципальных служащих Октябрьского района, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | % | 20 | 30 | 60 | 70 |

- РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий Программы

Решение задач, указанных в Программе, на территории Октябрьского района обеспечивается за счет реализации программных мероприятий, указанных в таблице.

| № п/п | Мероприятие | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  | Всего |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета |  |
| 1 | Предоставление информации муниципальных организаций в сети Интернет | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | Алексеевское сельское поселение |
| 2 | Приобретение лдицензионного програмного обеспечения (системного, офисного) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 104 | 0 |  |
| 3 | Защита компьютерного и офисного оборудования | 0 | 120 | 0 | 180 | 0 | 0 | 210 | 0 | 510 | 0 |  |
| 4 | Создание локальных сетей в муниципальных учреждениях | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 | 81 | 0 |  |
| 5 | Обучение персонала в области информационно-коммуникационных технологий | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 0 | 78 |  |  |
|  | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 6 | Закупка компьтерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 40 |  | 40 |  |  | 20 | 0 | 100 | 0 | Керчикское сельское поселение |
| 7 | Закупка серверного и сетевого оборудования |  | 20 |  |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 |  |
| 8 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 0 | 45 | 0 |  |
| 9 | Закупка компьтерного оборудования для учреждений культуры |  | 20 |  |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 |  |
| 10 | Обучение персонала в области информационно-коммуникационных технологий |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 30 | 0 |  |
| 11 | Подключение к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) |  | 25 |  |  |  |  |  | 0 | 25 | 0 |  |
| 12 | Подключение к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) учреждения культуры |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 0 |  |
| 13 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 60 |  | 120 |  |  | 120 | 0 | 300 | 0 |  |
| 14 | Поддержка сайта администрации поселения |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 18 | 0 |  |
| 15 | Обслуживание приобретенных программных средств |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 | 0 | 108 | 0 |  |
| 16 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 17 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 320 | 0 | Коммунарское сельское поселение |
| 18 | Закупка серверного и сетевого оборудования |  |  |  | 46,2 |  |  |  | 0 | 46,2 | 0 |  |
| 19 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  | 6,2 | 0 | 18,6 | 0 |  |
| 20 | Поддержка сайта администрации поселения |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 15 | 0 |  |
| 21 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 94,9 |  | 94,9 |  |  | 94,9 | 0 | 284,7 | 0 |  |
| 22 | Обслуживание приобретенных программных средств |  | 68,4 | 0 | 302,8 | 0 | 0 | 302,8 | 0 | 674 | 0 |  |
|  | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 23 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 160 |  |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 | Мокрологское сельское поселение |
| 24 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 | 0 | 69 | 0 |  |
| 25 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) |  | 132 |  |  |  |  |  | 0 | 132 | 0 |  |
| 26 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 43,2 |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 129,6 | 0 |  |
| 27 | Поддержка сайта администрации поселения |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 15 | 0 |  |
| 28 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 29 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  |  |  | 332,5 | 0 | 0 | 284,4 | 0 | 616,9 | 0 | Артемовское сельское поселение |
| 30 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  |  |  | 26,5 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 53 | 0 |  |
| 31 | Обслуживание приобретенных программных средств |  | 101,2 |  | 101,2 |  |  | 101,2 | 0 | 303,6 | 0 |  |
| 32 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 110,7 |  | 110,7 |  |  | 110,7 | 0 | 332,1 | 0 |  |
| 33 | Поддержка сайта администрации поселения |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 | 0 | 9 | 0 |  |
| 34 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 35 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  |  |  | 117,3 | 0 | 0 | 122,3 | 0 | 239,6 | 0 | Персиановское сельское поселение |
| 36 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 | 0 |  |
| 37 | Обслуживание приобретенных программных средств |  | 110,5 |  | 110,5 |  |  | 110,5 | 0 | 331,5 | 0 |  |
| 38 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 117,6 |  | 117,6 |  |  | 117,6 | 0 | 352,8 | 0 |  |
| 39 | Поддержка сайта администрации поселения |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 40 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  |  |  | 100,7 | 0 | 0 | 103 | 0 | 203,7 | 0 | Кривянское сельское поселение |
| 41 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 | 0 |  |
| 42 | Обслуживание приобретенных программных средств |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 300 | 0 |  |
| 43 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 57 |  | 57 |  |  | 57 | 0 | 171 | 0 |  |
| 44 | Поддержка сайта администрации поселения |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 8 | 0 |  |
| 45 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 46 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 40 |  | 40 |  |  | 20 | 0 | 100 | 0 | Краснолучское сельское поселение |
| 47 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 | 0 |  |
| 48 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 43,2 |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 129,6 | 0 |  |
| 49 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 50 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  |  |  | 127,3 | 0 | 0 | 134,3 | 0 | 261,6 | 0 | Каменоломненское городское поселение |
| 51 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) |  | 63 |  | 30 |  |  | 30 | 0 | 123 | 0 |  |
| 52 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 150 | 0 |  |
| 53 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 | 0 |  |
| 54 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 55 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 160 | 0 | Бессергеневское сельское поселение |
| 56 | Представление информации муниципальных организаций в сети Интернет |  | 5 |  | 7 |  |  | 9 | 0 | 21 | 0 |  |
| 57 | Специализированные средства |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 30 | 0 |  |
| 58 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 0 | 7,5 | 0 |  |
| 59 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 60 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 55 |  | 55 |  |  | 60 | 0 | 170 | 0 |  |
| 61 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 150 |  | 150 |  |  | 140 |  | 440 |  | Краснокутское сельское поселение |
| 62 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 35 |  | 35 |  |  | 40 | 0 | 110 | 0 |  |
| 63 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 | 0 | 210 | 0 |  |
| 64 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 65 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 120 |  | 120 |  |  | 100 |  | 340 |  | Красюковское сельское поселение |
| 66 | Оплата услуг доступа к сети Интернет |  | 40 |  | 35 |  |  | 40 | 0 | 115 | 0 |  |
| 67 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 150 | 0 |  |
| 68 | Поддержка сайта администрации поселения |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 8 | 0 |  |
| 69 | Перевод услуг в электронный вид |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 70 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. Расходы на содержание и ремонт |  | 50 |  | 25 |  |  | 25 | 0 | 100 | 0 | Управление социальной защиты населения Октябрьского района |
| 71 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 60 |  |  |  |
| 72 | Оплата услуг доступа к сети Интернет | 72 |  | 72 |  |  | 72 |  | 216 |  |  |  |
| 73 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для врачебных амбулаторий и участковых больниц |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 270 | 0 | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |
| 74 | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 | 0 | 210 | 0 |  |
| 75 | Сопровождение информационных систем ведения электронной карты пациента и записи на прием к врачу через интернет |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 | 0 | 360 |  |  |
| 76 | Оплата услуг доступа к сети |  | 96 |  | 96 |  |  | 96 | 0 | 288 |  |  |
| 77 | Поддержка, оплата услуги хостинга сайта ЦРБ |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 |  |
| 78 | Оплата услуг доступа к сети | 1100,1 | 180,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,1 | 180,6 | 0 | Отдел образования Октябрьского района |
| 79 | Закупка компьютерного и офисного оборудования. Расходы на содержание и ремонт | 738 | 121,1 |  |  |  |  |  | 738 | 121,1 |  |  |
| 80 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 90 |  | Отдел культуры Октябрьского района |
| 81 | Оплата услуг доступа к сети |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 900 |  |  |
| 82 | Разработка (создание) сайтов в подведомственных учреждениях |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 83 | Информационная поддержка сайта |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  | 135 |  |  |
| 84 | Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации. |  | 70 |  | 100 |  |  | 100 |  | 270 |  |  |
|  | Итого: | 1930,1 | 12515,1 | 92 | 4477,8 | 0 | 92 | 4065,8 | 2114,1 | 21058,7 | 0 |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                Н.Н. Савченко