Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

04.02.2020            	                             № 95                                    р.п. Каменоломни

О мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Октябрьского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Ростовской области», в целях защиты населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций в период половодья 2020 года, а также предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Октябрьcкого района Ростовской области в 2020 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Октябрьского района в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. До начала паводкоопасного периода (февраль – март 2020 года):

2.1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского района (далее – КЧС и ПБ района) (Лотарев А.В.):

- обеспечить координацию деятельности органов управления и сил по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2020 году;

- организовать выездные комиссионные обследования по вопросу готовности городского и сельских поселений Октябрьского района, отдельных населенных пунктов, попадающих в прогнозируемую зону затопления, к выполнению мероприятий по предупреждению и минимизации последствий от паводковых вод.

2.2. МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Д.А.):

- организовать проведение заседания КЧС и ПБ района по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Октябрьского района в 2020 году;

- в целях проверки готовности органов управления, сил и средств районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района (далее – РСЧС) к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятной паводковой обстановкой, организовать проведение 27 февраля 2020 года специального учения;

- организовать постоянный мониторинг предпаводковой обстановки, а также представление прогнозных данных развития паводковой обстановки на территории Октябрьского района заинтересованным организациям.

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности и имеющим на балансе гидротехнические сооружения (далее – ГТС) организовать безаварийный пропуск весеннего паводка и провести комплекс мероприятий направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением весеннего паводка 2020 года.

2.4. Главному врачу МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (Подройкина В.В.):

- уточнить план медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления на территории Октябрьского района;

- обеспечить готовность к проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий с целью недопущения возникновения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди населения.

2.5. Рекомендовать ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» (Комиссаров А.Я.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной обстановкой, а так же участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной обстановкой при паводке, пропуск по автодорогам на территории района негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайной ситуации.

2.6. Рекомендовать начальнику Октябрьского гарнизона пожарной охраны (Ардатов Р.А.) обеспечить готовность имеющихся сил и средств к работам по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка.

2.7. Рекомендовать председателям садово-огороднических и дачных товариществ, расположенных на территории Октябрьского района, с целью предотвращения подтопления участков организовать очистку систем водоотведения (дренажные канавы и каналы, водопропускные трубы).

2.8. Рекомендовать директору филиала «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ» (Бородин Р.А.) предусмотреть организацию обеспечения питьевой водой население в случае затопления водозаборных сооружений.

2.9. Рекомендовать главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района:

- организовать работу муниципальных (сезонных) водомерных постов и обеспечить ежедневное представление информации в 7.00 в единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее - ЕДДС) в установленном порядке;

- уточнить перечень территорий и населённых пунктов, объектов экономики, социально значимых объектов, участков железнодорожных и автомобильных дорог, мостов, подверженных угрозам паводковых явлений;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, свалок мусора;

- обеспечить готовность к оповещению населения при возникновении опасности подтопления, организовать постоянное информирование населения о прохождении весеннего половодья и паводковых вод, установить и довести до сведения каждого жителя населенного пункта сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

- определить безопасные места и маршруты для эвакуации населения, животных, а также способы доставки к ним продуктов питания и кормов;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, пострадавшего от возможного паводка, и его жизнеобеспечение;

- иметь перечень потенциально опасных в паводковый период ГТС, расположенных на территории муниципального образования;

- провести проверку готовности ГТС, водохозяйственных и других поднадзорных объектов (предпаводковые обследования готовности ГТС к пропуску паводковых вод);

- проинформировать председателей садово-огороднических и дачных товариществ об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления.

3. При наступлении и в течение паводкоопасного периода (апрель – май 2020 года):

3.1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского района (далее – КЧС и ПБ района) (Лотарев А.В.):

- при угрозе затопления провести заседание КЧС и ПБ Октябрьского района по вопросу осуществления противопаводковых мероприятий и направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления;

- перевести органы управления и силы муниципального звена в соответствующий режим функционирования и установить для них необходимый уровень реагирования в условиях сложившейся обстановки.

3.2. МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Д.А.):

- организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ДПЧС Ростовской области, ЦУКС ГУ МЧС по Ростовской области, ГКУ РО «ЦИОН» при её ухудшении;

- обеспечить оперативное использование прогнозов гидрометеообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей;

- осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия;

- принять меры (при необходимости) по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону;

- обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления.

3.3.  Главному врачу МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (Подройкина В.В.) при угрозе затопления осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи.

3.4. Рекомендовать ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» (Комиссаров В.Я.) при угрозе затопления принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления.

3.5. Рекомендовать главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района при угрозе затопления:

- немедленно организовать экстренное оповещение;

- провести комплекс мер по подготовке и (или) проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы;

- осуществлять с требуемой периодичностью представление информации о складывающейся паводковой обстановке на территории поселения в ЕДДС района в установленном порядке;

- принять (при необходимости) срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объектах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского Лотарева А.В.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ Октябрьского района

«Управление ГОЧС»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 04.02.2020 № 95

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Октябрьcкого района Ростовской области в 2020 году

|  | № п/п |  | Наименование мероприятий | Ответственные |  | Срок исполнения |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района при её ухудшении | Главы Администраций поселений |  | февраль – май 2020 года |  |  |  |
|  | 2. |  | Организовать работу сезонного водомерного поста сл. Красюковской и своевременное преставление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района | глава Администрации Красюковского сельского поселения И.П. Гладкая |  | март 2020 года |  |  |  |
|  | 3. |  | Организовать мониторинг уровней воды, наполнения водохранилища, состояния ГТС, а также обеспечить информационное взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами ГТС по сбросу водохранилищ на период паводка | Главы Администраций поселений |  | апрель – май 2020 года |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечить оперативное изучение прогнозов гидрометообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  | февраль – май 2020 года |  |  |
| 5. |  | Осуществлять обследование зон возможного затопления паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможного образования заторов |  |  | Главы Администраций поселений |  | февраль – апрель 2020 года |  |  |
| 6. |  | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мостовых сооружений |  |  | Главы Администраций поселений |  | февраль- апрель 2020 года |  |  |
| 7. |  | Осуществлять в зависимости от паводковой обстановки информационный обмен между заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по представлению оперативной информации |  |  | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  | февраль – апрель 2020 года |  |  |
| 8. |  | При угрозе затопления: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.Немедленно организовать экстренное оповещение населения с использованием радио, телевидения, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода и т.и. |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  | на весь период паводка |  |  |
|  |  | 8.2. Организовать мероприятия по проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы |  |  | Главы Администраций поселений |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Развернуть ПВР для пострадавшего населения |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.5. Осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.6. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления |  |  | Начальник ЛТЦ МТЦТЭТ ПАО «Ростелеком» Морнев А.В., главы Администраций поселений |  |  |  |  |
|  |  | 8.7. Принять срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объекта |  |  | Главы Администраций поселений |  |  |  |  |
|  |  | 8.8. Принять меры к ликвидации ледяных заторов |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.9. Обеспечить (при необходимости) незамедлительное принятие мер для предотвращения смыва в реки и водоёмы удобрений, ГСМ, бытовых отходов |  |  | Главы Администраций поселений |  |  |  |  |
|  |  | 8.10. Вывести в безопасное место материальные и культурные ценности (при необходимости) |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  | на весь период паводка |  |  |
|  |  | 8.11. Принять по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.12. Осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи. Провести противоэпидемические и профилактические мероприятия с целью недопущения возникновения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди населения. |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС». главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района В.В. Подройкина |  |  |  |  |
|  |  | 8.13. Обеспечить бесперебойное снабжение формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, а также продуктами для питания личного состава |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |  |  |
|  |  | 8.14. Принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления |  |  | Начальник ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» А.Я. Комиссаров, главы Администраций поселений |  |  |  |  |
|  |  | 8.15. Обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления |  |  | Главы Администраций поселений, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  | на весь период паводка |  |  |
|  |  | 8.16. Организовать осуществление инженерных мероприятий по защите населения и территорий от паводковых вод: - аварийные сливы из искусственных водных объектов; - отвод паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы; - подсыпку и укрепление берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.); - укрепление мостов, железных и автомобильных дорог, подготовку временных объездных путей и т.п.; - укрепление и защиту систем тепло-,водо-, электроснабжения и связи и другие мероприятия в зависимости от складывающейся обстановки |  |  | Главы Администраций поселений, первый заместитель главы Администрации Октябрьского района А.В. Лотарев |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 06.02.2020 № 95

Состав

межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров ГТС на территории

Октябрьского района

| 1 | Лотарев Александр Валентинович | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района, руководитель межведомственной оперативной группы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ушаков Денис Александрович | - начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», заместитель руководителя межведомственной оперативной группы |
| 3 | Лунева Юлия Николаевна | - заместитель начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», секретарь межведомственной оперативной группы |
| Члены группы |  |  |
| 4 | Гладкая Ирина Павловна | - глава Администрации Красюковского сельского поселения (по согласованию) |
| 5 | Васильченко Юрий Иванович | - директор ООО «Вода и стоки» (по согласованию) |
| 6 | Гудков Анатолий Михайлович | - глава Администрации Бессергеневского сельского поселения (по согласованию) |
| 7 | Кремина Инна Николаевна | - главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района |
| 8 | Рыковский Александр Викторович | - заместитель начальника ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (по согласованию) |
| 9 | Кузнецов Олег Петрович | - глава Администрации Артемовского сельского поселения (по согласованию) |
| 10 | Ардатов Роман Александрович | - начальник 68 ПСЧ ФКГУ «13 ОФПС по РО» (по согласованию) |
| 11 | Филимонов Сергей Данилович | - глава Администрации Кривянского сельского поселения (по согласованию) |
| 12 | Фоменко Максим Витальевич | - начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко