РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                                 	     № 1673                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района, и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Смирнову С.С.

Главы Администрации

Октябрьского района                                                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 31.12.2019 №1673

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  |  | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | Внебюджетные источники |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Х | Х | 14 159,2 |  | 13 097,3 | 1 061,9 |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет, Победы 10 | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Персиановского сельского поселения Бутенко А.В. | повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет, Победы 10 | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 14 159,2 |  | 13 097,3 | - 061,9 |  | - |
| 6 | Мероприятие 1.2.1 Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 14 159,2 |  | 13 097,3 | 1 061,9 |  | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Завершение работ по разработке дизайн-проектов | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | акты выполненных работ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня знаний в вопросе благоустройства территорий | 01.11.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 12 | Мероприятие 1.4.1. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Х | Х | 01.11.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 предоставление заявок на областной конкурс муниципальными образованиями Октябрьского района | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | диплом участника конкурса | 01.11.2020 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.5. Участие в областном семинаре по благоустройству | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | обмен опытом в вопросах благоустройства с представителями муниципальных образований Ростовской области | 01.10.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 15 | Мероприятие 1.5.1. Участие в областном семинаре по благоустройству | Х | Х | 01.10.2020 | - |  | - | - |  | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 участие в областном семинаре муниципальных образований Октябрьского района | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня благоустройства | 01.10.2020 | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | формирование общедоступных сведений о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 1.6.1. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 внесение сведений в модуль «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 20 | Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Х | Х | - | - |  | - | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение качества работ при благоустройстве территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 участие специалистов ЖКХ в обучающих семинарах в сфере благоустройства | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | диплом участника семинара | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.1. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 участие не менее 100 жителей в семинарах | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 01.01.2020 – 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 28 | Мероприятие 2.3.1. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий | Х | Х | 01.01.2020 – 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 29 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Разработка качественных дизайн-проектов | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 31 | Мероприятие 2.4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Х | Х | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - |  | - | - |  |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | акты выполненных работ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 33 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 14 159,2 | 13 097,3 |  | 1 061,9 | - |  |
| 34 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Х | Х | 14 159,2 | 13 097,3 |  | 1 061,9 | - |  |
| 35 | Участник 1 | глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | Х | Х | 14 159,2 | 13 097,3 |  | 1 061,9 | - |  |

- Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Н.Н. Савченко