| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.02.2025 | № 140 |  | р.п. Каменоломни |
| О мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Октябрьского района в 2025 году |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года, а также предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Октябрьcкого района Ростовской области в 2025 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Октябрьского района в 2025 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. До начала паводкоопасного периода (февраль – март 2025 года):

2.1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского района (далее – КЧС и ОПБ района) (Палько А.В.):

- обеспечить координацию деятельности органов управления и сил по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2025 году;

- организовать мероприятия по вопросу готовности поселений Октябрьского района, отдельных населенных пунктов, попадающих в прогнозируемую зону затопления, к выполнению мероприятий по предупреждению и минимизации последствий от паводковых вод.

2.2. МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Д.А.):

- организовать проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Октябрьского района в 2025 году;

- в целях проверки готовности органов управления, сил и средств муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района (далее – РСЧС) к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятной паводковой обстановкой, организовать проведение в феврале - марте 2025 года учения в установленном порядке;

- организовать постоянный мониторинг предпаводковой обстановки, а также представление прогнозных данных развития паводковой обстановки на территории Октябрьского района заинтересованным организациям.

2.3. Рекомендовать:

2.3.1. Руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности и имеющим на балансе гидротехнические сооружения (далее – ГТС) организовать безаварийный пропуск весеннего паводка и провести комплекс мероприятий направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением весеннего паводка 2025 года.

2.3.2. Главному врачу ГБУ РО «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (Подройкина В.В.):

- уточнить план медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления на территории Октябрьского района;

- обеспечить готовность к проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий с целью недопущения возникновения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди населения.

2.3.3. ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» (Комиссаров А.Я.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной обстановкой, а также участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной обстановкой при паводке, пропуск по автодорогам на территории района инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайной ситуации.

2.3.4. Председателям садово-огороднических и дачных товариществ, расположенных на территории Октябрьского района, с целью предотвращения подтопления участков организовать очистку систем водоотведения (дренажные канавы и каналы, водопропускные трубы).

2.3.5. Директору филиала «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ» (Евреенко О.Г.) предусмотреть организацию обеспечения питьевой водой население в случае затопления водозаборных сооружений.

2.3.6. Главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района:

- в случае ухудшения паводковой обстановки организовать работу муниципальных (сезонных) водомерных постов и обеспечить ежедневное представление информации в 7.00 в единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее - ЕДДС) в установленном порядке;

- уточнить перечень территорий и населённых пунктов, объектов экономики, социально значимых объектов, участков железнодорожных и автомобильных дорог, мостов, подверженных угрозам паводковых явлений;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, свалок мусора;

- обеспечить готовность к оповещению населения при возникновении опасности подтопления, организовать постоянное информирование населения о прохождении весеннего половодья и паводковых вод, установить и довести до сведения каждого жителя населенного пункта сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

- определить безопасные места и маршруты для эвакуации населения, животных, а также способы доставки к ним продуктов питания и кормов;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, пострадавшего от возможного паводка, и его жизнеобеспечение;

- иметь перечень потенциально опасных в паводковый период ГТС, расположенных на территории муниципального образования;

- провести проверку готовности ГТС, водохозяйственных и других поднадзорных объектов (предпаводковые обследования готовности ГТС к пропуску паводковых вод);

- проинформировать председателей садово-огороднических и дачных товариществ об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления.

3. При наступлении и в течение паводкоопасного периода (март – май 2025 года):

3.1. КЧС и ОПБ района (Палько А.В.):

- при угрозе затопления провести заседание КЧС и ОПБ района по вопросу осуществления противопаводковых мероприятий и направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления;

- перевести органы управления и силы муниципального звена в соответствующий режим функционирования и установить для них необходимый уровень реагирования в условиях сложившейся обстановки.

3.2. МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Д.А.):

- организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЦУКС ГУ МЧС по Ростовской области, ГКУ РО «ЦИОН» при её ухудшении;

- обеспечить оперативное использование прогнозов гидрометеообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей;

- осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой.

3.3. Рекомендовать:

3.3.1. Главному врачу ГБУ РО «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (Подройкина В.В.) при угрозе затопления осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи.

3.3.2. ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» (Комиссаров В.Я.) при угрозе затопления принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления.

3.3.3. Главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района при угрозе затопления:

- немедленно организовать экстренное оповещение населения;

- провести комплекс мер по подготовке и (или) проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы;

- осуществлять с требуемой периодичностью представление информации о складывающейся паводковой обстановке на территории поселения в ЕДДС района в установленном порядке;

- принять (при необходимости) срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объектах.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 07.02.2025 № 140

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску

паводковых вод на территории Октябрьcкого района в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района при её ухудшении | Главы Администраций поселений Октябрьского района | февраль – май 2025 года |  |
| 2. | Организовать мониторинг уровней воды, наполнения водохранилища, состояния ГТС, а также обеспечить информационное взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами ГТС по сбросу водо хранилищ на период паводка | Главы Администраций поселений Октябрьского района Мартюк Н.В. | апрель – май 2025 года |  |
| 3. | Обеспечить оперативное изучение прогнозов гидрометообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | февраль – май 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Осуществлять обследование зон возможного затопления паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможного образования заторов | Главы Администраций поселений Октябрьского района | февраль – апрель 2025 года |  |
| 5. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мостовых сооружений | Главы Администраций поселений Октябрьского района Сухорукова С.С. | февраль- апрель 2025 года |  |
| 6. | Осуществлять в зависимости от паводковой обстановки информационный обмен между заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по представлению оперативной информации | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | февраль – апрель 2025 года |  |
|  | При угрозе затопления: |  |  |  |
| 7. | Немедленно организовать экстренное оповещение населения с использованием СМИ, технических средств оповещения, подворового обхода и т.п. | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | на весь период паводка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Организовать мероприятия по проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы | Главы Администраций поселений Октябрьского района | на весь период паводка |  |
| 9. | Развернуть ПВР для пострадавшего населения | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | на весь период паводка |  |
| 10. | Направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | на весь период паводка |  |
| 11. | Осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Мартюк Н.В. | на весь период паводка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Принять срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объекта | Главы Администраций поселений Октябрьского района | на весь период паводка |  |
| 13. | Обеспечить (при необходимости) незамедлительное принятие мер для предотвращения смыва в реки и водоёмы удобрений, ГСМ, бытовых отходов | Главы Администраций поселений Октябрьского района | на весь период паводка |  |
| 14. | Вывести в безопасное место материальные и культурные ценности (при необходимости) | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | на весь период паводка |  |
| 15. | Принять по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону | Главы Администраций поселений Октябрьского района | на весь период паводка |  |
| 16. | Осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи. | Подройкина В.В. | на весь период паводка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Обеспечить бесперебойное снабжение формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, а также продуктами для питания личного состава | Главы Администраций поселений Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |  |  |
| 18. | Принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления | Комиссаров А.Я. |  |  |
| 19. | Обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления | Главы Администраций поселений Октябрьского района Сектор информационной политики Администрации Октябрьского района |  |  |
| 20. | Организовать осуществление инженерных мероприятий по защите населения и территорий от паводковых вод: | Главы Администраций поселений Октябрьского района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - аварийные сливы из искусственных водных объектов; - отвод паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы; - подсыпку и укрепление берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.); - укрепление мостов, железных и автомобильных дорог, подготовку временных объездных путей и т.п.; - укрепление и защиту систем тепло-, водо-, электроснабжения и связи и другие мероприятия в зависимости от складывающейся обстановки |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				 	  А.А. Пригородова

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от_07.02.2025 № 140_

Состав

межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров ГТС на территории

Октябрьского района

| 1. | Палько Андрей Владимирович | - заместитель главы Администрации Октябрьского района, руководитель межведомственной оперативной группы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Мартюк Наталья Валериевна | - заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель руководителя межведомственной оперативной группы |
| 3. | Ушаков Денис Александрович | - начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», заместитель руководителя межведомственной оперативной группы |
| Члены группы |  |  |
| 4. | Бабенко Наталия Валентиновна | - глава Администрации Красюковского сельского поселения (по согласованию) |
| 5. | Гудков Анатолий Михайлович | - глава Администрации Бессергеневского сельского поселения (по согласованию) |
| 6. | Кузнецов Олег Петрович | - глава Администрации Артемовского сельского поселения (по согласованию) |
| 7. | Пискунова Елена Ивановна | главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района |
| 8. | Рыковский Александр Викторович | - заместитель начальника ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (по согласованию) |
| 9. | Страданченков Евгений Георгиевич | - глава Администрации Кривянского сельского поселения (по согласованию) |
| 10. | Рогаткина Евгения Игоревна | - начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |
| 11. | Шатохин Александр Николаевич | - начальник 68 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				 	  А.А. Пригородова