РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 .05.2013                         	    №  370      	                   р.п.  Каменоломни

Об утверждении  отчета о реализации

районной долгосрочной целевой прог-

раммы от 01.12.2009г.«  Об утвержде-

нии    программы  по   энергоресурсо-

сбережению      Октябрьского   района

на   период 2010-2015 годы» по  резуль-

татам  за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.01.2012 №17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 09.06.2012 №301, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Об утверждении программы по энергоресурсосбережению Октябрьского района на период 2010-2015 годы»», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 1.12.2009г. №591  «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» (в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 №583 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 01.12.2009 №591 «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2011 годы»), по результатам за 2012 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Зюзина И.Ю.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава Октябрьского района                                                         Е.П.Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского рай  она  от      .05 .2013 №

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой

программы «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год

Основные результаты.

По районной долгосрочной целевой программе «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы»  (далее – Программа) в 2012 году было выделено 2341,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

Бюджета района – 2341,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 2341,3 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

Бюджета района – 2341,3 тыс. рублей

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Меры по реализации программы.

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений  района;

Организация и проведение энергетических обследований, включая:

- разработка графиков проведения энергетических обследований;

- разработка проектов нормативных правовых актов, методических материалов, необходимых для организации проведения энергетических обследований бюджетных учреждений;

- координация создания саморегулируемых организаций в сфере проведения энергетических обследований, включая обеспечение публичности доступа к информации о таких организациях;

- принятия в отношении конкретных мер технического характера по повышению энергетической эффективности (ремонты, замены оборудования и т.п.);

Учет требований к энергоэффективности при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для  нужд района;

Внедрение энергосервисных контрактов, включая:

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения механизма энергосервисных контрактов;

- разработка предложений по механизмам финансирования энергосервисных контрактов;

- подготовка  разъясняющих материалов методического характера для руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения;

Развитие малой энергетики;

Стимулирование реализация  необходимых мер на муниципальном уровнях (в т.ч. по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование энергосбережения в муниципальных образованиях путем распределения субсидий, создания фондов энергоэффективности);

Установление социальной нормы потребления электрической энергии и тарифов с учетом социальной нормы потребления электрической энергии;

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению;

Мероприятия по популяризации энергосбережения, включают:

- разработка графика проведения семинаров и семинаров-совещаний для специалистов , органов местного самоуправления, работников бюджетных учреждений и иных организаций;

- разработка комплекса мер по популяризации энергосбережения среди населения района;

Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение программы позволило обеспечить более комфортные условия проживания населения Октябрьского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг на 10% к существующим и сокращению теплоэнергоресурсов на 5%.  Повышение  безопасности эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привело к достижению следующих результатов:

В экономической сфере:

-повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности на предприятиях Октябрьского района;

-увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;

В производственной сфере:

-снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции на предприятиях промышленности Октябрьского района;

-снижение теплоэнергоресурсов в объемных показателях:

по предприятиям ЖКХ на 20% ;

по муниципальным учреждениям на 15%

В социальной сфере:

-повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширения потребительской корзины;

-осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения района;

-улучшение условий труда на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

-создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения на предприятиях района;

-повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;

-увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок на предприятиях ЖКХ;

-снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

-повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей, на учреждениях муниципальной собственности;

-формирование энергосберегающего сознания и поведения населения в районе;

В экологической сфере:

-сокращение вредных выбросов в окружающую среду на предприятиях в районе;

-приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам;

-повышение эффективности использования недр.

В политической сфере:

-повышение энергетической безопасности района  снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в Октябрьский  район энергетических ресурсов;

-повышение престижа Октябрьского района.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложениях № 2  к настоящему отчету.

Дальнейшая реализация Программы

В целях совершенствования механизма реализации Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федеральной», постановления Правительства РФ № 1225 от 30.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности",объем ассигнований на 2013-2014 годы составляет 414,0 тыс.рублей, в том числе бюджета района – 414,0 тыс.рублей.

Реализацию мероприятий Программы следует продолжить, оптимизация бюджетных расходов нецелесообразна.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

По итогам проведенных мероприятий запланированных в программе за 2012 год выполнено:

-оснащены муниципальные учреждения приборами учета энергоресурсов на 100%;

-проведены энергетические обследования на 161 муниципальном учреждении  ;

-проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие.

В соответствии с оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления ,удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями района составила:

-электрической  энергии - 67,0кВтч на одного человека населения, что меньше в сравнении с  2011 годом на 7%;

-тепловой энергии -0,21 Гкал на один кв. метр общей площади, что меньше в сравнении с 2011 годом на 6%;

-холодной воды -1,30 куб.метров на одного человека населения, что меньше в сравнении с 2011 годом на 16%;

-природного газа -22.6%куб.метров на одного человека населения, что больше с 2011 годом на 0,4% ( за счет газификации объектов отдела образования, МУЗ ЦРБ и других муниципальных объектов отчетом периоде), а потребление угля в свою очередь снизилось на 15%.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществлялись  на основании показаний приборов учета в бюджетных муниципальных учреждениях , в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Октябрьского района,следующая:

-электрической энергии 100%;

-тепловой энергии 100 %;

-горячей воды 100%

-холодной воды 100%;

-природного газа 100%.

Управляющий делами

Администрации района                                                                   Н.Н.Савченко

Прично

Приложение№1

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Об утверждении  программы

по    энергоресурсосбережению

Октябрьского района на период

2010-2015 годы» по результатам

за 2012год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы  по энергоресурсосбережению   Октябрьского района

на   период 2010-2015 годы  по результатам за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  |  |  |

| Всего по программе | 2341,5 | 0 | 0 | 2341,5 | 0 | 2341,5 | 0 |  | 0 | 2341,5 | 0 | 2341,3 | 0 |  | 0 | 2341,3 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений. | 744,2 | 0 | 0 | 744,2 | 0 | 744,2 | 0 | 0 |  | 744,2 | 0 | 744,0 | 0 | 0 |  | 744,0 | 0 | 0,2 |
| Ремонт котельных (установка новых котлов энергосберегающих) и модернизация системы теплоснабжения. | 1553,5 | 0 | 0 | 1553,5 | 0 | 1553,5 | 0 | 0 |  | 1553,5 | 0 | 1553,5 | 0 | 0 |  | 1553,5 | 0 | 0 |
| Восстановление и внедрение циркуляционных систем в системе горячего водоснабжения зданий, сооружений. | 43,8 | 0 | 0 | 43,8 | 0 | 43,8 | 0 | 0 |  | 43,8 | 0 | 43,8 | 0 | 0 |  | 43,8 | 0 | 0 |

Приложение№2

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Об утверждении  программы

по    энергоресурсосбережению

Октябрьского района на период

2010-2015 годы» по результатам

за 2012год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности  целевых показателей долгосрочной целевой  программы по энергоресурсосбережению  Октябрьского района  за отчетный  2012 финансовый год и за весь период реализации с 2010 по 2012 год.

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2010 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | 2011 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | 2012 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 11,5 | 14,0 | 100 | 13,8 | 100 | 13,6 | 100 | 0 |
| 2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 81 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 2557,1 | 2633,8 | 2712,8 | 2794,2 | 2905,9 | 3051,3 | 2557,1 | 100 | 2633,8 | 100 | 2712,8 | 100 | 0 |
| 7 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 5318,8 | 5478,4 | 5642,6 | 5811,9 | 6044,3 | 6346,7 | 5318,8 | 100 | 5478,4 | 100 | 5642,6 | 100 | 0 |
| 8 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 214,5 | 225,3 | 238,8 | 257,9 | 283,7 | 326,4 | 214,5 | 100 | 225,3 | 100 | 238,8 | 100 | 0 |
| 9 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 156,9 | 164,9 | 174,5 | 188,5 | 207,4 | 238,6 | 156,9 | 100 | 164,9 | 100 | 174,5 | 100 | 0 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м.куб | 25,7 | 31,6 | 38,8 | 47,8 | 58,8 | 62,4 | 25,7 | 100 | 31,6 | 100 | 38,8 | 100 | 0 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 732,2 | 900,6 | 1105,8 | 1362,3 | 1675,8 | 1778,4 | 732,2 | 100 | 900,6 | 100 | 1105,8 | 100 | 0 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | 101,53 | 124,8 | 153,6 | 188,9 | 232,4 | 295,8 | 101,53 | 100 | 124,8 | 100 | 153,6 | 100 | 0 |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 172,6 | 212,2 | 261,2 | 321,2 | 395,1 | 502,8 | 172,6 | 100 | 212,2 | 100 | 261,2 | 100 | 0 |
| 14 | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв.м. | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв.м. | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./ чел. | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | Куб.м/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 15 | 18 | 32 | 41 | 45 | 0 | 0 | 15 | 100 | 20 | 111 |  |
| 20 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 10 | 40 | 60 | 65 | 70 | 0 | 0 | 10 | 100 | 40 | 100 |  |
| 21 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 39,0 | 41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 39,0 | 100 | 41 | 100 | 45 | 100 |  |
| 22 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,67 | 10,5 | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 20,1 | 0,67 | 100 | 10,5 | 100 | 10,9 | 100 |  |
| 23 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 |  |
| 30 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 40 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 32 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 34 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 35 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 36 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | Шт. | 0 | 254 | 600 | 800 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | В связи с изменениями ФЗ энерг.обследование МКД запланировано 2014 года (будут внесены изменения в программу) |
| 37 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО,в общем числе домов | % | 0 | 1,08 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 100 | 2 | 50 | В связи с изменениями ФЗ энерг.обследование МКД запланировано 2014 года (будут внесены изменения в программу) |
| 38 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ,расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 40 | Доля БУ,финансируемых за счет бюджета МО ,в общем объеме БУ ,в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 15 | 18 | 32 | 41 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |  |
| 41 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел | 6,0 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,24 | 6,25 | 6,0 | 100 | 6,20 | 100 | 6,20 | 100 |  |