РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2014             	                   №  1033                           р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 821 |  |
| --- | --- |

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях приведения нормативных правовых актов Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ч.8  ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013  № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района  от 08.10.2014 г. №990  «О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013  № 821».

4. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

|  | Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 27.10.2014 №1033 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 821

«Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. В разделе Паспорт муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- Подраздел «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 333 302,3 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района* | 10 730,3 | 2 632,3 | 343,2 | 343,2 | 985,1 | 5 748,7 | 322,8 | 355,0 |
| Средства федерального бюджета** | 67 797,0 | 22 107,9 | 7 859,3 | 7 859,3 | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 | 8 127,2 |
| Средства областного бюджета *** | 189 638,1 | 29 448,6 | 16 264,2 | 16 264,2 | 46 455,2 | 66 459,8 | 7 349,1 | 7 397,0 |
| Другие источники | 65 136,8 | 5 857,2 | 23 548,0 | 7 580,0 | 7 011,9 | 6 527,0 | 6 636,9 | 7 975,8 |

2. В разделе Паспорт подпрограммы  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

- Подраздел «Источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21776,2 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства областного бюджета* | 21776,2 | 8475,4 | 6650,4 | 6650,4 | * | * | * | * |

3. В разделе Паспорт подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»:

- Подраздел «Источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 301779,4 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района* | 10 730,3 | 2 632,3 | 343,2 | 343,2 | 985,1 | 5 748,7 | 322,8 | 355,0 |
| Средства федерального бюджета** | 62 970,6 | 17 281,5 | 7 859,3 | 7 859,3 | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 | 8 127,2 |
| Средства областного бюджета *** | 159 464,2 | 16 176,1 | 7 813,5 | 7 813,5 | 46 455,2 | 66 459,8 | 7 349,1 | 7 397,0 |
| Другие источники | 65 136,8 | 5 857,2 | 23 548,0 | 7 580,0 | 7 011,9 | 6 527,0 | 6 636,9 | 7 975,8 |

4. В разделе Паспорт подпрограммы  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»:

- Подраздел «Источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7837,7 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства федерального бюджета** | 4798,7 | 4798,7 |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета *** | 3039,0 | 3039,0 |  |  |  |  |  |  |

5. В разделе Паспорт подпрограммы  Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- Подраздел «Источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

| Источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5350,7 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства областного* бюджета | 5350,7 | 1754,5 | 1798,1 | 1798,1 |  |  |  |  |

6. Приложение № 2 к муниципальной программе  Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия 2013 году (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства |  | 2014-2020 | Итого | 2 848,7 | 21 776,2 | 8 475,4 | 6 650,4 | 6 650,4 | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 848,7 | 21 776,2 | 8 475,4 | 6 650,4 | 6 650,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Субсидия на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни |  | 2014-2020 | Итого | 2 135,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Сохранение плодородия почв |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 135,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Средства областного бюджета | 4 983,9 | 21 776,2 | 8 475,4 | 6 650,4 | 6 650,4 | - | - | - | - |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 2014-2020 | Итого | - |  |  |  |  | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Строительство новых высокотехнологических животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидия на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз |  | 2014-2020 | Итого | 33,3 | 35,8 | 31,4 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 31,1 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2,2 | 8,1 | 3,7 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 33,3 | 35,8 | 31,4 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 31,1 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2,2 | 8,1 | 3,7 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - |  |  |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие оптовых распределительных и логистических центров - грант на финансовое обеспечение части затрат на приобретение основных средств |  | 2014-2020 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 2014-2020 | Итого | 1000,0 | 4045,4 | 4045,4 | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2750,9 | 2750,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1294,5 | 1294,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Гранты КФХ на развитие семейных животноводческих ферм |  | 2014-2020 | Итого | 0,0 | 3792,2 | 3792,2 |  |  | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2047,8 | 2047,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1744,4 | 1744,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 1 000,0 | 7 837,7 | 7 837,7 | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 4 798,7 | 4 798,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | 3 038,9 | 3 038,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения |  | 2014-2020 | Итого | 50 578,5 | 77 160,9 | 24 160,9 | - | - | 8 000,0 | 45 000,0 | - | - | Управление строительства, ремонта, ЖКХ |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 723,5 | 6 741,1 | 2 289,1 |  |  | 672,0 | 3 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 530,0 | 12 180,8 | 12 180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 37 325,0 | 58 239,0 | 9 691,0 |  |  | 7 328,0 | 41 220,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Строительство разводящих водопроводных сетей в с. Алексеевка и х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  | 2014-2020 | Итого | 33 701,0 | 23 877,6 | 23 877,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2 229,9 | 2 005,8 | 2 005,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 155,0 | 12 180,8 | 12 180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 24 316,1 | 9 691,0 | 9 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Оказание услуг по проведению строительного контроля по объекту: «Строительство разводящих водопроводных сетей в с. Алексеевка и х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области» |  | 2014-2020 | Итого | 299,9 | 283,3 | 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 299,9 | 283,3 | 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Реконструкция распределительных водопроводных сетей п. Новозарянский Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 2014-2020 | Итого |  | 8 000,0 |  |  |  | 8 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 672,0 |  |  |  | 672,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 7 328,0 |  |  |  | 7 328,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  | 2014-2020 | Итого |  | 45 000,0 |  |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 3 780,0 |  |  |  |  | 3 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 41 220,0 |  |  |  |  | 41 220,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по развитию в сельской местности газификации |  | 2014-2020 | Итого | - | 19 650,7 | - | - | - | - | 19 650,7 | - | - | Управление строительства, ремонта, ЖКХ |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1 650,7 |  |  |  |  | 1 650,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 18 000,0 |  |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Газоснабжение пос. Атлантово, пос. Залужный, х. Керчик-Савров, пос. Равнинный Октябрьского района Ростовской области |  | 2014-2020 | Итого | - | 19 650,7 | - | - | - | - | 19 650,7 | - | - | Управление строительства, ремонта, ЖКХ |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1 650,7 |  |  |  |  | 1 650,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 18 000,0 |  |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающихпри выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения(разработка проектно-сметной документации объектов газификации) |  | 2014-2021 | Итого |  | 32 000,0 | - | - | - | 32 000,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 32 000,0 |  |  |  | 32 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов |  | 2014-2020 | Итого | 17 849,8 | 150 140,8 | 17 130,7 | 22 880,0 | 22 880,0 | 20 870,1 | 21 200,0 | 21 520,0 | 23 660,0 | отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 219,8 | 2 338,5 | 343,2 | 343,2 | 343,2 | 313,1 | 318,0 | 322,8 | 355,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 266,0 | 50 789,8 | 5 100,7 | 7 859,3 | 7 859,3 | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 | 8 127,2 |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 5 771,0 | 51 225,2 | 6 485,1 | 7 813,5 | 7 813,5 | 7 127,2 | 7 239,8 | 7 349,1 | 7 397,0 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 7 593,0 | 45 787,3 | 5 201,7 | 6 864,0 | 6 864,0 | 6 260,9 | 6 360,0 | 6 455,9 | 7 780,8 |  |  |
| 4.5 | Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  | 2014-2020 | Итого | - |  |  | - | - | - | - | - | - | отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | объем финансирования мероприятия будет уточнен после выделения средств из федерального и областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Октябрьского района |  | 2014-2020 | Итого | - | 16 000,0 | - | 16 000,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 16 000,0 |  | 16 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Реализации проектов (мероприятий) по популяризации достижений в развитии сельских поселений Октябрьского района |  | 2014-2020 | Итого | - | 3 349,5 | 655,5 | 684,0 | 716,0 | 751,0 | 167,0 | 181,0 | 195,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 3 349,5 | 655,5 | 684,0 | 716,0 | 751,0 | 167,0 | 181,0 | 195,0 |  |  |
| 4.8 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 68 428,3 | 298 301,9 | 41 947,1 | 39 564,0 | 23 596,0 | 61 621,1 | 86 017,7 | 21 701,0 | 23 855,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 943,3 | 10 730,3 | 2 632,3 | 343,2 | 343,2 | 985,1 | 5 748,7 | 322,8 | 355,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13 796,0 | 62 970,6 | 17 281,5 | 7 859,3 | 7 859,3 | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 | 8 127,2 |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 43 096,0 | 159 464,2 | 16 176,1 | 7 813,5 | 7 813,5 | 46 455,2 | 66 459,8 | 7 349,1 | 7 397,0 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 7 593,0 | 65 136,8 | 5 857,2 | 23 548,0 | 7 580,0 | 7 011,9 | 6 527,0 | 6 636,9 | 7 975,8 |  |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения |  | 2014-2020 | Итого | - | 5 350,7 | 1 754,5 | 1 798,1 | 1 798,1 | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села. |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 5 350,7 | 1 754,5 | 1 798,1 | 1 798,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | - | 5 350,7 | 1 754,5 | 1 798,1 | 1 798,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 5 350,7 | 1 754,5 | 1 798,1 | 1 798,1 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | 2014-2020 | Итого | 74 445,5 | 333 302,3 | 60 046,1 | 48 014,7 | 32 046,7 | 61 621,1 | 86 017,7 | 21 701,0 | 23855,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 943,3 | 10 730,3 | 2 632,3 | 343,2 | 343,2 | 985,1 | 5 748,7 | 322,8 | 355,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13 827,1 | 67 797,0 | 22 107,9 | 7 859,3 | 7 859,3 | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 | 8 127,2 |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 48 082,1 | 189 638,1 | 29 448,6 | 16 264,2 | 16 264,2 | 46 455,2 | 66 459,8 | 7 349,1 | 7 397,0 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 8 593,0 | 65 136,8 | 5 857,2 | 23 548,0 | 7 580,0 | 7 011,9 | 6 527,0 | 6 636,9 | 7 975,8 |  |  |

Управляющий делами

Администрации   района                                                                                                               Н.Н. Савченко