РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013                             	           №1324                          р.п.  Каменоломни

О внесении   изменений  в   постановление

Администрации    Октябрьского    района

от 16.09.2010г. №610   «Об  утверждении

долгосрочной   целевой  программы  раз-

витие сети  автомобильных дорог общего

пользования  Октябрьского   района  Рос-

товской   области  на 2010- 2014 гг. »

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 804 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской Области от 27.11.2009г. №626», руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Октябрьского района  от 16.09.2010г. №610 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014гг.» по результатам 2013 г. следующие изменения:

1.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Программы», паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет: в 2010-2014 годах  489502,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 46 450,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 300 210,3  тыс. руб., средства местного бюджета – 142842,1 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2010 году составляет - 69 698,5 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета -28 505,3 тыс. руб., средства местного бюджета - 41 193,2 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2011 году составляет - 62 184,4 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 33 645,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 28 539,4 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2012 году составляет - 168 584,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 46 450,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 87460,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 34 674,3 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2013 году составляет 94 829,92 тыс. руб., в том числе:  средства областного бюджета – 65150,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 29 679,52 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2014 году составляет - 94 204,7 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 85 449,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 8 755,7 тыс. руб.»

1.2. Приложение №1 к программе «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к программе «Общие расходы на реализацию задач программы на 2010-2014 г по капитальному ремонту автодорог» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать Главам поселений Октябрьского района внести изменения в аналогичные программы на уровне бюджетов поселений.

3.Опубликовать данное постановление  в газете «Сельский вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации  Октябрьского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевич С.В.

Глава

Октябрьского района                                                                      Е.П. Луганцев

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 31.12.2013 № 1324 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Система программных мероприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования сместного значения и искуственных сооружений на них | поддержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Октябрьского района | 2010-2014 годы (норматив 2011-2014г. 93 км.*147,67 тыс.руб.км.) | Областной, районный бюджеты | 3 098,7 | 3 333,8 | 9 082,6 | 13 547,900 | 12 880,8 | 41 943,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной |  |  |  |  |  |  |  | 9 082,6 | 9 582,100 | 10 061,2 | 28 725,9 |
| Местный |  |  |  |  |  | 3 098,7 | 3 333,8 | 937,0 | 3 965,8 | 2 819,6 | 14 155,0 |
| 1,2 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Октябрьского района | 2010-2014 годы | Областной, бюджеты городского и сельских поселений | 6 043,8 | 13 470,0 | 6 900,6 | 7 131,5 | 7 420,0 | 40 965,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной |  |  |  |  |  |  |  | 6 900,6 | 7 131,5 | 7 420,0 | 21 452,1 |
| Местный |  |  |  |  |  | 6 043,8 | 13 470,0 |  |  |  | 19 513,8 |
| 2. Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Объекты строительства, реконтрукции и капитального ремонта на сети внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования местного значения | развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного | Администрации сельских поселений района | 2010-2014 годы | всего, в том числе: | 60 556,0 | 45 380,5 | 152 601,7 | 74 150,5 | 73 903,9 | 406 592,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 28 505,3 | 33 645,0 | 71 477,4 | 48 436,8 | 67 967,8 | 250 032,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 46 450,0 | - | - | 46 450,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 32 050,7 | 11 735,5 | 34 674,3 | 25 713,7 | 5 936,1 | 110 110,4 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 69 698,5 | 62 184,4 | 168 584,9 | 94 829,9 | 94 204,7 | 489 502,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | 46 450,0 | - | - | 46 450,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 28 505,3 | 33 645,0 | 87 460,6 | 65 150,4 | 85 449,0 | 300 210,3 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 41 193,2 | 28 539,4 | 34 674,3 | 29 679,5 | 8 755,7 | 142 842,1 |
|  | Управляющий делами Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | Н.Н .Савченко |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 31.12.2013  № 1324

«Общие расходы на реализацию задач программы на 2010-2014 г по капитальному ремонту автодорог»

| План распределения средств в разрезе объектов по ремонту автодорог в 2013 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ по объекту тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс.руб.(8,4%) |
| Алексеевское (с) поселение |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации капитальный ремонт автодороги ул.Победы Революции х.Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 1050,000 |  | 1050,000 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации объекту: "Капитальный ремонт с твердым покрытием по ул.Алексеева в с. Алексеевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" | 900,000 |  | 900,000 |
|  | Итого: | 1 950,000 |  | 1 950,000 |
| Артемовское (с) поселение |  |  |  |  |
| 2 | Подъезд к строящемуся МБДОУ в х.Киреевка по ул.Набережная 36 до примыкания к участку дороги в районе действующего детского сада ул.Комсомольской и примыкания к улице Буденного | 1884,000 |  | 1884,000 |
|  | Итого: | 1 884,000 |  | 1 884,000 |
| Каменоломненское (г) поселение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов № 2а по пер. Северный и № 5 по пер. Шоссейный в п.Каменоломни, Октябрьского района | 644,1 | 590,000 | 54,1 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.Комсомольская ( от ул.Крупской в южном направлении до ПК-3430 км.) п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 3 000,000 |  | 3 000,000 |
| 3 | Ремонт дорог в п.Каменоломни | 4 675,000 |  | 4 675,000 |
|  | Итого: | 8 319,100 | 590,000 | 7 729,100 |
| Керчикское (с) поселение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик Савров, Октябрьского района, Ростовской области | 1 792,000 |  | 1 792,000 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденого протяженностью 472 м (0,5 км.) | 980,000 |  | 980,000 |
|  | Итого: | 2 772,000 |  | 2 772,000 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство доргои к детскому саду по ул. Советская, 169 в, в ст. Красюковская | 1 071,616 | 981,600 | 90,016 |
|  | Итого: | 1 071,616 | 981,600 | 90,016 |
| Кривянское (сч) поселение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная, 2 а, в ст. Кривянская | 890,066 | 815,300 | 74,766 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.Большая и ул.Сухаревка в Кривянском сельском поселении | 970,000 |  | 970,000 |
|  | Итого: | 1 860,066 | 815,300 | 1 044,766 |
| Персиановское (с) поселение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия дороги, площадок для отдыха и тротуара по ул.Мичурина, №9 в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области | 946,400 |  | 946,400 |
|  | Итого: | 946,400 |  | 946,400 |
| Мокрологское (с) поселение |  |  |  |  |
| 9 | Автодорога по ул.Свободная в х.Новощербаков Мокрологского с/п протяженностью 0,9 км | 5 626,202 | 5 153,600 | 472,602 |
| 10 | Капитальный ремонт по объекту: "Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 по ул.Транспортная в п.Новозарянский" | 501,528 | 459,400 | 42,128 |
|  | Итого: | 6 127,730 | 5 613,000 | 514,730 |
| Муниципальное учреждение Служба "Заказчика" |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт "Подъезд от а/д г. Шахты-ст.Раздорская-а/д "г.Шахты-г.Цимлянск" к х.Новощербаков" протяженностью 1,7 км | 10 401,638 | 9 527,900 | 873,738 |
| 2 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" п. Мокрый Керчик" к х. Николаевка | 3 500,000 | 3 206,000 | 294,000 |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд от а/д "г. Шахты - х. Керчик-Савров" к х. Степной" | 3 000,000 | 2 748,000 | 252,000 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к п. Мокрый Лог | 12 687,445 | 11 621,700 | 1 065,745 |
| 5 | Разработка проектной документации на строительство а/д от х.Миллеров - до сл. Красюковская | 2 545,703 | 2 331,850 | 213,853 |
| 6 | Разработка проектной документации на строительство а/ д от п.Новоперсиановка - до сл.Красюковская | 2 545,703 | 2 331,850 | 213,853 |
| 7 | Подъезд от а/д "г.Новочеркасск - п.Каменоломни" к п.Верхнегрушевский" | 5 074,500 |  | 5 074,500 |
|  | Итого : | 39 754,989 | 31 767,300 | 7 987,689 |
| Капремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№ 6,7, 8,9,10,11,12 по ул.Шоссейная в ст.Заплавская | 3 822,590 | 3 501,500 | 321,090 |
| 3 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по ул.Мичурина, 1б, пос.Персиановский | 1 958,624 | 1 794,100 | 164,524 |
| 4 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по пер. Новый, 2, пос.Персиановский | 768,231 | 703,700 | 64,531 |
| 5 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по ул.Московской, 24, пос.Персиановский | 756,332 | 692,800 | 63,532 |
| 6 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по пер. Новый, 1, пос.Персиановский | 882,096 | 808,000 | 74,096 |
| 7 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Московская, 26, пос. Персиановский | 1 276,746 | 1 169,500 | 107,246 |
|  | Итого: | 9 464,619 | 8 669,600 | 795,019 |
|  | Содержание межпоселковых,внутрипоселковых дорог |  |  |  |
| 1 | Муниципальный район (Администрация района) | 13 547,900 | 9 582,100 | 3 965,800 |
| 1.1. | Межпоселковы дороги по Администрации района | 13 547,900 | 9 582,100 | 3 965,800 |
| 2 | Всего по внутрипоселковым дорогам (поселения) | 7 131,500 | 7 131,500 |  |
| 2.1. | Алексеевское (с) поселение | 404,400 | 404,400 |  |
| 2.2. | Артемовское сельское поселение | 343,100 | 343,100 |  |
| 2.3. | Бессергеневское (с) поселение | 291,100 | 291,100 |  |
| 2.4. | Каменоломненское (г) поселение | 2 122,700 | 2 122,700 |  |
| 2.5. | Керчикское сельское поселение | 131,300 | 131,300 |  |
| 2.6. | Коммунарское (с) поселение | 561,800 | 561,800 |  |
| 2.7. | Краснокутское (с) поселение | 355,000 | 355,000 |  |
| 2.8. | Краснолучское (с) поселение | 246,600 | 246,600 |  |
| 2.9. | Красюковское (с) поселение | 428,300 | 428,300 |  |
| 2.10. | Кривянское сельское поселение | 773,200 | 773,200 |  |
| 2.11. | Мокрологское (с) поселение | 349,200 | 349,200 |  |
| 2.12. | Персиановское (с) поселение | 1 124,800 | 1 124,800 |  |
|  | Всего: | 20 679,400 | 16 713,600 | - |
| Всего по району: |  | 94 829,920 | 65 150,400 | 29 679,520 |
|  | Управляющий делами Администрации Октябрьского района |  | Н.Н. Савченко |  |