РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                         № 369                          р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» по результатам 2018 года

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, по результатам 2018 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

- первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 	 Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  18.03.2019 №  369

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» по результатам 2018 года

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» (далее - Программа) в 2018 году было предусмотрено 57 048,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 813,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 54 196,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 2 039,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации 57 048,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 813,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 54 195,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 2 039,5 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2018 году указан в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными целями Программы являются: обеспечение населения Октябрьского района доступным жильем, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

-   обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

-  развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом класса), включая жилье, предоставляемое по договорам социального найма;

- развитие производственной базы для жилищного строительства (промышленность строительных материалов) Октябрьского района с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке и формирование конкурентных преимуществ для продвижения продукции стройиндустрии района на внешние рынки;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- обеспечение информационной открытости мер, принимаемых государством, в целях стимулирования развития жилищного строительства;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- уменьшение отношения средней цены 1 кв. м общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

-  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

Информация о завершенных в течение года мероприятиях Программы, подлежащих финансированию

Подпрограмма  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу ил реконструкции:

Переселению подлежал многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Майская, д. 21, признанный аварийным и подлежащим сносу после 01.01.2012 г. На переселение 14 семей, проживающих в многоквартирном жилом доме общей площадью жилых помещений 695,0 кв.м., были направлены денежные средства на общую сумму 25 153,4 тыс. руб., в том числе: 23 266,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 886,5 тыс. руб. –  средства местного бюджета.

1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе:

За отчетный период 2 молодыми семьями были приобретены жилые помещения общей площадью 123,3 кв. м  и привлечены на эти цели денежные средства в сумме 2029,9 тыс. рублей, из них: консолидированный бюджет Октябрьского района – 153,0 тыс. рублей, областной бюджет составил  1 063,9 тыс. рублей, федеральный – 813,0 тыс. рублей.

- 1.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений:

На обеспечение жильём 42 детей-сирот были направлены денежные средства из областного бюджета на общую сумму 26 607,0 тыс. рублей. По результатам 42  аукционов приобретены по договорам долевого строительства многоквартирного жилого дома квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Борзик, д. 43В, окончание строительства которого запланировано на 01.06.2019 г.

1.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей:

В муниципальную собственность Октябрьского района за отчетный период было приобретено жилое помещение общей площадью 92,5 кв. м за счет средств областного бюджета в сумме 3 258,0 тыс. рублей, и предоставлено по договору  социального найма жилого помещения 1 семье, относящейся к категории граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Октябрьского района «Обеспечение доступным и

- комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» по результатам 2018 года

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, другие источники

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | 57 048,6 | 57 048,3 | Показатели выполнены в полном объеме | 57 048,3 |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 25 153,6 | 25 153,4 | Показатель выполнен | 25 153,4 |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | 2 030,0 | 2 029,9 | Показатель выполнен в полном объеме: 2 семьями приобретены жилые помещения общей площадь 123,3 кв.м | 2 029,9 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 26 607,0 | 26 607,0 | Показатель выполнен в полном объеме: приобретено 42 жилых помещения общей площадью 1,05 тыс. кв. м | 26 607,0 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 0 | 0 | Отсутствие граждан данной категории | 0 |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 3 258,0 | 3 258,0 | Показатель выполнен в полном объеме: приобретено одно жилое помещение общей площадью 92,5 кв. м | 3 258,0 |
| 3.6. Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан | 0 | 0 | Отсутствие граждан данной категории | 0 |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Октябрьского района «Обеспечение доступным и

- комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» по результатам 2018 года

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Октябрьского района»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники | Бюджет Октябрьского района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,3 | 100,4 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,60 | 1,52 | 1,52 |
| 2 | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | 2 039,6 | 55 009,0 | 2 039,5 | 55 008,8 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 40 | 11 | 11 |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 350 | 56 | 56 |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,77 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года | тыс. кв. м | 0,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г. | тыс. кв. м | 0,059 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 года | тыс. кв. м | 0 | 0,695 | 0,695 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 г. | тыс. кв. м | 0 | 0,695 | 0,695 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | 2 039,6 | 55 009,0 | 2 039,5 | 55 008,8 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 25 | 14 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 40 | 42 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,16 | 0,1233 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 1,0 | 1,12 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0,9 | 0,925 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020» по результатам 2018 года

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2020 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. Эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

1.1.1. Эффективность хода реализации целевых показателей программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя:

Эп1 = ИДп1 / ИЦп1=100,0/104,0=0,96,

Эп2 = ИДп2 / ИЦп2=1,52/1,52=1,0,

Эп3 = ИДп3 / ИЦп3=100,0/100,0=1,0.

1.1.2.Эффективность хода реализации целевого показателя подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя:

Эп1 = ИДп1 / ИЦп1=12,5/12,5=1,0,

Эп2 = ИДп2 / ИЦп2=11/11=1,0,

Эп3 = ИДп3 / ИЦп3=56/56=1,0.

1.1.3.Эффективность хода реализации целевого показателя подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показателя:

Эп1 = ИДп1 / ИЦп1=0/0=0.

1.1.4. Эффективность хода реализации целевого показателя подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан».

Данная подпрограмма насчитывает 10 целевых показателей:

Эп1 = ИДп1 / ИЦп1=0,7/0,7=1,0,

Эп2 = ИДп2 / ИЦп2=0,695/0,695=1,0,

Эп3 = ИДп3 / ИЦп3=0,695/0,695=1,0,

Эп4 = ИДп4 / ИЦп4=14/14=1,0,

Эп5 = ИДп5 / ИЦп5=2/2=1,0,

Эп6 = ИДп6 / ИЦп6=42/40=1,05,

Эп7 = ИДп7 / ИЦп7=1/1=1,0,

Эп8 = ИДп8 / ИЦп8=0,1233/0,16=0,77,

Эп9 = ИДп9 / ИЦп9=1,12/1,0=1,12,

Эп10 = ИДп10 / ИЦп10=0,925/0,9=1,03.

1.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=(0,96+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,05+1,0+0,77+1,12+1,03)/17=0,94.

Эо=0,94 - характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.1. Степень реализации основных мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»:

СРом1 = Мв / М=3/3=1,0,

Основные мероприятия выполнены в полном объеме.

2.2. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства»:

СРом2 = Мв / М=3/3=1,

Основные мероприятия выполнены в полном объеме.

2.3. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья»:

СРом3 = Мв / М=1/1=1,

Основные мероприятия выполнены в полном объеме.

2.4. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан»:

Данная подпрограмма насчитывает 10 целевых показателей:

СРом4 = Мв / М=10/10=1.

Основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»:

СРом=(СРом1+СРо2+СРом3+СРом4)/п=(1+1+1+1)/4=1.

СРом=1 – характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= Мв / М = 4/4= 1,0.

СРм=1 – мероприятие выполнено в полном объеме.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = Зф / Зп = 57 048,3/57 048,6 = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Октябрьского района.

Эис = СРм / ССуз = 1/1=1,0,

Эис = 1,0 – бюджетная эффективность реализации программы высокая.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

где, оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы»:

УРпр=0,94х0,5 + 1х0,3 + 1х0,2 = 0,97,

УРпр = 0,97 - уровень реализации муниципальной программы в 2018 году  высокий.