Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

30.11.2015            	     		         №89                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от 19.09. 2015г. № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 02.09.2015г. № 576, на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и. о. начальника финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Т.В. Юшковскую.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 30.11.2015  №89

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА  2014 - 2018 ГОДЫ» НА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации - (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | - ФЭУ | - Обеспечение реализации мероприятий по защите информации; - внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | - 2014-2018 | - 517,6 | - 0 | - 7,1 | - 510,5 | 0 |
| - 1.1 | - Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность информационной системы "07.Образование" в сфере дошкольного образования | - 2014-2018 | - 235,0 | 0 | 0 | - 235,0 | 0 |
| - 1.2 | - Оплата услуг доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - Отдел культуры Октябрьского района | - Обеспечен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | - 2014-2018 | - 156,5 | 0 | 0 | - 156,5 | 0 |
| - 1.3 | - Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - Отдел культуры Октябрьского района | - - развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | - 2014-2017 | - 99,0 | 0 | 0 | - 99,0 | 0 |
| - 1.4 | - Информационная поддержка сайта в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - Отдел культуры Октябрьского района | - Обеспечено: - продление доменных имен сайта - - сопровождение официального Web-сайта | - 2014-2018 | - 20,0 | 0 | 0 | - 20,0 | 0 |
| - 1.5 | - Выделенный канал связи VipNeT | - Отдел ЗАГС | - повышение уровня защиты информации | - 2014-2017 | - 7,1 | - 0 | - 7,1 | - 0 | 0 |
| - 1.1.1 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 - Обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов |  | - Обеспечен доступ к корпоративной сети телекоммуникационной связи |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | - МФЦ Октябрьского района | - Обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота | - 2014-2018 | - 17 079,2 | - 0 | - 67,0 | - 16 404,7 | 607,5 |
| - 2.1 | - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | - МФЦ Октябрьского района | - Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района | - 2014-2018 | - 17 006,7 | - 0 | - 0 | - 16 399,2 | - 607,5 |
| - 2.2 | - Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям на иные цели) | - МФЦ Октябрьского района | - Предоставление государственных и муниципальных услуг населению в любом МФЦ области вне зависимости от места регистрации заявителя (принцип экстерриториальности). | - 2014-2015 | - 72,5 | - 0 | - 67,0 | - 5,5 | - 0 |
| - 2.1.1 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 - развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия | - МФЦ Октябрьского района | - реализация мероприятий по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                   А.В. Польских