Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018    		      		№ 1170	          		 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 05.02.2016 № 45

В целях реализации подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 05.02.2016 № 45 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. С момента официального опубликования настоящего постановления, признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 03.04.2017  № 317 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 03.04.2017 № 317».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по  строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района				  		 	Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по

организации строительства и соз-

дания условий для жилищного

строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 28.08.2018 № 1170

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы

1. Общее описание

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, создаются условия улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района Ростовской области.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2015 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2012 года он составил 1225,1 тыс. кв. м общей площади жилья, на начало 2013 года – 1240,4 тыс. кв. м, на начало 2014 года – 1258,5 тыс. кв. м, на начало 2015 года – 1291,7 тыс. кв. м, на начало 2016 года –1314,8 тыс. кв. м, на 01.01.2017 года – 1639,4 кв. м общей площади жилья.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в районе введено в действие жилых домов за период с 2010 по 2016 год 130,285 тыс. кв. м: в 2010 году – 13,087 тыс. кв. м, в 2011 году – 14,852 тыс. кв.м., в 2012 году  – 15,3 тыс. кв. м, в 2013 году – 18,1 тыс. кв. м, в 2014 году – 20,73 тыс. кв. м, в 2015 году – 23,441 тыс. кв. м, в 2016 году – 24,775 кв. м, в 2017 году – 25,221 кв. м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011 году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв. м, в 2014 – 18,05 кв. м., в 2015 году – 18,57 тыс. кв. м, в 2016 году – 23,5 кв. м общей площади жилья.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м общей площади, в 2011 году – 0,20 кв. м, в 2012 году – 0,21 кв. м, в 2013 году – 0,25 кв. м, в 2014 году – 0,29 кв. м, в 2015 году – 0,33 кв. м, в 2016 году – 0,35 кв. м, в 2017 году – 0,36 кв. м жилья.

С 2010 года по 2015 год активно развивается строительство многоквартирного жилищного фонда.

За период  2010 - 2015 годы (включительно) построено 723 дома/678 квартир, а именно: в 2010 г. – 95 домов/105 квартир, в 2011 г. – 125 домов/18 квартир, в 2012 г. – 106 домов/175 квартир, в 2013 г. – 121 дом/63 квартиры, в 2014 г. – 123 дома/183 квартиры, в 2015 г. – 153 дома/134 квартиры. В 2016 году построено 162 индивидуальных жилых дома и 7 многоквартирных жилых дома с общим количеством квартир  144 единицы.

Строительство многоквартирного жилищного фонда в Октябрьском районе в основном осуществляется строительными компаниями ООО «Атлант», ООО СК «Каскад», ООО СК «Бостон», а также ООО «Стройпартнер» и ООО «Жилстройинвест», которые зарекомендовали себя как «добросовестные застройщики», качество построенных объектов которых соответствует всем предусмотренным законодательством российской Федерации нормам и требованиям к жилым помещениям.

Благодаря развитию жилищного строительства в Октябрьском районе, были обеспечены социальным жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также жилые помещения были приобретены участниками федеральных целевых программ.

В 2016-2020 годы работа в данном направлении будет  продолжаться и набирать темпы, а исполнение «дорожной карты» должно привести к увеличению строительства жилья по Октябрьскому району на 128,7 тыс. кв. м, что приведет к 2020 году к средней обеспеченности населения жильем 24,55 кв. м на 1 жителя, и ввод жилья на душу населения составит 0,38 кв. м на 1 жителя, а также к увеличению общей площади жилых помещений в районе 1 768,3 млн. кв. м.

2. Прогноз развития жилищного строительства

на территории Октябрьского района на 2016 – 2020 годы, тыс. кв. м

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | Фактическое знание показателей |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 13,087 | 24,775 | 25,314 | 25,3 | 25,452 | 25,986 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м / на 1 жителя | 18,1 | 23,5 | 23,5 | 23,8 | 23,8 | 24,2 |
| Ввод жилья на душу населения за год | кв. м / на 1 жителя | 0,19 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |

3. Вводу жилья в 2016 году

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | План по вводу жилья на 2016 год, кв.м | Фактические показатели по вводу жилья 2016 года, кв.м | % выполнения | Кол-во домов/ квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индивидуальное жилье: |  | 19145 | 18542 | 97 | 162 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 740 | 1413 | 191 | 9 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 740 | 1315 | 178 | 10 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 2610 | 3215 | 123 | 30 |
| 4 | Керчикское сельское поселение | 275 | 395 | 144 | 6 |
| 5 | Коммунарское сельское поселение | 1875 | 1180 | 63 | 9 |
| 6 | Краснолучское сельское поселение | 540 | 22 | 4 | 0 |
| 7 | Красюковское сельское поселение | 2480 | 2288 | 92 | 25 |
| 8 | Краснокутское сельское поселение | 1205 | 1173 | 97 | 14 |
| 9 | Кривянское сельское поселение | 2680 | 3798 | 142 | 30 |
| 10 | Мокрологское сельское поселение | 740 | 1009 | 136 | 11 |
| 11 | Персиановское сельское поселение | 2145 | 881 | 41 | 5 |
| 12 | Каменоломненское городское поселение | 3115 | 1853 | 59 | 13 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (этажность, кол-во квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-х-этажный, 21-квартирный | р.п. Каменоломни, ул. Строительная,12а | ООО "Атлант" | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 1,143 |
| 2 | 2-х-этажный, 6-квартирный | р.п. Каменоломни, пер. Первомайский, 28 | ООО "Атлант" | 0,461 | 0 | 0 | 0,461 | 0 |
| 3 | 3-х-этажный, 30-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.1 | ООО СК "Каскад" | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| 4 | 3-х-этажный, 8-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.2 | ООО СК "Каскад" | 0,671 | 0 | 0 | 0 | 0,671 |
| 5 | 3-х-этажный, 27-квартирный | р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 65 | ООО СК "Бостон" | 1,521 | 0 | 0 | 1,521 | 0 |
| 6 | 3-х-этажный, 8-квартирный | р.п. Каменоломни, ул. Мира, 30 а | ООО "Стройгарант" | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| 7 | 3-х-этажный, 30-квартирный | р.п. Каменоломни, ул. Строительная, д. 11-а, сек. 2 | ООО «Атлант» | 0,914 | 0 | 0 | 0,914 | 0 |
| 8 | 2-х-этажный, 4-квартирный | р.п. Каменоломни, ул. Пролетарская, д. 18-а | ООО «Атлант» | 0,213 | 0 | 0 | 0,213 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 6,233 | 0 | 0,45 | 3,109 | 2,674 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | 18,542 | 4,141 | 6,886 | 6,82 | 0,695 |
|  |  |  | Всего: | 24,775 | 4,141 | 7,336 | 9,929 | 3,369 |

4. Вводу жилья в 2017 году

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | План по вводу жилья на 2017 год, кв.м | Фактические показатели по вводу жилья 2017 года, кв.м | % выполнения | Кол-во домов/ квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индивидуальное жилье: |  | 18230 | 22762 | 126 | 184 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 695 | 595 | 86 | 4 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 695 | 721 | 104 | 5 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 2540 | 4403 | 173 | 34 |
| 4 | Керчикское сельское поселение | 280 | 31 | 11 | 0 |
| 5 | Коммунарское сельское поселение | 1705 | 5254 | 308 | 52 |
| 6 | Краснолучское сельское поселение | 520 | 76 | 15 | 0 |
| 7 | Красюковское сельское поселение | 2335 | 4467 | 191 | 43 |
| 8 | Краснокутское сельское поселение | 1145 | 2754 | 241 | 23 |
| 9 | Кривянское сельское поселение | 2540 | 1099 | 43 | 8 |
| 10 | Мокрологское сельское поселение | 695 | 166 | 24 | 1 |
| 11 | Персиановское сельское поселение | 2540 | 885 | 35 | 7 |
| 12 | Каменоломненское городское поселение | 2540 | 2311 | 91 | 14 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (этажность, кол-во квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-этажный, 9-квартирный | р.п. Каменоломни, пер. Советский, 7а | ООО "Атлант" | 0,511 | 0 | 0 | 0 | 0,511 |
| 2 | 3-этажный, 16-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр. 5, сек. 1 | ООО СК "Каскад" | 0,909 | 0,909 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3-этажный, 19-квартирный | р.п. Каменоломни, пер. Луганский, 14а | ООО СК "ЮгКранСервис" | 0,602 | 0 | 0 | 0 | 0,602 |
| 4 | 3-этажный, 11-квартирный | р.п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 59 | ООО "Стройгарант" | 0,437 | 0,437 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1-этажный, 2-квартирный | р.п.Каменоломни, ул. Ленина, 96 | ООО «Стройгарант» | 0,159 |  | 0,159 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2,618 | 1,346 | 0,159 | 0 | 1,113 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | 22,762 | 4,263 | 7,003 | 9,634 | 1,862 |

5. План по вводу жилья на 2018 год

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | Ввод жилья 2017, кв.м. | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | Всего | апрель | май | июнь | Всего | июль | август | сентябрь | Всего | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 21970 | 1250 | 350 | 880 | 2480 | 1750 | 2000 | 3750 | 7500 | 2250 | 2500 | 4750 | 9500 | 1500 | 590 | 400 | 2490 |
| 1.1 | Алексеевское с.п. | 900 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 80 | 140 | 270 | 80 | 90 | 170 | 340 | 115 | 40 | 95 | 250 |
| 1.2 | Артемовское с.п. | 900 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 80 | 140 | 270 | 80 | 90 | 170 | 340 | 120 | 80 | 50 | 250 |
| 1.3 | Бессергеневское с.п. | 3035 | 270 | 70 | 170 | 510 | 270 | 290 | 520 | 1080 | 310 | 350 | 650 | 1310 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 1.4 | Керчикское с.п. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 160 | 50 | 0 | 70 | 120 | 0 | 70 | 50 | 120 |
| 1.5 | Коммунарское с.п. | 2040 | 90 | 0 | 40 | 130 | 120 | 180 | 360 | 660 | 220 | 250 | 450 | 920 | 175 | 0 | 155 | 330 |
| 1.6 | Краснолучское с.п. | 700 | 40 | 0 | 0 | 40 | 70 | 60 | 100 | 230 | 70 | 90 | 150 | 310 | 40 | 30 | 50 | 120 |
| 1.7 | Красюковское с.п. | 2800 | 110 | 70 | 170 | 350 | 160 | 260 | 470 | 890 | 300 | 310 | 650 | 1260 | 230 | 70 | 0 | 300 |
| 1.8 | Краснокутское с.п. | 1370 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 120 | 260 | 480 | 145 | 160 | 300 | 605 | 100 | 115 | 0 | 215 |
| 1.9 | Кривянское с.п. | 3035 | 260 | 70 | 170 | 500 | 270 | 290 | 520 | 1080 | 310 | 370 | 650 | 1330 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 1.10 | Мокрологское с.п. | 850 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 120 | 200 | 80 | 100 | 250 | 430 | 85 | 85 | 0 | 170 |
| 1.11 | Персиановское с.п. | 3035 | 110 | 70 | 170 | 350 | 310 | 320 | 520 | 1150 | 265 | 310 | 640 | 1215 | 255 | 65 | 0 | 320 |
| 1.12 | Каменоломненское г.п. | 2905 | 170 | 70 | 160 | 400 | 270 | 240 | 520 | 1030 | 340 | 380 | 600 | 1320 | 120 | 35 | 0 | 155 |
|  | Многоквартирный жилой фонд | 3330 | 0 | 900 | 1120 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 900 | 1310 |
|  | ИТОГО: | 25300 | 1250 | 1250 | 2000 | 4500 | 1750 | 2000 | 3750 | 7500 | 2250 | 2500 | 4750 | 9500 | 1500 | 1000 | 1300 | 3800 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (этажность, количество квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв. метров) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-этажный, 15-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.5, сек.2 | ООО СК "Каскад" | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | разрешение на строительство № 61-528000-28-2016 от 27.06.2016 г. |
| 2 | 3-этажный, 21-кваритрный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.5, сек.3 | ООО СК "Каскад" | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | разрешение на строительство № 61-528000-29-2016 от 27.06.2016 г. |
| 3 | 2-этажный, 6-квартирный | п. Каменоломни, ул. Бойко, 63 в | ООО СК "ЮгКранСервис" | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | разрешение на строительство № 61-528000-33-2017 от 30.06.2017 г. |
| 4 | 3-этажный, 15-квартирный | п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 57 | ООО "Стройгарант" | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | разрешение на строительство № 61-528000-12-2017 от 10.03.2017 г. |
|  | Итого: |  |  | 3,33 | 2,02 | 0 | 0 | 1,31 |  |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | 21,97 | 2,48 | 7,5 | 9,5 | 2,49 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 25,3 | 4,5 | 7,5 | 9,5 | 3,8 |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			   						 	Н.Н. Савченко