Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

12.07.2013                		          №  555                              р.п.  Каменоломни

| Об утверждении комплекса мероприятий по улучшению внешнего облика центра сельских и городского поселений на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |
| --- | --- |

В целях улучшения внешнего облика центра сельских и городского поселений на территории  муниципального  образования  «Октябрьский район», на основании утвержденных Главами сельских и городского поселений мероприятий по улучшению внешнего облика центра поселений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мероприятий по улучшению внешнего облика центра сельских и городского поселений на территории муниципального образования «Октябрьский район» согласно приложению.

2. Заместителю  Главы  Администрации  Октябрьского  района  по  инвестиционной  политике  –  главному  архитектору  района  Протасову М.Н.   осуществлять  контроль  за  исполнением утвержденных  мероприятий по улучшению внешнего облика центра сельских и городского поселений.

3. По  результатам  проведенных  мероприятий  определить лучшее поселение муниципального образования «Октябрьский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации  Октябрьского района  по инвестиционной

политике – главного архитектора района М.Н. Протасова.

5. Постановление     вступает    в     силу     со     дня     его     подписания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы

Октябрьского района 				  	                           Н.Д. Бессарабов

|  | Приложение к Постановлению Администрации Октябрьского района от 12.07.2013 № 555 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по улучшению внешнего облика центра сельских и городского поселений на территории муниципального образования «Октябрьский район»

1. Артемовское сельское поселение.

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации Артёмовского сельского поселения | Ремонт входных ступеней, покраска ограждения, установка дополнительного освещения, ремонт двух клумб цветников и обустройство двух новых. | Зам. Главы О.П.Кузнецов | Апрель - май |
| 2 | СДК п.Новокадамово | Благоустройство клумб, посадка 20 деревьев, ремонт и покраска фасада здания, установка иллюминации по фасаду здания. | Директор СДК А.С.Крюкова | Апрель - июнь |
| 3 | Магазин по ул.Шоссейная 3 | Установка клумб цветников, ремонт фасада, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | ИП Малахова Н.П. | Апрель - май |
| 4 | Магазин по ул.Западная, 11-а | Установка клумб цветников, ремонт фасада, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | ИП Шляпникова О.В | Апрель - май |
| 5 | МБДОУ «Аленушка» | Посадка деревьев, ремонт детской площадки, установка дополнительных клумб цветников, установить иллюминацию фасада здания. | В.В.Крапивная | Апрель - май |
| 6 | Административное здание ООО «Большенко» | Посадка деревьев, установка баннера с указанием адреса, установка клумб. Капитальный ремонт весовой. Капитальный ремонт санпропускника. Капитальный ремонт фасада мастерской. Покраска фасада столовой | Н.А.Большенко | Апрель - май август – сентябрь апрель |
| 7 | Магазин по ул. Шоссейная 51 | Благоустройство территории, установка клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | ИП Осипян Н.В. | Апрель - май |
| 8 | Магазин по ул.Шоссейная 53 | Благоустройство территории, установка клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | ИП Колисниченко А.А | Апрель - май |
| 9 | Магазин по ул. Клубная 2 | Благоустройство территории, установка клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | ИП Мартиросян Э.О. | Апрель - май |
| 10 | Магазин по ул. Октябрьская 2-а | Благоустройство территории, установка клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка информационной доски. | Назарова Г.В | Апрель - май |
| 11 | Информационные знаки: 1)при въезде в п.Новокадамово со стороны п.ГРЭС 2) при въезде в п.Новокадамово со стороны п.Качкан | Установка въездных знаков и разбивка клумб рядом с ними. Установка подсветку въездного знака со стороны Грэс. | Зам. Главы Кузнецов О.П | Апрель - май |
| 12 | Детские площадки | Установка фонарей освещения около детских площадок, произвести посадку деревьев. | Зам. Главы Кузнецов О.П. Председатели ТОС | Май -июнь |
| 13 | Памятник ВОВ | Текущий ремонт, разбивка клумб. | Зам.Главы Кузнецов О.П. Директор СДК Крюкова А.С | Апрель |

2. Алексеевское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | 1.Уборка территории, побелка здания деревьев и клумб, обрезка деревьев и кустарников на территории сквера по ул. Ленина. 2. Устройство праздничной подсветки памятника ВОВ 3.Окраска въездного знака с.Алексеевка и Алексеевское сельское поселение. 4.Установка баннеров по санитарному порядку и противопожарной безопасности. 5. Приведение в порядок всех фасадов зданий. | Зам. Главы Кашпор Ю.В. | до 01.04. 2013 г. до 01.04. 2013 г. |
| 2 | МУК «Алексеевский СДК» | Обустройство клумб. Высадка цветов. Уборка территории, побелка деревьев. | Директор Клименко А.Ю. | до 01.04. 2013 г. |
| 3 | МУК «Алексеевская ЦБП» | Обустройство клумб. Высадка цветов. Уборка территории, побелка деревьев. | Директор Росликова Е.А. | до 01.04. 2013 г. |
| 4 | ФАП | Уборка территории, побелка здания, деревьев и клумб. | Заведующая Рябова Е.И. | до 01.04. 2013 г. |
| 5 | Почтовое отделение | Покраска фасада здания, побелка деревьев и клумб. | Заведующая Соболевская В.А. | до 01.04. 2013 г. |
| 6 | магазины ИП | Обустройство клумб. Уборка территории, побелка деревьев и клумб. | Максимов В.Н. Зубарева Е.П. Карташова Т.Н | до 01.04. 2013 г. |

3. Бессергеневское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въездной знак ст.Бессергеневская, ст. Заплавская | Установка клумб. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель-май |
| 2 | Здание администрации Бессергеневского сельского поселения | Ремонт входных ступеней, покраска ограждения, установка дополнительного освещения. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель - август |
| 3 | Детская площадка ст. Заплавская | Благоустройство клумб, посадка 20 деревьев, установка архитектурных объектов малых форм, урн. | Зам. Главы Гудков А.М | Апрель - июнь |
| 4 | Захоронение воинов ВОВ ст.Бессергенев-ская | Установка клумб цветников, посадка деревьев. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель - июнь |
| 5 | Захоронение воинов ВОВ ст. Заплавская | Установка клумб цветников, посадка деревьев. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель - май |
| 6 | Захоронение воинов ВОВ х. Калинин | Установка клумб цветников, посадка деревьев. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель -май |
| 7 | ул. Шоссейная, Тротуары ст. Заплавская и ст. Бессергеневская | Уход за зелеными насаждениями: побелка обрезка, посадка деревьев, установка урн. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель - сентябрь |
| 8 | Здание СДК ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная , 29 | Благоустройство территории, клумб , установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | Директор СДК Ковалева В.Н. | Апрель-август |
| 9 | Здание СДК ст. Заплавская, ул. Ленина ,1 | Благоустройство территории, клумб , установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | Директор СДК Ковалева В.Н. | Апрель-август |
| 10 | Здание СДК х. Калинин, ул.Центральная,82 | Благоустройство территории, клумб , установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | Директор СДК Ковалева В.Н. | Апрель-август |
| 11 | Магазины по ул.Кооперативная, ст.Бессергеневская | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада магазинов. | ИП. Осипов В.П. ИП. Минаев А.С. ИП. Рубцова Л.В. | Апрель - сентябрь |
| 12 | Торговый павильон по ул. Советская,37 ст. Бессергеневская | Благоустройство территории, установка клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | ИП. Куприянов А. | Апрель - сентябрь |
| 13 | Торговый павильон по ул. Семисохина | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | ИП. Осипов В.П. | Апрель- сентябрь |
| 14 | Магазины и торговые павильоны по ул. Ленина, ст. Заплавская | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада магазинов и павильонов. | ИП. Пшеницына О.В. ИП. Янченкова Н.С. ИП. Гомаз С.В. | Апрель - сентябрь |
| 15 | Магазины и торговые павильоны по ул. Школьная, ст. Заплавская | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада магазинов и павильонов. | ИП. Янченкова Н.С. ИП. Кожанов А.А. ИП. Ревков С.В. ИП. Майданюк Бурдюгова Н.Г. ПТПО «Октябрьское» | Апрель- сентябрь |
| 16 | Магазин по ул. Донская, х. Калинин | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | Бурдюгова Н.Г. ПТПО «Октябрьское» | Апрель- сентябрь |
| 17 | Магазин по ул. Центральная х. Калинин | Благоустройство территории, клумб цветников, установка аншлага с указанием адреса, установка световой рекламы, подсветка фасада. | ИП. Степанян С.И. ИП. Камельчуков В.В. | Апрель- сентябрь |
| 18 | Спортивная площадка ст. Заплавская | установка скамеек, урн, устройство клумб цветников, посадка деревьев. | Зам. Главы Гудков А.М. | Апрель- июнь |
| 19 | Здание Амбулатории ст. Заплавская | установка скамеек, устройство клумб. | Зав. Амбулатории Полещук Р.Ф. | Апрель- август |
| 20 | ФАП ст. Бессергеневская | установка скамеек, благоустройство клумб, посадка деревьев, урн. | Зав.ФАП Кислякова Е.М. | Апрель- август |
| 21 | ФАП х. Калинин | установка клумб, посадка деревьев, установка скамеек, урн. | Зав. ФАП Ковылева А. | Апрель- август |

4. Каменоломненское городское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник «Вечный огонь» площадь 50-летия Победы по ул. Крупской | Изготовление проекта архитектурно-скульптурной композиции с объемным компьютерным решением в сквере у памятника «Вечный огонь» по замене композиции, замене тротуарной плитки площади 50-летия Победы, реконструкции освещения и подсветки площади, оборудования системы видеонаблюдения. | Глава Каколевский В.П. | 2013 г. |
| 2 | Памятник «Вечный огонь» площадь 50-летия Победы по ул. Крупской | Строительно-монтажные работы по реализации проекта архитектурно-скульптурной композиции с объемным компьютерным решением в сквере у памятника «Вечный огонь» по замене композиции, замене тротуарной плитки площади 50-летия Победы, реконструкции освещения и подсветки площади, оборудования системы видеонаблюдения. | Глава Каколевский В.П. | 2014 г. |
| 3 | Ул. Крупской 34-44 | Ремонт и покраска фасадов многоквартирных домов №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Крупской. | ООО «Стройсервис+»ООО «Содержание жилого фонда» | 2013-2014 г. |
| 4 | Площадь 50-летия Победы по ул. Крупской, сквер памяти погибшим воинам, ул.Крупской, ул.Комсомольской, пер.Садовый. | Ремонт и покраска урн и лавочек на площади 50-летия Победы, сквер памяти погибшим воинам, ул.Крупской, ул.Комсомольской, пер.Садовый. | ООО «Грин К» | до 01.05. 2013 г. |
| 5 | Автодорога по ул. Комсомольской | Изготовление проекта на реконструкцию автодороги по ул.Комсомольской. | Администрация Каменоломнен-ского городского поселения | 2013 г. |
| 6 | Лицей № 82, Крупской 63, Шоссейный 23, Садовый 44а | Ремонт и покраска детских площадок. | ООО «УЖКХ», МП ЖКХ, ООО «Стройсервис+» | до 01.05. 2013 г. |
| 7 | Ул.Комсомольс-кая, ул.Крупской, пер.Шоссейный, пер.Садовый | Посадка и оформление клумб. | ООО «Грин К», ООО «Стройсервис+», ИП Цмаколова С.Ю., ИП Галимов Р.Н., ООО «Виктория», ИП Стоянова Л.А., Бордюгова Н.Г., Сидоренко Д.Н., Дурмушян А.И., Чернушкина А.Н., Коляда В.А., Ковнеристова М.А., Оганесян К., Тадевосян А.Г., Ильгова М.В., Волкова И.Н., Резников Р.А., маг.Пятерочка, Сагателян Г.Г., маг.Тихий океан» | до 01.06. 2013 г. |
| 8 | Многоквартирные дома и частный сектор п. Каменоломни | Установка аншлагов, номерных знаков. | Администрация Каменоломнен-ского городского поселения, ООО «Стройсервис+»ООО «Содержание жилого фонда», ТСЖ | до 01.05. 2013 г. |
| 9 | Ул. Комсомольская, ул.Крупской, пер.Шоссейный, пер.Садовый | Побелка деревьев. | ООО «Грин К», ООО «Стройсервис+» ООО «Содержание жилого фонда», участники в субботниках | до 01.05. 2013 г. |
| 10 | Территории предприятий, организаций, березовая роща, пер.Шоссейный, ул.Крупской | Посадка саженцев деревьев. | Предприятия и организации – участники в субботниках | до 01.05. 2013 г. |
| 11 | Ул.Восточная, ул.Комсомольскаяпер.Шоссейный, пер.Советский, ул.Мокроусова, ул.Железнодоро-жная, пер.Шестой, стадион Локомотив | Спиливание и обрезка сухих деревьев. | ООО «Райэнерго», предприятия и организации – участники в субботниках | до 01.05. 2013 г. |
| 12 | Ул. Комсомольская, ул.Крупской, пер.Шоссейный, пер.Садовый | Приведение в порядок фасадов зданий, оформление рекламы и подсветки. | ООО «Стройсервис+», ООО «Содержание жилого фонда», ТСЖ, ИП Цмаколова С.Ю., ИП Галимов Р.Н., ООО «Виктория», ИП Стоянова Л.А., Бордюгова Н.Г., Сидоренко Д.Н., Дурмушян А.И., Чернушкина А.Н., Коляда В.А., Ковнеристова М.А., Оганесян К., Тадевосян А.Г., Ильгова М.В., Волкова И.Н., Резников Р.А., маг.Пятерочка, Сагателян Г.Г., маг.Тихий океан» | до 01.09. 2013 г. |

5. Керчикское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### При въезде в х. Керчик-Савров | Благоустройство возле въездного знака. | Администрация Керчикского сельского поселения | до 05.04. 2013 г. |
| 2 | ### При въезде в х. Керчик-Савров | Текущий ремонт памятника и обелиска, благоустройство прилегающей территории. | Администрация Керчикского сельского поселения, директор МУК «Керчикский СДК» | до 25.04. 2013 г. |
| 3 | х. Керчик-Савров | Покраска ограждений 5-ти мостов. | Администрация Керчикского сельского поселения | до 15.04. 2013 г. |
| 4 | Центральная площадь х. Керчик-Савров | Покраска урн и лавочек. | Администрация Керчикского сельского поселения, старосты малых хуторов. | до 20.04. 2013 г. |
| 5 | Центр х. Керчик-Савров | Благоустройство детской площадки. | Администрация Керчикского сельского поселения | до 20.04. 2013 г. |
| 6 | х. Керчик-Савров | Ремонт и окраска ограждения центрального парка. | Администрация Керчикского сельского поселения | до 15.04. 2013 г. |
| 7 | х. Керчик-Савров | Оформление клумб в центре хутора. | Администрация Керчикского сельского поселения | до 15.04. 2013 г. |
| 8 | х.Керчик-Савров ул.Мира, 1, пер.Короткий Х.Керчик-Савров ул.Советская, 34 | Устройство клумб возле торговых точек. | ИП Кукава В.И. ИП Маргарян В.В. ИП Долгих О.Д. | до 15.04. 2013 г. |
| 9 | х.Керчик-Савров, ул.Советская, 38,40 | Зеленые насаждения - вырезание поросли (центральный парк, парк прибрежной зоны - обрезка сухих веток - спиливание высохших деревьев - посадка саженцев вместо засохших деревьев | Администрация Керчикского сельского поселения, молодежный актив | до 20.04. 2013 г. |
| 10 | х.Керчик-Савров, ул.Советская, 34,36,38,40 Ул.Мира, 1 | Уличное и праздничное освещение - установка лампы уличного освещения в центральном парке, - предусмотреть подсветку зданий в центре хутора (торговые точки, СДК, администрация, школа) | Райэнерго, Администрация Керчикского сельского поселения, владельцы торговых точек, руководители объектов | до 01.05. 2013 г. |
| 11 | х. Керчик-Савров ул. Мира ул. Советская ул. Советская | Содержание фасадов - установка номерных знаков, аншлагов на торговых точках, - приведение в порядок фасадов зданий - оформление вывесок | Владельцы торговых точек: ИП Кукава В.И., Маргарян В.В., ИП Долгих О.Д. | до 01.05. 2013 г. |
| 12 | х. Керчик-Савров | Скверы и парки - побелка деревьев парковой зоны - побелка деревьев придорожной части улиц | Администрация Керчикского сельского поселения | до 05.04. 2013 г. |

6. Коммунарское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Новосветловкий | Установка въездного знака. | Зам. Главы Точёный А.Ю. | Май-июнь 2013 г. |
| 2 | п.Новосветловкий | Выполнение работ по благоустройству вокруг въездного знака. | Зам. Главы Точёный А.Ю. | Май-июнь 2013 г. |
| 3 | п.Новосветловкий | Разбивка цветников и клумб около объектов торговли и обслуживания. | Зам. Главы Точёный А.Ю. собственники объектов | Апрель 2013 г. |
| 4 | п.Новосветловкий | Установка недостающих и ремонт существующих урн около объектов торговли и обслуживания. | Зам. Главы Точёный А.Ю. собственники объектов | Апрель-май 2013 г. |
| 5 | п.Новосветловкий | Устройство детских площадок. | Зам. Главы Точёный А.Ю. Уличные комитеты | Апрель-сентябрь 2013 г. |
| 6 | п.Новосветловкий | Вырезка поросли, обрезка кустарников, обрезка деревьев. | Зам. Главы Точёный А.Ю. | Май 2013 г. |
| 7 | п.Новосветловкий | Ремонт фасадов объектов недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Точёный А.Ю. собственники объектов | Апрель-май 2013 г. |
| 8 | п.Новосветловкий | Ремонт входа в Администрацию поселения, с установкой пандуса. | Зам. Главы Точёный А.Ю. | Апрель-июнь 2013 г. |
| 9 | п.Новосветловкий | Установка праздничной иллюминации объектов недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Точёный А.Ю. собственники объектов | Декабрь 2013 г. |
| 10 | п.Новосветловкий | Устройство системы светодиодного уличного освещения с программным управлением. | Зам. Главы Точёный А.Ю. | Апрель-сентябрь 2013г. |

7. Краснокутское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### При въезде в х. Красный Кут | Ремонт въездного знака Краснокутского сельского поселения. | Зам. Главы Огнев В.Н. | Май-июнь 2013 г. |
| 2 | х. Красный Кут | Установка аншлагов с названием хутора. | Зам. Главы Огнев В.Н. Галатов В.И. | Апрель 2013 г. |
| 3 | ### При въезде в х. Красный Кут | Выполнение работ по благоустройству вокруг въездного знака. | Зам. Главы Огнев В.Н. Галатов В.И. | Май-июнь 2013 г. |
| 4 | х. Красный Кут | Разбивка цветников и клумб около каждого объекта недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Огнев В.Н. собственники объектов | Апрель 2013 г. |
| 5 | х. Красный Кут | Установка и ремонт урн около каждого объекта недвижимости. | Зам. Главы Огнев В.Н. собственники объектов | Апрель-май 2013 г. |
| 6 | х. Красный Кут | Благоустройство памятников, спортивных площадок. | Зам. Главы Огнев В.Н. Полоненко А.П. | Апрель-май 2013 г. |
| 7 | х. Красный Кут | Вырезка поросли, обрезка кустарников, обрезка деревьев. | Зам. Главы Огнев В.Н. Галатов В.И. | Май 2013 г. |
| 8 | х. Красный Кут | Установка подсветки, вывесок, номерных знаков объектов недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Огнев В.Н. собственники объектов | Апрель-май 2013 г. |
| 9 | х. Красный Кут | Ремонт фасадов объектов недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Огнев В.Н. собственники объектов | Апрель-май 2013 г. |
| 10 | х. Красный Кут | Ямочный ремонт дорог. | Зам. Главы Огнев В.Н. | Апрель -июнь 2013 г. |
| 11 | х. Красный Кут | Установка праздничной иллюминации объектов недвижимости независимо от формы собственности. | Зам. Главы Огнев В.Н. собственники объектов | Декабрь 2013 г. |

8. Краснолучское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК « Краснолучский» | Обустройство и подержание в надлежащем состоянии клумб. | Директор СДК х. Красный Луч Клименко Л.А. Зам. Главы Магелланов М.Е. | 2 – 3 кв. |
| 2 | Администрация Краснолучского сельского поселения МУК «Краснолучский» МБДОУ № 15 МОУНОШ №8 ФАП | Обустройство новых цветочных клумб. | Зам. Главы – Магелланов М.Е. Директор МУК – Клименко Л.А., Зав. д/с – Горачковская В.В. Директор – Дэвальд А.Э. Зав. ФАПом – Орехова Н.И. | до 01.06. 2013 г. |
| 3 | х. Красный Луч | Покос сорняков. | ООО Райэнерго», собственники домовладений, собственники земельных участков | 2 – 4 кв. |
| 4 | х. Красный Луч | Ликвидация сухих деревьев. | ООО «Райэнерго» | 1-4 кв. |
| 5 | х. Красный Луч | Уборка мусора по населенному пункту. | Зам. Главы Магелланов М.Е. | постоянно |
| 6 | х. Красный Луч | Организация работ по сбору мусора (работа с населением по 100% охвату по вывозу мусора). | Зам. Главы Магелланов М.Е. | 1 – 4 кв. |
| 7 | ул. Центральная, ул. Школьная | Работа по благоустройству внутрипоселковых дорог (ямочный ремонт) по ул. Центральная, ул. Школьная. | Зам. Главы Магелланов М.Е. | 2 – 3 кв. |
| 8 | При въезде в х. Красный Луч | Установка противопожарного стенда на въезде в населенный пункт. | Зам. Главы Магелланов М.Е. | 2 кв. |
| 9 | х. Красный Луч | Благоустройство и содержание клумбы около стелы «х. Красный Луч» (посадка цветов, полив, уборка сорняков, обработка прилегаю-щей территории). | Администрация Краснолучского поселения | 2-3 кв. |
| 10 | Администрация Краснолучского сельского поселения МУК « Краснолучский» МБДОУ № 15 МОУНОШ №8 ФАП | Побелка деревьев, бордюров на аллеях, в парке, в сквере. | Зам. Главы – Магелланов М.Е. Директор МУК – Клименко Л.А., Зав. д/с – Горачковская В.В. Директор – Дэвальд А.Э. Зав. ФАПом – Орехова Н.И. | до 15.04. 2013 г. |
| 11 | х. Красный Луч | Уборка закреплённой территории детских площадок (уборка мусора, покраска ограждений). | Специалист по делам молодежи Жирова Т.В. | 2 кв. |
| 12 | СПК им. Кирова | Демонтаж котельной СПК им. Кирова. | СПК им. Кирова | До 4 кв. |
| 13 | Парк х. Красный Луч | Высадка деревьев в парке. | Сотрудники Администрации, Зам. Главы Магелланов М.Е. | до 01.05.2013 |
| 14 | х. Красный Луч | Ремонт и замена заборов в частных домах. | Собственники частных домовладений | 2 – 4 кв. |
| 15 | х. Красный Луч | Благоустройство уличного освещения. | Зам. Главы Магелланов М.Е. | 2 – 4 кв. |
| 16 | х. Красный Луч | Привести в порядок магазины и их территорию (покрасить урны, лестничные марши, уборка территории, побелка бордюров, деревьев). | Собственники | До 15.04.2013 г. |
| 17 | СПК им. Кирова | Благоустройство и содержание клумбы около здания конторы, памятника (посадка цветов, полив, уборка сорняков, обработка прилегающей территории). | Председатель СПК им. Кирова – Клименко А.К. | 2-3 кв. |
| 18 | х. Красный Луч | Установка скульптуры из мультсериала « Маша и медведь». | Зам. Главы Магелланов М.Е. | 3 кв. |

9. Красюковское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При въезде в сл. Красюковская | Благоустройство возле въездных знаков «Красюковское сельское поселение», «Октябрьский район». | Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель - май |
| 2 | МУК «Красюковский СДК» | Благоустройство прилегающей территории всех учреждений культуры Красюковского сельского поселения. | Директор МУК «Красюковский СДК» Е.С. Кашкина | Апрель - июнь |
| 3 | сл. Красюковская | Покраска ограждения моста. Установка урн. | Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель |
| 4 | сл. Красюковская | Благоустройство детских площадок. | Администрация Красюковского сельского поселения, старосты населенных пунктов | Апрель - май |
| 5 | сл. Красюковская | Оформление клумб в центре | Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель |
| 6 | сл. Красюковская, ул. М.Горького, 29 а, ул. М.Горького, 94 а, ул. Советская, 55а, ул. Советская, 21, ул. Советская,31 | Устройство клумб возле торговых точек. | ИП Кандейкин С.В. ИП Аршба В.Г. ООО «Заря Дона», и.о. директора Иванов А.Н. | Апрель |
| 7 | сл. Красюковская | Зеленые насаждения - вырезание поросли - обрезка сухих веток - спиливание высохших деревьев - посадка саженцев вместо засохших деревьев. | Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель - май |
| 8 | сл. Красюковская, ул. Советская, 24 п. Новоперсиановка ул. Советская, 12 | Уличное и праздничное освещение - установка лампы уличного освещения на площади перед зданием СДК. | Райэнерго, Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель |
| 9 | сл. Красюковская | Содержание фасадов - установка номерных знаков, аншлагов на торговых точках, - приведение в порядок фасадов зданий - оформление вывесок. | Владельцы торговых точек: ИП М..М. Рыбкин, ИП Белобородов С.П., ИП В.В. Полуян | Апрель - май |
| 10 | сл. Красюковская | Побелка деревьев придорожной части улиц. | Администрация Красюковского сельского поселения | Апрель |

10. Кривянское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При въезде в ст. Кривянская | Выполнить благоустройство вокруг въездного знака. | Зам. Главы Филимонов С.Д. | до 1.05.2013г |
| 2 | АЗС, Мазагин «Автозапчасти», Стелла « КФХ Кривянское», Рынок « Кривянский», Магазин «Продукты», Магазин « Ассорти», Магазин « Строй Сам», Магазин « Партнер», ООО «Стройсервис +», Рынок « Кривянский», Магазин « Продукты», Кафе-бар, Аптека, Магазин « канцтовары», Магазин « Баба Утя», Магазин «Светлячок», Магазин «Стройматериалы», Магазин « Ирина», Магазин « Продукты» - Зуев Н.А. 22.Магазин – Пятибратова О.В. 23.Магазин « Автосервис» – Гончаров А.С. 24.Магазин « Центральный»- Корюков Н.С. 25.Урожай- Семенюк А.М. 26.Магазин « Покровский»- Полтаратская Е.А. 27.Парк отдыха, прилегающая территория к МОУ СОШ № 72 – Директор МОУ СОШ № 72 28.ФОК, прилегающая территория к МОУ СОШ № 73 - Директор МОУ СОШ № 73 | Предусмотреть цветники или клумбы около каждого объекта недвижимости независимо от формы собственности. | АЗС – директор Меркулов В.Г. Мазагин «Автозапчасти» - директор Мельникова С.В. Стелла « КФХ Кривянское»- Пятибратов В.А. Рынок « Кривянский» – Сидорин В.Н. Магазин «Продукты»- Косяков Н.И. Магазин « Ассорти»- Зуев Н.А. Магазин « Строй Сам» – Косяков Н.И. Магазин « Партнер»- Гончаров С.Н. ООО «Стройсервис +»- Садардинова В.А. Рынок « Кривянский» - Сидорин В.Н. Магазин « Продукты» - Морозов А.А. Магазин « Продукты»- Бирюков С.П. Кафе-бар- Ковнеристов М.Л. Аптека- Сидорин В.Н. Магазин « канцтовары»- Семенюк А.М. Магазин « Продукты»- Косяков Н.И. Магазин « Баба Утя»- Возный С.И. Магазин «Светлячок»- Холодов В.И. Магазин «Стройматериалы»- Левинский А.Л. Магазин « Ирина»- Зуев Н.А. Магазин « Продукты» - Зуев Н.А. Магазин – Пятибратова О.В. Магазин « Автосервис» – Гончаров А.С. Магазин « Центральный»- Корюков Н.С. Урожай- Семенюк А.М. Магазин « Покровский»- Полтаратская Е.А. Парк отдыха, прилегающая территория к МОУ СОШ № 72 – Директор МОУ СОШ № 72 ФОК, прилегающая территория к МОУ СОШ № 73 - Директор МОУ СОШ № 73 | до 1.05.2013г |
| 3 | ст. Кривянская | Предусмотреть установку урн около каждого объекта недвижимости, а также вдоль тротуаров не реже чем 1000 м. | Предприниматели по списку (см.выше), заместитель Главы Кривянского сельского поселения | до 1.05.2013г. |
| 4 | ст. Кривянская | Предусмотреть благоустройство детских площадок, установку урн и скамеек. |  | до 1.05.2013г. |
| 5 | ст. Кривянская | Зеленые насаждения: - вырезать всю поросль; - обрезка деревьев с целью придания им эстетического вида; - обрезка поросли на стволах деревьев (очистка штамба); -обрезка кустарников; -провести инвентаризацию зеленых насаждений. | Зам. Главы Филимонов С.Д. | до 1.05.2013г. |
| 6 | ст. Кривянская | Содержание фасадов: - предусмотреть приведение в порядок всех фасадов; - на всех объектах недвижимости должны быть установлены вывески и реклама; - установка номерных знаков и аншлагов. | Предприниматели по списку (см.выше) Специалист администрации Тарасюк С.В. | до 1.05.2013г. |
| 7 | ст. Кривянская | Скверы и парки: - вырезать всю поросль на территории сквера и (или) парка; - обрезка деревьев и кустарников на территории сквера и (или) парка; - предусмотреть на территории сквера и (или) парка установку архитектурных объектов малых форм - скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур; - разработать предложения по подсветке скверов и (или) парков, цветников, декоративных скульптур. | Зам. Главы Филимонов С.Д. | до 1.05.2013г. |

11.Мокрологское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При въезде в п.Новозарянский | Благоустройство вокруг въездного знака. | Администрация Мокрологского поселения атаман п.Новозарянский С.Л.Ершов | до 15.04.2013г |
| 2 | п.Новозарянский | Разбивка клумбы и высадка рассады цветов около магазинов, сберкассы. | ИП «Минаев В.Н», ИП «Кружилин В.П.», ИП «Федорова Е.С.» | до 15.04.2013г |
| 3 | п.Новозарянский ул.Ленина детская площадка | Установка урн по ул. Ленина (детская площадка, сберкасса, вдоль тротуара) – 3 шт. | Администрация Мокрологского поселения | до 10.04.2013г |
| 4 | п.Новозарянский ул.Ленина детская площадка | Окраска детской площадки, ремонт скамеек, завоз песка. | Администрация Мокрологского поселения Сотрудники СДК | до 20.04.2013г |
| 5 | п.Новозарянский | Побелка деревьев, вырезка поросли, спил сухих деревьев на подъездной дороге. | Администрация Мокрологского поселения | до 20.04.2013г |
| 6 | п.Новозарянский | Разработка предложений по освещению и праздничной подсветке на магазинах. | Минаев В.Н., Кружилин В.П., Федорова Е.С. | до 10.04.2013г |
| 7 | п.Новозарянский, ул. им.Калинина, Дзержинского, Крупской,Транспортная | Приведение в порядок фасадов на улицах им.Калинина, Дзержинского, Крупской,Транспортная. | Собственники домовладений, учреждений, организаций | до 1.05.2013г |
| 8 | Подъездная дорога.,здания торговых точек, СДК | Установка баннеров, рекламы и вывесок (противопожарных и др.) | Администрация Мокрологского поселения | до 20.05.2013г |
| 9 | п.Новозарянский | Вырезка поросли, установка урн, лавочек, малых архитектурных форм на территории парка. | Администрация Мокрологского поселения | до 20.05.2013г |
| 10 | п.Новозарянский | Разработка предложений по подсветке в парке. | Администрация Мокрологского поселения | до 5.04.2013г |
| 11 | п.Новозарянский ул.Транспортная 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. | Администрация Мокрологского поселения Подрядная организация | до 20.05.2013г |

12.Персиановское сельское поселение

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Ответственный | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При въезде в п. Персиановский | Покраска въездного знака п. Персиановский. | Зам.главы И.В. Бутченко | до 1.05.2013г |
| 2 | п. Персиановский | Установка аншлагов. | Зам.главы И.В. Бутченко | до 1.05.2013г |
| 3 | п. Персиановский | Разбивка цветников и клумб около каждого объекта недвижимости независимо от формы собственности. | ИП «Персик», ИП «Анна» ИП «Кундриков» ИП «Харченко» | до 1.05.2013г |
| 4 | п. Персиановский | Установка и ремонт урн около каждого объекта каждого объекта недвижимости. | ИП «Персик», ИП «Анна» ИП «Кундриков» ИП «Харченко» Зам.главы Персиановского (с) поселения И.В. Бутченко | до 1.05.2013г |
| 5 | п. Персиановский | Благоустройство памятников, спортивных площадок. | Зам.главы Персиановского (с) поселения И.В. Бутченко ДонГАУ | до 1.05.2013г |
| 6 | п. Персиановский | Вырезка поросли, обрезка кустарников, обрезка деревьев. | Зам.главы Персиановского (с) поселения И.В. Бутченко ДонГАУ ООО «Водоканал», ООО «Вода и стоки» ООО «Донэнерго» | до 1.05.2013г |
| 7 | п. Персиановский | Установка подсветки, вывесок, номерных знаков объектов недвижимости независимо от форм собственности. | Зам.главы Персиановского (с) поселения И.В. Бутченко Собственники объектов | до 1.05.2013г |
| 8 | п. Персиановский | Ремонт фасадов. | Зам.главы Персиановского (с) поселения И.В. Бутченко Собственники объектов | до 1.05.2013г |

Управляющий делами

Администрации района    		          		                              Н.Н. Савченко