РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017                                                 №205                          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района « Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013  №826 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», по результатам работы за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                          Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 14.03.2017   №205

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2016 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» (далее – программа) в 2016 году было выделено 8 191,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 4 205,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3 985,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы  8 190,8тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 4 205,0 тыс. рублей или 100%;

внебюджетных источников – 3985,8 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2016 году было предусмотрено 1012,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

внебюджетных источников – 1012,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 1012,8 тыс. рублей или 100 % от запланированного.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» в 2016 году предусмотрено 7 178,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 4 205,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 973,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы  7 178,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 4 205,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 973,0 тыс. рублей.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2016 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2016 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области энергоэффективности, повышения тепловой защиты зданий, сооружений, замене неэффективного оборудования, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2016 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 19.02.2016  №105 «О внесении  изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826», от 23.05.2016 №315 «О внесении  изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826», от 24.10.2016 №641 «О внесении  изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826» с целью выполнения мероприятий программы в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2016 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы за 2016 год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых показателей программы.

По итогам 2016 года не все целевые показатели достигли запланированного уровня:

- «Экономия БУ воды в натуральном выражении», план на 2016 год 7,0 тыс.м3, факт – 4,7 тыс.м3, выполнение составило 67,1%.

Кроме того, по результатам 2016 года некоторые показатели превысили запланированный уровень:

- «Экономия БУ электрической энергии в натуральном выражении», при плане 290,9 тыс. кВт.ч, факт составил 295,05   тыс. кВт.ч или 101,44%. Это связано с политикой, проводимой Администрацией Октябрьского района, в том числе и бюджетными учреждениями, в части экономии потребления топливно-энергетических ресурсов в сравнении с предыдущим годом не менее чем на 3% (замена ламп накаливания на энергосберегающие, часы энергосбережения оборудования, оргтехники).

- «Экономия БУ тепловой энергии в натуральном выражении», план на 2016 год – 1257,1 тыс.м3, факт – 1309,7 тыс. м3. Превышение показателя на 4,2% связано выполнением мероприятий по снижению потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры, замена окон и дверей, утепление стен, кровель.

- «Экономия БУ природного газа в натуральном выражении», при плане 85,9 тыс.м3, факт составил 159,9 тыс.м3 или 186,1%. Это связано с политикой, проводимой Администрацией Октябрьского района, в том числе и бюджетными учреждениями, в части экономии потребления топливно-энергетических ресурсов в сравнении с предыдущим годом не менее чем на 3% (сокращение расходов и потерь воды, установка приборов учета расхода воды, применение экономичной водоразборной арматуры).

Остальные показатели выполнены на 100%, в том числе:

- Количество специалистов бюджетных учреждений, обученных основам энергосбережения, план на 2016 год – 119 человек, по факту – 119 человек или 100%;

- Доля бюджетных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, к общему числу бюджетных учреждений – план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ЭЭ  БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района – план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - план 100%, факт 100%;

- Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – план 7,6%, факт 7,6%;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, план 55,3 %, факт 55,3%;

- Доля объемов электрической энергии ЭЭ, потребляемой в  МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных  приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%.

Информация об оценке эффективности реализации программы за 2016 год изложена в приложении № 2 к отчету.

IV. Дальнейшая реализация  Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 24.10.2016 №641 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 30.09.2013 г. №826» объем ассигнований на 2017 год составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников – 45,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н.  Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» по результатам работы за 2016 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе» за январь-декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при текущем, капитальном ремонте (замена окон, дверей, установка доводчиков) | х | х | Обязательства по договорам исполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | х |
| Замена энергосберегающих ламп на светодиодные не менее 30 % | 678,0 | 678,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 678,0 |
| Ремонт системы отопления хирургического корпуса МБУЗ ЦРБ | 64,8 | 64,8 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 64,8 |
| Ремонт системы отопления терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ | 160,0 | 160,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 160,0 |
| ПСД на ремонт магистральной теплотрассы МБУЗ ЦРБ | 110,0 | 110,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 110,0 |
| Итого по подпрограмме | 1012,8 | 1012,8 |  | 1012,8 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |
| Установка энергосберегающих светильников МКД | 600,0 | 600,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 600,0 |
| Повышение тепловой защиты МКД при текущем, капитальном ремонте (замена окон, дверей, установка доводчиков) | 680,0 | 680,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 680,0 |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, ГВС гидравлическая регулировка систем отопления в МКД | 464,0 | 464,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 464,0 |
| Оптимизация летнего режима работы ГВС в п. Казачьи Лагери | 100,0 | 100,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 100,0 |
| Замена сетевого насоса на ВНС п. Персиановский | 27,0 | 27,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 27,0 |
| Замена участков трубопровода отопления в пп. Казачьи Лагери, Персиановский | 535,3 | 535,3 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 535,3 |
| Ремонт изоляции трубопроводов отопления и ГВС п. Казачьи Лагери | 149,7 | 149,7 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 149,7 |
| Замена осветительного оборудования на энергосберегающее на котельной п. Казачьи Лагери | 70,0 | 70,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 70,0 |
| Модернизация насосных групп КНС, ВНС пп. Каменоломни, Персиановский | 307,0 | 307,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 307,0 |
| Замена аварийного участка водопровода ул. Кривошлыкова п. Персиановский | 40,0 | 40,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 40,0 |
| Ремонт водовода протяженностью 500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Южная; Водовода протяженностью 2500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Набережная, Майская, Октябрьская | 4063,8 | 4063,7 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 4063,7 |
| Ремонт участка водопроводной сети по ул. Свердлова п. Каменоломни Ростовской области (от ул. Дружелюбная до ул. Гвардейская) | 141,4 | 141,3 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 141,3 |
| Итого по подпрограмме | 7178,2 | 7178,0 |  | 7178,0 |
| Итого по муниципальной программе | 8191,0 | 8190,8 |  | 8190,8 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2016 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения |  | - | - | - | - |  | Количество специалистов бюджетных учреждений, обученных основам энергосбережения | Чел. | 119 | 119 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля бюджетных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, к общему числу бюджетных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | - | - | - | - |  | Доля объемов ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ электрической энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. кВт.ч | 331,3 | 290,9 | 295,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ тепловой энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. Гкал | 881,3 | 1257,1 | 1307,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ природного газа в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. куб.м | 92,3 | 85,9 | 159,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ воды в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. куб.м | 2 | 7,0 | 4,7 |
| 1.3. | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  | - | 2236,5 | - | 2236,5 |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов | 8047,5 | 2595 | 8047,3 | 2595 |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 8,8 | 7,6 | 7,6 |
|  |  |  | 5641,6 | 38,0 | 5641,3 | 38,0 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 64,0 | 55,3 | 55,3 |
| 2.2. |  | Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета | - | - | - | - |  | Доля объемов электрической энергии ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2016 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях».

Данная подпрограмма насчитывает 10 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=119/119=1;

S2 = Rф2  / RП2=100/100=1;

S3 = Rф3  / RП3=100/100=1;

S4 = Rф4  / RП4=100/100=1;

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1;

S6 = Rф6  / RП6=100/100=1;

S7 = Rф7  / RП7=295,05/290,9=1,01;

S8 = Rф8  / RП8=1307,7/1257,1=1,04;

S9 = Rф9  / RП9=159,9/85,9=1,86;

S10 = Rф10  / RП10=4,7/7=0,67.

Вес показателей: MП  = 1 / 10=0,1.

IР= 1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1,01х0,1+1,04х0,1+1,86х0,1+0,67х0,1=1,06

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ».

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=7,6/7,6=1;

S2 = Rф2  / RП2=55,3/55,3=1;

S3 = Rф3  / RП3=100/100=1;

S4 = Rф4  / RП4=100/100=1;

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1;

S6 = Rф6  / RП6=100/100=1

Вес показателей: MП  = 1 /6=0,17.

IР= 1х6х0,17=1,0.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»:

IЭ  = 1012,8х1,06/1012,8=1,07.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» данная подпрограмма имеет низкий уровень эффективности в связи со сложившейся кредиторской задолженностью бюджета района.

Рассчитаем индекс эффективности «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ»:

IЭ  = 8067,4х1/8067,6=1,0.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.