Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2015     		      		№526 	              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815

В целях уточнения показателей реализации районной муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», во исполнение государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С момента официального опубликования настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления Администрации Октябрьского района:

2.1. Постановление Администрации Октябрьского района от 15.04.2014 № 335 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815»;

2.2. Постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2014 № 952 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815»;

2.3. Постановление Администрации Октябрьского района от 10.11.2014 № 1075 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815»;

2.4. Постановление Администрации Октябрьского района от 30.01.2014 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства С.В. Басакевича.

Глава

Октябрьского  района				   		Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 05.08.2015 № 526

«Муниципальная программа Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; содействие условиям стимулирования жилищного строительства; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» 2. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья». 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета Октябрьского района, тыс. руб. | 1538,19 | 711,09 | 354,0 | 162,9* | 162,9* | 147,3* |
| Средства областного бюджета, тыс. руб. | 154704,5952 | 52346,2452 | 21308,85 | 34259,0 | 12509,0 | 34281,5 |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 4186,8048 | 2451,5548 | 1735,25 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»: |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м | 129,5 | 20,6 | 23,1 | 25,6 | 28,4 | 31,5 |
| - средняя обеспеченность населения жильем, кв.м/на 1 жителя | - | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,9 |
| - ввод жилья на душу населения за год, кв. м/на 1 жителя | - | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,45 |
| Подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»: |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе, семей | 34 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| - обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, семей | 86 | 18 | 23 | 15 | 15 | 15 |
| - предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего, семей | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, чел. | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района. Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания для себя и своих близких – это одна из фундаментальных задач правового государства.

Вместе с тем роль государства, как гаранта соблюдения этого права, включает в себя координацию развития строительного комплекса и формирования благоприятных инвестиционных условий для обеспечения заинтересованности в реализации жилищных программ самих строительных организаций.

Строительство в целом является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития как в экономическом, так и социальном плане. Таким образом, двойственная природа проблематики, существующей в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, который препятствует инвестиционной активности в строительстве.

Проблематика, существующая в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

В связи с этим возникает необходимость повышать доступность жилья за счет поддержки массового жилищного строительства путем:

повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками;

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье;

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Настоящая муниципальная программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Настоящая Программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения Октябрьского района. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий Программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

# Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы  реализации, целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель муниципальной Программы Октябрьского района – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель – «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых муниципальным образованием «Октябрьский район» разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой».

- содействие условиям стимулирования жилищного строительства. Решение данной задачи характеризует показатели – «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» и «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда».

- оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств. Решение данной задачи характеризует показатель – «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Сведения о планируемых результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» приведены в приложении № 13 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы Октябрьского района:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, по отношению к 2012 году, принятому за единицу;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Срок реализации муниципальной Программы Октябрьского района рассчитан на пять лет – с 2014 по 2018 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского

района на 2014-2018 годы»,

обобщенная характеристика основных мероприятий

Поставленные в рамках муниципальной Программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в муниципальной программе сформированы три подпрограммы:

1. Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе;

2. Стимулирование развития рынка жилья;

3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан;

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач муниципальной Программы.

- Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» направлена на повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства.

- В рамках данной подпрограммы муниципальным образованием «Октябрьский район» будут проводиться следующие мероприятия: вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, разработка проектов планировки перспективных территорий жилищного строительства; реализация мер по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства путем уменьшения количества и сроков прохождения процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья эконом-класса.

- Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» направлена на повышение доступности жилья для населения, развитие жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

- В подпрограмму включена реализация мероприятий по содействию внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, а также создание сектора арендного жилья коммерческого использования в муниципальном образовании «Октябрьский район».

- Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- В рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия по:

- переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание муниципальным образованием «Октябрьский район» совместно с муниципальными образованиями сельских (городского) поселений района условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания;

- обеспечению жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 14 к муниципальной программе.

Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2018 годы»

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной Программы (оценка результативности);

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной Программы проводится по формуле:

,

где Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной Программы в целом проводится по формуле:

E= ,

где Е – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

В целях оценки достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или более 95 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

# Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм

# муниципальной Программы

# 5.1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»

# 5.1.1. Паспорт

# подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе»

| Наименование подпрограммы | «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Администрации Октябрьского района; муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |

5.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»

В целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения в Октябрьском районе реализуется градостроительная политика, являющаяся ключевым элементом как комплексного развития территорий сельских и городского поселений, так и снижения административных барьеров в жилищном строительстве.

Выполнению контрольных показателей по вводу жилья способствуют: реализация мероприятий по снижению административных барьеров, упрощения процедуры разработки проектной документации, экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

В целях реализации требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2013 года разработаны и утверждены схемы территориального планирования во всех 11 муниципальных сельских и 1 городском поселениях. Генеральные планы, правила землепользования и застройки разработаны и утверждены во всех муниципальных образованиях сельских и городского поселений Октябрьского района, что составляет 100 процентов от общего количества градостроительной документации, которую необходимо было разработать и утвердить в целом по району.

С целью проведения единой жилищной политики в Октябрьском районе реализуется комплекс мер, направленных на достижение прогнозируемых темпов развития территорий для жилищного строительства:

внесение изменений в документы территориального планирования и разработка документации по планировке территорий;

подготовка новых территорий под жилищное строительство и реализация проектов комплексной застройки;

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства инженерной инфраструктурой.

В то же время наибольшие проблемы, препятствующие реализации комплекса мер, направленных на развитие территорий для жилищного строительства, состоят в следующем: недостаточное финансовое обеспечение разработки проектов планировки; недостаточное административное сопровождение проектов жилищного строительства; воздействие неурегулированных административных процедур, препятствующих реализации инвестиционной деятельности; нескоординированность различных государственных, муниципальных программ, программ организаций коммунального комплекса и инвестиционных программ участников проектов жилищного строительства в своевременном обеспечении территорий инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В результате реализации комплекса мер территориально-градостроительного развития Октябрьского района в муниципальных образованиях сельских и городского поселений района должна быть сформирована комфортная среда проживания, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состоянию окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе обеспечивающая полноценную жизнедеятельность для маломобильных групп населения, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурных и досуговых потребностей граждан.

5.1.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»

Цель подпрограммы  – повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства.

Для достижения цели подпрограммы  необходимо решение следующих задач:

создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса;

обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства.

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания  жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:

уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для  жилья экономического класса.

Сведения о планируемых результатах реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы  рассчитан на пять лет – с 2014 по 2018 годы.

5.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе»

5.1.4.1.Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса

С целью вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства (в том числе жилья эконом-класса) Администрация Октябрьского района совместно с Администрациями муниципальных образований сельских и городского поселений осуществляет подготовку земельных участков. Развитие и освоение территорий под жилищное строительство ведется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Данные территории включены в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (приложение № 3 к муниципальной программе) (далее – Региональный адресный перечень, утверждается  постановлением Правительства Ростовской области).

В состав Регионального адресного перечня входят земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, для их последующего предоставления в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях жилищного строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, и земельные участки различных форм собственности, представленных или возможных для освоения в целях жилищного строительства, группируются в разрезе муниципальных образований.

Региональный адресный перечень содержит сведения о:

площади земельных участков;

местоположении земельных участков;

целевом назначении и виде разрешенного использования земельных участков;

правах, ограничениях (обременениях) прав на земельные участки;

градостроительных регламентах.

Основным методом формирования регионального адресного перечня земельных участков является их целенаправленный поиск, т.е. поиск востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье земельных участков с целью вовлечения таких земельных участков в оборот для последующего предоставления для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства и в рамках договоров о развитии застроенных территорий, а также для строительства необходимой инфраструктуры.

В целях содействия развитию жилищного строительства, в рамках заключенного 19 февраля 2009 года соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) между Администрацией Ростовской области и Фондом «РЖС», осуществляется работа по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Фонд «РЖС» провел аукцион по продаже права аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного в Октябрьском районе (пос. Персиановский) площадью 11,0 га для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (приложения №№ 3, 5, 6, 7 ,8 к муниципальной программе).

В зависимости от степени готовности земельных участков к предоставлению в целях жилищного строительства, в том числе их комплексного освоения в целях жилищного строительства, размещения объектов инфраструктуры, заключения договора о развитии застроенной территории в план предоставления земельных участков включаются следующие основные мероприятия:

организация работ по формированию земельного участка и его постановки на кадастровый учет;

мероприятия по включению земельного участка в границы населенного пункта (в случае строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта – перевод такого земельного участка в земли промышленности), установление или изменение вида разрешенного использования земельного участка;

организация разработки документации по планировке территории (за исключением проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства);

определение объема жилищного строительства и типов строящегося жилья в соответствии с градостроительными регламентами;

определение этапов и сроков начала и окончания жилищного строительства применительно к каждой очереди строительства на земельном участке;

определение технических условий подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, либо внесение изменений в инвестиционные программы организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в случае недостаточности существующих мощностей для подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, в том числе внесение изменений в инвестиционных программы электросетевых организаций;

определение объема расходных обязательств бюджета Ростовской области и (или) местного бюджета, на территории которого расположен земельный участок, объема привлекаемых средств из иных источников на проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

определение планируемой даты (квартала) предоставления земельного участка, включенного в сводный региональный адресный перечень, для целей жилищного строительства.

В целях минимизации расходов на обеспечение проектов жилищного строительства различными видами коммунальной инфраструктуры будет реализован следующий алгоритм.

Отбор проектов жилищного строительства будет осуществляться, в первую очередь, с учетом определения наиболее эффективного решения по обеспечению такого проекта водоснабжением и водоотведением. Решение по данному вопросу принимается Правительством Ростовской области.

Способ обеспечения проекта жилищного строительства теплоснабжением будет определяться в схеме теплоснабжения поселения с учетом выбора оптимального решения, в том числе строительство теплосети от имеющихся теплоисточников или строительство локального теплоисточника. Источником финансирования выбранного варианта может рассматриваться инвестиционная программа теплоснабжающей организации и (или) бюджетное финансирование.

Обеспечение проекта жилищного строительства электроснабжением будет предусматриваться в инвестиционной программе распределительной сетевой компании. Решение по данному вопросу принимается Правительством Ростовской области.

Условия обеспечения проекта жилищного строительства газоснабжением будут определяться исходя из принятого решения по теплоснабжению и реализовываться через инвестиционную программу газораспределительной организации. Решение по данному вопросу принимается Правительством Ростовской области совместно с Минэнерго России.

При выборе вариантов обеспечения проектов жилищного строительства коммунальной инфраструктурой через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса изменения, вносимые в такие инвестиционные программы, не должны приводить к уменьшению величины технического присоединения (подключения) других потребителей данных организаций.

В качестве перспективных проектов жилищного строительства, перечень которых приведен в приложении № 3, рассматриваются:

земельные участки для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, по результатам аукционов, проводимых в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 38.1 и 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельные участки для строительства, в том числе объектов инфраструктуры, в безвозмездное срочное пользование на срок строительства таких объектов в безвозмездное срочное пользование, лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств бюджета Ростовской области или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства таких объектов;

земельные участки для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицам, с которыми в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории;

земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование кооперативам, создаваемым в порядке, установленном федеральными законами   из числа отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации, органами исполнительной власти Правительства Ростовской области;

земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование или в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, по результатам аукционов с обязательством застройщика по продаже такого жилья по фиксированным ценам отдельным категориям гражданам, установленных законодательством Российской Федерации.

земельные участки, предоставленные однократно бесплатно гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, для индивидуального жилищного строительства (Приложения №№ 9, 10 к муниципальной программе).

Основное направление реализации жилищной политики – дальнейшее развитие массового строительства доступного малоэтажного жилья и жилья экономического класса в рамках комплексного освоения крупных территорий.

При выполнении данных мероприятий особое место следует уделить работе с фондом РЖС по вовлечению в гражданский оборот неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности, для жилищного строительства, путём проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков, для целей жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Выполнение данных мероприятий позволит осуществить:

передачу в безвозмездное срочное пользование земельных участков категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, входящих в жилищно-строительные кооперативы;

организацию бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья эконом-класса, при условии ограничения продажной цены на такое жилье, также бесплатной передаче земель гражданам, имеющим трех и более детей.

Освоение данных перспективных территорий предусматривается с учетом реализации планов освоения таких земельных участков, которые будут скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие дорожной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Жилищные некоммерческие объединения граждан и индивидуальных застройщиков будут получать государственную поддержку при условии строительства жилья экономического класса.

Информационная, правовая и организационная поддержка в создании кооперативов оказывается гражданам муниципальным образованием «Октябрьский район».

Муниципальным образованием «Октябрьский район» осуществляется прием граждан и формирование списков граждан имеющих право для принятия в члены кооператива из числа работников учреждений образования, здравоохранения и культуры. Данные категории граждан определены на основании положений федеральных нормативных актов и принятых Правительством Ростовской области Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива. Эти же Правила применяются в случае подачи заявления о включении в кооператив граждан, имеющих трех и более детей.

5.1.4.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью

формирования территорий для жилищного строительства

В целях формирования территорий для жилищного строительства проводится планомерная работа по обеспечению перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий.

Стратегическим документом, определяющим основные направления территориального развития, в том числе территории жилищного строительства является схема территориального планирования Октябрьского района.

В рамках выполнения мероприятия по созданию условий развития территорий для жилищного строительства, путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, будут выполнены проектные работы, направленные на реализацию основных положений схемы территориального планирования Октябрьского района:

разработка стратегии развития территориально-экономических округов Октябрьского района;

разработка проектов планировки перспективных территорий жилищного строительства.

Основные мероприятия по обеспечению перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий осуществляются путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования, направленных на формирование приоритетных и перспективных земельных участков жилищного строительства.

В целях формирования территорий для жилищного строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

разработка плана формирования, предоставления и освоения земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий и определение земельных участков под указанные цели, в том числе на основе совместной работы с Фондом «РЖС» по выявлению и вовлечению в гражданский оборот для целей жилищного строительства находящихся в федеральной собственности земельных участков;

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства;

реализация проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий;

стимулирование частной инициативы граждан, содействие в формировании условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

5.1.4.3.Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,

в том числе для создания  жилья экономического класса

путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

В целях  улучшения предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания  жилья эконом-класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» утвержден перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Правительство Российской Федерации Распоряжением от 15.11.2012 №2096-р утвердило перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), в котором включены показатели по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №2550-р утверждена методика определения целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.

В данном Распоряжении принято следующее:

определено понятие – «эталонный объект капитального строительства непроизводственного назначения» объект капитального строительства общей площадью не более 6000 кв. м;

установлены значения показателя, характеризующего предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в единицах);

установлены значения показателя, характеризующего предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в днях).

Дополнительно, к объектам жилищного назначения, в том числе для жилья эконом-класса следует считать эталонным объектом, отвечающим следующим условиям:

объекты капитального строительства, имеющие предоставленный земельный участок с видом разрешенного использования для жилищного строительства,

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположены на отдельном земельном участке и имеющие выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Предельное количество процедур и сроки их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2018 года, направленные на улучшение предпринимательского климата  в сфере строительства установлены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р.

При реализации проектов жилищного строительства необходимо руководствоваться проектом Перечня установленных на федеральном уровне административных процедур при реализации проектов в сфере жилищного строительства разработанного Минрегионом России во исполнение абз. 5, пп. «г», п.2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

При реализации проектов жилищного строительства выполнение мероприятий направленных на  улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания  жилья эконом-класса будут направлены на уменьшение предельного количества процедур и сроков их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2018 года.

- Снижению административных барьеров будет способствовать реализация следующих мер:

- обеспечение перспективных территорий жилищного строительства документами территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территорий;

- первоочередная подготовка и формирование земельных участков для предоставления через аукционы в целях жилищного строительства;

- разработка административных регламентов муниципальных и государственных услуг оказываемых при осуществлении проектов жилищного строительства, предоставления данных услуг по принципу «одного окна», перевод данных услуг в электронный вид в целях ускорения их предоставления;

- обеспечение мер по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Реализация мер направленных на снижение административных барьеров, том числе для создания жилья эконом-класса,  позволит обеспечить мероприятия по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства, уменьшение количества и сроков прохождения процедур необходимых для реализации проектов жилищного строительства, увеличение объемов строительства жилья и доступность его для населения.

5.1.4.4. Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы»

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы», предусмотрено предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета на реализацию проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в том числе на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жильем экономкласса.

Особое внимание уделяется реализации проектов комплексной застройки микрорайонов, где кроме строительства жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и коммерческой нежилой недвижимости предусмотрено формирование дорожной и транспортной инфраструктур, что позволяет значительно увеличить их инвестиционную привлекательность.

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов на софинансирование расходов по разработке проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов на софинансирование расходов по разработке проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местном бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующим администратором доходов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется:

на основании соглашений о предоставлении субсидий на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования;

после представления администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по вопросам местного значения в 2014 году.

Перечисление субсидий на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области производится поэтапно на основании представленных отчетных документов за фактически выполненный объем работ.

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, рассчитывается по формуле:

- Sмоi = Сппимi х Уiоб/100,

где  Sмоi – объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;

Сппимi – стоимость разработки проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства, рассчитанная в соответствии с действующими справочниками базовых цен на проектные работы для строительства и на основании объема работ, подлежащих выполнению;

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, выраженный в процентах.

# 5.2. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья»

# 5.2.1.Паспорт

# подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья»

| Наименование подпрограммы | Стимулирование развития рынка жилья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района Ростовской области; содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке; повышение доступности жилья для населения; создание арендного жилищного фонда коммерческого использования |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Администрации Октябрьского района; муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |

5.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Стимулирование развития рынка жилья»

Итоги жилищного строительства на территории района за 2010-2013 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2012 года он составил 1,2251 млн. кв. м общей площади, на начало 2013 года – 1,2523 млн. кв. м общей площади.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2012 году составила 18,3 кв. м, что на 0,1 кв. м больше соответствующего периода 2011 года (18,2 кв. м).

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2011 году составил 0,22 кв. м общей площади, в 2012 году –  0,22 кв. м общей площади.

По объемам ввода жилья Октябрьский район с 2010 года сохраняет положительную динамику.

Темпы жилищного строительства в Октябрьском районе за период с 2010 по 2012 год увеличились с 100,2 процентов до 105,5 процента.

Традиционно значительную долю в объемах вводимого жилья в Октябрьском районе составляет строительство индивидуальных односемейных домов. За период с 2010 по 2012 годы доля построенного индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства составляет около 70 процентов.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в районе введено в действие жилых домов в 2010 году – 13,087, в 2011 году – 14,852 и 2012 году – 15,325 тыс. кв. м общей площади.

Структура жилищного строительства в Октябрьском районе практически не изменилась. На рынке жилья по-прежнему отмечается дисбаланс спроса и предложения. Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть, доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

Необходимо отметить, что традиционно значительную долю в объемах вводимого жилья в Октябрьском районе составляет строительство индивидуальных односемейных домов. За период с 2008 по 2012 годы доля построенного индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства выросла с 63,0 до 70,0 процентов.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. В связи с этим возникает необходимость повышать доступность жилья с помощью оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Основными параметрами прогноза развития сферы жилищного строительства на территории Октябрьского района являются:

создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;

содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

5.2.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья»

Цель подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач.

1) Создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей:

снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года);

средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке;

коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек).

2) Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Решение данной задачи характеризует показатель - доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах.

Сведения о планируемых результатах реализации муниципальной Программы приведены приложениях №№ 1, 11, 12 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Конечный результат реализации подпрограммы:

снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке;

повышение доступности жилья для населения;

создание арендного жилищного фонда коммерческого использования.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на пять лет – с 2014 по 2018 годы.

5.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Стимулирование развития рынка жилья»

5.2.4.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство

В рамках создания условий по  снижению стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса будут реализованы как общие меры по стимулированию строительства жилья экономического класса, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, так и реализованы приоритетные проекты по повышению доступности жилья для экономически активного населения за счет увеличения объемов строительства жилья экономического класса (Приложение №№ 9, 10 к муниципальной программе).

В целях создания условий для строительства жилья экономического класса будут обеспечены условия предоставления земельных участков для такого строительства, которые обеспечивают повышение доступности такого жилья для граждан со средними доходами.

Государственная политика в сфере развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций будет направлена на внедрение новых современных индустриальных технологий жилищного строительства.

В целях развития конкуренции на рынках жилищного строительства и стройматериалов будут применяться общие антимонопольные меры, а также реализованы меры по снижению барьеров входа на рынок новых участников, расширению возможностей доступа к заемному финансированию жилищного строительства.

В рамках развития арендного жилищного фонда коммерческого использования будут созданы условия для развития частного жилищного фонда, жилые помещения которого предоставляются, в первую очередь, внаем на длительный срок (более пяти лет), и интеграция сегментов арендного жилья (индивидуальных наймодателей и бизнес-наймодателей) при обеспечении равных условий для всех участников рынка.

Мероприятия подпрограммы сформированы на основании приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности:

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов;

формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

дальнейшее развитие массового строительства доступного малоэтажного жилья и жилья экономического класса в рамках комплексного освоения территорий;

стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищного строительства, архитектуры, градостроительства;

стимулирование частной инициативы граждан, формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов;

развитие рынка доступного арендного жилья;

стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве.

Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию по отношению к 2012 году принятому за единицу составит: 2014 год – 1,44, 2015 год – 1,59, 2016 год – 1,89, 2017 год – 2,18, 2018 год –2,33, 2019 год – 2,42 (Приложение № 11, 12 к муниципальной программе)

Земельные участки, в отношении которых определен способ их предоставления для жилищного строительства в целях муниципальной программы рассматриваются как проект жилищного строительства.

Составление проектов жилищного строительства осуществляется с учетом потребностей Октябрьского района в обеспечении жильем различных категорий граждан, платежеспособного спроса на жилье и значений целевых показателей годового объема ввода жилья на пятилетний период, в том числе в разрезе муниципальных образований.

Сфера малоэтажного домостроения является резервом интенсификации строительства. Малоэтажные поселки можно одновременно строить по всей области, развивая малый и средний бизнес, используя местные кадры и местные ресурсы. В малоэтажном строительстве гораздо меньше трудозатраты, современные технологии позволяют строить без использования тяжелой строительной техники. Кроме того, современные технологии позволяют сократить сроки и себестоимость строительства, быстро решить проблему обеспечения населения доступным жильем.

Производство строительных материалов, изделий и конструкций является материальной основой строительного комплекса, который существенно влияет на темпы роста всей экономики области. В разделе рассматриваются основные направления развития предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на период до 2018 года.

Отрасль развития промышленности строительных материалов должна обеспечивать увеличение объемов жилищного строительства и изменение его структуры, переход на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и современные технологии их возведения, снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья.

Она должна соответствовать требованиям по сокращению продолжительности инвестиционного цикла и обеспечивать потребности капитального строительства в качественных, экологически чистых, современных видах строительных материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев населения.

Производство строительных материалов обеспечивает потребности строительного комплекса и имеет определенный потенциал в отношении возможностей роста объемов производства.

В районе имеются значительные мощности по производству местных строительных материалов, а также мощная минерально-сырьевая база для строительной индустрии.

Таким образом, мероприятия подпрограммы ориентированы как на продолжение реализации политики в развитии жилищного строительства, так и на создание новых сегментов на рынке жилья, с целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Выделение субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) направлено на:

обеспечение муниципальных образований проектно-сметной документацией на объекты жилищного строительства социального значения;

обеспечение муниципальных образований проектно-сметной документацией на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства в сельских и городском поселениях с последующим финансированием строительства указанных объектов с привлечением федеральных, областных и внебюджетных средств.

5.2.4.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих

невысокий уровень дохода

Арендное жилье является одним из сегментов формирующегося современного рынка жилья. Арендное жилье предоставляется в доходных многоквартирных жилых домах, специально построенных для целей сдачи в длительную аренду. Арендное жилье – тип жилья, распространенный в дореволюционной России и в современных развитых экономиках зарубежных стран. По соотношению доли недвижимости, находящейся в собственности и аренде, практически все страны имеют близкие показатели. Доля арендного жилья, как правило, составляет 30-50 процентов.

В России развитие этого сегмента тормозят демпинг со стороны частных арендодателей, неочевидная экономика доходного жилья и культура населения, сформированная советским строем, когда каждому обещали жилье в собственность. Ситуацию осложняет слишком большой срок окупаемости такого жилья, что не привлекательно для инвестора.

Необходимость формирования легального конкурентоспособного рынка арендного жилья в Октябрьском районе обусловлена следующими факторами:

значительная часть населения не имеет возможности приобрести жилье в собственность, однако способна арендовать благоустроенное и комфортное жилье;

современная экономическая модель стимулирует высокую мобильность населения;

создание конкуренции в предоставлении услуг в секторе арендного жилья, что в дальнейшем обеспечит снижение платы за аренду, так как сложившийся «серый рынок» арендного жилья в значительной степени не соответствует потребностям государства, бизнеса и населения.

К основным факторам, сдерживающим развитие рынка арендного жилья на территории Октябрьского района, относятся:

длительный срок окупаемости инвестиций при реализации проектов строительства арендного жилья по причинам, обусловленным высокой стоимостью земельного участка под строительство, значительными затратами на подключение к инженерной инфраструктуре;

высокая стоимость объекта жилищного строительства при использовании традиционных технологий проектирования и строительства;

высокая стоимость заемных средств;

низкая эффективность инвестиций, определяемая отношением высоких затрат, связанных со строительством и низкой расчетной величины арендных платежей, обусловленных платежеспособностью населения;

отсутствие структурированной информации о реальных возможностях и потребностях населения в части улучшения жилищных условий.

В секторе арендного жилья может предоставляться жилье молодым специалистам, молодым семьям, работникам бюджетной сферы, военнослужащим,  гражданам, работающим  «вахтовым» способом.

Создание сектора арендного жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» позволит улучшить жилищные условия граждан. В настоящее время на рынках найма жилья сложились достаточно высокие цены: месячная цена найма однокомнатной квартиры составляет 7-8 тыс. руб., двухкомнатной – 8-10 тыс. руб., трехкомнатной – 10-12 тыс. руб.

В результате наем жилья малодоступен для жителей не только с низким, но и средним уровнем дохода. Несмотря на высокие цены найма и спрос населения на наемное жилье, крупным инвесторам этот рынок пока не интересен, так как продажа построенного жилья обеспечивает быстрый оборот вложенных средств – в течение 1-2 лет. Срок окупаемости вложений в строительство и эксплуатацию арендного дома, используемого для получения прибыли от передачи жилых помещений в аренду, как правило, превышает 10 лет, что препятствует возрождению института доходных домов, находящихся в частной собственности.

Основной целью подпрограммы в части создания арендного жилищного фонда коммерческого использования (далее – Арендный фонд) является создание условий для его развития путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье.

Для достижения указанной цели предусматривается решить следующие задачи:

определение потребности в Арендном фонде со стороны граждан и крупных работодателей на территории Октябрьского района;

создание условий для развития сектора Арендного фонда, в том числе по повышению доступности Арендного фонда для отдельных категорий граждан (в виде субсидий, дотаций и т.п.).

В рамках мероприятий подготовительного периода планируется проведение исследования потребности в Арендном фонде на территории Октябрьского района в целях определения количественной, качественной и территориальной структуры текущего и потенциального спроса на арендное жилье. Исследование будет охватывать все муниципальные образования сельских (городского) поселений Октябрьского района. Особое внимание будет уделено предприятиям, действующим на территории района, а также отдельным группам граждан, не имеющих возможность приобрести жилье в собственность.

Участниками этой программы строительства арендного жилья могут стать семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и высококвалифицированные специалисты крупных иностранных и отечественных компаний.

При этом коммерческое арендное жилье должно находиться в сегменте жилья экономического класса, отвечающего требованиям экологичности и энергоэффективности.

В целях своевременного удовлетворения спроса на Арендный фонд и его динамики необходимо разработать механизм постоянного мониторинга такого спроса, определить порядок подачи заявок, технологию анализа и учета таких заявок, ценовые параметры найма жилья.

В рамках мониторинга решается задача определения основных проблем, препятствующих развитию рынка жилья коммерческого найма на территории Октябрьского района и требующих законодательного решения, в том числе на федеральном уровне, и/или государственной поддержки.

Кроме того, на основе действующих и предлагаемых законодательных норм необходимо разработать механизм и условия предоставления земельных участков под строительство жилья коммерческого найма в соответствии с федеральным законодательством.

На этапе содействия реализации проектов жилищного строительства для целей коммерческого найма будут проводиться следующие мероприятия:

формирование календарного графика реализации проектов по строительству жилья коммерческого найма;

разработка плана действий по формированию, предоставлению и освоению земельных участков, которые необходимы для строительства жилья для целей коммерческого найма;

содействие реализации проектов строительства жилья коммерческого найма, с целью минимизации стоимости строительства, в том числе за счет внедрения типовых решений обеспечения строительства Арендного фонда экономичными, энергоэффективными и энергосберегающими технологиями;

осуществление мероприятий по предоставлению жилья коммерческого найма отдельным категориям граждан.

На данном этапе реализации мероприятий необходимо разработать систему оценки работы организаций-собственников арендного фонда. В данной системе должна отражаться информация об общем количестве арендного жилого фонда, количестве свободных единиц жилья, его территориальном расположении, ставках найма и т.д.

Предлагаются следующие организационно-финансовые модели создания доходных домов на территории Октябрьского района:

создание арендного жилищного фонда коммерческого использования за счет оборотных средств коммерческих предприятий и организаций;

строительство (приобретение) доходных домов с использованием коллективных инвестиций.

Строительство (приобретение) доходных домов с использованием коллективных инвестиций предполагает формирование закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (далее – ЗПИФН), целью которого является получение дохода от сдачи внаем квартир в доходных домах.

Приобретатели паев – квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, желающие получать стабильный доход в течение длительного периода времени и выгоду от увеличения стоимости паев в результате роста цен на жилье.

Инвесторами таких ЗПИФН могут быть, например, физические лица, негосударственные пенсионные фонды и другие инвесторы, которые заинтересованы в долгосрочных вложениях. Паевой инвестиционный фонд является закрытым, т.е. у владельца инвестиционных паев отсутствует право требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия.

На средства, полученные от инвесторов, управляющая компания приобретает или строит многоквартирный дом для последующего предоставления квартир внаем. Размер платы за наем должен обеспечивать компенсацию затрат на управление многоквартирным домом (включая затраты на текущий и капитальный ремонт здания для поддержания его потребительских свойств, предоставление коммунальных услуг и на оплату услуг специализированной управляющей компании), а также желаемый уровень текущей доходности собственников паев ЗПИФН.

Особенностью данной модели является отсутствие необходимости привлечения кредитных средств на приобретение многоквартирного дома, а также необходимости включения в состав платы за наем компенсации инвестиционных затрат на строительство многоквартирного дома, поскольку предполагается, что инвестор-собственник пая ЗПИФН может получить такую компенсацию через продажу пая. Такие особенности позволяют устанавливать относительно невысокую плату за наем.

5.2.4.3. Условия предоставления и методика расчета субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот)

Условиями получения субсидий бюджетом муниципального образования «Октябрьский район» на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот), являются:

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

подтверждение права муниципальной собственности на выделенный земельный участок, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Получение субсидий бюджетом муниципального района «Октябрьский район» осуществляется после представления администрацией Октябрьского района документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов.

Отбор участников осуществляется Правительством Ростовской области.

5.3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении  жилищных условий отдельным категориям граждан»

5.3.1. Паспорт

подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении  жилищных условий отдельным категориям граждан»

| Наименование подпрограммы | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях; |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 55508,89 | 23398,1 | 34421,9 | 12671,9 | 34428,8 | 160 429,59 |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | 711,09 | 354* | 162,9* | 162,9* | 147,3* | 1538,19 |
|  | Средства областного бюджета | 52346,2452 | 21308,85 | 34259,0 | 12509,0 | 34281,5 | 154704,5952 |
|  | Средства федерального бюджета | 2451,5548 | 1735,25 | - | - | - | 4186,8048 |
| Целевые показатели подпрограммы | планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г.; площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г.; количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего; количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители подпрограммы | Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; Отдел образования Октябрьского района; муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - В случае выделения дополнительных денежных средств из бюджетов бюджетной системы других уровней, денежные средства за счет средств Октябрьского района будут пересмотрены.

5.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.

Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носит социальный характер и направлено на создание условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

В муниципальных образованиях решение проблемы переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение районной среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В период до 2015 года включительно планируется завершить ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 г. Его площадь закреплена в «дорожной карте» (сформирована в соответствии с данными, представленными муниципальными образованиями области).

Площадь многоквартирного аварийного жилищного фонда, подлежащая отселению в период 2016-2018 годов, определена расчетным путем. В данный период планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2017 г.

В связи с тем, что данная площадь установлена расчетным путем (исходя из степени ветхости зданий в настоящее время и вероятности перехода его в статус аварийного вследствие естественного износа в каждый последующий год), ее значение может меняться в ходе реализации запланированных мероприятий.

Невыполнение запланированных показателей данного направления подпрограммы может быть следствием несвоевременного ввода строящихся домов в эксплуатацию (при реализации соответствующего способа отселения граждан), отсутствия предложений на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих площадей, отсутствие согласованных решений с отселяемыми гражданами в вопросе выбора способа отселения.

Октябрьский район участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а также принимала участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. С 2006 года улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 76 молодых семей.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы в дальнейшем станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012  № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего.

В рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан. Формируется единая информационная база данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно определяются объемы средств областного и федерального бюджетов, выделяемых на данные цели.

Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

По договору социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, проживающим более 5 лет на территории Октябрьского района Ростовской области.

Данным гражданам в муниципальном образовании сельского (или городского) поселения Октябрьского района, в котором они проживают, предоставляется благоустроенное жилое помещение площадью не менее нормы предоставления жилья.

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, осуществляется муниципальным образованием «Октябрьский район» в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.   Граждане – участники подпрограммы приобретают жилые помещения за счет средств федерального бюджета в соответствии полученным сертификатом.

5.3.3.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении

жилищных условий отдельным категориям граждан»

Цель подпрограммы – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи.

1) Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Достижение данной задачи измеряется:

планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года;

площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2015 года.

приобретение 500,0 кв. м благоустроенного жилищного фонда для переселения 10 семей из ветхого жилья шахтерских территорий;

2) Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Достижение данной задачи измеряется:

количеством семей,  переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

количеством молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

количеством граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего;

количеством семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей;

общей площадью жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей.

общей площадью жилых помещений, приобретаемых гражданами - получателями сертификатов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на пять лет – с 2014 по 2018 годы.

Конечный результат реализации подпрограммы:

многоквартирный аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 г. на 01.01.2017 г., будет ликвидирован;

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

5.3.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении

жилищных условий отдельным категориям граждан»

5.3.4.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Подлежат расселению многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2014 г., в порядке очередности, исходя из даты признания.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принимается ответственным исполнителем мероприятий на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома.

Переселение граждан осуществляется следующими способами:

выкуп изымаемых у собственников жилых помещений, а также предоставления собственникам иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену;

приобретение муниципальными образованиями жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий;

строительство домов, при условии их ввода в эксплуатацию не позднее                   III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Выкуп изымаемых у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений, а также приобретение жилых помещений для предоставления собственникам взамен изымаемых производится в пределах цены, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность или на основании соглашения с собственником жилого помещения в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Жилое помещение должно предоставляться гражданам общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления сельских и городского поселений Октябрьского района.

Приобретение за счет средств областного и (или) местного бюджета жилых помещений для последующего предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и (или) местного бюджета жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, являются:

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется после представления администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов.

Авансовые платежи и окончательный расчет по муниципальным контрактам производится пропорционально за счет средств софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и за счет средств местных бюджетов.

Расчет субсидий производится по формуле:

V = V1 + V2 + Vi + V... + Vn,

где V – общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в областном законе об областном бюджете;

V1, V2, Vi, V..., Vn – объемы субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.

Объем субсидий бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = (Ci + (Si х Рi) + (Siстр х Рi)) - Dm,

где Vi – объем субсидий, предоставляемый i-му муниципальному образованию;

Сi – суммарная стоимость жилых помещений, изымаемых у собственников в i-м муниципальном образовании путем выплаты выкупной цены;

Si – общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании, для последующего предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;

Рi – расчетная стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения, применяемая в целях формирования мероприятий;

Siстр – общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании и предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;

# Dm – доля софинансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета (в том числе на приобретение жилья с учетом нормы предоставления).

Методики распределения субвенций, выделяемых из областного и федерального бюджетов, между муниципальными образованиями области утверждены Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведены в приложении № 13 к муниципальной программе.

Определение перечня домов, подлежащих отселению за счет средств областного и местных бюджетов, на очередной финансовый год осуществляется в текущем году следующим образом:

Муниципальным образованиям необходимо не позднее 30 ноября текущего года представить муниципальному образованию «Октябрьский район», а Администрация Октябрьского района - в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области следующие документы:

муниципальные программы, утвержденные в установленном порядке и предусматривающие средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов;

документы о признании многоквартирных домов аварийными (акт обследования помещения, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, постановление об утверждении заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу);

технические паспорта многоквартирных домов;

согласия собственников жилых помещений на предоставление им иных жилых помещений взамен изымаемых, с зачетом их стоимости в выкупную цену (при реализации соответствующего способа переселения граждан);

расчет общей площади жилых помещений, требуемой для переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, включенного в муниципальную программу на планируемый период, и потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан.

Соглашение о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местного бюджетов, должно быть заключено не позднее 60 дней с момента доведения муниципальному образованию лимитов на текущий финансовый год. В случае невыполнения данного условия может быть рассмотрен вопрос о перераспределении средств, предусмотренных данному муниципальному образованию, иным участникам программных мероприятий.

Приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области закреплены формы отчетов, которые должны представляться муниципальным образованием-участником еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, по итогам года ответственному исполнителю.

По мероприятиям, реализуемым с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, должны быть представлены отчеты по формам и в сроки, утвержденным решениями Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

# 5.3.4.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе

Молодым семьям оказывается государственная поддержка в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», настоящей программой, постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области».

Социальная выплата молодой семье за счет средств консолидированного бюджета предоставляется в размере:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или более ребенка.

Социальная выплата молодой семье может предоставляться как за счет средств одного из бюджетов (федерального, областного или местного), так и за счет средств нескольких бюджетов. При этом уровень софинансирования мероприятий из местного бюджета устанавливается не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определяемого в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

Условия и порядок предоставления средств федерального бюджета для софинансирования настоящих мероприятий определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможно финансирование мероприятий в полном объеме за счет средств областного и местного бюджетов вне зависимости от наличия средств федерального бюджета и результатов федерального конкурсного отбора. Порядок расходования средств областного бюджета определен постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

В случае, если молодой семье (членам молодой семьи) ранее была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, социальная выплата в рамках настоящей подпрограммы не предоставляется.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов от расчетной средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Молодая семья имеет право использовать дополнительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с погашением кредита или займа на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома) либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты определен постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

Администрация Октябрьского района совместно с Правительством Ростовской области определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий и предусматривают эти объемы в бюджете соответствующего уровня.

Полномочия муниципального образования «Октябрьский район» по обеспечению жильем молодых семей определяются постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области».

Расчет субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете, по следующей формуле:

Смi = Vоб х ДМСi,

где Смi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;

Vоб – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на обеспечение жильем молодых семей;

ДМСi – удельный вес молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях области, участвующих в реализации подпрограммы.

Расчет удельного веса молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях области, участвующих в реализации подпрограммы, производится по следующей формуле:

ДМСi = КМСi / КМСоб, где

КМСi – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы в i-м муниципальном образовании, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году;

КМСоб – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы во всех муниципальных образованиях Ростовской области, участвующих в реализации подпрограммы, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.

Данные о количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных участниками подпрограммы, представляются органами местного самоуправления, ведущими учет данной категории граждан, комитету по молодежной политике Ростовской области.

Субсидии, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета, распределяются между муниципальными образованиями области дополнительно к средствам областного бюджета по данной методике.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется путем отбора при соблюдении следующих условий:

наличие утвержденной муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей со сроком действия в планируемом году, предусматривающей выделение средств из местного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы в объеме не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в бюджете муниципального образования средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям в планируемом году, и направление документов, содержащих сведения о размере данных средств, в комитет по молодежной политике Ростовской области. Размер данных средств не может быть уменьшен до конца планируемого года;

наличие молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками подпрограммы по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.

Методики распределения субвенций, выделяемых из областного и федерального бюджетов, между муниципальными образованиями области утверждены Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведены в приложении № 13 к муниципальной программе.

5.3.4.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование осуществляется за счет средств федерального или областного бюджетов.

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в общеобластной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, а также учитывается стоимость одного квадратного метра, утверждаемая ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, и площадь предоставляемого помещения. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными потребностями, исходя из особенностей категории.

Полномочия муниципального образования «Октябрьский район» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлены постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Методики распределения субвенций, выделяемых из областного и федерального бюджетов, между муниципальными образованиями области утверждены Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».

Сведения об обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведены в приложении № 13 к муниципальной программе.

5.3.4.4. Предоставление жилых помещений гражданам,  в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего

Настоящее мероприятие определяет порядок исполнения муниципальным образованием «Октябрьский район» судебных постановлений, обязывающих его обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, отличном от целей предоставления субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – решения судов).

Решение о предоставлении жилого помещения гражданину, в отношении которого вступило в силу и не исполнено соответствующее решение суда,  принимается на основании списка, утвержденного протоколом заседания областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан Правительства Ростовской области (далее – областная межведомственная комиссия).

Администрация Октябрьского района Ростовской области:

1. Заключает договор на финансирование с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего уведомления от него.

2. В течение 10 рабочих дней после заключения договора на финансирование направляют в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заявки на финансирование.

3. Обеспечивает целевое использование средств областного бюджета, выделенных на исполнение вступивших в законную силу решений судов, принятие жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление их гражданам, в порядке, предусмотренном принятым решением суда.

4. Направляет средства областного бюджета на:

приобретение муниципальным образованием «Октябрьский район» жилых помещений и (или) жилых домов на первичном и вторичном рынках;

долевое участие в строительстве многоквартирных домов;

строительство жилых помещений и (или) жилых домов, заказчиком которых выступает Администрация Октябрьского района.

5. Вправе предоставлять гражданам, для обеспечения которых выделены средства областного бюджета, жилые помещения, соответствующие требованиям принятых решений судов, в имеющемся муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Октябрьский район» при условии направления выделенных средств областного бюджета на строительство или приобретение других жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения.

6. Обеспечивает предоставление жилого помещения гражданину в том же финансовом году, в котором получены субвенции из областного бюджета.
В случае, если:

6.1. Средства областного бюджета направлены муниципальному образованию «Октябрьский район» на долевое участие в строительстве или строительство дома, – обеспечивает предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданину не позднее 31 декабря следующего финансового года.

6.2. Средства областного бюджета направлены в муниципальное образование «Октябрьский район» в 4 квартале текущего года, – обязаны предоставить жилое помещение гражданину не позднее 2 квартала следующего финансового года.

7. Вправе приобретать жилое помещение в муниципальную собственность по цене, выше установленной министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в случаях, если доля, превышающая установленную предельную стоимость жилого помещения, будет оплачена за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников.

8. В течение 1 месяца со дня приобретения жилого помещения информирует министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  об обеспечении жилым помещением гражданина и направляет следующие документы:

копию договора купли-продажи, долевого участия в строительстве, инвестиционного договора, муниципального контракта и другие договоры, подтверждающие направление средств областного бюджета на строительство (завершение строительства) жилых помещений и (или) жилых домов, заверенную Администрацией Октябрьского района Ростовской области;

копию протокола подведения итогов торгов или конкурса на приобретение жилого помещения, заверенную Администрацией Октябрьского района Ростовской области;

решение Администрации Октябрьского района о принятии приобретенного жилого помещения в муниципальную собственность;

решение о предоставлении жилья гражданину, для обеспечения которого оно приобреталось;

копию договора социального найма или договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с гражданином, для обеспечения которого приобретено жилье, заверенную Администрацией Октябрьского района Ростовской области;

отчет об использовании средств областного бюджета.

5.3.4.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей

Жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети-близнецы являются несовершеннолетними, проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении, а также гражданам, проживающим 5 и более лет на территории Октябрьского района Ростовской области, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении.

По договору социального найма предоставляются жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет выделенных на эти цели средств областного бюджета в муниципальную собственность муниципального образования «Октябрьский район».

Полномочия муниципального образования «Октябрьский район» по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, установлены постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

5.3.4.6. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, осуществляется муниципальным образованием «Октябрьский район» в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Основным механизмом реализации подпрограммы является предоставление сертификатов, удостоверяющих право гражданина - участника подпрограммы на получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения.

Право на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы имеют следующие категории граждан Российской Федерации, государственные обязательства по обеспечению жильем которых за счет средств федерального бюджета установлены федеральным законодательством:

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, которые до 1 января 2005 г. были приняты муниципальным образованием сельского (или городского) поселения или муниципальным образованием «Октябрьский район» на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в муниципальных образованиях сельских (или городского) поселений на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий за счет средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета, только один раз.

Участие в подпрограмме добровольное.

Муниципальное образование сельского (или городского) поселения Октябрьского района и (или) муниципальное образование «Октябрьский район», в которых граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, информируют граждан, принимающих решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные граждане дают письменное согласие на участие в ней.

Граждане - участники подпрограммы могут приобретать на рынке жилья у физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек), как за счет социальной выплаты, так и с дополнительным привлечением собственных или заемных (кредитных) средств.

Предполагается, что приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) будет оформляться в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. При приобретении 2 или более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов семьи.

В случае приобретения гражданином - участником подпрограммы жилого помещения (жилых помещений) за счет заемных (кредитных) средств, полученных на эти цели в соответствии с договором займа (кредитным договором), средства социальной выплаты могут направляться на погашение займа (кредита) заимодателю (кредитору). Допускается оплата за счет средств выделенной социальной выплаты услуг по подбору жилого помещения и оформлению правоустанавливающих документов, если данное условие будет предусмотрено в договоре на приобретение жилого помещения.

После перечисления средств социальной выплаты с банковского счета на выплату обязательств по приобретению жилья граждане - участники подпрограммы исключаются из списка очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях) за счет средств федерального бюджета.

В случае, если владелец сертификата по какой-либо причине не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сохраняет право на улучшение жилищных условий (остается в списках нуждающихся в жилых помещениях), в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме, и не подлежит снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях).

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 г. были приняты муниципальными образованиями сельских (или городского) поселений или муниципальным образованием «Октябрьский район» на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе путем предоставления единовременной денежной выплаты, будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке предоставления жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторых категориям граждан, утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 505.

Порядок предоставления указанным гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма либо предоставления им единовременной денежной выплаты определяется постановлением Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 505.

# Управляющий делами

# Администрации Октябрьского района 				         Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | - | - | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 113,8 | 114,5 | 112,1 | 110,8 | 110,9 |
|  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,63 | 1,79 | 1,95 | 2,1 | 2,3 |
| 2. | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | - | - | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 71,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | - | - | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0* | 0* | 0* | 0* | 12,5* |
| 2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | - | - | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 30* | 15* | 13* | 12* | 11* |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | - | - | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 280* | 130* | 30* | 75* | 56* |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 2,97 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 30.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г., по годам реализации до 31.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Приобретение благоустроенного жилищного фонда для переселения семей из ветхого жилья шахтерских территорий | тыс. кв. м | 0,054 | 0,192 | 0,033 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 23 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет субвенции | семей | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество граждан - претендентов на получение сертификатов | семей | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,48 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 0,57 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами – получателями сертификатов | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

- Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |  | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | V=Vотч/Vпред |  | Vотч – объем ввода жилья в эксплуатацию в отчетном году |
|  |  |  |  |  | Vпред – объем ввода жилья в эксплуатацию в предшествующем отчетному году |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | U=S1/Sжф*100% . |  | S1 – введенная общая площадь жилых домов за отчетный год |
|  |  |  |  |  | Sжф – общая площадь жилищного фонда на начало отчетного года |
| 3. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | Dm = (К /N)*100% Значение показателя на конец отчетного года запланировано в пределах 67-75 %, поскольку, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы, срок реализации свидетельств о праве на получение социальной выплаты составляет 9 месяцев, а реализованы они могут быть только после поступление средств из федерального бюджета (согласно практике реализации 3-4 квартал текущего финансового года |  | K - количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий |
|  |  |  |  |  | N - количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | Показатель утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р |  | - |
| 1.2 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | Показатель утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов |  | DH=Hар/Hобщ*100% | – объем ввода арендного жилья в эксплуатацию в год |
|  |  |  |  |  | – общий объем ввода жилья в эксплуатацию в год |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым до 2016 года включительно. Площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего ликвидации в этот период, рассчитана условно. |  | - |
| 3.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года | тыс. кв. м | значение данного показателя определено постановлением Администрации Октябрьского района от 26.06.2013 № 494 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 г., расположенного на территории Октябрьского района» |  | - |
| 3.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2015 года | тыс. кв. м | Значение данного показателя определено постановлением Администрации Октябрьского района от 26.06.2013 № 494 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 г., расположенного на территории Октябрьского района» |  | - |
| 3.4. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  | - |
| 3.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и отдела образования Администрации Октябрьского района |  | - |
| 3.6. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  | - |
| 3.7. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет субвенции | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |
| 3.8. | Количество граждан – претендентов на получение сертификатов | семей | количество участников определяется по данным отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района и муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района |  |  |
| 3.9. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | S = К*33+K* 42+K*54+К*72 определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты: 1 человек – 33 кв. м 2 человека – 42 кв. м 3 человека и более – по 18 кв. м на 1 человека |  | К – количество участников по мероприятию |
| 3.10. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | S = K*42+K*54 + К*…, определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты: 2 человека – 42 кв. м; 3 человека и более – по 18 кв. м на 1 человека |  | К – количество участников по мероприятию |
| 3.11. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | S = K*25, определяется исходя из нормы предоставления общей площади жилья – не менее 25 кв. м на сироту |  | К – количество участников по мероприятию |
| 3.12. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | S = K*N |  | К – количество участников по мероприятию. |
|  |  |  |  |  | N - норма предоставления жилья на состав семьи – по 18 кв. м на человека |
| 3.13. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | площадь жилых помещений, которые должны быть приобретены (построены) для граждан, проживающих в аварийном многоквартирном жилищном фонде, принята равнозначной отселяемой площади |  | - |
| 3.14. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами – получателями сертификатов | тыс. кв. м | S = К*N определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты |  | К – количество участников по мероприятию |

Приложение № 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения

в целях жилищного строительства

| № п/п | Наименование муниципального образования и адресной площадки | Площадь земельного участка (га) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения обременения | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и другие) | Наличие объектов недвижимости на земель-ном участке (имеются, отсутствуют) | Предполагаемое использование земельного участка | Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень | Вид застройки: К – комплексная; Т – точечная; И – индивидуальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 1. | Жилая застройка в пос. Персиа-новском по ул. Ростовская (федеральные земли) | 11,00 | 61:28: 0110101:1469 | земли насе-ленных пунктов | для малоэтажной жилой застройки | свободно от застройки | федеральные земли | ООО СМК «Стандарт» | постоянное бессрочное пользование | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | для мало-этажной застройки | Фонд содействия развитию жилищного строительства | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилая застройка в пос. Красно-горняцкий | 14,20 | 61:28: 0600020:141 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | государственная собственность, не разграничена | ООО «Атлант» | аренда на 5 лет | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | смешанная | ОМС | К |
| 3 | п. Каменоломни | 13,00 | 61:28: 0600020 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Каменоломненское городское поселение, частная собственность | - | постоянное бессрочное пользование | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствует | смешанная | ОМС | К |
| 4 | ст. Кривянская, восточная часть | 13,00 | кадастровый квартал 61: 28:0600022 | земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | государственная собственность не разграничена | Кривянское сельское поселение | муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | не имеются | смешанная | ОМС | К |

| 5 | п. Новосветловский* | 5,10 | 61:28: 0090205 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободная от застройки | государственная собственность не разграничена | Коммунарское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | п. Персиановский* | 13,50 | кадастровые кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017, | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Персиановское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| 7 | п. Кадамовский* | 2,50 | кадастровый квартал 61:28:0600021 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Персиановское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |
| 8 | ст. Кривянская, северная часть* | 13,0 | Кадастровый квартал 61:28:0600022 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | свободно от застройки | Государственная собственность не разграничена | Кривянское сельское поселение | Муниципальная собственность | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС | ОМС | И |

Примечание: * - земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.

Приложение № 4

к муниципальной программе

- План

- мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельных участков

- муниципального образования «Октябрьский район»

| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, юго-восточная часть. категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0600020 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность – муниципального образования «Каменоломненское городское поселение», частная. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования мероприятия |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |

| 1.1. |  | Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. |  | Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Октябрьского района |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.4. |  | Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2 |  | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.3. |  | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  | - |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2016-2017 |  | - |  |  |  | - |
| 3.2. |  | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  | ОАО «Ростовэнерго» |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.3. |  | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. |  | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.5. |  | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2019 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.6. |  | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2019 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 4.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 4.3. |  | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  | - |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 4.4. |  | Выдача разрешения на строительство |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  | 2018 |  | - |  |  |  | - |
| V. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2017-2018 |  |  | - |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  | 2018-2019 |  |  | - |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2019-2020 |  |  | - |  |  | - |  |
| VI. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2019-2020 |  |  | - | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |
| VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2019-2020 |  |  | - | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |
| VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.3. |  | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий. категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0600020:141 площадь - 140000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность - государственная собственность не разграничена, ООО «Атлант» по договору аренды сроком 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.2. |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевание территории, градостроительных планов земельных участков) |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.4. |  | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | - |
| 1.5. |  | Подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.6. |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2. |  | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.3 |  | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2014-2015 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.4. |  | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2015-2016 |  | - |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| 3.2. |  | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| 3.3. |  | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| 3.4. |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организации. |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| 3.5. |  | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, организация определенная по итогам проведения аукциона |  |  | Будет определено после Разработки ПСД |  |  |  |  |  | - |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 4.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2016-2018 |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 4.3. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  | Будет определено после Разработки ПСД |  |  |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |
| 4.4. |  | Выдача разрешения на строительство |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2018 | - |  |  |  |  | - |
| V. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, застройщик |  |  | 2016-2020 |  |  | - |  |  | Средства застройщика Областной бюджет |  |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства. (Сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  | Застройщик |  |  | 2016-2020 |  |  | - |  |  | Средства Застройщика Областной бюджет |  |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2018-2020 |  |  | - |  |  | - |  |
| VI. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, застройщик |  | 2018-2020 |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  | 2018-2020 |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |
| 8.3. |  | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  | Застройщик и граждане |  | 2019-2020 |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |

| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:0090205 площадь- 51000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность - государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2016 |  | - |  | Областной бюджет, Местный бюджет |
| 1.2. |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2016 |  | - |  | - |
| 1.3. |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, архитектура октябрьского района |  | 2016 |  | - |  | Местный бюджет |
| 1.4. |  | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения. |  | 2016-2017 |  | - |  | - |
| 1.5. |  | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2016-2017 |  | - |  | Местный бюджет |
| 1.6. |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Администрация Коммунарского сельского поселения, архитектура октябрьского района |  | 2016- 2017 |  | - |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  | Граждане |  | 2016-2018 |  | - |  | Собственные средства граждан |  |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  | 2016-2018 |  | - |  | Местный бюджет |  |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2016-2017 | - | Местный бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2018-2020 | - | - |  |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Коммунарского сельского поселения. | 2016-2017 | - | - |  |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - |  | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Коммунарского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | Администрация Коммунарского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 3.5. | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | Администрация Коммунарского сельского поселения | Будет определено после разработки ПСД |  | - |  |

| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Граждане | 2018-2019 | - | Собственные средства граждан |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Граждане | 2018-2019 | - | Собственные средства граждан |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2019-2020 | - | - |

| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, Местный бюджет |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 7.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |

Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, восточная часть категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:060022 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования - малоэтажная жилая застройка собственность - государственная собственность не разграничена

I. Подготовка проекта планировки и межевания территории

| 1.1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2017 | - | - |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| 1.4. | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2015-2017 | - | - |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района | 2015-2017 |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Кривянского сельского поселения | 2015-2017 | - | Местный бюджет |

| 2.3 |  | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2015-2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.2. |  | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| 3.3. |  | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 3.4. |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.3. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  | Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  |  | Будет определено после Разработки ПСД |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет |  |  |
| 4.4. |  | Выдача разрешения на строительство |  |  |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 2018 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| V. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения. Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.3. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 5.4. |  | Выдача разрешения на строительство |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| VI. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения, застройщик |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Средства застройщика, областной бюджет |  |  |
| 6.2. |  |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения, застройщик |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Средства застройщика областной бюджет |  |  |
| 6.3. |  |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| VII. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |  |
| VIII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |  |
| IХ. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  |  | Застройщик и граждане |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  |  | Застройщик и граждане |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах |  |  |  | Застройщик и граждане |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  | - | Собственные средства граждан и застройщиков |  |  |  |  |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый квартал-61:28:0110101, 61:28:0600017, площадь - 13,50 Га вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  | - |  |  | Местный бюджет, областной бюджет |  |  |  |
| 1.2. |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.3. |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  | - |  |  | Местный бюджет, областной бюджет |  |  |  |
| 1.4. |  | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения. |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5. |  | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, Администрация Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 1.6. |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  | 2017- 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  |  | Граждане |  |  |  |  |  | 2016-2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Собственные средства граждан |  |  |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2016-2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2016-2018 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | Администрация Персиановского сельского поселения | 2018-2020 | - | - |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2017-2018 | - | - |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Персиановского сельского поселения, есурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | Администрация Персиановского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |

| 3.5. |  | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  | Будет определено после разработки ПСД - |  |  | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Граждане |  | 2018-2020 |  | - | Собственные средства граждан |  |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  | Граждане |  | 2018-2020 |  | - | Собственные средства граждан |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района проектов |  | 2019-2020 |  | - | - |  |

| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019-2020 | - | Областной бюджет, местный бюджет |
| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оформление прав на объекты капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |
| 7.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | Граждане | 2019-2020 | - | Собственные средства граждан |

| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть категория земель - земли населенных пунктов кадастровый номер 61:28:060022 площадь - 130000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2017 | - | Областной бюджет |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2017 | - | - |
| 1.3. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| 1.4. | Утверждение проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) | Администрация Кривянского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2015-2017 | - | - |
| 1.5. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, Администрация Кривянского сельского поселения | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| 1.6. | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 2015-2017 |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Граждане | 2015-2017 | - | Собственные средства граждан |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | Администрация Кривянского сельского поселения | 2015-2017 | - | Местный бюджет |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2015-2017 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2016-2018 | - | - |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго», «Донэнерго» | 2016-2018 | - | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. | 2016-2018 | - | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | Администрация Кривянского сельского поселения, организация в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2015 г. | 2016-2018 | - | Областной бюджет Местный бюджет |

| IV. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  | Граждане |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  | Собственные средства граждан |  |  |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  | Граждане |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  |  | Собственные средства граждан |  |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2018-2020 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  | - |  | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  | - |  | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |
| VII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Граждане |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  | - |  | Собственные средства граждан |  |  |  |
| 7.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  | Граждане |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  | - |  | Собственные средства граждан |  |  |  |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский категория земель - земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:28:0600021 площадь – 25 000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство собственность – государственная собственность не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  | Местный бюджет, областной бюджет |
| 1.2. |  |  | Утверждение проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. |  |  | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  | Местный бюджет, областной бюджет |
| 1.4. |  |  | Утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения. |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.5. |  |  | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района, Администрация Персиановского сельского поселения |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | - |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.6. |  |  | Утверждение градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  |  | 2017- 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  |  | Граждане |  |  | 2016-2018 |  |  | - |  |  |  |  | Собственные средства граждан |  |
| 2.2. |  |  | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  |  | 2016-2018 |  |  | - |  |  |  |  | Местный бюджет |  |

| 2.3 | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2016-2018 | - | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | Администрация Персиановского сельского поселения, | 2018-2020 | - | - |
| III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, газоснабжения | Администрация Персиановского сельского поселения. | 2017-2018 | - | - |
| 3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Граждане, ОАО «Ростовэнерго» | 2017-2018 | - | Собственные средства граждан |
| 3.3. | Строительство сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | Администрация Персиановского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.4. | Строительство сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | Администрация Персиановского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация, определенная в соответствии с ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2015г. | Будет определено после разработки ПСД |  | Областной бюджет Местный бюджет |

| 3.5. |  | Строительство транспортной инфраструктуры до границы земельного участка |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  |  | Будет определено после разработки ПСД |  |  |  |  | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.Строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  | Граждане |  |  | 2018-2020 |  | - |  |  | Собственные средства граждан |  |
| 4.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  | Граждане |  |  | 2018-2020 |  | - |  |  | Собственные средства граждан |  |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Граждане, Отдел архитектуры и сопровождения проектов администрации Октябрьского района |  |  | 2019-2020 |  | - |  |  | - |  |
| V. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2019-2020 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VI. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2019-2020 |  | - | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |
| VII. Оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Оформление прав на объекты капитального строительства |  |  | Граждане |  | 2019-2020 |  | - | Собственные средства граждан |  |  |
| 7.2. |  | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства |  |  | Граждане |  | 2019-2020 |  | - | Собственные средства граждан |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

ПЛАН

развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014-2020 годы и до 2030 г.

| № п/п | Местоположение территорий, планируемых к застройке | Вид застройки (мало- этажная, много- этажная, смешанная) |  | Площадь территории, планируемая под застройку (га) |  | Ожидаемая площадь вводимого жилья (тыс. кв. м) |  | Годы реализации проектов |  | Потребность финансирования документации по планировке территории (да/ нет) |  | Прогнозируемые затраты на обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети водоснабжения |  | сети канализации |  |  | электросети |  | сети газоснабжения и теплоснабжения |  |  | автодороги, проезды |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
|  | Жилая застройка по ул. Ростовская, пос. Персиановский, Октябрьский (с) район (федеральные земли) |  | мало-этажная |  | 11,0 |  | 10,0 |  | 2013 – 2016 |  | нет | 152 000,00 |  | 25 000,00 |  | 12 000,00 |  |  | 50 000,00 |  | 15 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | Жилая застройка в пос. Красногорняцкий |  | смешанная |  | 14,2 |  | 19,94 |  | 2013 – 2015 |  | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка в п. Каменоломни, Октябрьский район |  | смешанная |  | 13,0 |  | 1,65 |  | 2014 – 2020 |  | да | 56267,71 | 11957,07 |  |  |  | 9102,40 |  | - |  | 2924,7 |  | 32283,54 |

|  | ст. Кривянская, восточная часть, Октябрьский район | смешанная | 13,0 | 3,0 | 2014 – 2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Новосветловский, Октябрьский район | мало-этажная | 5,10 | 2,85 | 2014-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | п. Персиановский, Октябрьский район | мало-этажная | 13,50 | 5,25 | 2014-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | п. Кадамовский, Октябрьский район | мало-этажная | 2,50 | 1,125 | 2014-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |
|  | ст. Кривянская, северная часть, Октябрьский район | мало-этажная | 13,00 | 3,0 | 2014-2020 | да | Будет определено после разработки и утверждения проектов планировки и проектно-сметной документации. |

Приложение № 6

к муниципальной программе

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
формирования и освоения перспективных земельных участков

в целях развития жилищного строительства на территории Октябрьского района

в 2014 году и на перспективу до 2020 года

| Наименование участка | Вид застройки | Проведение процедур по формированию земельных участков |  |  | Обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  | Строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь участка (га) | сроки формирования земельного участка | средства на формирование земельного участка (тыс. рублей) | сроки обеспечения земельного участка коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | стоимость строительства сетей и объектов коммунальной, инженерной и транс-портной инфраструктуры (тыс. рублей) | в том числе |  |  |  |  | сроки строительства объектов социальной инфраструктуры (годы) | наименование объекта | стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры (тыс. рублей) | сроки освоения земельных участков путем возведения объектов жилищного строительства (годы) | площадь вводимого жилья (тыс. кв. м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сети водоснабжения | сети канализации | электросети | сети газоснабжения и теплоснабжения | авто-дороги, проезды |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 – 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ул. Ростовская, пос. Персиановский, (федеральные земли) | мало-этажная | 12,29 | 2011 | 250,0 | 2015 | 152 000 | 25 000 | 12 000 | 50 000 | 15 000 | 50 000 | не требуется |  | уточняется | 2015 – 2017 | 30,7 | - | 9,0 | 10,0 | 11,7 |
| п. Красногорняцкий | смешанная | 14,2 | 2013 | 420,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 11 | - | - | - | 11 |
| п. Каменоломни | смешанная | 13 | 2012 | 83,6 | 2016-2017 | 56267,71 | 11957,07 | 9102,40 | _ | 2924,7 | 32283,54 | уточняется |  |  | 2017-2020 | 8 | - | - | - | 8 |
| ст. Кривянская, восточная часть | смешанная | 13 | 2012 | - | Будет определено после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| п. Новосветловский | ИЖС | 10,50 | 2014 | 112,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 2,85 | - | - | - | 2,85 |
| п. Персиановский | ИЖС | 13,50 | 2012 | 280,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 5,25 | - | - | - | 5,25 |
| п. Кадамовский | ИЖС | 2,50 | 2014 | 60,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 1,125 | - | - | - | 1,125 |
| ст. Кривянская, северная часть | ИЖС | 13 | 2012 | 160,0 | Будет определено после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  | уточняется |  |  | 2017-2020 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

ИНФОРМАЦИЯ

о перспективных жилищных застройках

на территории Октябрьского района в период 2014 – 2018 годов

| № п/п | Муниципальное поселение | Наименование микрорайонов перспективной жилой застройки | Площадь земельного участка (га) | Срок подготовки земельного участка (годы) | Срок предоставления земельного участка (годы) | Программа ввода жилья (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  | Тип застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 – 2018 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персиановское сельское поселение | ул. Ростовская (федеральные земли) | 12,29 – два участка | 2010 | 2011 | 30,7 | – | – | 9,0 | 10,0 | 11,7 | малоэтажная |
|  |  | ул. Мира, ул. Весенняя, | 16,4 | 2010 | 2010 | 16,0 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | комплексная |
| 2. | Каменоломненское городское поселение | ул. Гвардейская | 13,0 | 2014-2015 | 2014-2015 | 8 | - | - | - | - | 8 | комплексная |
| 3 | Коммунарское сельское поселение | формируется | 14,2 | 2013 | 2013-2015 | 11 | - | - | - | - | 11 | комплексная |
| 4 | Кривянское сельское поселение | восточная часть | 13 | 2012 | 2015 | 3 | - | - | - | - | 3 | комплексная |
| 5 | Персиановское сельское поселение* | п. Персиановский ул.2-я степная, ул. Донская, ул. Семьи | 13,50 | 2012 | 2012-2015 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | индивидуальная |
| 6 | Персиановское сельское поселение* | п. Кадамовский ул. Юбилейная | 2,5 | 2014 | 2014 | 1,125 | - | - | - | - | 1,125 | индивидуальная |
| 7 | Коммунарское сельское поселение* | п. Новосветловский, ул. Милиховская, ул. Южная, ул. Школьная | 10,50 | 2013 | 2013-2015 | 2,85 | _ | _ | _ | _ | 2,85 | индивидуальная |
| 8 | Кривянское сельское поселение* | Северная часть | 13 | 2012 | 2012-2015 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | индивидуальная |

Приложение № 8

к муниципальной программе

ПЛАН

формирования и предоставления земельных участков, находящихся в

федеральной собственности на основе совместной работы с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для целей жилищного строительства

в Октябрьском районе

| № п/п | Местоположение (адрес) | Кадастровый номер |  | Категория земель |  | Вид разрешенного использования |  | Фактическое использование |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь части земельного участка, предлагаемой к использованию (га) |  | Наименование правообладателя (ФГУП, ФГУ, государственная академия наук, созданная такой государственной академией организация)3 |  | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) |  |  | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и др.) |  |  | Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют) |  | Предлагаемое использование земельного участка |  | Срок предоставления земельного участка (годы) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки предоставленные (запланированные к предоставлению) Правительственной Комиссией в целях жилищного строительства в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Персиановский, ул. Школьная, 6б |  | 61:28:110101:0165 |  | земли населенных пунктов |  | под зданиями, сооружениями Донского государственного аграрного университета |  | не используется |  | 72,2 |  | 0,282 |  | Донской государственный аграрный университет |  | постоянное бессрочное пользование | обременений нет |  |  | нет | отсутствуют |  | многоквартирный жилой дом |  | 2011 |  | передан в имущество Фонда |  |
| 2. | Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Ростовская |  | 61:28:110101:0165 |  | земли населенных пунктов |  | под зданиями, сооружениями Донского государственного аграрного университета |  | не используется |  | 72,2 |  | 12,29 |  | Донской государственный аграрный университет |  | постоянное бессрочное пользование | обременений нет |  |  | нет | отсутствуют |  | индивидуальное жилищное строительство |  | 2011 |  | передан в имущество Фонда |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  | 12,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Территории перспективной жилой застройки,

на которых запланировано выделение земельных участков многодетным семьям в 2015 году

Таблица № 1

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Наличие проекта планировки и межевания территории | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Количество участков предназначенных для предоставления многодетным семьям всего (шт.) | Количество участков, предоставленных многодетным семьям до 01.01. 2015 (шт.) | Количество участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в 2015 году (шт.) | Площадь территории предназначенной для иной жилой застройки (га) | Ориентировочная градостроительная емкость территории предназначенной для иной жилой застройки (тыс. м2 жилья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть, квартал 61:28:0600022 | - | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, х. Костиков, ул. Новоселов квартал 61:28:0600008 | Разработан в 2014 году за счет средств местного бюджета. | 5.0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | _ | 13,50 | 6,80 | 70 | 39 | 3 | 2.0 | 1,125 |
| 4 | Октябрьский район, п. Новосветловский, Школьная квартал ,61:28:0090202, ул. Мелиховская, ул. Южная, квартал 61:28:0090205 | _ | 10,50 | 5,70 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1,20 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Октябрьский район, п. Кадамовский, квартал 61:28:0600021 | - | 2,50 | 1,20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Октябрьский район, п. Каменоломни, квартал 61:28:600020 | Разработан в 2013 году | 10,41 (17) | 1,7 | 22 | 22 | 0 | 4,5 | 4,98 |
| ИТОГО: |  |  |  | 26,6 | 212 | 151 | 30 | 4,51 | 6,105 |

Таблица № 2

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  |  |  |  | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  | Потребность в средствах на обеспечение территорий коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | электроснабжение | дороги | ВСЕГО |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | газоснабжение |  | электроснабжение |  | дороги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Октябрьский район, ст. Кривянская, северная часть, квартал 61:28:0600022 | 13 | 9 | нет | нет | нет | да | нет | 9666,00 | 0,00 | 3439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4351,40 | 0,00 | 0 | 0 | 1874,59 | 0 |
|  |  |  |  | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, х. Костиков, ул. Новоселов, квартал 61:28:0600008 | 5.0 | 1 | да | да | да | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | 13,50 | 6,80 | нет | нет | нет | да | нет | 4430,12 | 0 | 983,03 | 0 | 0 | 0 | 2175,17 | 0 | 0 | 0 | 1271,92 | 0 |
| 4 | Октябрьский район, п. Новосветловский, Школьная квартал ,61:28:0090202, ул. Мелиховская, ул. Южная, квартал 61:28:0090205 | 10,50 | 5,70 | нет | нет | нет | да | нет | 8717,7 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 707,70 | 0 | 0 | 0 | 5807 | 0 |
|  |  |  | 1,20 | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Октябрьский район, п. Кадамовский, квартал 61:28:0600021 | 2,50 | 1,20 | нет | нет | нет | да | да | 2487,4 | 0 | 766,61 | 0 | 0 | 0 | 1720,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Октябрьский район, п. Каменоломни, квартал 61:28:600020 | 10,41 (17) | 1,7 | нет | нет | нет | да | нет | 0 | 56267,71 | 0 | 11957,07 | 0 | 9102,40 | 0 | 2924,70 | 0 | 0 | 0 | 32283,54 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 25301,22 | 56267,71 | 7392,59 | 11957,07 | 0 | 9102,4 | 8955 | 2924,7 | 0 | 0 | 8953,51 | 32283,54 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Территории перспективной жилой застройки,

на которых запланировано выделение земельных участков многодетным семьям в 2016 году

Таблица № 1

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Наличие проекта планировки и межевания территории | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Количество участков предназначенных для предоставления многодетным семьям всего (шт.) | Количество участков, предоставленных многодетным семьям до 01.01. 2015 (шт.) | Количество участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в 2016 году (шт.) | Площадь территории предназначенной для иной жилой застройки (га) | Ориентировочная градостроительная емкость территории предназначенной для иной жилой застройки (тыс. м2 жилья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район х. Костиков, 61:28:0600008 | - | 5 | 1,0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0,0 |
| 2 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | - | 13,5 | 6,8 | 70 | 39 | 3 | 3 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 18,5 | 7,8 | 82 | 39 | 12 | 6 | 0 |

Таблица № 2

| № п/п | Местоположение территории с указанием адреса и кадастрового номера | Общая площадь территории всего (га) | Площадь территории для предоставления многодетным семьям (га) | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  |  |  |  | Обеспеченность территорий инженерной инфраструктурой |  | Потребность в средствах на обеспечение территорий коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | электроснабжение | дороги | ВСЕГО |  | водоснабжение |  | водоотведение |  | газоснабжение |  | электроснабжение |  | дороги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР | ПСД* | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Октябрьский район х. Костиков, 61:28:0600008 | 5 | 1,0 | да | да | да | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский район, п. Персиановский, кварталы 61:28:0110101, 61:28:0600017 | 13,5 | 6,8 | нет | нет | нет | да | нет | 4430,12 |  | 983,03 | 0 | 0 | 0 | 2175,17 | 0 | 0 | 0 | 1271,92 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4430,12 | 0,00 | 983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175,17 | 0,00 | 0 | 0, | 1271,92 | 0,00 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
развития жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 13,087 | 20,6 | 23,1 | 25,6 | 28,4 | 31,5 | 35,0 | 38,0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м / на 1 жителя | 18,1 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 |
| Ввод жилья на душу населения за год | кв. м / на 1 жителя | 0,19 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,54 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

| Программа строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2015 году на территории муниципального образования "Октябрьский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (этажность, количество квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | из них: |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | по стандартам экономкласса* | малоэтажное строительство** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.40 лет Октября, д. 28. | ООО СК «Бостон» | 0,362 | 0 | 0,362 | 0 | 0 | 0,362 | 0,362 |
| 2. | 3-х-этажный 21-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, д. 27. | ООО СК «Бостон» | 1,108 | 0 | 0 | 1,108 | 0 | 1,108 | 1,108 |
| 3 | 3-х-этажный 6-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41- а. | ООО СК «Бостон» | 0,374 | 0 | 0 | 0,374 | 0 | 0,374 | 0,374 |
| 4 | 2-х-этажный 2-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул. Бойко, д. 58 | ООО "Атлант" | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 5 | 3-х-этажный 30-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Восточная, д. 36 | ООО "Атлант" | 0,875 | 0 | 0 | 0,875 | 0 | 0,875 | 0,875 |
| 6 | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Первомайский, д. 28. | ООО «Атлант» | 0,332 | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 7 | 3-х-этажный 15-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 1, секц. 2. | ООО СК «Каскад» | 0,754 | 0 | 0 | 0 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| 8 | 3-х-этажный 15-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 3, секц. 3. | ООО СК «Каскад» | 0,754 | 0 | 0 | 0,754 | 0 | 0,754 | 0,754 |
| 9 | 2-х-этажный 5-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Пролетарская, д. 36. | ООО «СТРОЙДОНСНАБ» | 0,474 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 0,474 | 0,474 |
| 10 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Бульварная, д. 16, стр. 2. | ООО «Жилстройинвест» | 0,515 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 11 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Бульварная, д. 16, стр. 1. | ООО «Жилстройинвест» | 0,515 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 12 | 1-этажный, 4-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер.3-й Советский, д. 5 | ИП Ким | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 13 | 1-этажный 4-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер.3-й Советский, д. 7 | ИП Ким | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 14 | 1-этажный, 4-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер.2-й Советский, д. 4 | ИП Ким | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 15 | 1-этажный 4-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер.2-й Советский, д. 6 | ИП Ким | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 16 | 1-этажный 4-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер.2-й Советский, д. 8 | ИП Ким | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 17 | 3-х-этажный 12-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр. 1, секц. 1. | ООО СК «Каскад» | 0,623 | 0 | 0 | 0,623 | 0 | 0,623 | 0,623 |
| 18 | 2-х-этажный 2-квартирный жилой дом | Ростовская область, Октябрьский район, р. п.Каменоломни, ул.Пролетарская, д. 18-а. | ООО «Атлант» | 0,219 | 0 | 0 | 0 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  | ИТОГО: |  |  | 8,495 | 0 | 0,362 | 4,208 | 3,925 | 8,495 | 8,495 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | 14,605 | 3,070 | 4,775 | 4,050 | 2,710 | _ | _ |
|  | ИТОГО: |  |  | 23,100 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к муниципальной программе

Сведения оБ ОБОСНОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» |  | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  | 159 995,09 | 55 508,89 | 23 398,1 | 34 421,9 | 12 671,9 | 34428,8 |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Областной бюджет | 2 992,9 | 2 992,9 | 0 | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | 274,5 | 274,5 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Федеральный бюджет | 2451,5548 | 2451,5548 | 1735,25* | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 14 828,0452 | 5 133,9452 | 4001,35** | 2009,0 | 2009,0 | 1816,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1263,69 | 436,59 | 354,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 107 285,0 | 13 320,0 | 17307,5 | 32 250,0 | 10 500,0 | 32465,0 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Областной бюджет | 30899,4 | 30899,4 | - | - | - | - |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |

Примечание: * - 1735,25 тыс. рублей – переходящий остаток 2014 года;

** - 4001,35 тыс. рублей, из них: 3859,6 тыс. рублей – плановые средства 2015 года; 141,75 тыс. рублей – переходящий остаток 2014 г.

Приложение № 14

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

(ПОДПРОГРАММЫ)

| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Итого | 2014-2018 годы | 160 429,59 | 55 508,89 | 23 398,1 | 34 421,9 | 12 671,9 | 34 428,8 | Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Результаты программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1538,19 | 711,09 | 354,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 154704,5952 | 52346,2452 | 21 308,85 | 34259,0 | 12509,0 | 34281,5 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 4186,8048 | 2451,5548 | 1735,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Итого | 2014-2018 годы | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | Итого | 2014-2018 годы | Финансирование в рамках подпрограммы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Итого | 2014-2018 годы | 160 429,59 | 55 508,89 | 23 398,1 | 34 421,9 | 12 671,9 | 34 428,8 | Отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |  |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1538,19 | 711,09 | 354,0 | 162,9 | 162,9 | 147,3 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 154704,5952 | 52346,2452 | 21308,85 | 34259,0 | 12509,0 | 34281,5 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 4186,8048 | 2451,5548 | 1735,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |

»

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района											Н.Н. Савченко