Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022                        	                       № 350                                               р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018  № 1571,   по результатам  2021 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2022  № 350

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории   Октябрьского района»                       за 2021 год.

- Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для повышения уровня   благоустройства территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории   Октябрьского района» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1571 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшается  качество жизни населения Октябрьского района и экологическая ситуация за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сокращается  объем  потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств в организациях с участием муниципального образования;

-   увеличивается  благоустроенность и безопасность Октябрьского района;

-повышается  доступность  потребителей Октябрьского района к системе газо- снабжения;

Достижение поставленных целей и задач реализуется при помощи  следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности организаций   муниципального образования;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях  участием муниципального образования;

- сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района;

- протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей;

- протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы:

- повышается  надежность предоставления услуг электроснабжения населению Октябрьского района;

- повышается  удовлетворенность  населения Октябрьского района уровнем освещенности улиц;

- повышается  уровень  газификации потребителей Октябрьского района.

- модернизация и расширение газотранспортной системы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» (далее – подпрограмма 1) в 2021 году предусмотрена реализация  основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене. Установлено 18 приборов. Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений. Выполнено. Результат: повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений.

В рамках подпрограммы 2 «Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»  (далее – подпрограмма 1).

Основное мероприятие 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей. В 2021 году работы не производились. Мероприятие не выполнено.

Основное мероприятие 2.2 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей. Выполнено. Результат:  сокращение сроков  восстановления объектов электроснабжения.

Основное мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  Выполнено: результат – направлено ходатайство в адрес Министерства промышленности и энергетики РО о включении объектов для разработки проектно-сметной документации.

Основное мероприятия  2.4. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  Выполнено: устройство и замена линий освещения  в Бессергеневском, Алексеевском, Мокрологском, Красюковском  поселении и т.д. Результат: повышение уровня освещенности.

#### Основное мероприятие 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.   Выполнено: замена электрических ламп и светильников в поселениях. Результат: сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения

В рамках подпрограммы 3: «Развитие газотранспортной системы»  в 2021 году предусмотрена реализация двух  основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения. Не выполнено. Мероприятия не запланированы.

Основное мероприятие  3.2. Строительство и реконструкция объектов  газоснабжения. Выполнено. Мероприятие выполнено за счет строительства сетей газоснабжения к частным домовладениям.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований  на  территории  Октябрьского  района, достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем   освещенности поселений, повышение уровня газификации на территории Октябрьского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Для учета  рисков, возникающих при реализации энергосберегающих мероприятий, предлагается разделить риски на традиционные, которые характерны для любых инвестиционных проектов, и специфические, присущие исключительно проектам энергосбережения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит потребителю получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения комплекса эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения системы энергетического менеджмента.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться  существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использованием международного опыта и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 1 562,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района –   1 047,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 515,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 562,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района –   1 047,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 515,5 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены  показатели, фактические значения  которых приведены в соответствие.

Показатель  1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования.  Плановое значение -  5288,6 т.у.т, фактическое значение –  3479,2 т.у.т  - выполнение 77%.

Показатель  2.  Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района.  Плановое значение -  45,0%, фактическое значение – 44,4%  - выполнение 98,7%.

Показатель  3.  Уровень газификации Октябрьского района.     Плановое значение -  87,5% фактическое значение – 92,5%.  - выполнение 105,7%.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

Показатель  1.1.  Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.3.  Доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.4.  Доля объема природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Показатель - 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей. Плановое значение -  0,0 км;  фактическое значение – 0,0 км   - выполнение -100%.

Показатель - 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения. Плановое значение -       2 км, фактическое значение – 6,0 км  - выполнение -300%.

Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы»

Показатель 3.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения. Плановое значение 0, фактическое значение 0. Выполнение 100%.

Показатель 3.2 Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения. Плановое значение 0 км. Фактическое значение 0 км. Выполнение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,66;

- степень достижения целевого показателя 2 – 0,986;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,06;

- степень достижения целевого показателя 1,1 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 3,0;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0 .

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  1,15  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,88 (7/8).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 562,5 тыс. рублей /1 562,5 тыс. руб. = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,88/1 = 0,88 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,15х 0,5+                0,88х0,3+0,88х0,2 = 1,015 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района, создание условий для повышения  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьский район», увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий  муниципального образования «Октябрьский район»

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели муниципальной программы  определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, задач, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майскими» Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

-      повышение энергетической эффективности организаций   муниципального образования;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-  снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования;

- сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района;

- модернизация и расширение газотранспортной системы.

В результате реализации данной  муниципальной  Программы    улучшается  качество жизни населения Октябрьского района и экологическая ситуация, -сокращается  объем  потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, увеличивается  благоустроенность и безопасность Октябрьского района, повышается  доступность  потребителей Октябрьского района к системе газоснабжения;

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе».

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», администрации поселений | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 2. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене. | Администрация Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Установка приборов учета во всех бюджетных учреждениях Октябрьского района | Выполнено. | --- |
| 3. | ОМ 2.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений. | Администрация Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Выполнено частично- замена ламп на энергосберегающие | Произведена замена ламп на энергосберегающие |
| 4. | ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей. | Администрация Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения | Выполнено |  |
| 5. | ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня освещенности района, благоустроенности населения | Выполнено |  |
| 6. | ОМ 2.4 . Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение уровня благоустройства, освещенности населения | Выполнено |  |
| 7. | #### ОМ 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) | Администрация Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | #### Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Выполнено | Замена электрических ламп и светильников уличного освещения в поселениях. |
| 8. | ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения граждан, организаций и иных лиц. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта , МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня газификации района, повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению. --- | Не выполнено | Мероприятия не были запланированы в 2021 году |
| 9. | ОМ 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорт, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Х | Х | Х | Повышение уровня газификации района. --- | Выполнено |  |

Таблица 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»  за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | Всего | 1 562,5 | 0,0 | 1562,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 1 047,0 | Х | 1 047,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 515,5 | Х | 515,5 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 215,5 | 0 | 215,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 215,5 | 0 | 215,5 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 1 347,0 | 0 | 1 347,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 1 047,0 | Х | 1 047,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 300,0 | Х | 300,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Показатель 1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования |  | тут |  | 5369,1 |  | 5288,6 |  | 3479,2 |  | Экономия расходования энергоресурсов |
| 2. |  | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района |  | % |  | 43,8 |  | 45,0 |  | 44,4 |  |  |
| 3. |  | Показатель 3. Уровень газификации Октябрьского района |  | % |  | 86,5 |  | 87,5 |  | 92,5 |  |  |
| 4. |  | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района». |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5. |  | Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. |  | Показатель 1.3. Доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 7. |  | Показатель 1.4. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Показатель 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 9. |  | Показатель 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения |  | км |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 6,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Показатель 3.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  | шт |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 11. |  | Показатель 3.2 Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |