Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

18.03.2019            	     		         № 390                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района»  и руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы «Электронный муниципалитет», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1577 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет», на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

информатизации Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 18.03.2019  № 390

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Бюджет - Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | - Администрация Октябрьского района | - Обеспечение реализации мероприятий по защите информации; - внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | весь период | - 333,8 | - 333,8 | - - | - |
| - 1.1 | - Обеспечение деятельности информационной системы (07.Образо-вание) в сфере дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность информационной системы "07.Образование" в сфере дошкольного образования | весь период | - 304,1 | 304,1 | - - | - |
| - 1.2 | - Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечена деятельность информационной системы «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | весь период | - 29,7 | 29,7 | - - | - |
| - 1.1.1 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 - Обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов | - Отдел образования Октябрьского района | - Обеспечен доступ к корпоративной сети телекоммуникационной связи | весь период | - - | - - | - - | - |
| - 2 | - Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | - МФЦ Октябрьского района | - Обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота | весь период | - 17 451,1 | - 17 451,1 | - | - |
| - 2.1 | - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы" (субсидии автономным учреждениям) | - МФЦ Октябрьского района | - Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района | весь период | - 17 251,6 | - 17 251,6 | - | - |
| - 2.2 | - Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы" (субсидии автономным учреждениям) | - МФЦ Октябрьского района | - Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | весь период | - 74,9 | - 74,9 | - | - |
| - 2.3 | - Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы" (субсидии автономным учреждениям) | - МФЦ Октябрьского района | - Организация предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | - 124,6 | - 124,6 | - | - |
| - 2.1.1 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 - развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия | - МФЦ Октябрьского района | - реализация мероприятий по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг | весь период | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                     Н.Н. Савченко