| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2025 | № 344 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018  № 1571,   по результатам  2024 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Палько А.В.

Временно исполняющий обязанности

главы Администрации Октябрьского района                                                       Т.В. Юшковская

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2025  № 344

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

за 2024 год.

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для повышения уровня   благоустройства территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1571 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшается  качество жизни населения Октябрьского района и экологическая ситуация за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сокращается  объем  потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств в организациях с участием муниципального образования;

-   увеличивается  благоустроенность и безопасность Октябрьского района;

-повышается  доступность  потребителей Октябрьского района к системе газо- снабжения;

Достижение поставленных целей и задач реализуется при помощи  следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности организаций   муниципального образования;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях  участием муниципального образования;

- сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района;

- протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей;

- протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы:

- повышается  надежность предоставления услуг электроснабжения населению Октябрьского района;

- повышается  удовлетворенность  населения Октябрьского района уровнем освещенности улиц;

- повышается  уровень  газификации потребителей Октябрьского района.

- модернизация и расширение газотранспортной системы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» (далее – подпрограмма 1) в 2024 году предусмотрена реализация  основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене. Заменено 6 приборов учета энергоресурсов. Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений. Выполнено. Результат: повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений.

В рамках подпрограммы 2 «Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»  (далее – подпрограмма 2).

Основное мероприятие 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей. Выполнено. Мероприятие выполнено силами Октябрьского РЭС ПАО «Россети Юг», реконструирована ВЛ-10 кВ «Родина».

Основное мероприятие 2.2 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей. Выполнено. Результат:  силами Октябрьского РЭС ПАО «Россети Юг» приобретено 1,1 тыс. изоляторов, 13 км провода, 47 опор.

Основное мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  Выполнено: результат – направлено ходатайство в адрес Министерства промышленности и энергетики РО о включении объектов для разработки проектно-сметной документации.

Основное мероприятия  2.4. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  Выполнено: устройство и замена линий освещения  в Коммунарском и Кривянском сельских  поселениях в рамках энергосервисных контрактов. Результат: повышение уровня освещенности.

Основное мероприятие 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.   Выполнено: замена электрических ламп и светильников в поселениях. Результат: сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения

В рамках подпрограммы 3: «Развитие газотранспортной системы»  в 2024 году предусмотрена реализация двух  основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения. Выполнено. Единым оператором газоснабжения разработаны проекты газификации домовладений в рамках догазификации.

Основное мероприятие  3.2. Строительство и реконструкция объектов  газоснабжения. Выполнено. Мероприятие выполнено за счет строительства сетей газоснабжения к частным домовладениям в рамках догазификации.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований  на  территории  Октябрьского  района, достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем   освещенности поселений, повышение уровня газификации на территории Октябрьского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Для учета  рисков, возникающих при реализации энергосберегающих мероприятий, предлагается разделить риски на традиционные, которые характерны для любых инвестиционных проектов, и специфические, присущие исключительно проектам энергосбережения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит потребителю получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения комплекса эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения системы энергетического менеджмента.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться  существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использованием международного опыта и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с решением Собрания депутатов  Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетные ассигнования не предусмотрены. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не предусмотрены, всего объем запланированных  расходов по муниципальной программе на 2024 год составил 60,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники – 60,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 63,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники – 63,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены  показатели, фактические значения  которых приведены в соответствие.

Показатель  1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования.  Плановое значение -  5054,2 т.у.т, фактическое значение –  4282,2 т.у.т  - выполнение 118,0%.

Показатель  2.  Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района.  Плановое значение -  55,0%, фактическое значение – 52,8%  - выполнение 96,0%.

Показатель  3.  Уровень газификации Октябрьского района.     Плановое значение -  93% фактическое значение – 93%.  - выполнение 100%.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

Показатель  1.1.  Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.3.  Доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Показатель  1.4.  Доля объема природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100%, фактическое значение – 100%.  - выполнение -100%.

Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Показатель - 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей. Плановое значение -  0,0 км;  фактическое значение – 0,0 км   - выполнение -100%.

Показатель - 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения. Плановое значение -       0,6 км, фактическое значение – 8,8 км  - выполнение -100,0%.

Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы»

Показатель 3.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения. Плановое значение 0, фактическое значение 0. Выполнение 100%.

Показатель 3.2 Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения. Плановое значение 0 км. Фактическое значение 0 км. Выполнение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,180;

- степень достижения целевого показателя 2 – 0,960;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 1,1 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,000;

- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,000.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  1,01  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (9/9).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

63,2 тыс. рублей /60,0 тыс. руб. = 1,05

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,05/1 = 1,05 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,01х0,5+                1,05х0,3+1,05х0,2 = 1,03 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района, создание условий для повышения  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьский район», увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий  муниципального образования «Октябрьский район»

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Цели муниципальной программы  определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

-      повышение энергетической эффективности организаций   муниципального образования;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-  снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования;

- сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района;

- модернизация и расширение газотранспортной системы.

В результате реализации данной  муниципальной  Программы    улучшается  качество жизни населения Октябрьского района и экологическая ситуация, -сокращается  объем  потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, увеличивается  благоустроенность и безопасность Октябрьского района, повышается  доступность  потребителей Октябрьского района к системе газоснабжения;

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                           А.А. Пригородова

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе».

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А.; - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, начальник Бессарабова Е.В.; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, начальник Гоффман О.М.; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", начальник Мамонова Н.М.; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», начальник Сватеев А.М. | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 1. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А.; - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, начальник Бессарабова Е.В.; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, начальник Гоффман О.М.; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", начальник Мамонова Н.М.; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», начальник Сватеев А.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Выполнено. Заменено 6 приборов учета энергоресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Октябрьского района | --- |
| 2. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А.; - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, начальник Бессарабова Е.В.; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, начальник Гоффман О.М.; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", начальник Мамонова Н.М.; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», начальник Сватеев А.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Выполнено. Заменены лампы осветительных приборов в муниципальных бюджетных учреждениях в количестве 36 штук |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 3. | ОМ 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | Выполнено. Силами и средствами Октябрьского РЭС ПАО «Россети» реконструирована ВЛ-10кВ «Родина» |  |
| 4. | ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей. | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения | Выполнено. Силами и средствами Октябрьского РЭС ПАО «Россети» приобретено 13 км СИП кабеля, 1,1 тыс. изоляторов, 47 опор |  |
| 5. | ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | Выполнено. Разработаны ПИРы и получено положительное заключение экспертизы Бессергеневским сельским поселением. направлено ходатайство в адрес Министерства промышленности и энергетики РО о включении объектов для разработки проектно-сметной документации |  |
| 6. | ОМ 2.4 . Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня освещенности | Выполнено. произведено устройство и замена светильников в Коммунарском и Кривянском сельских поселениях |  |
| 7. | ОМ 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Выполнено. Замена электрических ламп и светильников в поселениях в количестве 380 штук. |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 8. | ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | Выполнено. Единым оператором газоснабжения разработаны проекты газификации домовладений в рамках догазификации. |  |
| 9. | ОМ 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения. | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М., ВрИО главы Администрации Керчикского сельского поселения Отинов Н.Г., Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Безрукавая О.В,, Глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н., Глава Администрации Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г., Глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | Выполнено. Осуществлено строительство сетей газоснабжения к частным домовладениям в рамках догазификации |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»  за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | Всего | 60,0 | 0,0 | 63,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 60,0 | Х | 63,2 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 60,0 | 0,0 | 63,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 60,0 | 0,0 | 63,2 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение  3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования | т.у.т. | 5131,2 | 5054,2 | 4282,2 | Экономия расходования энергоресурсов |
| 2. |  | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % | 50 | 55 | 52,8 | Показатель не выполнен ввиду корректировки сметной документации при выполнении работ по устройство сетей уличного освещения в Бессергеневском сельском поселении, при расчетах была допущена ошибка в протяженности. |
| 3. |  | Показатель 3. Уровень газификации Октябрьского района | % | 92,5 | 93,0 | 93,0 | Увеличение количества газифицированных домовладений и гражданских объектов за счет программы догазификации |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. |  | Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. |  | Показатель 1.3. Доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. |  | Показатель 1.4. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Показатель 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. |  | Показатель 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 1,42 | 0,6 | 8,8 | Выполнено устройство сетей уличного освещения в Коммунарском, Кривянском, сельских поселениях. |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Показатель 3.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | шт | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. |  | Показатель 3.2 Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Октябрьского района, % | 50 | 55 | 52,8 | Показатель не выполнен ввиду недостаточности денежных средств в бюджетах сельских поселений. |
| 2. | Уровень газификации Октябрьского района, % | 92,5 | 93,0 | 93,0 | Увеличение количества газифицированных домовладений и гражданских объектов за счет программы догазификации |