| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.10.2026 | № 1398 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района № 288 от 10.09.2026 «О бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь статьей 58 Устава муниципального образования муниципального района «Октябрьский район» Ростовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 10.07.2026 № 931  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| И.О. Главы Октябрьского района |  | Н. А. Легконогов |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского

района от 13.10.2026 № 1398

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программе

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программе

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

Муниципальная программа Октябрьского района  «Развитие транспортной системы Октябрьского района» определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Сфера дорожно-транспортной инфраструктуры представляет собой комплекс направлений, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения, функционирование различных структур и постоянное круглогодичное транспортное сообщение, одновременно являясь важнейшей частью территориальной инфраструктуры, определяющей    дорожно-транспортное обеспечение населения, от которого зависит социальное состояние жителей.

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность района имеют высокий потенциал благодаря развитой транспортной инфраструктуре, прохождению через его территорию основных транспортных магистралей страны.

Район является частью одного из ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров «Север-Юг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург - Москва- Ростов-на-Дону- Новороссийск («критский транспортный коридор»).

Практически все населенные пункты соединены с районным центром и близлежащими городами дорогами с твердым покрытием.

2. Описание приоритетов и целей

Муниципальной программы Октябрьского района

в сфере реализации муниципальной программы

Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии, в том числе для повышения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района, ежегодно выполняются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в которые входят: ремонт дорожного покрытия, устранение деформаций дорожного покрытия, планирование дорожного покрытия, добавление нового материала и уплотнение, восстановление и замена дорожных знаков, нанесение и обновление дорожной разметки, установка и ремонт искусственных дорожных неровностей, обустройство освещения, пешеходных ограждений и тротуаров, оборудование светофорных объектов.

Основными приоритетами в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 10.09.2026 № 289,  являются:

Стратегическая цель – создание высокоорганизованной и сбалансированной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое, безопасное и удобное перемещение людей и грузов, повышающей конкурентоспособность и привлекательность Октябрьского района.

Ключевые показатели эффективности:

1. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного;

2. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Национальной целью развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определяющей приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы, являются: комфортная и безопасная среда для жизни.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района» с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципалитетов Ростовской области).

4. Задачи

муниципального  управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи в сфере развития транспортного комплекса определены «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района от 10.09.2026 года № 289.

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения:

установка современных систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

обновление и модернизация дорожной разметки и знаков;

организация дополнительных мер защиты пешеходов (установка барьеров, светоотражателей, заборов и др.).

Задача 2. Обновление и развитие дорожной сети:

ремонт и реконструкция существующих дорог;

строительство новых дорог и подъездных путей;

создание дополнительного слоя защитных покрытий и улучшение дренажа дорог.

Задача 3. Развитие общественного транспорта:

пополнение парка новым подвижным составом (автобусы малого и среднего класса);

оптимизация маршрутов и расписания движения транспорта, внедрение системы электронного билета и безналичной оплаты проезда.

Задача 4. Экологическая безопасность:

внедрение экологически чистого транспорта (электрические и гибридные

автомобили);

внедрение технологий по переработке отходов дорожного строительства;

обустройство зеленых зон вдоль дорог для улучшения экологии.

Задача 5. Доступность и комфорт для всех категорий граждан:

организация удобных и безопасных пешеходных зон и тротуаров;

создание условий для использования велосипедов и электросамокатов;

приспособление дорог и общественного транспорта для маломобильных граждан.

Задача 6. Повышение экономической эффективности управления

проектами в сфере транспорта и дорог:

использование механизмов муниципально-частного партнерства для привлечения инвестиций;

контроль и экономия бюджетных средств за счет повышения прозрачности закупок и торгов.

Задача 7. Повышение культуры поведения участников дорожного движения:

образовательные программы и курсы повышения водительского мастерства;

профилактические акции и рекламные кампании по соблюдению ПДД;

популяризация использования безопасных видов транспорта (велосипеды,

самокаты).

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Сухорукова Софья Сергеевна начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – | 2 011 575,7 тыс. рублей: этап I: 1 107 825,5 тыс. рублей; этап II: 903 750,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного (процентов) |  | МП | возрастание | процентов | ведомственный |  |  | 93,3 | 98,0 | 98,0 | 91,0 | 84,0 | Решение №289 от 10.09.2026 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социальноэкономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | пополнение парка новым подвижным составом |  |
| 1.2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | МП | возра-стание | км | ведомст-венный | 457,1 | 2023 | 475,6 | 486,0 | 498,5 | 519,3 | 567,0 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МП | убывание | процентов | ведомст-венный | 41,1 | 2023 | 27,2 | 26,6 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | – |
| 1.4. | Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог |  | МП | возра-стание | км | ведомст-венный | 7,4 | 2023 | 10,3 | 10,4 | 12,5 | 20,8 | 25,6 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.5. | Увеличение численности перевозки пассажиров |  | МП | возрастание | тыс.чел. | тыс.чел. | 1600 | 2023 | 1680 | 1700 | 1730 | 1760 | 1800 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение устойчивого роста численности населения |  |
| 1.6. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) |  | МП | убывание | человек | ведомст-венный | 6 | 2023 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение устойчивого роста численности населения | – |

3. Структура  муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальный проект 1.1. "Местная дорожная сеть" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". |  |  |  |  |  |  |
| Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Сухорукова Софья Сергеевна начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | Повышено качество дорожной сети, дорог общего пользования местного значения | Повышение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям |  |
| ### 1.2. Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» ### Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Сухорукова Софья Сергеевна начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. |  | ### Повышена безопасность участников дорожного движения | ### снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | ### смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |  |
| ### 1.2 |  | ### Пополнение парка новым подвижным составом (автобусы малого и ### среднего класса) | ### обеспечение безопасности и комфорта пассажиров |  | ### доля парка общественного транспорта, ### имеющего срок эксплуатации не старше ### нормативного (процентов) |  |
| ### 2. Иной муниципальный проект. |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Иной муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» ### Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Сухорукова Софья Сергеевна начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них |  |  | ### повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Октябрьского района |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий " Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, транспортное обслуживание". ### Ответственный за реализацию: Сухорукова Софья Сергеевна начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1. |  | ### Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ### обеспечено восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения |  | ### доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения |  | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 202605,9 | 257871,6 | 219907,00 | 223365,7 | 903750,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 202605,9 | 257871,6 | 219907,00 | 223365,7 | 903750,2 |
|  | Бюджета Ростовской области | 77545,6 | 73400,0 | 67878,7 | 67878,7 | 286703,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 125060,3 | 184471,6 | 152028,3 | 155487,0 | 617047,2 |
| ### 2. | Муниципальный проект "Местная дорожная сеть" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" | 78329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78329,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего) из них: | 78329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78329,7 |
|  | Бюджета Ростовской области | 77545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77545,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 784,1 |  | 0,0 | 0,0 | 784,1 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий " Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, транспортное обслуживание" (всего), из них: | 124276,2 | 257871,6 | 219907,0 | 223365,7 | 825420,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 124276,2 | 257871,6 | 219907,0 | 223365,7 | 825420,5 |
|  | Бюджета Ростовской области | 0,0 | 73400,0 | 67878,7 | 67878,7 | 209157,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 124276,2 | 184471,6 | 152028,3 | 155487,0 | 616263,1 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

### дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них » | ### – | ### Заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Палько А.В. ### Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) |  |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям (процентов) |  | возрастания | МП | процентов | 58,9 | 72,8 | 73,7 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год |  | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год |

| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта ### и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. |  | Разработаны сметы на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | единиц | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| ### 2. |  | ### Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| ### 3. |  | Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 4,0 |
| ### 4. |  | ### Выполнены ремонты объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2023 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  | 36,5 |
| ### 5. |  | ### Выполнено содержание автомобильных дорог | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 774,1 | 2023 | 774,1 | 774,1 | 774,1 | 774,1 |  | 774,1 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### ВСЕГО |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий " Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, транспортное обслуживание" (всего), в том числе: | ### Х | 124276,2 | 257871,6 | 219907,0 | 223365,7 | 825420,5 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 73400,0 | 67878,7 | 67878,7 | 209157,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 124276,2 | 184471,6 | 152028,3 | 155487,0 | 616263,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 73400,0 | 68564,4 | 68564,4 | 210528,8 |
|  | Областного бюджета | 914 0409 154019Д061 540 | 0,0 | 73400,0 | 0,0 | 0,0 | 73400 |
|  | Областного бюджета | 914 0409 154019Д062 240 | 0,0 | 0,0 | 67878,7 | 67878,7 | 135757,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 914 0409 154019Д062 240 | 0,0 | 0,0 | 685,7 | 685,7 | 1371,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования межпоселкового значения и искусственных дорожных сооружений на них (всего), в том числе: | Х | 124276,2 | 184471,6 | 151342,6 | 154801,3 | 614891,7 |
|  | Бюджета Октябрьского района, из них: |  | 124276,2 | 184471,6 | 151342,6 | 154801,3 | 614891,7 |
|  | Ремонт Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования межпосемежпоселкового значения и искусственных дорожных сооружений на них | 914 04 09 15 4 01 9Д041 240 | 35383,5 | 36752,6 | 57898,4 | 63357,1 | 193391,6 |
|  | Прочие расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда (уплата налогов) | 914 04 09 15 4 01 9Д851 850 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 3715,2 |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | 914 04 09 15 4 01 9Д061 540 | 87963,9 | 143930,0 | 92515,4 | 90515,4 | 414924,7 |
|  | Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | 914 04 08 15 4 01 28 470 240 | 0,0 | 2860,2 | 0,0 | 0,0 | 2860,2 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района, структурного подразделения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнена разработка смет на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | Х |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ | 2025, 2026, 2027,2028 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. заключен контракт на проектно-изыскательские работы | 2025, 2026, 2027,2028 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. выполнены проектно-изыскательские работы | 2025 г., 2026 г., 2027г.,2028 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольна контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г.,2028 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие 2. Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. проведен аукцион на выполнение проектных работ | 2025, 2026, 2027,2028 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. заключен контракт на проектные работы | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. выполнены проектные работы | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027,2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие 3. Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | информационная система отсутствует |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объектов | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. заключен контракт на капитальный ремонт объектов | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. выполнены работы по капитальному ремонту объектов | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. выполнено финансирование работ | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 4.1 | Мероприятие 4. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | информационная система отсутствует |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. заключен контракт на ремонт объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. выполнено финансирование работ | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие 5. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 5.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 5.1.2. | Контрольная точка 5.1.2. заключен контракт на содержание автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 5.1.3. | Контрольная точка 5.1.3. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 5.1.4. | Контрольная точка 5.1.4. выполнено финансирование работ | 2025 г., 2026 г., 2027, 2028 г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                                 Н.В. Сорочинская