РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2013                                              №185                               р.п. Каменоломни

Об утверждении плана мероприятий по разработке проектов планировки приоритетного жилищного и промышленного строительства и внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости территорий городского и сельских поселений Октябрьского района

В целях исполнения п.4 решения Правительства Ростовской области № 1 от 23.01.2013 года «О разработанных схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений Ростовской области», руководствуясь  ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по разработке проектов планировки приоритетного жилищного и промышленного строительства и внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости территорий городского и сельских поселений Октябрьского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора Протасова М.Н.

3. Настоящее    постановление   вступает  в  силу   со  дня  подписания   и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.о. Главы

Октябрьского района                                                                                 И.Ю. Зюзин

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 15.03.2013 №185

План мероприятий

по разработке проектов планировки приоритетного жилищного и промышленного строительства и внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости территорий городского и сельских поселений Октябрьского района.

| № п/п | Наименование | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Проекты планировки |  |  |
| 1 | Внести предложения по перечню территорий приоритетных объектов: а) жилищного строительства; б) промышленного строительства; в) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, планируемых к строительству до 2020 года. | Главы поселений | до 30.03.2013 |
| 2 | Определить сроки реализации проектов по годам. | Главы поселений | до 15.04.2013 |
| 3 | Определить стоимость работ по планировке территорий. | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Протасов М.Н. Главы поселений | до 15.04.2013 |
| 4 | Определить источник финансирования поселения по годам по приоритетным проектам планировки. | Главы поселений | до 15.04.2013 |
| II | Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. |  |  |
| 1 | Изучить примерное техническое задание на выполнение кадастровых работ по описанию границ населенных пунктов и примерный расчет сметной стоимости. | Главы поселений | до 20.04.2013 |
| 2 | Определить протяженность границ населенных пунктов. | Главы поселений | до 15.05.2013 |
| 3 | Определить стоимость работ на выполнение кадастровых работ по определению границ населенных пунктов поселения. | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Протасов М.Н. Главы поселений | до 20.05.2013 |
| 4 | Определить источник финансирования по годам по определению границ населенных пунктов. | Главы поселений | до 01.06.2013 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                             Н.Н. Савченко