Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022                                   № 344                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год, предусмотренный постановлением  Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2022  № 344

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях укрепления инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышения привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельских территорияй в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от  05.12.2019г.  № 1458  «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

обеспечение сельского населения жильем;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области;

увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам;

ввод в действие локальных водопроводов.

В 2021 году приобретено жилье для граждан, проживающих на сельских территориях Октябрьского района 72,0 кв.м. для одной семьи.

Показатель - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области (областной), на 01.01.2021 г. он составляет 32,0%. Этому способствовала реализация мероприятий муниципальной программы таких как:

- благоустройство сквера в Мокрологском сельском поселении;

- выборочный капитальный ремонт детского сада «Березка», выборочный капитальный ремонт канализационной сети в п. Персиановский;

- капитальный ремонт лицея, здания Дворца культуры, выборочный капитальный ремонт здания поликлиники в Каменоломненском городском поселении.

Показатель - увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам  - это областной показатель. В 2021 году  он составил - 72%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была проведена реконструкция сетей водоснабжения: диаметром 200 мм – 1 км, диаметром 100 мм – 978м,  всего – 1,978 км.

Полученные результаты реализации Программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении: 
комплексного развития сельских территорий Октябрьского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

Достижению результатов в  2021 году способствовала реализация  ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Содействие занятости сельского населения». Вышеуказанное мероприятие вмещает в себя возмещение затрат по заключённым с работниками ученическим договорам и возмещение затрат на прохождение производственной практики. Показатель по данному мероприятию планируется по мере определения потребности и выделения бюджетных ассигнований по этому направлению, в связи с чем, основное мероприятие считается выполненным.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» - выполнено.

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 58,6 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Контрольное событие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.  Улучшила жилищные условия 1 сельская семья, ими приобретено 72,0 квадратных метров жилья.

Основное мероприятие 2.2. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - выполнено не в полном объеме.

Выделенные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  54054,0 тыс. рублей освоены на 55,7 %. Неполное освоение средств вызвано приостановкой работ на срок прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства в текущем уровне цен в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», т.к.  с учетом значительного роста цен на строительные материалы, предусмотренные сводным сметным расчетом, возникла необходимость получения положительного заключения.

Основное мероприятие 2.3. «Благоустройство сельских территорий» - выполнено.

Выделенные средства на реализацию указанного мероприятия в сумме                           2565,7 тыс. руб. освоены на 93,8%, экономия образовалась в результате уменьшения объема работ.

Основное мероприятие 2.4. «Создание современного облика сельских территорий»  - выполнено.

Выделенные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  141811,4 тыс. рублей освоены на 99,6%. Экономия средств произошла в результате уменьшения объема работ.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, в следствие которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- на социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось невозможность подрядчиком продолжить работы из-за значительного роста цен на строительные материалы, предусмотренные сводным сметным расчетом, в результате чего возникла необходимость проверки достоверности сметной стоимости строительства в текущем уровне цен в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и получения положительного заключения.

В 2021 году проводилась реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский. Данное мероприятие выполнено на 55,71%. Из запланированных средств в сумме  54054,2 тыс.руб.  освоено 30113,1 тыс.руб.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 198634,9 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 13841,9 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | – 241,7 тыс. рублей; |
| Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | – 167429,8 тыс. рублей; |
| в том числе за счет средств: |  |
| - федерального бюджета | – 115080,8 тыс. рублей; |
| - бюджет Ростовской области | – 52349,0 тыс. рублей; |
| Внебюджетные источники | – 17121,5 тыс. рублей. |

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 11 «О бюджете Октябрьского района на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 181271,7 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 13841,9 тыс.рублей; |
| --- | --- |
| Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | – 167429,8 тыс.рублей; |
| в том числе за счет средств: |  |
| - федерального бюджета | – 115080,8 тыс.рублей; |
| - бюджет Ростовской области | – 52349,0 тыс.рублей. |

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 174007,40 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 11999,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | – 175,4 тыс. рублей; |
| Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | – 144765,9 тыс. рублей; |
| в том числе за счет средств: |  |
| - федерального бюджета | – 114572,6 тыс. рублей; |
| - бюджет Ростовской области | – 30193,3 тыс. рублей; |
| Внебюджетные источники | – 17067,1 тыс. рублей. |

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 24627,5 тыс.рублей, из них:

- подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - 24 627,5  тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены  в                                                                                             приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие  сельских территорий»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 4 из которых                                                   фактическое значение соответствует плановому показателю, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю срок реализации – не наступил, по 6 показателям плановые значения устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней, 2 показателя не выполнены.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» - 32,0% плановое значение, фактическое значение – 32%

Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»  -  72% плановое значение, фактическое значение – 72% .

Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 41% плановое значение, фактическое значение – 41% .

Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» - 87,3% плановое значение, фактическое значение – 70,0%, выполнение 0,80.

Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» -87,4 % плановое значение, фактическое значение – 95,2%,                      на 1.06 п.п. выше планового показателя.

Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Показатель 1.1. «Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам». Показатель на 2021 год не запланирован.

Показатель 1.2. «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики». Показатель на 2021 год не запланирован.

Плановые значения показателей 1.1 и 1.2.  устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов» - плановое значение - 21 км, фактическое значение – не указывается в связи с тем, что срок реализации по данному показателю установлен в 2022 году.

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей» выполнен. Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку».  Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» выполнен. План – 1 проект, реализовано -1 проект.

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий» выполнен. При плановом показателе 2 проекта, проекты реализованы в  3-х населенных пунктах. Выполнение – в 1,5 раза больше.

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Показатель 2.7. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» - не выполнен.   Плановое значение - 304 кв.м, фактическое значение – 72,0 кв.м     Выделено средств всего на 72,0 кв. метров жилья (степень выполнения планового показателя – 23,7%).

Показатель 2.8. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения». Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатель  1.1; 1.2;  2.2;  2.3; 2.6; 2.8  плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней, 2.1 - срок реализации не наступил.)

| Степень достижения показателя 1 составляет | 1,00 |
| --- | --- |
| Степень достижения показателя 2 составляет | 1,00 |
| Степень достижения показателя 3 составляет | 1,00 |
| Степень достижения показателя 4 составляет | 0,80 |
| Степень достижения показателя 5 составляет | 1,06 |
| Степень достижения показателя 2.4 составляет | 1,00 |
| Степень достижения показателя 2.5 составляет | 1,50 |
| Степень достижения показателя 2.7 составляет | 0,24 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75.

Такое значение характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 0,75  - (из 5  основных мероприятий, запланировано – 4, выполнено в полном объеме - 3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

174007,4 тыс. рублей /198634,9 тыс. рублей = 0,88

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,75 / 0,88  = 0,85, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,75 х 0,5+ 0,75 х 0,3+ 0,85 х 0,2 = 0,77, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие  сельских территорий»

Дальнейшая реализация Программы на 2020-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» и постановлением Администрации Октябрьского района от 05.12.2019 № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н. Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 198634,90 | 174 007,40 |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,6 | 58,54 |  |
| 5 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,6 | 58,54 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54 199,20 | 30 258,10 | Экономия в результате уменьшения объема работ |
| 7 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54 054,20 | 30 113,10 |  |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54 054,20 | 30 113,10 |  |
| 10 | Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы Октябрьского района "Комплексное развитие сельских территорий" (Субсидии бюджетным учреждениям) | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 145,00 | 145,00 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 565,70 | 2406,6 | Экономия в результате уменьшения объема работ |
| 12 | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 565,70 | 2406,6 |  |
|  | Благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная, Октябрьского района Ростовской области | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 565,70 | 2406,6 |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 141 811,40 | 141 284,16 | Экономия в результате уменьшения объема работ |
| 14 | Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
| 15 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Зелёная, пер. Зелёный, ул. 8-е Марта, ул. Московская п. Персиановский | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 048,80 | 3037,9 |  |
| 16 | Капитальный ремонт (выборочный) МБДОУ №32 "Березка" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 12 В | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9 884,00 | 9 790,00 |  |
| 17 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 62 797,50 | 62380,6 |  |
|  | Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 65 906,10 | 65 900,66 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А. Н. | 2030 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 175,00 | 175,00 |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  |  |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | муниципальной программой |  | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  | Всего | 198634,90 |  |  | 181271,70 |  | 174007,40 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 14083,60 |  |  | 13841,90 |  | 12174,40 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 241,70 |  |  | 0,00 |  | 175,40 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 184551,30 |  |  | 167429,80 |  | 161833,00 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 115080,80 |  |  | 115080,80 |  | 114572,60 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 52349,00 |  |  | 52349,00 |  | 30193,30 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 17121,50 |  |  | 0,00 |  | 17067,10 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  | Всего | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения |  | Всего | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  | Всего | 198634,90 |  |  | 181271,70 |  | 174007,40 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 14083,60 |  |  | 13841,90 |  | 12174,40 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 241,70 |  |  | 0,00 |  | 175,40 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 184551,30 |  |  | 167429,80 |  | 161833,00 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 115080,80 |  |  | 115080,80 |  | 114572,60 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 52349,00 |  |  | 52349,00 |  | 30193,30 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 17121,50 |  |  | 0,00 |  | 17067,10 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  | Всего | 58,60 |  |  | 58,60 |  | 58,54 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 58,60 |  |  | 58,60 |  | 58,54 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | Всего | 54199,20 |  |  | 54199,20 |  | 30258,10 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 4199,20 |  |  | 4199,20 |  | 2403,50 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  | 27854,60 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  | 27854,60 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий |  | Всего | 2565,70 |  |  | 1487,20 |  | 2406,60 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 241,70 |  |  | 0,00 |  | 175,40 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 241,70 |  |  | 0,00 |  | 175,40 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 2324,00 |  |  | 1487,20 |  | 2231,20 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1457,40 |  |  | 1457,40 |  | 1419,80 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,80 |  |  | 29,80 |  | 29,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 836,80 |  |  | 0,00 |  | 782,40 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий |  | Всего | 141811,40 |  |  | 125526,70 |  | 141284,16 |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 9584,10 |  |  | 9584,10 |  | 9536,96 |  |  |
|  |  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 132227,30 |  |  | 115942,60 |  | 131747,20 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 113623,40 |  |  | 113623,40 |  | 113152,80 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2319,20 |  |  | 2319,20 |  | 2309,70 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 16284,70 |  |  | 0,00 |  | 16284,70 |  |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области | процентов | 32 | 32 | 32 |  |
| 2 | Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 71 | 72 | 72 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 4 | Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 87,3 | 87,3 | 70,0 |  |
| 5 | Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 88,5 | 87,4 | 92,5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Показатель 1.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 13 | 21 | 0 | По плану - ввод в эксплуатацию объекта: Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский в 2022 году |
| 9 | Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 2,27 | 0 | 0 |  |
| 10 | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| 12 | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | 3 | 2 | 3 |  |
| 13 | Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Показатель 2.7. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | квадратных метров | 620,5 | 304 | 72 |  |
| 15 | Показатель 2.8. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | квадратных метров | 0 | 0 | 0 |  |