Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

26.02.2010                 	                    № 96                	           р.п.  Каменоломни

Об утверждении долгосрочной целевой программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства Октябрьского района на 2010-2012 г.»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007 г № 512», руководствуясь п.8 ст.33  Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства Октябрьского района на 2010-2012 г. (прилагается).

2. Рекомендовать Главам поселений принять аналогичные программы на уровне бюджетов поселений.

3. Опубликовать данное постановление Администрации района в газете «Сельский вестник»

4.Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Зюзина И.Ю.

Глава

Октябрьского района							         Е.П. Луганцев

ПАСПОРТ

Долгосрочная целевая программа по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту систем инженерной инфраструктуры и дорожного

хозяйства  Октябрьского района на 2010 – 2012 годы.

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства Октябрьского района на 2010 – 2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 210-ФЗ от 31.12.2004г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Управление строительства, ремонта ЖКХ. |
| Основная цели Программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Октябрьского района -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; -поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог. |
| Состав программы | Раздел №1 «Система инженерной инфраструктуры» Раздел №2 «Дорожное хозяйство» |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2012 годах – 945368,49тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета–133486,30 тыс. рублей; средства областного бюджета–628913,00тыс. рублей; средства местных бюджетов –182969,19 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2012 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; -доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса. - благоустроенность населенных пунктов; - увеличение в целом дорог с твердым покрытием; -сокращение ДТП. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация Октябрьского района. |

### Пояснительная записка.

Октябрьский район расположен в юго-западной части Ростовской области, в густонаселенном центре, среди промышленно и экономически развитых городов Новочеркасск, Шахты, Новашахтинск. Район граничит с Аксайским, Красносулинским и Белокалитвенским районами, центрами которых являются города, имеющие большой промышленный потенциал, Усть-Донецким районом, располагающим одним из крупных речных портов области, Родионо-Несветайским и Багаевским районами.

Территории района-2 тысячи квадратных километров, протяженность – свыше 150 километров.

Районный центр п. Каменоломни расположен в 70 км. от областного центра города Ростова-на-Дону.

Одним из геополитических преимуществ района является то, что он располагается к непосредственной близости к экономически развитым регионам России и Украины

- Краснодарскому краю ( 120 км. до границы) и Донбассу ( 20 км. о границы с Луганской областью.)

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность района имеют высокий потенциал благодаря развитой транспортной инфраструктуре, прохождению через его территорию важнейших транспортных магистралей страны.

Район является частью одного из ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров «Север-Юг», проходящего по маршруту Санк-Петербург-Москва-Ростов-на-Дону - Новороссийск («критский транспортный коридор»).

Основными автомагистралями федерального значения является М-4 «Дон» - от Москвы до Новороссийска и М-19,связывающая автомагистраль М-4 с границей Украины.

1 Основные цели.

Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства, а также повышению уровня жизни населения.

Цель программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития района, включающим повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала для будущего развития района.

2. Принципы программы.

-  повышения эффективности расходования денежных средств;

-включение механизмов привлечения частных инвестиций для реализации проектов.

### 3. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование программы предусматривается за счет средств федерального,  областного, местного бюджета и внебюджетных источников в виде средств предприятий и частных инвесторов, которые будут направляться на строительство и реконструкцию объектов с последующей эксплуатацией их.

### 4. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с                     программой финансовых ресурсов из федерального, областного и местного бюджета , а также с учетом выполнения предусмотренных программой                     мероприятий .

В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, переход к 3-летнему периоду планирования, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Важное значение в программе отводится, использованию комплексного подхода, учитывающего государственные, общественные и частные интересы и обеспечивающего на этой основе возможности объединения усилий и ресурсов для достижения поставленных задач по развитию систем инженерной инфраструктуры и сети автомобильных дорог общего пользования.

Использование программно-целевого метода позволит увязать целевые показатели развития инженерной инфраструктуры, дорог в районе с финансовыми возможностями бюджетов разных уровней, формировать бюджет в части системы инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности субъекта бюджетного планирования.

Программа предусматривает реализацию до 2012 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем ЖКХ и  дорог в районе. При этом в рамках программы должно быть обеспечено ежегодное составление 3-летнего плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей программы с учетом корректировки макроэкономических прогнозов и прогнозов расходов на системы инженерной инфраструктуры и  дорожное хозяйство.

Реализация программы предусматривает финансирование работ, выполняемых на объектах ЖКХ и на автомобильных дорогах областного и муниципального значения.  При реализации мероприятий программы должны использоваться также механизмы государственно-частного партнерства с применением кредитных, лизинговых и концессионных схем привлечения финансовых ресурсов.

На основе государственно-частного партнерства будет рассматриваться привлечение средств частных инвесторов к совместному финансированию строительства и реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и автомобильных дорог, совмещающих выполнение функций технологических дорог и подъездов к крупным предприятиям, месторождениям и другим объектам с выполнением функций автомобильных дорог общего пользования.

Для внедрения новых технологий и современной техники предусматривается широкое применение механизма лизинга. Повышение роли механизма лизинга будет стимулировать техническое перевооружение предприятий для активного внедрения новых технологий, создаст условия для обеспечения предприятий и организаций различных форм собственности необходимой техникой. Вместе с тем механизм лизинга техники позволит осуществить поддержку российских производителей техники и оборудования.

В результате реализации программы улучшится состояние систем ЖКХ и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, повысится технический уровень и увеличится протяженность сети автомобильных дорог в районе, что обусловит увеличение скоростей, повышение удобства, безопасность и экономичность автомобильных перевозок и обеспечит в целом по району сокращение расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

5. Социально-экономические последствия

от выполнения мероприятий программы.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Октябрьского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и количества населенных пунктов не имеющих удовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Удовлетворение потребностей населения и представителей бизнеса в государственных услугах, предоставляемых автомобильными дорогами, обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог федерального, областного и муниципального значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием

Раздел № 1 «Система инженерной инфраструктуры»

Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживаемые предприятиями: МП РСУ (Муниципальное предприятие ремонтно-строительное управление), МП ЖКХ (Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства), МП «Водоканал», ООО «Вода и стоки», ООО «Тепловые сети» - это сооружения и сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Октябрьского района.

# Основные цели и задачи

Основными целями мероприятий являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, и на этих условиях реализованы инвестиционные проекты в муниципальных образованиях.

Принципы мероприятий:

- финансирования проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;

- развития различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытого отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

- повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления, снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

- привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках данной задачи будет оказываться методическое содействие организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# Механизм реализации мероприятий

Механизм реализации программы можно разделить на составляющие:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

- модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных.

Приоритет будет отдаваться модернизации объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

# Ресурсное обеспечение мероприятий

Предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий.

| № | Наименование объектов | Общая сумма, тыс. руб. | 2010, тыс. руб. | 2011 тыс. руб. | 2012 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 412756,60 | 196575,40 | 133014,50 | 83166,70 |
| 2 | Теплоснабжение | 377403,30 | 5047,1 | 199331,1 | 173025,1 |
|  |  | 790159,90 |  |  |  |

Финансирование из федерального бюджета 133486,30 тыс. руб.

Финансирование из областного бюджета 543636,90 тыс. руб.

Финансирование из местного бюджета 113036,90 тыс. руб.

Ожидаемый эффект от мероприятий:

Оценка эффективности реализации мероприятий будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012 году:

- снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 65 процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки на район, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Раздел №2 «Дорожное хозяйство»

Октябрьский район расположен в юго-западной части Ростовской области, в густонаселенном центре, среди промышленно и экономически развитых городов Новочеркасск, Шахты, Новашахтинск.

Территории района-2 тысячи квадратных километров, протяженность – свыше 150 километров.

Районный центр п. Каменоломни расположен в 70 км. от областного центра города Ростова-на-Дону.

Большая разветвленность в районе автомобильных дорог областного и внутрирайонного значения.

Плотность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 223 км. на одну тысячу квадратных километров.

### 1 Основные цели

Формирования сети автомобильных дорог федерального, областного и муниципального значения, соответствующей потребностям экономики, населения и района.

2. Принципы мероприятий:

- развитие дорожного хозяйства в соответствии с общими направлениями развития транспортной системы, принятыми в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года;

- обеспечение скоординированного развития сети автомобильных дорог муниципального значения;

-  повышения эффективности расходования денежных средств на дорожное хозяйство;

-включение механизмов привлечения частных инвестиций для реализации проектов развития сети автомобильных дорог муниципального значения.

3. Задачи.

Первой задачей является формирование единой сети автомобильных дорог муниципального значения без разрывов и "узких" мест, обеспечивающей безопасную, экономичную и удобную доставку грузов и пассажиров и способствующей ускорению экономического роста, улучшению транспортных связей между населенными пунктами.

Второй задачей является повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог федерального, областного и муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения.

Третьей задачей является повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды.

### 4. Система мероприятий

С учетом принятого варианта задача программы, предусматривающая ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения на 2010 - 2012 годы, сосредоточена на реализации следующих мероприятий:

- работа по содержанию автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них;

- работа по ремонту автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них, направленная на переустройство мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- работа по ремонту искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии;

- реализация специализированных программ дорожных работ, направленных на повышение безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального значения, включая программы разметки проезжей части, установки дорожных ограждений современных типов, устройства освещения участков дорог повышенной опасности, дорожных карманов, устройства пешеходных переходов в разных уровнях и других.

.

### 5. Ресурсное обеспечение

Финансирование программы предусматривается за счет средств федерального,  областного, местного бюджета и внебюджетных источников в виде средств предприятий и частных инвесторов, которые будут направляться на строительство и реконструкцию объектов с последующей их эксплуатацией.

Общие расходы на реализацию программы в 2010г,2011г.,2012г. представлены в приложении № 1* составляет:

- финансирование из областного бюджета - 85276,10 тыс. руб.

- финансирование из местного бюджета (14,8%) - 14813,29 тыс. руб.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 100089,39 тыс. рублей.

Общая сумма инвестиций составляет  100089,39 тыс. рублей, в ценах 1 кв.2010г. (в 2010 – 33456,90тыс.руб.; 2011 г.-  48206,93 тыс. руб.  ; 2012 г.- 18425,55 тыс. руб.).

Ориентировочные расходы на  проектные работы, экспертизу по программе представлены в приложении № 2 *,на период 2010-2012 г.

Всего программой предусмотрено   расходов  на 2010-2012 годы на проектно-сметную документацию муниципальных дорог в размере 28800,00 тыс. рублей и межпоселковые муниципальные дороги в размере 26400,00 тыс. рублей за счет средств областного и муниципального бюджета и внебюджетных источников.

### 6. Механизм реализации

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с                    программой финансовых ресурсов из федерального, областного и местного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных программой                      мероприятий.

7.Ожидаемый эффект от мероприятий:

- увеличение в целом дорог с твердым покрытием;

- благоустроенность населенных пунктов;

-сокращение ДТП.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель | Итого по объекту | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение ст. Кривянская | Строительство | Администрация района | 97604,0 | 48773,4 | 41603,7 | 7226,9 | Программа «Социальное развитие села» |
|  |  | Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение х. Ягодинка | Строительство | Администрация района | 15304,4 | 11705 | 3066,7 | 532,7 | Программа «Социальное развитие села» |
| 3 | Сети водоснабжения по ул. Центральной, ул. Школьной и переулок от ул. Центральной в хут. Красный Луч | Реконструкция | Администрация района | 11412,2 | 11412,2 |  |  | Программа ГУ «ГУРШ» |
| 4 | Подающий водопровод х. Красный Луч | Выборочный капитальный ремонт | МП «Водоканал» | 973,0 |  |  | 973,0 |  |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система водоснабжения п. Кадамовский | Реконструкция | Администрация района | 4156,6 | 3152,0 | 855,9 | 148,7 | Программа "Социальное развитие села" |
|  |  | Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Межпоселковый водопровод к х.Калиновка и разводящие водопроводные сети по х.Калиновка | Строительство | Администрация района | 16082,4 | 12167,7 | 3335,3 | 579,4 | Программа "Социальное развитие села" |
| 7 | Водопроводные сети в х.Новопавловка | Строительство | Администрация района | 14396,1 | 11089,1 | 2817,6 | 489,4 | Программа "Социальное развитие села" |
| 8 | Подводящий водовод и распределительные водопроводные сети пос. Интернациональный | Замена сетей | Администрация района | 20557,8 | 20557,8 |  |  | Программа ГУ "ГУРШ" |
| 9 | Водопроводные сети в х.Новогригорьевка | Реконструкция | Администрация района | 4604,8 | 4604,8 |  |  | Программа "Социальное развитие села" |
| 10 | Водопроводные сети в х.Красный Кут | Реконструкция | Администрация района | 7640,6 | 7640,6 |  |  | Программа "Социальное развитие села" |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подводящий водопровод к хут. Маркин | Замена | Администрация района | 2383,7 | 2383,7 |  |  | Программа ГУ "ГУРШ" |
|  |  | Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Распределительный водопровод по ул. Мичурина в п. Верхнегрушевский | Выборочный капитальный ремонт | Коммунарское поселение | 699,9 |  | 596,3 | 103,6 | Фонд софинансирования расходов |
| 13 | Распределительный водопровод по ул. Молодежная в п. Верхнегрушевский | Выборочный капитальный ремонт | Коммунарское поселение | 759,9 |  | 647,4 | 112,5 | Фонд софинансирования расходов |
|  | Итого |  |  | 196575,4 | 133486,3 | 52922,9 | 10166,2 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель | Итого по объекту | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменоломенское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети мкр. Северный | Реконструкция | Каменоломненское поселение | 21450,1 |  | 17722,1 | 3728,0 | Фонд софинансирования расходов |
| 2 | Подающий водопровод ул. Комсомольская | Реконструкция | Каменоломненское поселение | 15804,7 |  | 13057,8 | 2746,9 | Фонд софинансирования расходов |
| 3 | Водопровод (остаток финансирования) ул. Железнодорожная, ул. Мокроусова. | Реконструкция | Каменоломненское поселение | 8620,3 |  | 7344,5 | 1275,8 | Фонд софинансирования расходов |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистные сооружения п. Казачьи Лагери (1 этап) | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений п. Казачьи Лагери | Персиановское поселение | 83166,7 |  | 68712,3 | 14454,4 | Фонд софинансирования расходов |
|  | Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети п. Новокадамово | Капитальный ремонт | Артемовское поселение | 3972,7 |  | 3282,2 | 690,5 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Итого |  | 133014,5 | 0,0 | 110118,9 | 22895,6 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 3 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель | Итого по объекту | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения п. Казачьи Лагери (2-ой этап) | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений п. Казачьи Лагери | Персиановское поселение | 83166,7 |  | 68712,3 | 14454,4 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Итого |  | 83166,7 |  | 68712,3 | 14454,4 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 4 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам теплоснабжения

| № п/п | Наименование поселения, объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса по ул.Московская в РТП Персиановское | Капитальный ремонт | Персиановское поселение | 4049,1 |  | 3449,8 | 599,3 | Фонд софинансирования расходов |
| 2 | Участок теплотрассы от ТК5 п.Персиановский | Выборочный капитальный ремонт | Персиановское поселение | 499 |  | 425,1 | 73,9 | Фонд софинансирования расходов |
| 3 | Участок теплотрассы до жилого дома по ул.Мира 1 п.Персиановский | Выборочный капитальный ремонт | Персиановское поселение | 499 |  | 425,1 | 73,9 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Итого |  | 5047,1 |  | 4300 | 747,1 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 5 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам теплоснабжения

| № п/п | Наименование поселения, объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пер Садовый | Реконструкция котельной с наружными тепловыми сетями | Каменоломненское поселение | 34714,6 |  | 28681,2 | 6033,4 | Фонд софинансирования расходов |
| 2 | Котельная ул.Ленина | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы котла Ziasab -1000 | МП "РСУ" | 1036,2 |  | 856,1 | 180,1 | Фонд софинансирования расходов |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная РТП п. Персиановский | Реконструкция котельной: установка насосов Grundfos, мембранного расширительного бака, ЧРП, замена газового счетчика РГА-100 на более точный и современный узел учета расхода газа турбинного типа СТГ-80 с применением корректора СПГ-741, установка прибора учета отпуска тепловой энергии | МП "РСУ" | 638,6 |  | 469,8 | 168,8 | Фонд софинансирования расходов |
| 5 | Разводящие тепловые сети п. Персиановский (1 этап) | Реконструкция |  | 86563,0 |  | 71518,3 | 15044,7 | Фонд софинансирования расходов |
| 6 | Котельная п. Казачьи Лагери (1-й этап) | Реконструкция |  | 76078,7 |  | 62856,2 | 13222,5 | Фонд софинансирования расходов |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 2 | Установка химической обработки сетевой воды с помощью комплексоната | МП ЖКХ | 300,0 |  | 247,9 | 52,1 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Итого |  | 199331,1 | 0,0 | 164629,5 | 34701,6 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 6 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Мероприятия по объектам теплоснабжения

| № п/п | Наименование поселения, объекта | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разводящие тепловые сети п. Персиановский (2-ой этап) | Реконструкция | Персиановское поселение | 86563,0 |  | 71518,3 | 15044,7 | Фонд софинансирования расходов |
| 2 | Котельная п. Казачьи Лагери (2-ой этап) | Реконструкция | Персиановское поселение | 76078,7 |  | 62856,2 | 13222,5 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети мкр. Южный | Реконструкция | Каменоломненское поселение | 10383,4 |  | 8578,8 | 1804,6 | Фонд софинансирования расходов |
|  |  | Итого |  | 173025,1 | 0,0 | 142953,3 | 30071,8 |  |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.02.2010 г. № 96

Общие расходы на реализацию задач программы на 2010-2012 г. по капитальному ремонту автодорог.

| № п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ по объекту тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс.руб.(14,8%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| Алексеевское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Красноармейской и соединительных переулков с ул.Победа Революции в х.Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. | 9515,40 | 8107,12 | 1408,28 |
|  | Итого: | 9515,40 | 8107,12 | 1408,28 |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Заречная в х.Заречный Коммунарского (с) поселения Октябрьского района Ростовской области | 4358,42 | 3713,37 | 645,05 |
|  | Итого: | 4358,42 | 3713,37 | 645,05 |
| Артемовское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Клубная ( от дома № 1 до дома №47) х. Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 1053,89 | 897,92 | 155,97 |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги от п. Качкан к п.Новокадамово (начало в 200м. от учебного корпуса СХЛ-89,расположенного по адресу: п. Качкан ул.Молодежная,2 конец возле жилого дома №24 по ул.Гагарина п. Новокадамово) | 4331,05 | 3690,06 | 640,99 |
|  | Итого: | 5384,94 | 4587,98 | 796,96 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Жданова Кривянского сельского поселения, Октябрьского района Ростовской области | 6611,49 | 5632,99 | 978,50 |
|  | Итого: | 6611,49 | 5632,99 | 978,50 |
| Мокрологское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги муниципального значения по ул.Речная в х.Маркин на участке (ПК 0+00- ПК 5+40) Мокролоского (с) поселения Октябрьского района | 1943,80 | 1656,12 | 287,68 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги муниципального значения по ул. Садовая в х. Маркин на участке (ПК 0+00- ПК 5+80) Мокролоского (с) поселения Октябрьского района | 2079,85 | 1772,04 | 307,81 |
|  | Итого: | 4023,65 | 3428,16 | 595,49 |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуара по ул. Железнодорожная в п. Интернациональный Краснокутского (с) поселения Октябрьского района Ростовской области | 662,32 | 564,30 | 98,02 |
|  | Итого: | 662,32 | 564,30 | 98,02 |
| Керчикское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дороги в х. Керчик-Савров по ул. Кириленко, ул. Алейникова Октябрьского (с) района, Керчикского сельского поселения, Ростовской области | 2900,68 | 2471,38 | 429,30 |
|  | Итого: | 2900,68 | 2471,38 | 429,30 |
| ИТОГО 2010 год: |  | 33456,90 | 28505,30 | 4951,60 |
| 2011 |  |  |  |  |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуаров по ул.Крупская от ж.д.больницы до пер.Шоссейный | 816,23 | 695,42 | 120,81 |
|  | Итого: | 816,23 | 695,42 | 120,81 |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул. Мичурина (от пер. Зеленый до кладбища) в п. Верхнегрушевский | 1783,17 | 1519,26 | 263,91 |
|  | Итого: | 1783,17 | 1519,26 | 263,91 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги к кладбищу в п.Новоперсиановский | 3121,83 | 2659,79 | 462,04 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Речная и съезд на ул.Новую в х.Яново-Грушевский | 7947,77 | 6771,5 | 1176,27 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по пер.Южный от ул.Набережная+150м до ул.Агролесная-ул.Михайличенко в сл.Красюковская. | 3616,69 | 3081,41 | 535,28 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по пер.Западный от ул.Набережная до ул.Горная в сл.Красюковская. | 3757,05 | 3201 | 556,05 |
|  | Итого: | 18443,34 | 15713,70 | 2729,64 |
| Артемовское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.60 лет СССР пос.Новокадамово. | 2851,32 | 2429,32 | 422 |
|  | Итого: | 2851,32 | 2429,32 | 422,00 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.40 лет Победы | 3818,99 | 3253,77 | 565,22 |
|  | Итого: | 3818,99 | 3253,77 | 565,22 |
| Мокрологское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Рослова х.Мокрый Лог. | 5594,27 | 4766,31 | 827,96 |
|  | Итого: | 5594,27 | 4766,31 | 827,96 |
| Персиановское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуара по ул.Московская в пос. Персиановский. | 721,14 | 614,41 | 106,73 |
|  | Итого: | 721,14 | 614,41 | 106,73 |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Калинина-Чистова-Колхозной в х.Красный Кут. | 11612,98 | 9894,26 | 1718,72 |
|  | Итого: | 11612,98 | 9894,26 | 1718,72 |
| ИТОГО 2011 год |  | 45641,44 | 38886,45 | 6754,99 |
| 2012 |  |  |  |  |
| Артемовское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуаров по ул.Западная пос.Новокадамово. | 965,47 | 822,58 | 142,89 |
|  | Капитальный ремонт тротуаров по ул.Новая пос.Новокадамово. | 482,74 | 411,29 | 71,45 |
|  | Итого: | 1448,21 | 1233,87 | 214,34 |
| Мокрологское сельское поселение. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Степная пос.Новозарянский км0+000-км0+500. | 2108,97 | 1796,84 | 312,13 |
|  | Итого: | 2108,97 | 1796,84 | 312,13 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги к кладбищу в сл.Красюковская | 3783,31 | 3223,38 | 559,93 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Красюкова и ул.Береговая в сл.Красюковская. | 5835,27 | 4971,65 | 863,62 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по пер.Мостовой от моста до ул.Горького+250м в сл.Красюковская. | 3061,36 | 2608,27 | 453,09 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по пер.Перелетова от ул.Советская до ул.Горная в сл.Красюковская. | 2188,44 | 1864,55 | 323,89 |
|  | Итого: | 14868,38 | 12667,85 | 2200,53 |
| Итого 2012 год. |  | 18425,56 | 15698,56 | 2727,00 |
| Всего: |  | 100089,39 | 85276,10 | 14813,29 |

Управляющий делами

Администрации района	                                               Т.А. Шишкина