РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014                                         № 203                                 р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  долгосрочной  целевой программы Октябрьского района «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе на 2010-2015 годы» по результатам 2013 года

- В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,   ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 19.04.2010 № 240, по результатам 2013 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства С.В. Басакевича.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  18.03.2014 №  203

- ОТЧЕТ

- о реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района

- «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе

- на 2010-2015 годы»  по результатам 2013 года

По долгосрочной целевой программе Октябрьского района «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе на 2010-2015 годы» (далее - Программа) в 2013 году было выделено 97869,324 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 11451,7328 тыс. рублей;

областного бюджета – 81172,2072 тыс. рублей;

районного бюджета – 5245,384 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации 34921,39944 тыс. рублей, что составляет 35,7 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 9027,278 тыс. рублей;

областного бюджета – 21255,346 тыс. рублей;

районного бюджета – 4638,77544 тыс. рублей.

Из них, кредиторская задолженность (по областному бюджету) составляет 56143,18856 тыс. рублей, что составляет 57,4 %.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными целями Программы являются: обеспечение населения Октябрьского района доступным жильем, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

-   обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

-  развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом класса), включая жилье, предоставляемое по договорам социального найма;

-   создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;

- развитие производственной базы для жилищного строительства (промышленность строительных материалов) Октябрьского района с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке и формирование конкурентных преимуществ для продвижения продукции стройиндустрии района на внешние рынки;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- обеспечение информационной открытости мер, принимаемых государством, в целях стимулирования развития жилищного строительства;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- уменьшение отношения средней цены 1 кв. м общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

-  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

Информация о завершенных в течение года мероприятиях Программы.

1) Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе».

В 2013 году 11 молодым семьям выданы Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на общую сумму  7 029,756 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета – 2452,1 тыс. рублей, областного – 4377,1 тыс. рублей, районного – 200,556 тыс. рублей.  Девять молодых семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки в виде социальной выплаты на общую сумму 5874,504 тыс. рублей. Остаток на конец 2013 года составил 1 121,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 186,4548 тыс. рублей, областной – 934,9452 тыс. рублей.

В 2013 году освоен остаток денежных средств 2012 г., который составил 1416,24 тыс. руб. на 2 семьи, из них: федеральный бюджет – 665,6328 тыс. руб., областной бюджет – 750,6072 тыс. руб.

В итоге, в  2013 году освоены денежные средства в сумме 7331,208 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета – 2931,278 тыс. рублей; из областного – 4192,762 тыс. руб., из районного – 207,168 тыс. рублей.

Денежные средства из федерального бюджета в размере 186,4548 тыс. рублей и из областного бюджета в размере 934,9452 тыс. рублей подлежат освоению в 2014 году и будут направлены на улучшение жилищных условий 2 молодых семей - участников подпрограммы 2013 года.

* - Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  выданы в ноябре 2013 г. и действительны до августа 2014 года (включительно).

- 2) Подпрограмма  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».        «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет,  детей, находящихся под опекой (попечительством)».

В 2013 году на приобретение жилья для 22-х детей-сирот из областного и федерального бюджетов было предусмотрено финансирование  в сумме 16 390,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

На обеспечение жильем 34 граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего в отчетный период были предусмотрены денежные средства в сумме 30 899,4 тыс. рублей.   Проведены аукционы, заключены договора участия в долевом строительстве и подана заявка на финансирование в профильное министерство, но средства не освоены в результате возникновения кредиторской задолженности.

Денежных средств в сумме 30 899,4 тыс. рублей подлежат освоению в 2014 году.

- 3) Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилого фонда, признанного непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ в Октябрьском районе»

В 2013 году на реализацию мероприятий было предусмотрено из  федерального бюджета 6099,0 тыс. рублей. В 2013 году на социальные выплаты 3 семьям, подлежащим переселению из ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ  ликвидируемой шахты им. В.И. Ленина непригодным для проживания по критериям безопасности, было выделено 3861,0 тыс. рублей, которые использованы гражданами на приобретение жилых помещений.

Реализация денежных средств в сумме 2238,0 тыс. рублей по данному направлению будет произведена в муниципальном образовании «Октябрьский район» в 2014 году.

В 2013 году на переселение 53 граждан (19 семей) из аварийного многоквартирного дома (п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 14) из областного бюджета предусмотрены денежные средства в сумме 27 180,300 тыс. рублей при условии софинансирования из местного бюджета – 2 838,816 тыс.  рублей.

Освоено из областного бюджета 2 907,584 тыс. рублей, из районного – 2 232,20744 тыс. рублей. Остаток денежных средств на общую сумму 21 434,08856  рублей  (областной бюджет) возник в результате кредиторской задолженности и будет осваиваться в 2014 году.

# 4) Подпрограмма «Приобретения жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан».

В 2013 году на приобретение жилья в муниципальную собственность было выделено из районного бюджета 1850,0 тыс. рублей. Освоены в полном объеме, в результате чего 1 семье было предоставлено по договору социального найма жилое помещение.

# 5) Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе».

# На разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов в п. Каменоломни, согласно проведенного конкурса, в 2013 году были предусмотрены из областного бюджета денежные средства в сумме 3809,6 тыс. руб. при условии софинансирования из районного бюджета на общую сумму 349,4 тыс. рублей (денежные средства освоены в полном объеме).

# Денежные средства в сумме 3809,6 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью Министерства и будут освоены в полном объеме в 2014 году.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района «Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе на 2010-2015 годы» по результатам 2013 года

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района

«Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе» на 2010-2015 годы за 2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет <*> | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет <*> | Областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет <*> | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 97869,324 | 11451,7328 | 81172,2072 | 5245,384 | 0 | 97869,324 | 11451,7328 | 81172,2072 | 5245,384 | 0 | 34921,49944 | 9027,278 | 21255,346 | 4638,77544 | 0 | 62947,82456 тыс. руб.: федеральный – 2424,4548 тыс. руб., областной – 59916,7612 тыс. руб., районный – 606,60856 тыс. руб.. Кредиторская задолженность - 56143,18856 тыс. руб. |
| 1. | Всего по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» | 8452,708 | 3117,7328 | 5127,8072 | 207,168 | 0 | 8452,708 | 3117,7328 | 5127,8072 | 207,168 | 0 | 7331,308 | 2931,278 | 4192,762 | 207,168 | 0 | Федеральный – 186,4548 тыс. руб., областной – 934,9452 тыс. руб. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы в ноябре 2013 г. и действительны до августа 2014 года (включительно). |
| 2. | Всего по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», из них: | 47289,4 | 2235,0 | 45054,4 | 0 | 0 | 47289,4 | 2235,0 | 45054,4 | 0 | 0 | 16390,0 | 2235,0 | 14155,0 | 0 | 0 | Областной - 30899,4 тыс. рублей – в результате возникновения кредиторской задолженности |
| 2.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой | 16390,0 | 2235,0 | 14155,0 | 0 | 0 | 16390,0 | 2235,0 | 14155,0 | 0 | 0 | 16390,0 | 2235,0 | 14155,0 | 0 | 0 | 100% |
| 2.2 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 30899,0 | 0 | 30899,4 | 0 | 0 | 30899,0 | 0 | 30899,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной - 30899,4 тыс. рублей – в результате возникновения кредиторской задолженности. |
| 3 | Всего по подпрограмме «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан» | 1850,0 | 0 | 0 | 1850,0 | 0 | 1850,0 | 0 | 0 | 1850,0 | 0 | 1850,0 | 0 | 0 | 1850,0 | 0 | 100 % |
| 4 | Всего по подпрограмме «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 4159,1 | 0 | 3809,7 | 349,4 | 0 | 4159,1 | 0 | 3809,7 | 349,4 | 0 | 349,4 | 0 | 0 | 349,4 | 0 | Областной - 3809,7 тыс. рублей – в результате возникновения кредиторской задолженности. |
| 5 | Всего по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ, в Октябрьском районе» | 36118,116 | 6099,0 | 27180,3 | 2838,816 | 0 | 36118,116 | 6099,0 | 27180,3 | 2838,816 | 0 | 9000,79144 | 3861,0 | 2907,584 | 2232,20744 | 0 | Федеральный – 2238,0 тыс. рублей, областной – 24272,716 тыс. рублей, районный – 606,60856 тыс. рублей. Реализация подпрограммы подходит к завершающему этапу, так как с 2007 г. выявлены 98 % жилых домов, пришедших в непригодное состояние в результате негативного влияния горных работ ликвидируемой шахты им. В.И. Ленина, и граждане, проживающие в них, переселились в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428. Реализация денежных средств в сумме 2380,0 тыс. рублей будет произведена в муниципальном образовании «Октябрьский район» в 2014 году. Областной – 21434,08856 тыс. руб. – в результате возникновения кредиторской задолженности. |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного строительства в Октябрьском районе» на 2010-2015 годы

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2010 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2011 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 г. | отклонение от планового показателя (+,-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями, из них: | семей | 31 | 54 | 17 | 14 | 31 | 0 | 54 | 0 | 12 | -5 | 39 | +25 |  |
| 1 | по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | -2 | 11 | +3 |  |
| 2 | по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», из них: |  | 15 | 25 | 4 | 4 | 11 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 22 | +18 |  |
| 2.1 | обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой |  | 11 | 25 | 4 | 4 | 11 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 22 | +18 |  |
| 2.2 | обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.3 | предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять и более несовершеннолетних детей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.4 | предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | по подпрограмме «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | +1 |
| 4 | по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ, в Октябрьском районе» |  | 5 | 20 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | -3 | 5 |  | +3 |