РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                        	        №816                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»  на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                      Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

строительства, ремонта,

жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 30.12.2016  № 816

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»  на 2017 год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет |  | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 |  | - 10 |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проект-но-сметной документации, ремонт и содержание авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (ре-конструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | - Начальник МУ Службы «Заказчика»- - Богданов А.А., - главы муниципальных образований Октябрьского района | - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | 31.12.2017 | 56,24 | - |  | - | - |  | 56,24 |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2017 году, акты выполненных работ. | - Начальник МУ Службы «Заказчика»- - Богданов А.А., - главы муниципальных образований Октябрьского района | - Акты выполненных работ | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | - Начальник отдела образования-Цуриков А.Д. | - Сокращение численности лиц пострадавших в результате ДТП | - 15.12.2017 | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Проведение обучающих игр с учащимися образовательных учреждений. | - Начальник отдела образования-Цуриков А.Д. | - Закрепление учащимися знаний в области ПДД, обязанностей пешеходов | - 15.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - Основное мероприятие 2.2. Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», «Водитель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисциплины», и профилактических мероприятий:«Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах» и т.д. | - Начальник отдела образования-Цуриков А.Д. | - Сокращение лиц пострадавший в результате ДТП, с участием пешеходов-детей | - 15.12.2017 | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Проведение обучающих мероприятий в игровом режиме с учащимися образовательных учреждений. | - Начальник отдела образования-Цуриков А.Д. | - Совершенствование и закрепление учащимися знаний в области ПДД | - 25.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | - Основное мероприятие 2.3. Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | - Начальник отдела образования- - Цуриков А.Д., - начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Таегян З.А. | - Сокращение ДТП с участием детей, школьников, улучшение улично-дорожной сети школьных маршрутов. | - 30.11.2017 | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Определение параметров, характеристик и дефектов улично-дорожной сети, создание условий их устранения | - Начальник отдела образования- - Цуриков А.Д., - начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Таегян З.А. | - Улучшение состояния улично-дорожной сети | - 30.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4 | - Основное мероприятие 2.4. Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду | - Начальник МУ служба «Заказчика»- - Богданов А.А., Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Таегян З.А, главы муниципальных образований Октябрьского района | - Сокращение максимальных сроков готовности техники к работе в зимний период | - 30.11.2017 | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Комиссионные выезды на объекты хранения и стоянки спецтехники предприятий ЖКХ, обследование специальной техники на предмет готовности и полной технической исправности. | - Начальник МУ служба «Заказчика»- - Богданов А.А., Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Таегян З.А.., главы муниципальных образований Октябрьского района | - Своевременная подготовка машин и механизмов к работе в зимний период. | - 15.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе |  | - Х | - Х | - 56,24 |  | - - | - - |  | - - |  | - 56,24 |

- Управляющий делами Администрации

- Октябрьского района                                                                                                                                                  Н.Н. Савченко