РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                             	    №156      	                     р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Октябрьского района « Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013 г. №826 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области», по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 25.02.2015   №156

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе

Ростовской области»

по результатам за 2014 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» (далее – программа) в 2014 году было выделено 4 027,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 955,0 тыс.рублей;

консолидированного бюджета района – 1 461,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 611,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы  4 015,1тыс. рублей, что составляет 99,7 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 942,5 тыс.рублей или 98,7%;

консолидированного бюджета района – 1 461,5 тыс. рублей или 100%;

внебюджетных источников – 1 611,1 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2014 году было предусмотрено 3 040,6 тыс.рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 1 461,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 579, тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 3 040,6 тыс. рублей или 100 % от запланированного.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» в 2014 году предусмотрено 987,0 тыс.рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 955,0 тыс.рублей;

внебюджетных источников – 32,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы  974,5 тыс. рублей, что составляет 98,7 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 942,5 тыс.рублей или 98,7%;

внебюджетных источников – 32,0 тыс. рублей или 100%.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2014 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы.

Реализация программы за 2014 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области энергоэффективности, повышения тепловой защиты зданий, сооружений, замене неэффективного оборудования, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2014 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 20.08.2014 №836 «О внесении  изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826», от 21.11.2014 №1119 «О внесении  изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826» с целью выполнения мероприятий программы в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2014 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы за 2014 год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых показателей программы, в качестве которых выбрано:

- повышение тепловой защиты основных фондов при капитальном ремонте;

- модернизация систем тепло-, водо-, электроснабжения;

- доля бюджетных учреждений, оснащенных энергосберегающими лампами;

- наличие утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения;

- доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Октябрьского района бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях, на предприятиях ЖКХ.

По итогам 2014 года не все целевые показатели достигли запланированного уровня:

-  по целевому показателю «доля бюджетных учреждений, оснащенных энергосберегающими лампами» план на 2014 год – 100%, по факту – 53%. Бюджетные ассигнования были утверждены, однако в виду отсутствия денежных средств, в  образовательных учреждениях замена ламп накаливания на энергосберегающие не производилась, поэтому натуральный показатель не выполнен;

- по целевому показателю «внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях» план на 2014 год установлен в  7 мероприятий, по факту выполнено 6 мероприятий. Не реализовано мероприятие по газификации МБДОУ №30 «Зоренька» в  связи с отсутствием средств (планируемый источник финансирования – внебюджетные средства).

Кроме того, по результатам 2014 года некоторые показатели превысили запланированный уровень:

- по целевому показателю «внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий)  на объектах ЖКХ» план на 2014 год – 5 мероприятий, факт – 7 мероприятий. Перевыполнение связано с приобретением и внедрением частотных преобразователей 6 ед. и установкой насоса на КНС п. Красногорняцкий.

Информация об оценке эффективности реализации программы за 2014 год изложена в приложении № 2 к отчету.

IV. Дальнейшая реализация  Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 30.01.2015 №79 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 30.09.2013 г. №826» объем ассигнований на 2015 год составляет 38,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников – 38,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н.  Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» по результатам за 2014 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе Ростовской области» за январь-декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик  Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при капитальном ремонте (замена окон, дверей, установка доводчиков) | 692,1 | 692,1 | Обязательства по договорам исполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 692,1 |
| Замена котла с повышенным КПД (тлеющий) в ВА ст.Заплавская | 91,0 | 91,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 91,0 |
| Демонтаж газового котла и монтаж магистрали ГВС в реабилитационном центре МБУЗ ЦРБ | 98,0 | 98,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 98,0 |
| Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии АБК и терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ | 362,0 | 362,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 362,0 |
| Замена энергосберегающих ламп на светодиодные не менее 30 % | 236,0 | 236,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 236,0 |
| Изготовление проектно-сметной документации по газификации МОУ ДОД ДШИ р.п. Каменоломни | 100,0 | 100,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 100,0 |
| Техническое перевооружение сети газораспределения среднего давления с установкой ГРПШ для газоснабжения здания РДК р.п. Каменоломни | 1461,5 | 1461,5 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, кредиторская задолженность бюджета района – 904,8 тыс.рублей | 556,7 |
| Итого по подпрограмме | 3040,6 | 3040,6 |  | 2135,8 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемых приводов на котельной п.Персиановский ул .Мичурина 2а | 490,0 | 482,1 | Муниципальные контракты исполнены, оборудование приобретено, экономия в ходе торгов по федеральному бюджету составила 12,5 тыс.рублей. | 482,1 |
| Установка частотно-регулируемых приводов на КНС п. Каменоломни ул. Мокроусова,48а | 252,9 | 250,4 |  | 250,4 |
| Установка частотно-регулируемых приводов на ВНС п.Персиановский ул. Кривошлыкова,17 | 212,1 | 210,0 |  | 210,0 |
| Установка насоса ЦМК на КНС п.Красногорняцкий | 32,0 | 32,0 | Обязательства по договору исполнены, мероприятие выполнено, средства освоены | 32,0 |
| Итого по подпрограмме | 987,0 | 974,5 |  | 974,5 |
| Итого по муниципальной программе | 4027,6 | 4015,1 |  | 3110,3 |

Приложение №2

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе Ростовской области»

по результатам за 2014 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в бюджетной сфере |  | - | 692,1 | - |  | 692,1 | Повышение тепловой защиты основных фондов при капитальном ремонте | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Снижение потерь в электро-, теплосетях |  | 1461,5 | 1638,0 | 556,7 |  | 1625,5 | Модернизация систем тепло-, водо-, электроснабжения | % | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Обеспечение в бюджетной сфере района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные |  | - | 236,0 | - |  | 236,0 | Доля бюджетных учреждений, оснащенных энергосберегающими лампами | % | 100 | 100 | 53 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением |  | - | - | - | - |  | Наличие утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения | шт. | - | 1 | 1 |
| 1.2. | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | - | - | - | - |  | Доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Октябрьского района бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  | 1461,5 | 1579,1 | 556,7 | 1579,1 |  | Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях | шт. | - | 7 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов | - | 987,0 | - | 974,5 |  | Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на объектах ЖКХ | шт. | - | 5 | 7 |
| 2.2. |  | Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета | - | - | - | - |  | Доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Октябрьского района предприятиями ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе Ростовской области»

по результатам за 2014 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2  / RП2=100/100=1;

S3 = Rф3  / RП3=6/7=0,9.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= 1х0,33+1х0,33+0,9х0,33=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=7/5=1,4;

S2 = Rф2  / RП2=100/100=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,4х0,5+1х0,5=1,2.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»:

IЭ  = 2135,8х1/3040,6=0,7.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» данная подпрограмма имеет низкий уровень эффективности в связи со сложившейся кредиторской задолженностью бюджета района.

Рассчитаем индекс эффективности «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ»:

IЭ  = 974,5х1,2/987=1,2.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.