РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

22.08.2012                 	 		№538      		     	р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постанов- ление Главы Администрации Октябрьского района от 29.11.2007 №669 «О порядке формирования инвестиционных проектов, прове дения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств бюджета муниципального района направляемых на капитальные вложения»

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области № 725 от 03.08.2012 г. «О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области», в целях эффективного использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Октябрьского района от 29.11.2007г. №669 «О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности исполнения средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения», изложив Приложения № 1,2,3 к постановлению, в редакции согласно Приложений №1,2,3 к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать Главам поселений принять аналогичные постановления в части своих полномочий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Зюзина И.Ю.

Глава

Октябрьского района							    Е.П. Луганцев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 22.08.2012 №538

ПОРЯДОК

формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее-Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также цели и процедуру выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района (далее - проверка и выдача заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности инвестиционных проектов).

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

- инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- формирование инвестиционного проекта - разработка, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района.

3. Целью формирования инвестиционных проектов и проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, обоснованности и об оценке достоверности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения, является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов с использованием наименьшего объема средств бюджета муниципального района.

II. Порядок формирования инвестиционных проектов

1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе - распорядителями средств бюджета муниципального района в соответствии с долгосрочными целевыми программами проводится по каждому проекту оценка потребности, обоснование использования средств бюджета муниципального района, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, с учетом достижения требуемых	технико-экономических показателей (показателей результативности),и расчета расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов.

После утверждения обоснования использования средств бюджета муниципального района  на основании долгосрочных целевых программ  заместителями Главы Администрации района, курирующими данное направление, готовит  обращение в адрес Главы администрации района, о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования, в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов;

Предварительно обращение в адрес Главы Октябрьского района согласовывается с:

Заместителями Главы Администрации Октябрьского района, курирующим соответствующее направление, с  одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств областного и районного бюджетов, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимися в собственности Октябрьского района, в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку;

На втором этапе - распорядители средств бюджета муниципального района в случае получения разрешения Главы Октябрьского района (далее-Главы района) на разработку инвестиционного проекта  организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы, проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района.

2. Инвестиционный проект содержит следующий пакет документов:

- разрешение Главы  района о разработке инвестиционных проектов;
- заключение об эффективности по количественным и качественным показателям,  об   обоснованности   строительства,   реконструкции   или

капитального ремонта объектов, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, составленное по установленной форме;

- проектная документация, разработанная и согласованная в составе, необходимом для прохождения государственной (негосударственной)  экспертизы;

- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы( в случае, если проектная документация подлежит экспертизе)  в том числе заключение о достоверности и эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения;

- распоряжение по администрации Октябрьского района об утверждении проектной документации.

3. Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-
застройщиков.

III. Порядок проведения проверки достоверности и обоснованности инвестиционных проектов

3.1. Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется заказчиком долгосрочных целевых программ  на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Распорядители средств бюджета Октябрьского района готовят обоснования использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, в соответствии с приложением № 1 к Порядку и паспорт инвестиционного проекта (приложение № 2 к Порядку).

Подготовленные распорядителями средств бюджета Октябрьского района долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, утверждаются  заместителями  Главы Администрации  Октябрьского района, и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства,реконструкции,находящихся в муниципальной собственности.

3.2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется проверка  государственной (негосударственной) экспертизой, в том числе иной экспертной организацией в соответствии с действующим законодательством .

При проверке достоверности капитальных вложений, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, проверяется соответствие проекта целям и интересам участников проекта, а также определяется соответствие сметы государственным сметным нормативам, производится анализ реалистичности расходов по смете, в том числе проверка наличия ошибок в расчетах по смете и расценках, производится анализ уровня цен товаров, работ и услуг, используемых в расчетах по смете, на соответствие ценам, существующим на рынке. Проверка достоверности капитальных вложений может осуществляться для отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта.

IV. Порядок проведения проверки и критерии эффективности инвестиционных проектов

4.1.На основании полученного разрешения Главы  района, подготавливается и вносятся в установленном порядке проект постановления о внесении изменений в долгосрочную целевую программу в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в собственности Октябрьского района),изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов(объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в собственности Октябрьского района).

4.2. Предметом проверки эффективности инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным количественным и качественным показателям эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения.

4.3. Профильные отделы при необходимости одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации инвестиционного проекта осуществляет проверку эффективности по количественным показателям и подготовку заключений.

Проверка эффективности инвестиционных проектов по количественным показателям (показателю) может осуществляться путем сравнения стоимости применяемых основных материалов и конструкций со стоимостью наиболее экономичных и эффективных материалов и конструкций, а также путем сравнения принятых проектных решений по планировке зданий и использованию земельных участков для размещения объектов с наиболее экономичными решениями.

4.4. Распорядителям средств бюджета муниципального района согласованное с управлением строительства, ремонта, ЖКХ администрации Октябрьского района заключения о достоверности и об эффективности по количественным показателям.

4.5. При получении разрешения Главы  района распорядители средств бюджета Октябрьского района направляют с сопроводительным письмом в управление инвестиций и проектного сопровождения Администрации Октябрьского района следующие документы:

4.5.1. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением №2 к настоящему порядку.

4.5.2. Заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Октябрьского района направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в собственности Октябрьского района.

4.5.3.Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в собственности Октябрьского района.

4.5.3. Копию заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, в том числе иной экспертной организацией в соответствии с действующим законодательством (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе).

4.5. Инвестиционные проекты подлежат дальнейшей оценке эффективности по качественным показателям (показателю) управлением инвестиций и проектного сопровождения Администрации Октябрьского района.

Управление строительства, ремонта, ЖКХ  совместно с управлением инвестиций и проектного сопровождения Администрации Октябрьского района в двухнедельный срок проверяет представленные документы и готовит инвестиционные проекты для рассмотрения на комиссии по оценке эффективности использования средств бюджета Октябрьского района (далее - комиссия) по качественным показателям.

6. Проверка эффективности инвестиционных проектов по качественным
показателям осуществляется на основе следующих критериев:

6.1. Наличие четко сформулированной цели проекта с определением качественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

6.2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам, определенным в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации,
Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, докладах о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей средств бюджета Октябрьского района.

7. Комиссия рассматривает материалы и выносит решение об эффективности инвестиционного проекта по качественным показателям.

Управляющий делами

Администрации района						Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к Порядку формирования инвестицион- ных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации района, курирующий данное направление ______________________ Ф.И.О. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности по количественным и качественным показателям ,об обоснованности использования средств бюджета муниципального

района, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в собственности Октябрьского района

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________   .

2. Местонахождение (поселение, населенный пункт)____ ____________ .

3. Адрес (фактический)          _____________________________________.

4. Срок реализации инвестиционного проекта         __________________ .

5. Форма  реализации   инвестиционного проекта  (новое  строительство, реконструкция, капитальный ремонт)       _______________________________ .

6. Существующая мощность (вместимость)       ______________________.

7. Дефицит мощности      ________________________________________ .

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание)    _______.

9. Продолжительность строительства  _____________________________ .

10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать по видам, приложить копии предварительных технических условий) ________ .

11.Оценка эффективности по качественным показателям  _____________.

12.Оценка эффективности по количественным показателям  ___________

13. Обоснование целесообразности строительства, реконструкции, капитального ремонта  ___________________________________________________ .

14.Собственность,№ и дата подтверждающего документа____________

15.Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом на 1 кв.м.,1 куб.м)

Распорядитель средств бюджета

Октябрьского  района					____________ Ф.И.О.

Дата

М.П.

Приложение № 2 к Порядку формирования инвестиционных проектов, капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в собственности Октябрьского района СОГЛАСОВАНО: в части объема бюджетных ассигнований Заместитель Главы Администрации района - начальник ФЭУ _________________ Ф.И.О.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________

2. Цель инвестиционного проекта ________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________

4. Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение действующих производств) ____________________

5. Распорядитель средств бюджета муниципального района ___________

6.Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) ________________________________

7. Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации ______________ ___________

8.Наличие положительного заключения о остоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в собственности Октябрьского района (в случае необходимости  на усмотрения заказчика)

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих  ценах  <*>,  тыс. рублей (по заключению государственной (негосударственной) экспертизы/предполагаемая стоимость строительства –нужное подчеркнуть) _________________________________, в том числе затраты на подготовку проектной документации,  тыс. рублей: ____________ .

10. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <*>, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет),тыс.руб | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета Октябрьско го района на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет), тыс.руб | собственные средства предполагаемого заказчика - застройщика на выполнение строительно-монтажных работ(в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) ,тыс.руб. | другие внебюджетные источники финансирования на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих (лет), тыс.руб |  |

Примечание.

<*> В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Распорядитель средств бюджета

Октябрьского района					___________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Приложение № 2 к постановлению Главы Октябрьского района от 22.08.2012 №538

СОСТАВ

комиссии по оценке эффективности использования средств

бюджета Октябрьского района

| Зюзин Игорь Юрьевич Протасов Михаил Николаевич | - первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района, начальник управления строительства, ремонта, ЖКХ, председатель комиссии; -заместитель Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политики - главный архитектор, заместитель председателя комиссии; |
| --- | --- |
| Герасименко Ирина Юрьевна | - ведущий специалист ИСОГД, экспертизы и согласования проектов отдела архитектуры и сопровождения проектов - ответственный секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: Овчиева Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации Октябрьского района, начальник финансово-экономического управления; |  |
| Кобец Николай Николаевич | - заместитель Главы Администрации Октябрьского района, по развитию района; |
| Бессарабов Николай Дмитриевич | - заместитель Главы Администрации Октябрьского района, начальник отдела по организации кадровой работе и местному самоуправлению; |
| Басакевич Сергей Владимирович Бондаренко Раиса Гавриловна | - заместитель начальника управления-начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района; -начальник МУ Служба «Заказчика»; |
| Главы поселений Октябрьского района | - по согласованию |

Управляющий делами

Администрации района						Н.Н. Савченко

Приложение № 3 к постановлению Главы Октябрьского района от 22.08.2012 №538

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке эффективности использования средств

бюджета Октябрьского района

1. Общие положения

1.1.	Комиссия по оценке эффективности и обоснованности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - комиссия), образована в целях осуществления координации действий распорядителей средств бюджета муниципального района и эффективного использования средств бюджета муниципального района при формировании инвестиционной программы Октябрьского района.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, вырабатывающим рекомендательные решения распорядителям средств бюджета муниципального района по вопросам включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу Октябрьского района.

1.3. Решения о возможности включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу Октябрьского района принимаются комиссией на основании положительных заключений об эффективности и обоснованности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения.

1.4. Комиссия имеет право заслушивать отчеты распорядителей средств бюджета муниципального района по вопросу расходования средств бюджета муниципального района по инвестиционным проектам, включенным в инвестиционную программу Октябрьского района, и предложения по повышению эффективности их расходования.

1.5. Организационно-техническую деятельность комиссии обеспечивает управление строительство, ремонта, ЖКХ администрации Октябрьского района, информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление инвестиций и проектного сопровождения Администрации Октябрьского района.

2. Регламент работы комиссии

2.1. Председателем комиссии является первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник управления строительства, ремонта, ЖКХ ; заместителем председателя комиссии - заместитель Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политики-главный архитектор района.

В период временного отсутствия председателя комиссии и его заместителя обязанности возлагаются на должностные лица, замещающие их по доверенности.

2.2. Организацию работы по проведению заседаний комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии.

2.3. При рассмотрении вопроса о возможности включения проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в инвестиционную программу Октябрьского района комиссия проводит заседания по мере поступления заявок.

2.4. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов.

2.5. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. Каждый член комиссии имеет один голос и голосует один раз.

2.6.	Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов комиссии.

2.7. Решение комиссии о возможности включения проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в инвестиционную программу Октябрьского района оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и членами комиссии либо замещающими их по доверенности лицами.

2.8. Оформление протокола комиссии обеспечивает ответственный секретарь комиссии.

2.9. О принятых решениях претендентам сообщается в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения о возможности включения проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в инвестиционную программу Октябрьского района (об отказе в возможности включения).

Управляющий делами

Администрации района						Н.Н. Савченко